Załącznik nr 5

Wzór umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Sulejowie  w dniu  ................. pomiędzy:

1  Gminą Sulejów

z siedzibą w  Sulejowie ul. Konecka 42

reprezentowaną przez :

Burmistrza – Stanisława Baryłę

zwana w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

2. firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,  została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnie dostępnego, wielofunkcyjnego boiska (do koszykówki, piłki ręcznej i siatkowej), o wymiarach 22m x 44m, montaż konstrukcji stalowych do powieszenia koszy, bramek i konstrukcji dla powieszenia siatki oraz budowa ogrodzenia, na całym obwodzie boiska, o wysokości 3 m z dwoma wejściami, w tym jednym technicznym o szerokości 3,0 m.

Nawierzchnia – poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody trójwarstwowa nawierzchnia sportowa o łącznej grubości 38mm, układana na podbudowie z kruszyw.

Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchnię sportową:

Warstwa odsączająca z piasku o grubości 40 mm.

Warstwa z kruszywa łamanego:

zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 100mm z tłucznia kamiennego o uziarnieniu Ø12-31.5mm,

zagęszczona mechanicznie warstwa o grubości 30mm z klińca kamiennego o uziarnieniu Ø4-12mm,

zagęszczona mechanicznie warstwa grubości 20mm z grysu kamiennego o uziarnieniu do 4mm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni sportowej:

Przepuszczalna dla wody warstwa stabilizująca, o grubości około 25mm, wykonana jako mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonych lepiszczem poliuretanowym.

Elastyczna warstwa podkładowa, o grubości około 11mm, wykonana z czarnego granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Warstwa użytkowa, o grubości około 2mm, wykonana z dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego drobnej frakcji granulatem EPDM.

Nawierzchnia sportowa musi posiadać ważną stała aprobatę techniczną ITB na pełen system trójwarstwowy (warstwa stabilizująca, podkładowa i użytkowa), a także posiadać atest higieniczny PZH.

Konstrukcje mocujące kosze, siatkę oraz bramki

Jako elementy mocujące kosze do piłki koszykowej, siatkę oraz konstrukcję bramek projektuje się, całkowicie wykonane poza placem budowy, stalowe elementy, zakupione u wytwórcy konstrukcji stalowych, wykonane z kształtowników stalowych profilu zamkniętym (rury stalowe okrągłe ze szwem), łączonych między sobą przy pomocy spoin obwodowych (montaż wytwórcy). Elementy będą zamontowane trwale w podłożu (kotwione za pomocą śrub do fundamentów betonowych) i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich dwukrotne malowanie.

Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie co 3 m i wysokości 3,0m.

W ogrodzeniu przewidziano wrota stalowe o wymiarach 300 x 200 cm oraz furtkę o wymiarach 100 x 200 cm.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- obsługa geodezyjna

- koszty zabezpieczenia terenu budowy

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą być dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wszystkie roboty należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

Roboty należy prowadzić tak, aby nie naruszyć systemów korzeniowych drzew.

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z późn. zmianami/ i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 20 maja 2008r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3-ch dni od podpisania umowy.

( 4

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ……………………………………………………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………oraz zaświadczenie o przynależności do  Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa ……………………………..

2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane nr  …………………………. oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa……………………..

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy oraz za bezpieczeństwo i organizację ruchu przy realizacji inwestycji objętej  niniejszą umową.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

własnych wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót  i kosztorysie  ofertowym.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

badania na żądanie Zamawiającego  jakości i robót wykonanych z materiałów wykonawcy na

terenie budowy, a także sprawdzenie ciężaru i ilości zużytego materiału.

5. Badania, o których jest mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  kosztorysowe wynikające z oferty Wykonawcy wybranej  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  …………………  zł brutto (słownie ……………………………………………………….).

- W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia mieszczą się koszty:

- uporządkowania terenu z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadujących z wykonywanymi robotami

- wytyczenie głównych osi budowy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanych odbiorów technicznych

- Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi  po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót  na podstawie wystawionej faktury.

5.  Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych prac, nie przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, to wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niż w kosztorysie ofertowym.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

1. Rozliczenie będzie się odbywało jedną fakturą za wykonane roboty potwierdzoną przez inspektora nadzoru i powołaną komisję odbiorową.

2. W odbiorach uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego.

3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.

( 10

1. Strony postanawiają, że płatność będzie na podstawie jednej faktury końcowej po przeprowadzeniu     czynności odbiorowych.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy lub pisemnym

zawiadomieniem, a Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7-miu dni od daty

zawiadomienia o gotowości do odbioru

3. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia :

  - jeśli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

  - jeśli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeśli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji

oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 11

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary  umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1 %

wynagrodzenia  wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji – w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia  wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień

zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  20 %   wynagrodzenia  wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

b.   Wykonawca naliczy kary umowne Zamawiającemu :

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia

wymienionego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w wysokości 20 % wynagrodzenia  wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się  uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty  wykonanych robót,  po uprzednim ich  zinwentaryzowaniu.

§ 13

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi 36 miesięcy  licząc od dnia końcowego odbioru robót, stwierdzonych protokołem.

§ 14

  - 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

  - 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 15

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

( 17

Umowę niniejszą sporządzono w  4  jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz.  dla Zamawiającego

1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                       WYKONAWCA :