Załącznik nr 7

Wzór umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Sulejowie  w dniu  ................. pomiędzy:

1.  Gminą Sulejów

z siedzibą w  Sulejowie ul. Konecka 42

reprezentowaną przez :

Burmistrza – Stanisława Baryłę

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

2. firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,  została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Zalesice – Kolonia - alejka od strony wschodniej o długości 460 mb, polegający na ułożeniu warstwy kruszywa naturalnego gr. 10 cm z wyrównaniem i uwałowaniem oraz ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna). Remont drogi przez wieś Kolonia Zalesice - alejka od strony wschodniej o długości 460mb. Projektowana jezdnia posiadać będzie stałą szerokość, wynoszącą 4,5 mb. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%. Docelowe odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe do istniejących rowów. Konstrukcja nawierzchni będzie składała się z poszczególnych warstw:

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm;

- warstwa z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna), w ilości 2.070,00 m2.

Powyższy opis wykonano na podstawie przedmiaru robót.

CPV  45.23.31.40-2

Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - jest dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych w w/w.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi  także dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych – zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania robót.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,

- obsługa geodezyjna

- koszty zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy,

2. Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy – miesiąc od podpisania umowy z wykonawcą.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3-ch dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  .......................................    zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa Nr .......................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa Nr .......................................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy oraz za bezpieczeństwo i organizację ruchu przy realizacji inwestycji objętej  niniejszą umową.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

własnych wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót i kosztorysie  ofertowym.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

badania na żądanie Zamawiającego  jakości i robót wykonanych z materiałów wykonawcy na

terenie budowy, a także sprawdzenie ciężaru i ilości zużytego materiału.

5. Badania, o których jest mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  kosztorysowe wynikające z oferty Wykonawcy wybranej  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  ................... zł netto (słownie:  .............................................................................................................), kwotą .............................. zł brutto (słownie .................................................................................................)

- W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia mieszczą się koszty:

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadujących z wykonywanymi robotami

- wytyczenie głównych osi budowy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanych odbiorów technicznych

- Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi  po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót  na podstawie wystawionej faktury.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

1. Rozliczenie będzie się odbywało jedną fakturą za wykonane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru i powołaną komisję odbiorową.

2. W odbiorach uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego.

3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub po zakończeniu etapu

robót.

§ 10

- Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona zakres rzeczowy robót:

1) ………………………………………………

2) ……………………………………………….

3) ………………………………………………..

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, wymaga zgody Zamawiającego. Po zawarciu umowy z podwykonawcą, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z podwykonawcą, pod rygorem naliczenia kar umownych.

3. Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszym podwykonawcą.

4. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności

i przekazane Zamawiającemu.

§ 11

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy lub pisemnym

zawiadomieniem, a Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7-miu dni od daty

zawiadomienia o gotowości do odbioru

2. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia :

  - jeśli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

  - jeśli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad, które ujawniono przed upływem okresu rękojmi.

§ 12

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary  umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1 %

wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji – w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień

zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  20 %   wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

- za przekroczenie terminu do przekazania umowy  z Podwykonawcą w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w umowie z Podwykonawcą.

b.   Wykonawca naliczy kary umowne Zamawiającemu :

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia netto

wymienionego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w wysokości 20 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 13

Zamawiający ma obowiązek uregulować fakturę za roboty w terminie 30 dni od ich otrzymania wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi.

§ 14

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się  uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty  wykonanych robót,  po uprzednim ich  zinwentaryzowaniu.

§ 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji i rękojmi, której okres wynosi 36 miesięcy  licząc od dnia końcowego odbioru robót, stwierdzonych protokołem.

( 16

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  4  jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                       WYKONAWCA :