Załącznik nr 1

Wzór umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Urzędzie Miejskim w Sulejowie w dniu  ................. pomiędzy:

1. Gminą Sulejów

z siedzibą w 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42,  NIP 771-17-68-348

reprezentowaną przez:

Burmistrza – Stanisława Baryłę

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

2. firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  .................................................. , NIP …………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,  została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych na odcinkach:

a).  pomiędzy miejscowościami Witów Kolonia-Kałek  - nr drogi G14;

b). w miejscowości Sulejów ulica Wschodnia;

c). w miejscowości Sulejów w obrębie ulic Milejowskiej i Częstochowskiej;

wskazanych przez zamawiającego. Nakładki wykonać należy z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm( warstwa ścieralna).

Ad. a) Na odcinku 180m tj. od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kłudzice w kierunku miejscowości Kałek od strony południowej o szerokości 70 cm należy wykonać poszerzenie jezdni oraz wykonanie nakładki bitumicznej na całym odcinku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi  także dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych – zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania robót.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,

- obsługa geodezyjna

- koszty zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy,

2. Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy – do 12.08.2011 roku.

3. Termin ustalony w ust. 1 i 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

e)	wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;

f) napotkania na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

5. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w ewentualnym protokole konieczności, o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy i ostatecznie w aneksie do umowy.

6. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3-ch dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru ………….....................,

nr uprawnień budowlanych ………………………………………………………………… .

2. Wykonawca wyznacza do pełnienia funkcji kierownika budowy ……………..................,

nr uprawnień budowlanych ………………………………………………………………… .

3.	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. rezygnacja.

5.	W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

6.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy oraz za bezpieczeństwo i organizację ruchu przy realizacji inwestycji objętej  niniejszą umową.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

własnych wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót i kosztorysie  ofertowym.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

badania na żądanie Zamawiającego  jakości i robót wykonanych z materiałów wykonawcy na

terenie budowy, a także sprawdzenie ciężaru i ilości zużytego materiału.

5. Badania, o których jest mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  kosztorysowe wynikające z oferty Wykonawcy wybranej  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  ............................ zł  brutto (słownie:  .............................................................................................................), kwotą ........................... zł netto (słownie: .................................................................................................), w tym podatek VAT w wysokości ……….%, co stanowi kwotę ………… zł (słownie: ……………………………………...).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który był zamieszczony w załączniku nr 5 do siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629,630 i 631 kc.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2  zawiera ponadto następujące koszty:

- wykonania robót tymczasowych ( tj. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót, a które są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarach, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót),

- prac towarzyszących, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

5. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, głównego księgowego zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi  po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót  na podstawie wystawionej faktury.

8. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

1.Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za wykonane etapy robót i faktury końcowej.

2. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego etapu robót.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

4. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu ( w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w § 8 ust. 2  wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót ( a nie w kosztorysie ofertowym!) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2  zostanie proporcjonalnie zmniejszone  lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowane zostaną pozycje KNNR, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy lub pisemnym

zawiadomieniem, a Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7-miu dni od daty

zawiadomienia o gotowości do odbioru

2. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia :

  - jeśli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

  - jeśli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad, które ujawniono przed upływem okresu rękojmi.

§ 12

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary  umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień

zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  20 %   wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

b.   Wykonawca naliczy kary umowne Zamawiającemu :

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto

wymienionego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w wysokości 20 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 13

Zamawiający ma obowiązek uregulować fakturę za roboty w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi.

§ 14

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się  uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty  wykonanych robót,  po uprzednim ich  zinwentaryzowaniu.

§ 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji i rękojmi, której okres wynosi 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, stwierdzonych protokołem.

( 16

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  4  jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                       WYKONAWCA :