### Załącznik Nr 5

Projekt  umowy

UMOWA NR  ………………………..

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

W dniu ……………….. w  Szelkowie  pomiędzy  Gminą  Szelków,  zwaną w dalszej treści   “Zamawiającym”, w imieniu której działa  Wójt Gminy Arnold Maciej Grossmann

przy kontrasygnacie Skarbnika w osobie Alicji Malinowskiej

a firmą ………………………………………………………………………………………………………

NIP      ……………………….                               REGON    ………………………

mającym  siedzibę  w  ……………………………………………………………………….

działającą  na podstawie ……………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez  …………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,  zawarta została umowa następującej treści

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zamówienia pod nazwą : „ Opracowanie dwóch

projektów zmian do miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy

Szelków” oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tych opracowań.

2. Forma opracowania:

w postaci dokumentu na papierze: po 3 egzemplarze opracowań - zmiany projektu planu,

zgodnie z granicami określonymi w uchwałach –  w skali zgodnej z ustawą o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po 2 egzemplarze dokumentacji formalnoprawnej

(oryginał + kopia)  oraz 4 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD w formacie

PDF lub JPG.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą

i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zmiana głównego projektanta oraz osób wyszczególnionych w ofercie wymaga każdorazowo

pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Z chwilą wykonania każdego z etapów zadania Wykonawca nieodpłatnie przenosi na

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych związanych z etapem.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw

autorskich do dzieła.

§ 3.

Strony zobowiązują się współpracować ze sobą przy wykonywaniu niniejszej umowy i wspólnie usuwać mogące powstać trudności.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy materiały będące w posiadaniu

Zamawiającego, określone w zapytaniu ofertowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów

rolnych i leśnych na cele nierolnicze dotyczące obszaru opracowywanego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

3. Zamawiający zobowiązuje się w porozumieniu z Wykonawcą zamówić niezbędne mapy w

ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

§ 5.

Do wykonania zadania Wykonawca użyje materiałów własnych.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania etapami:

etap I  - opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania, projekt  zmian do miejscowego

planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Szelków”   –  gotowe do przedstawienia

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

etap II -   projekt  zmian do miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Szelków

– do wyłożenia do publicznego wglądu i rozpatrzenia uwag.

etap III -  uUchwalanie  zmian do miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy

Szelków” wraz z przygotowaniem i przekazaniem 2 egzemplarzy dokumentacji

planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności

przez Wojewodę uchwalonych planów z przepisami prawnymi wraz rysunkami planów

w wersji czarno/białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.  Mazowieckiego.

2.  Całkowity czas realizacji umowy do dnia  30.10.2012r.

§ 7.

Wykonawcy za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie

ryczałtowe wynikające z oferty w wysokości :

........................zł netto +  VAT ……% …………… zł   = ……………………..zł brutto

(słownie: ........................................................................................................................ złotych),

§ 8

1. Wynagrodzenie wypłacone będzie w trzech etapach po zrealizowaniu poniższych etapów:

1)  etap I - 40% ustalonego wynagrodzenia tj.: ........... zł brutto po wykonaniu  projektów mpzp

i  po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej,

2)  etap II - 30% ustalonego wynagrodzenia tj.: ........... zł brutto po wyłożeniu do

publicznego wglądu projektów mpzp  i po rozpatrzeniu uwag,

3)  etap III - 30% - ustalonego wynagrodzenia tj.: ........... zł brutto po uchwaleniu zmiany

planów oraz po przekazaniu ocenie zgodności dokumentacji planistycznej przez

Wojewodę.

2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę

i  przedstawiciela Zamawiającego częściowy protokół zdawczo – odbiorczy, natomiast podstawą

wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela

Zamawiającego końcowy protokół zdawczo – odbiorczy i pisemne oświadczenie Wykonawcy,

że cały zakres przedmiotu umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest  prawidłowo wystawiona

faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, która płatna będzie  w terminie 30 dni od daty

dostarczenia do siedziby Zamawiającego

4. Faktury za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem

na konto Wykonawcy w Banku: ……………………nr ………………………………………

§ 9.

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 2 lat od uchwalenia

zmian do miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Szelków

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 umowy,

przysługującego za wykonanie całości zadania.

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie przysługujące za zakres prac faktycznie wykonanych do dnia złożenia

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, przysługującego , za każdy dzień opóźnienia po terminie

wykonania przedmiotu zamówienia.

Poprzez opóźnienie w wykonaniu zadania strony rozumieją także wykonanie zadania w terminie

umownym, lecz w sposób nienależyty lub zadania nie spełniającego ustaleń, zawartych w SIWZ.

d) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 7, umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na

usuniecie wad.

3.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego,

dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym

związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez

stronę drugą.

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych,

b) w razie postawienia Firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, lub

przerwa ta trwała dłużej niż 30 dni.

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 3 -krotnego

wezwań Zamawiającego kierowanych w okresach co miesięcznych - nie nastąpiła ze

strony Wykonawcy poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowych wezwań w

terminie 2 miesięcy od upływu terminu do zapłaty faktur określonych w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania,

według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania

wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia

protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy,

w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 11.

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o prace z podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy

z podwykonawcą lub jej projektu w sprawie objętej niniejszym  zamówieniem, którą zamierza

zawrzeć z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej

wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,

że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2. Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca ponoszą

solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego

Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia

sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest

zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, za wszelkie działania (zaniechania), które

powstały ze strony podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie,

jak za swoje działania.

4. Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu,

przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

5. Brak dowodu uregulowania przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należności za

zrealizowane prace – jest podstawą do nie dokonywania odbioru końcowego robót.

§ 12.

1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz

innych ustaw związanych z przedmiotem zamówienia.

b) wydłużenia procedury formalno – prawnej opracowania zmiany studium i sporządzenia

zmian  mpzp o ewentualne rozstrzygnięcia spowodowane wniesieniem uwag  dotyczących

projektu zmiany stadium i sporządzenia zmian mpzp lub przedłużającym się opiniowaniem i

uzgadnianiem projektu studium i Planu.

2)  w zakresie ceny  na skutek zmiany w trakcie realizacji zamówienia urzędowej stawki podatku od

towarów  i usług, która obecnie określona jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku  od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).W  przypadku

zmiany obowiązywać będzie stawka nowego podatku VAT.

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie aneksu, podpisanego  przez obie

strony.

4. Zarówno umowa, jak i aneks jest jawny i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w

przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Spory miedzy stronami, mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie sąd

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY                                                                       WYKONAWCA