## UMOWA Nr …/2013

Dnia  ………….2013 r.  w Starym Szelkowie pomiędzy Gminą Szelków

adres siedziby:  Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków

NIP: 757-14-16-453             REGON: 550668373

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Wójt Gminy

w osobie Arnolda Macieja Grossmanna

przy kontrasygnacie Skarbnika -   Alicji Malinowskiej

a firmą ……………………………..

adres siedziby:  ………………………………..

NIP:                 , REGON:

działającą na podstawie

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przewidzianym 
w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szelków” podzielone na dwa etapy:

- Modernizacja oświetlenia w zakresie istniejącej sieci oświetlenia ulicznego

zgodnie z przedmiarami robót (załącznik nr 7A do SIWZ), program funkcjonalno użytkowym (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9  do SIWZ)

- Rozbudowa oświetlenia poza zakresem istniejącej sieci oświetlenia ulicznego

zgodnie z przedmiarami robót (załącznik nr 7B do SIWZ), programem funkcjonalno użytkowym (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9  do SIWZ).

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

ZADANIE I – MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO:

Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego w zakresie istniejącej sieci oraz wykonanie zadania na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku Nr 8 do SIWZ, oznaczonego jako Program funkcjonalno-użytkowy.

1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej pn.:

"Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w

Gminie Szelków”.

a) Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej

uzgodnienie z właścicielem konstrukcji wsporczych na których będą zamontowane

oprawy, wg standardu określonego w programie funkcjonalno użytkowym.

b) Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.

c) Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień

dokumentacji.

e) Podczas projektowania i w przypadku napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień z Zamawiającym.

f)  Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z Zamawiającym w zakresie

wykonywanych opracowań.

2.Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez

wykonawcę poprzez modernizację następujących elementów systemu:

- Demontaż opraw oświetlenia ulicznego – 394 kpl.

- Montaż wysięgników z oprzewodowaniem i bezpiecznikowymi złączami oświetleniowymi – 339 kpl.

- Montaż nowych opraw sodowych ze źródłami światła:

  - 50 W  –   138 kpl.

  - 70 W  –   129 kpl

  - 100 W –  47 kpl.

  - 150 W –    25 kpl.

- Montaż 24 szt kompletnych szaf sterowniczych.

- Montaż 18 szt zegarów astronomicznych.

- Dopuszczenie do prac przez ZEWT.S.A.  (koszty wyłączeń ponad wskazaną w kosztorysie załączonym do SIWZ ponosi Wykonawca);

- Pomiary ochronne niskiego napięcia

- Utylizacja zużytych źródeł światła – protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

- Wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 7A do SIWZ.

- uzgodnienie zajęcia pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca).

- Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania  robót.

- Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji zadania z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe).

- Odbiór wykonanych robót pod względem technicznym przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

- Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały zgodnie z wymaganymi warunkami gwarancji w/g karty gwarancyjnej (zał nr. 10) tj. 36 miesięcy dla dostarczanych opraw i źródeł światła oraz dla wykonanych prac instalacyjnych.

- Konserwacja zmodernizowanego systemu oświetlenia na terenie gminy Szelków w okresie od rozpoczęcia inwestycji do końca okresu gwarancji.

ZADANIE II – ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO :

Wykonanie projektu rozbudowy  oświetlenia drogowego w gminie Szelków oraz wykonanie zadania na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku Nr 8 do SIWZ, oznaczonego jako Program funkcjonalno-użytkowy.

1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej pn.:

"Zaprojektowanie, wykonanie rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w

Gminie Szelków”.

a) Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej

uzgodnienie z właścicielem konstrukcji wsporczych na których będą zamontowane

oprawy.

b) Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi  opracowaniami projektowymi

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.

c) Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień

dokumentacji.

e) Podczas projektowania i w przypadku napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień z Zamawiającym.

f)  Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z Zamawiającym w zakresie

wykonywanych opracowań.

2.Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektowa wykonaną przez

wykonawcę poprzez rozbudowę następujących elementów systemu:

- Montaż linii oświetleniowej NN na istniejących słupach 14.000 m.

- Montaż wysięgników z oprzewodowaniem i bezpiecznikowymi złączami oświetleniowymi – 111 kpl.

- Montaż nowych opraw sodowych ze źródłami światła:

  - 50 W  –   81 kpl.

  - 70 W  –   26 kpl

  - 100 W –  4 kpl.

- Montaż 9 szt kompletnych szaf sterowniczych.

- Dopuszczenie do prac przez ZEWT.S.A.  (koszty wyłączeń ponad wskazaną w kosztorysie załączonym do SIWZ ponosi Wykonawca);

- Pomiary ochronne niskiego napięcia

- Wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 7B do SIWZ.

- uzgodnienie zajęcia pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca).

- Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania  robót.

- Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji rozbudowy oświetlenia  z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe).

- Odbiór wykonanych robót pod względem technicznym przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

- Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały zgodnie z wymaganymi warunkami gwarancji w/g karty gwarancyjnej (zał nr. 10) tj. 36 miesięcy dla dostarczanych opraw i źródeł światła oraz dla wykonanych prac instalacyjnych.

- Konserwacja rozbudowanego systemu oświetlenia na terenie gminy Szelków w okresie od rozpoczęcia inwestycji do końca okresu gwarancji.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi nie poźniej niż  w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Rozpoczęcie prac w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 stanowi podstawę rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

3. Termin zakończenia zadania ustala się na:

a) 10.IX.2013r. – dla I etapu inwestycji,

b) 31.XII.2013r. - dla II etapu inwestycji.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 3 dni od podpisania umowy.

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ........................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie ..................................................., powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........................................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności .................................................. .

    - Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego/inspektora nadzoru do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, lub złożone u kierownika budowy, lub zostanie dokonany stosowny wpis do Dziennika budowy.

§ 4

- Wykonawca przy drogach powiatowych i krajowych opracuje i uzyska zatwierdzenie odpowiednich organów (Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego i Wydział Ruchu Drogowego KPP) projekt organizacji ruchu na czas budowy na obszarze prowadzonych robót, przy czym w trakcie przebudowy na drodze/drogach ma być utrzymany ruch ciągły.

- Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno –techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót.

- Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez inspektora nadzoru w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, przez kierownika budowy, gotowości do ich odbioru wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wartości inwestycji.

2. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
z zastosowaniem materiałów zaoferowanych w ofercie przetargowej.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w SIWZ.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz innymi  dokumentami wskazanymi w SIWZ.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (zdarzenia siły wyższej: silne mrozy, opady) powodujących opóźnienie lub uniemożliwienie Wykonawcy wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w przewidzianym terminie, wówczas wykonanie zobowiązania podlega przesunięciu o okres czasu przerwy w wykonywaniu robót ze względu na ww. okoliczności.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji, a także innych czynności wymaganych przepisami przed zgłoszeniem do odbioru Zamawiającemu;

2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;

3) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji – naprawienia i ich doprowadzenia do stanu poprzedniego;

4) w wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia;

5) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się, że następujący podwykonawcy wskazani w ofercie wykonają wymienione niżej roboty:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót wynikających z przedmiotu umowy innym podwykonawcom niż wskazanym w dokumentach ofertowych, posiadającym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i doświadczenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców.

4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy, niż wskazany w ofercie Wykonawcy, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.

6. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - przed dopuszczeniem do wykonania robót - umowę z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji wierzytelności.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną 
w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w kwotach wynikających z kosztorysu ofertowego:

1) Część I zadania.

………...................................zł (słownie ............................................................................ zł )

plus należny podatek VAT tj. ............................... zł, łącznie brutto ...................................... zł

(................................................................................. zł)

2) Część II zadania..

………...................................zł (słownie ............................................................................ zł )

plus należny podatek VAT tj. ............................... zł, łącznie brutto ...................................... zł

(................................................................................. zł)

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie częściowy/końcowy protokół

zdawczo-odbiorczy za wykonanie poszczególnych zadań podpisane przez obie strony

niniejszej umowy.

3. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu nastąpi w terminie

30dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury na konto wskazane na w/w fakturze.

4. Faktura wystawiona będzie zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

§ 11

## 1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie.

2. Za termin dokonania płatności uznaje się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 12

1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 10 % wartości oferty brutto, tj. ............................................................................. w formie ……………………………., które ma zostać wpłacone do dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w następujących terminach:

a/ 70 % zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Wykonawcę prac i ich przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

b/ 30 % zabezpieczenia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji jakości, jeżeli w tym czasie w przedmiocie Umowy nie zostaną ujawnione wady.

3. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w gotówce, Zamawiający będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane dla Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

a) karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego netto wykonania robót za każdy dzień zwłoki, do dnia odbioru końcowego.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości – 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości – 25% wynagrodzenia umownego.

3.W przypadku opóźnień lub nie przystąpienia do usunięcia usterek Zamawiający zrealizuje Gwarancję na wykonany przedmiot umowy na poczet usunięcia wad i usterek.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpiły warunki przewidziane dla  zmiany umowy  w SIWZ.

§ 15

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty (dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły pomiarów parametrów oświetleniowych oraz na wbudowane materiały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną ).

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi; w takim przypadku odstąpienie to uznaje się jako odstąpienie z winy Wykonawcy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.

8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcia wad w okresie gwarancji.

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

10. Zainstalowane podczas modernizacji urządzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego przekaże zarządzającemu siecią oświetleniową podczas odbioru końcowego robót lub w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

§ 16

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy - 36 miesięcy

§ 17

1. Zmian postanowień niniejszej umowy wymaganych formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 18

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 Pzp.)

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad 
i opóźnień.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia poprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w ust. 4 pkt c).

§ 19

Spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2. Oferta Wykonawcy,

WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY: