    - Stary Szelków, 13.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robot budowlanych poniżej 30 000 euro

art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Szelków, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, nr tel. 297176001

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski”

- Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w Laskach zgodnie z przedmiarem robot stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

1/ O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2/  Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018r. do dnia 30 września 2018 r.

3/ Warunki płatności: zapłata nastąpi po odbiorze robót w ciągu 14 dni od daty złożenia

faktury w Sekretariacie Zamawiającego.

4/ Kryterium oceny: Cena brutto - 100% przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie wyłącznie kryterium ceny. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty o tej samej najniższej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych lub zostaną zaproszeni do negocjacji.

5/ Przesłanki odrzucenia ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,.6/ Opis sposobu obliczania ceny:

Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, w tym również jeżeli wystąpią, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

7/ Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i oświadczenia:

a/  wypełniony formularz oferty (stanowiący zał. nr 2 do niniejszego zapytania),

b/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3),

c/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

9. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Oferta złożona w formie pisemnej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej - Oferta na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski”,  nie otwierać przed 23.07.2018 r. godz. 10.15.

10. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej (fax, e-mail) o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktu jest: Anna Ślaska  - nr tel. 29 7176724 w godz. 8.00 do 15.00

IV. Ofertę należy złożyć na Formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 23.07.2018 r. godz. 10.00 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Szelkowie (Sekretariat), Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków.

Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. godz.10.15

V. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

Nr sprawy: 271.18.2018

Załącznik nr 2 – formularz oferty

…………..…….., dnia ……….………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Nr telefonu …………………

Nr fax………………………

#### OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski”

1.  Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia z kosztorysem ofertowym.

2. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę  .....................................zł  (netto) +  podatek VAT 23% -  ……………….. zł, Cena brutto ………….. ….. zł  (słownie zł: ………………………………. ………………………………………………………………………………….)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Przedmiarem robót i nie wnosimy do niego

zastrzeżeń  oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 15 dni od upływu terminu składania ofert.

5.	Oświadczamy, że przyjmujemy warunki ustalone w Zapytaniu ofertowym w tym:

a/ termin wykonania Umowy – od daty podpisania umowy do 30.09.2018r.

b/ okres gwarancji  –  2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robot.

c/ warunki płatności zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie t.j. termin płatności

faktur wynosi do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym w  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:

...............................................................................................................................................

Załączniki do niniejszej oferty:

1) Kosztorys ofertowy

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3) Odpis z CEIDG lub innego rejestru

..............................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Nr sprawy: 271.18.2018

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski” oświadczam(my), że firma którą reprezentuję(my) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące w szczególności:

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

………………..………., dnia ………………….

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 Wzór umowy

UMOWA   NR ………..

Dnia  ………….2018 r.  w Starym Szelkowie pomiędzy Gminą Szelków,  Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, NIP: 7571416453             REGON: 550668373

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Wójt Gminy

w osobie Arnolda Macieja Grossmanna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -   Mileny Rybarczyk

a firmą ……………………………..

adres siedziby:  ……………………………….., NIP:                 , REGON:

działającą na podstawie ………………

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zamówienia pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski”, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1/ zabezpieczenie terenu remontu,

2/ uporządkowanie i uprzątnięcie  po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty remontowe.

3. Prace remontowe będą prowadzone w porozumieniu z sołtysem wsi Laski.

§ 2

- Wymagania dla materiałów.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w pkt 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2016r. poz. 1570 881 ze zm.).

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę : netto …………..  zł, plus 23 % podatek VAT ……….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………..zł

(słownie: …………………………………………………………….zł)

(2) Nie przewiduje się robót dodatkowych.

§ 3

# Termin realizacji Umowy

- Zakończenie całości robót  w terminie  do 30.09.2018r.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości remontu do odbioru końcowego.

§ 4

ODBIORY ROBÓT

- Odbiór końcowy zostanie dokonany niezwłocznie po potwierdzeniu przez sołtysa wsi Laski gotowości robót do odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego i pogwarancyjnego  zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej.

  - jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

§ 5

## Rozliczenie umowy

## Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.  Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Gwarancja na wykonane roboty

  - Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lat – zgodnie z ofertą przetargową.

  - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru końcowego

  - Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.

  - Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że  posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczeniem są objęte:

- zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy,

- zniszczenia mienia zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 8

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- formularz ofertowy Wykonawcy,

- kosztorys ofertowy.

§ 9

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

- Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie wskazanym w § 3 niniejszej umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących  po  jego stronie realizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					                WYKONAWCA

................................................                                       ................................................

Kontrasygnata Skarbnika:...............................