Załącznik  Nr 4

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Gminy Szelków za

I półrocze 2018 r.

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu  2018 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt sieci wodociągowej w Makowicy | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Asfaltowanie drogi gminnej Nr 110 w Starym Szelkowie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stary Szelków Asfaltowanie drogi gminnej nr 19 we wsi Chrzanowo w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Chrzanowo Asfaltowanie drogi gminnej nr 29/2 w sołectwie Orzyc w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Orzyc Budowa drogi gminnej Chyliny - Smrock-Dwór Kontynuacja budowy drogi asfaltowej łączącej Dzierżanowo z Pomaskami Małymi w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dzierżanowo, Głódki i Pomaski Małe Modernizacja dróg gminych wspófinansowanych z Funduszu Sołeckiego Projekt mostku (przepustu drogowego) działka nr 20/59 wraz z drogami dojazdowymi na Bazarze Projekt mostku (przepustu drogowego) działka nr 20/59 wraz z drogami dojazdowymi na Bazarze z Funduszu Sołeckiego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo Zakończono drugi etap prac oraz wypłacono wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru. Do odprowadzenia pozostał podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne od ww. wynagrodzenia. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie Opłacono za zmiany do opracowania projektowego oraz za wykonanie aktualizacji kosztorysów. Remont drogi gminnej łączącej wsie Rostki - Nowy Szelków poprzez utrwalenie emulsją asfaltową w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nowy Szelków i Rostki | 17.578,22 10.872,74 14.395,96 359.840,50 37.618,91 263.000,00 33.558,30 16.441,70 222.071,78 265.618,91 23.071,42 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.594,78 5.861,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,33 2,20 0,00 |
| 3. | Aktywizacja społeczeństwa Dotacja w sprawie partnerskiej współpracy | 35.779,00 | 35.779,00 | 100,00 |
| 4. | Zwrot środków unijnych z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków" | 73.507,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków Opłaciliśmy za ocieplenie ścian zewnętrznych urzędu, gimnazjum, szkoły i budynku socjalnego, za modernizację instalacji oświetleniowej z inteligentnym sterowaniem. | 2.818.500,39 | 539.970,00 | 19,15 |
| 6. | Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie | 79.931,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 10 w miejscowości Magnuszew Duży Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 2 w miejscowości Smrock – Kolonia Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 3 w miejscowości Grzanka Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Kaptury Zamontowano oprawy oświetlenia zewnętrznego w ilości 22 sztuki, z tego 18 sztuk z demontażu, zaś 4 sztuk nowych lamp, zamontowano przewód długości 1 450 m. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Magnuszew Mały z Funduszu Sołeckiego Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Magnuszew Mały ze środków Gminy | 100.139,76 20.000,00 37.038,92 27.000,00 16.138,63 74.432,95 | 0,00 0,00 0,00 26.611,82 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 98,56 0,00 0,00 |
| 8. | Budowa łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie z Funduszu Sołeckiego Budowa łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie ze środków Gminy Prace wykończeniowe budowy świetlicy wiejskiej w Zakliczewie Zakup stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Zakliczewie Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków ( Magnuszew Mały, Przeradowo) | 14.736,91 20.000,00 20.000,00 18.032,83 182.857,09 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|  | Razem realizacja inwestycji przez Gminę w I półroczu 2018 r. | 4.809.863,69 | 828.816,60 | 17,23 |