Numer sprawy: BGN-II-341-6/09

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na wykonanie  wymiany  stolarki okiennej drewnianej na okna

PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach placówek oświatowych na terenie gminy Torzym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 36 ustawy z dn. 29 stycznia 2006 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655) zawiera:

1.nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego;

2.tryb udzielenia zamówienia;

3.opis przedmiotu zamówienia;

4.termin wykonania zamówienia;

5.opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

6.wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

7.informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

8.wymagania dotyczące wadium;

9.termin związania ofertą;

10.opis sposobu przygotowania ofert;

11.miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

12.opis sposobu obliczenia ceny;

13.opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował po wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

14.informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

15.wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

16.istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

17.pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
19.informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7;
20.opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
21. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Torzym, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

tel (068)34-13-012

fax (068)34-13-181

#### 2. Tryb udzielenia zamówienia

#### Przetarg nieograniczony (art.39 pzp)

#### 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV o profilach minimum 3 komorowych wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach oświatowych na terenie gminy Torzym.

Zakres robót obejmuje:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Torzymiu przy ul. Mickiewicza 4 - wymiana stolarki okiennej.

- wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi,

Wymiar			Ilość			Funkcja

1650 x 1780 - 		21 szt.			R/UR

2150 x 1780 - 		11 szt.			R/UR

2280 x 262 0- 		  1 szt.		           R/UR

Razem - 			33 szt.

- bez obróbek blacharskich i wymiany parapetów wew.,

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Boczowie przy ul. Sikorskiego 4 - wymiana stolarki okiennej.

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi,

Wymiar			Ilość			Funkcja

960 x 880			16			U

870 x 820			  3			U

970 x 2020			  5			UR

1270 x 2020			  2			UR/U

1160 x 1180			  1			UR

2470 x 2050			23			R/UR/R/UR

970 x 2020			  4			UR

1280 x 1470			  2			UR

970 x 1300			  1			UR

1720 x 2050			  3			R/UR/R/UR

1150 x 1710			  5			UR/U

RAZEM:			65 szt.

- wymiana obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną z

silikonowaniem

- wymiana parapetów wew. z PCV

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Walewicach 25 - wymiana stolarki okiennej.

- wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi,

Wymiar			Ilość			Funkcja

2000 x 1250			6			R/UR

1950 x 1530			12			R/UR

1900 x 580			4			R/UR

1700 x 700			2			R/UR

1650 x 1160			2			R/UR

RAZEM			26 szt.

- wymianę obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej z silikonowaniem

- wymiana parapetów wew. na PCV

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

II. PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Torzymiu przy ul. Saperskiej 10 -  wymiana stolarki okiennej.

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi

Wymiar			Ilość			Funkcja

2350 x 2000			24			U/U/RU

2350 x 1730			7			R/R/UR

1750 x 1730			6			R/R

1170 x 2030			2			R

1170 x 1740			3			R

850 x 1730			20			R/U

1170 x 1730			4			R/U

2330 x 540			1			R/U

850 x 840			1			R

570 x 600			1			R

860 x 840			1			R

850 x 530			8			-

RAZEM			78 szt.

- bez obróbek blacharskich  i wymiany parapetów wew.

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

Przedszkole w Boczowie przy ul. Zakładowej 1 -  wymiana stolarki okiennej.

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi

Wymiar			Ilość			Funkcja

1160 x 1630			15			R/UR

2330 x 1630			5			R/UR

2030 x 1110			1			R/UR

1090 x 1110			1			UR

14600 x 1430		6			R/UR

1170 x 1130			1			R/UR

RAZEM			29 szt.

- wymianę obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną z

silikonowaniem,

- wymiana parapetów wew. na PCV

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

OGÓŁEM – 231 szt.

CPV 45421125 – 6  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych zamówieniem, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

###### 4.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania całości zadania 31.08.2008r.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełnienia tych warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.

- Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące:

a) Wykonawca winien być firmą, osobą fizyczną lub konsorcjum firm zarejestrowanych, zdolnym do wykonania robót określonych w siwz,

b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie -  roboty budowlano podobne do przedmiotu zamówienia minimum jedno zadanie o wartości co najmniej 150 000zł wraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

c) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

d) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - na minimalną wartość co najmniej 100 000 zł,

e) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniający wykonanie zamówienia - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000 zł,

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent musi załączyć do oferty dokumenty wymagane w pkt. 6 siwz na podstawie których zostanie dokonana ocena wg formuły ”spełnia nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją ofertą:

1. Formularz oferty przetargowej – załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2 do siwz.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

5. Wykaz  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia - minimum jedno zadanie o wartości co najmniej 150 000 zł (zał. nr 3).
Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje (lub inne dokumenty) od instytucji na rzecz których  Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty i wykonał je z należytą starannością.

Przez „podobne” rozumie się roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

6. Warunki gwarancji (zał. nr 4

7. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - na minimalną wartość co najmniej              150 000 zł

Dokumenty ofertowe powinny być ułożone i ponumerowane chronologicznie wg pkt.6 siwz.

7.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strona może dostarczyć faksem z jednoczesnym niezwłocznym przekazaniem ich osobiście lub za pośrednictwem poczty. W takim wypadku uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła faksem do drugiej strony przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał SIWZ bez wyjaśnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniona SIWZ.
5. Oferenci mogą kontaktować się z Zamawiającym pod nr tel. (068) 341 6219 fax (068) 34 13 181,  w godz.8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).
6. Osobą upoważnionymi przez Zamawiającego  do kontaktowania się z Oferentami jest insp. Stanisław Stanulewicz

8.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Termin związania ofertą

Oferent jest związany z zamawiającym 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.  Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

5.Dokumenty składające się  na ofertę:

a)wypełniony formularz oferty (w załączeniu siwz),

b) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przetargowych  określonych w siwz,

c) inne dokumenty wymagane w siwz.

6.Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent,

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.torzym.pl

SIWZ można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32 (pokój nr 9).

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, w pokoju nr 14 (sekretariat) najpóźniej do dnia 23/06/2009r. do godz.10.00

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:

„Oferta przetargowa na  wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach placówek oświatowych na terenie gminy Torzym”.

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Oferenta i napis:

„Oferta przetargowa na wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach placówek oświatowych na terenie gminy Torzym”.

2. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 23/06/2009r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11 (Sala posiedzeń).

4. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów przy czym obecność Oferentów przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

5. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium  wymienionego w pkt.13 siwz

6. Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie również umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Torzymiu oraz na stronie internetowej www.torzym.pl

12.Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki wymienione w zakresie oferty oraz § 1 i 2 projektu umowy. Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy.

2. Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich.

3. Cena w ofercie powinna być wyliczona oddzielnie jako wartość brutto, netto plus wartość podatku VAT.

4. Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrągleń dokonuje się według ogólnych reguł tzn. jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej cenę zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym wypadku zaokrągla się „w dół”.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi tj:

- czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz,

- czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy,

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:

cena oferty – 100 pkt

Oferty oceniane będą w zakresie ceny wg wzoru :

K = ( Wb min / Wb bo ) x 100 pkt.

K - ilość punktów przyznana w kryterium

Wb min - najniższa wartość brutto przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert

Wb bo - wartość brutto przedmiotu zamówienia badanej oferty

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą

wykonane z dokładnością do 0,01.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż w dniu podpisania umowy,

2. w przypadku wyboru oferty Konsorcjum – należy dostarczyć umowę regulującą współpracę wykonawców w przedmiocie wykonywania zamówienia.

W powiadomieniu o wyborze Oferenta podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy. Wybrany Oferent winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie.

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5% przedmiotu zamówienia umowy (brutto) złożone będzie u Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Pzp i umowie.

Zabezpieczenie może być wnoszone w formie przewidzianej w art. 148 ust.1  Pzp.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w gotówce przechowywane będzie na rachunku bankowym i zwracane będzie zgodnie z art.151 Pzp.

16.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

17.Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

Wykonawcom oraz innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony  prawnej określone są w Dziale VI Pzp - przysługuje wyłącznie protest (art.179-183 pzp).

18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

19. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 pzp.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;
Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 –  Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy

3. Wykaz wykonanych robót

4. Warunki gwarancji

5. Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

...............................................

(nazwa Oferenta, adres, tel, fax)

O F E R T A

#### Gmina Torzym

66-235 Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

dot: Przetargu nieograniczonego na wykonanie  wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach oświatowych na terenie Gminy Torzym

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Torzymiu oraz na stronie internetowej www.torzym.pl  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

I. Szkoła Podstawowa w Torzymiu

za cenę :..............................................zł, brutto (słownie:..................................................................................................................zł).Wartość podatku VAT ............................zł     (słownie.....................................................................................................................)

Wartość netto .........................................zł

(słownie ....................................................................................................................)

II. Szkoła Podstawowa W Walewicach

za cenę…………………. :..............................................zł, brutto (słownie:..................................................................................................................zł).Wartość podatku VAT ............................zł     (słownie.....................................................................................................................)

Wartość netto .........................................zł

(słownie ....................................................................................................................)

III.  Szkoła Podstawowa w Boczowie

za cenę :..............................................zł, brutto (słownie:..................................................................................................................zł).Wartość podatku VAT ............................zł     (słownie.....................................................................................................................)

Wartość netto .........................................zł

(słownie ....................................................................................................................)

IV. Przedszkole w Torzymiu

za cenę :..............................................zł, brutto (słownie:..................................................................................................................zł).Wartość podatku VAT ............................zł     (słownie.....................................................................................................................)

Wartość netto .........................................zł

(słownie ....................................................................................................................)

V. Przedszkole w Boczowie

za cenę :..............................................zł, brutto (słownie:..................................................................................................................zł).Wartość podatku VAT ............................zł     (słownie.....................................................................................................................)

Wartość netto .........................................zł

(słownie ....................................................................................................................)

Łączna wartość przedmiotu zamówienia (pkt I – V)

za cenę :..............................................zł, brutto (słownie:..................................................................................................................zł).Wartość podatku VAT ............................zł     (słownie.....................................................................................................................)

Wartość netto .........................................zł

(słownie ....................................................................................................................)

1.Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia ….-….-2009r.

2.Oświadczamy,że zapoznaliśmy się z siwz oraz załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3.Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy,że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Załącznikami do niniejszej oferty są:

.......................................................................................................................................    .......................................................................................................................................

........... ............................................................................................................

7.Oferta została złożona na ................... ponumerowanych stronach.

Podpisano

............................................                      ...................................................

( miejscowość, data)			                  (Oferent)

( nazwa i adres wykonawcy)

Zał. Nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. )

- - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zobowiązania,

- - znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Nie podlegam także wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Prawdziwość wszystkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

............................................

(podpis)

BGN-II-341-6/09

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy .............................................................

Adres Wykonawcy .............................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU

LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,

ODPOWIADAJĄCYCH RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa Zamawiającego oraz adres | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość wykonanego zadania przez Wykonawcę w PLN | DATA (okres realizacji) i miejsce wykonywania zamówienia | Nr referencji (bądź innego dokumentu stanowiącego dowód, że zamówienie wykonano z należytą starannością) w załączeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

1. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

2. Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w nie więcej niż 4 zamówieniach udokumentuje wykonanie robót, o których wyżej mowa o łącznej wartości 150.000 PLN.

_________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

BGN-II-341-6/09

Załącznik Nr 4 do SIWZ

...............................................

(pieczęć firmy)

„Wymiana  stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach placówek oświatowych na terenie gminy Torzym”

WARUNKI GWARANCJI

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Miejscowość ................................................ 			Data .........................

Zakres warunków gwarancyjnych:

1. Okres gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

Inne proponowane przez Wykonawcę:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

______________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

/projekt/

## UMOWA na roboty budowlane w oparciu o postępowanie przetargowe Nr BGN-II-341-6/09

zawarta w  dniu ………………….2009 r. w Torzymiu pomiędzy

Gminą Torzym mającym siedzibę w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego 32 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Pana Ryszarda Stanulewicza	- Burmistrza Torzymia

przy kontrasygnacie Pana Marka Sodela – Skarbnika Gminy

a

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą robót

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonanie wykonanie  wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach oświatowych na terenie gminy Torzym  w ramach zadania:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Torzymiu przy ul. Mickiewicza 4 - wymiana stolarki okiennej.

- wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi,

Wymiar			Ilość			Funkcja

1650 x 1780 - 		21 szt.			R/UR

2150 x 1780 - 		11 szt.			R/UR

2280 x 262 0- 		  1 szt.		           R/UR

Razem - 			33 szt.

- bez obróbek blacharskich i wymiany parapetów wew.,

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Boczowie przy ul. Sikorskiego 4 - wymiana stolarki okiennej.

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi,

Wymiar			Ilość			Funkcja

960 x 880			16			U

870 x 820			  3			U

970 x 2020			  5			UR

1270 x 2020			  2			UR/U

1160 x 1180			  1			UR

2470 x 2050			23			R/UR/R/UR

970 x 2020			  4			UR

1280 x 1470			  2			UR

970 x 1300			  1			UR

1720 x 2050			  3			R/UR/R/UR

1150 x 1710			  5			UR/U

RAZEM:			65 szt.

- wymiana obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną z

silikonowaniem

- wymiana parapetów wew. z PCV

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Walewicach 25 - wymiana stolarki okiennej.

- wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi,

Wymiar			Ilość			Funkcja

2000 x 1250			6			R/UR

1950 x 1530			12			R/UR

1900 x 580			4			R/UR

1700 x 700			2			R/UR

1650 x 1160			2			R/UR

RAZEM			26 szt.

- wymianę obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej z silikonowaniem

- wymiana parapetów wew. na PCV

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

II. PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Torzymiu przy ul. Saperskiej 10 -  wymiana stolarki okiennej.

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi

Wymiar			Ilość			Funkcja

2350 x 2000			24			U/U/RU

2350 x 1730			7			R/R/UR

1750 x 1730			6			R/R

1170 x 2030			2			R

1170 x 1740			3			R

850 x 1730			20			R/U

1170 x 1730			4			R/U

2330 x 540			1			R/U

850 x 840			1			R

570 x 600			1			R

860 x 840			1			R

850 x 530			8			-

RAZEM			78 szt.

- bez obróbek blacharskich  i wymiany parapetów wew.

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

Przedszkole w Boczowie przy ul. Zakładowej 1 -  wymiana stolarki okiennej.

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z robotami towarzyszącymi

Wymiar			Ilość			Funkcja

1160 x 1630			15			R/UR

2330 x 1630			5			R/UR

2030 x 1110			1			R/UR

1090 x 1110			1			UR

14600 x 1430		6			R/UR

1170 x 1130			1			R/UR

RAZEM			29 szt.

- wymianę obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną z

silikonowaniem,

- wymiana parapetów wew. na PCV

- malowanie ościeży otworów okiennych farbami emulsyjnymi.

§  2

1.Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych.

2.Wykonawca wykona wszystkie prace objęte o których mowa w punkcie 1 niniejszej umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ....................................................

§ 4

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową, ustala się na dzień …/…/2009r.

§ 5

Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i 2 niniejszej umowy.

§ 6

Zamawiający oświadcza, ze posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczy Wykonawcy robót zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

§ 7

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy  w osobie ............................................

z uprawnieniami budowlanymi.

§ 9

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy.

§ 12

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem.

2. Zamawiający będzie żądał okazania wymaganych dokumentów atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robot budowlano montażowych.

§ 14

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie( netto) .................................................... zł słownie: ............................................................

Podatek VAT  zostanie doliczony do w/w kwoty w wysokości ustawowej.

§ 15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wysokości 5% wartości zadania brutto tj. ........................................ zł słownie: .............................................................. w formie .......................................................... w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących

terminach:

1) 70 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od odbioru końcowego i otrzymania faktury

Wykonawcy,

2) 30 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi.

§ 16

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 %                  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

§ 18

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

Wykonawca  zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy  i uzyska potwierdzenie przez inspektora nadzoru, a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie.

Przez gotowość do odbioru  należy  rozumieć zakończenie robót  i przygotowanie  kompletu dokumentów /protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły prób i badań w trakcie wykonywania robót/ -zmiany winny być akceptowane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, dokumentacja techniczna, atesty, certyfikaty, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu.

c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia.

g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

§ 19

Wykonawca na wykonanie robót remontowo-budowlanych przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, na materiały – zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producentów, licząc od daty podpisania protokołu odbioru  końcowego.

§ 20

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Nr  .....................................................................................................................................

według wystawionych przez niego faktur częściowych do 80 % wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem  w terminie  … dni od daty doręczenia do siedziby  Zamawiającego faktury , a  w przypadku  faktury końcowej 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 21

W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 22

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- - Wykonawcy :

a)  Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 6-8 umowy.

2. Zamawiającemu:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową.

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku dostawca

lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

d) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nadania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 23

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robot według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robot a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynności zabezpieczające poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robot. O ile przerwanie robot nie nastąpiło z jego winy. Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robot.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę, za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

7.Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

8.Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a

nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy w/g kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty.

9.Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy.

§ 25

Zmiany niniejszej umowy wymagają, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 27

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 28

Umowę, niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy :

1. Załącznik Nr 1 –  Oferta przetargowa Wykonawcy

Zamawiający:							 Wykonawca