BGN-II-341/11/2009

GMINA Torzym

ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

tel. ( 0 – 68 ) 7888500

fax. ( 0 – 68 ) 7888505

e-mail: urzad@torzym.pl

www.torzym.pl

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

REMONT OBIEKTU PRZEDSZKOLA W BOCZOWIE

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

zatwierdził w dniu 29.06 2009 r.

.......................................

### INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

  - Urząd Miejski w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – Remont obiektu przedszkola w Boczowie.

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Gmina Torzym.

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

    - „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

    - „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

    - „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

    - ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  - Dane Zamawiającego:

NIP: 927-14-52-983, REGON: 000546880

Dokładny adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

Tel. – 068 34 13 012 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 068 34 13 181

Strona internetowa Zamawiającego: www.torzym.pl

Znak Postępowania: BGN-341/11/09.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1

  - Przedmiot remontu obiektu przedszkola obejmuje:

A. Remont sal zabaw i sanitariatów

B. Remont instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji:

- wymiana rur stalowych c.o. na rury miedziane

- wymiana zaworów grzejnikowych

- wymiana naczynia zbiorczego

- wymiana pompy c.o.

- wymiana rur wodociągowych na rury alupex

- wymiana pionów kanalizacyjnych żeliwnych na rury PCV

  - Zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót – zał nr 1 do SIWZ,

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

  - Do oferty należy dołączać kosztorys cenowy – zał. nr 2 do SIWZ.

  - Zawartość dokumentów przetargowych. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- Przedmiar robót,

- Formularz cenowy

- Wzór oferty wraz z formularzami,

- Wykaz wykonanych robót

- Oświadczenie

- Wzór umowy,

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 31.08.2009 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

      - nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 a) wymagane jest wykonywanie działalności związanej z budownictwem.

4.2.1.1 Ocena spełniania warunku określonego w pkt. 4.2.1 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 b) wymagane jest:

- posiadanie doświadczenia z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem przynajmniej 2 zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 100 tyś. zł,

      - Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.2 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:

    - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówień polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 100 tyś. zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi (referencje, listy polecające itp.), że roboty wykazane w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1.1 c), d) wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5,

- KONSORCJUM

  - Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

  - każdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w  pkt 4.1.1 lit d) SIWZ,

  - członkowie konsorcjum musza łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.1 lit. a-c SIWZ,

  - oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.2 SIWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum;

  - oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

  - wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia;

  - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

  - Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.2 przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości (ilość zamówień) stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r., Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz z 2008 r. Nr 188, poz. 1155).

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 6.3 dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu  (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

  - Środki ochrony prawnej należy składać tylko i wyłącznie pisemnie na adres wskazany w pkt 1.5 SIWZ.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.5 SIWZ oraz przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

  - Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.

  - Modyfikacja SIWZ:

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

    - Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

    - W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

### OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Bogdan Szczepaniak Z-ca Burmistrza Torzymia, tel. (068) 341 6212, fax (068) 34 13 181

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

##### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

  - Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

  - Oferty wariantowe i częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych - oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

  - Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

- Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

- Dokumenty formalne wymagane wg pkt 4.2.1.1,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5,

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – Załącznik Nr 4,

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 3

- Formularz cenowy – Załącznik nr 2

  - Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: „Remont obiektu przedszkola w Boczowie - nie otwierać przed dniem 22 lipca 2009 roku, do godz.10:05”. Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu), by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  - Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.11 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

##### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym w pokoju nr 14 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 22.07.2009 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym w pokoju nr 11 (sala posiedzeń) o godzinie 1005 w dniu 22.07.2009 r.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

  - Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

  - Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 4 SIWZ czy została ona prawidłowo podpisana, oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

  - Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Ustawy uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę;

    - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

        - oczywiste omyłki pisarskie,

        - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

        - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych. Wynagrodzenie ryczałtowe obowiązujące strony w niniejszym postępowaniu to forma wynagrodzenia polegająca na tym, że Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac będących przedmiotem zamówienia jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac objętych zamówieniem podstawowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty:

- cenę ryczałtowa brutto z VAT (cyfrowo i słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- wartość należnego podatku od towarów i usług podana liczbowo i słownie

  - Cenę brutto należy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza.

  - Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

  - W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

  - Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z:

    - montażem i demontażem obiektów zaplecza tymczasowego,

    - niezbędnym do wykonania zamówienia wyposażeniem zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy,

    - zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy,

    - opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych oraz innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

    - wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

### OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 11.6, 11.7 i 11.8 SIWZ.

  - Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie 11.9 SIWZ.

  - Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

###### Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt

  - Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

  - Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium „Cena”.

###### FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 14.3 SIWZ.

  - Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania oraz przed upływem terminu związania ofertą.

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

  - Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). – załącznik nr 6

###### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – protest, odwołanie oraz skarga w trybie określonym w Ustawie – Prawo zamówień publicznych.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zasady udostępniania dokumentów.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnieniu nie podlegają dokumenty lub informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

- zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów;

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz czasie godzin jego urzędowania, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

BGN-II-341-11/09							Załącznik nr 1

Przedmiar robót: remont i modernizacja sal i sanitariatów

| Lp. | Opis | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych | m2 | 33,84 |
| 2. | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 99,85 |
| 3. | Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grub. 32 mm | m2 | 12,3 |
| 4. | Przybicie do podłóg z płyt OSB gr. 15 mm | m2 | 99,84 |
| 5. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 | szt. | 12 |
| 6. | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz izolowanych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 21 |
| 7. | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 37,8 |
| 8. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 325,85 |
| 9. | Zerwanie starych tapet | m2 | 39,76 |
| 10. | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome | m2 | 143,88 |
| 11. | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe | m2 | 195,25 |
| 12. | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. grub. 3 mm z gipsu szpachlowego –wykon. ręczne na stropach na podłożu z tynku | m2 | 143,88 |
| 13. | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego – wykon. ręczne na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 195,25 |
| 14. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III o podłożu z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 5 m2 w jednym miejscu) – sale zabaw | m2 | 35,26 |
| 15. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. ścian | m2 | 195,25 |
| 16. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. – sufitów | m2 | 143,88 |
| 17. | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu – np. Novita | m2 | 106,85 |
| 18. | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | 69,2 |
| 19. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 | 33,1 |
| 20. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 66,5 |
| 21. | Odbicie tynku zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o pow. odbicia do 5 m2 - WC, łazienki | m2 | 85,3 |
| 22. | Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 – WC i łazienki | m2 | 85,3 |
| 23. | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. Do 15 cm | m3 | 4,96 |
| 24. | Podkłady betonowe na stropie | m3 | 4,96 |
| 25. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatarte na ostro | m2 | 33,1 |
| 26. | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 33,1 |
| 27. | Posadzki jednobarwne z płytek o wymiarze 30x30 na zaprawie klejowej | m2 | 33,1 |
| 28. | Licowanie ścian płytkami | m2 | 168,6 |
| 29. | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed. z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 55-01 | m2 | 36,5 |
| 30. | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poj. jednowarstwowe. 55-01 | m2 | 14,3 |
| 31. | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. Od 15 do 20 cm | m | 123 |
| 32. | Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 41 |
| 33. | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 10 |
| 34. | Demontaż umywalki | kpl. | 10 |
| 35. | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 8 |
| 36. | Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | szt. | 1 |
| 37. | Rurociągi miedziane o śr. zewn. 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 123 |
| 38. | Rurociągi miedziane o śr. zewn. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 41,6 |
| 39. | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 26 |
| 40. | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 56 |
| 41. | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 24,3 |
| 42. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 9 |
| 43. | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 12 |
| 44. | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 12 |
| 45. | Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt | kpl. | 8 |
| 46. | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 10 |
| 47. | Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 48. | Brodziki natryskowe | kpl. | 1 |
| 49. | Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania | szt. | 15 |
| 50. | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych – oprawy strugo-pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem – zawieszenie końcowe 2x40 W | szt. | 12 |
| 51. | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych o obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem – przekręcanych 1x40 W końcowych | szt. | 8 |
| 52. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnych z podłączeniem | szt. | 8 |
| 53 | Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych 2 szt. | m2 | 3,6 |

Przedmiar robót: remont instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji w Przedszkolu w Boczowie

| Lp. | Opis | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm | m | 220 |
| 2. | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm | m | 150 |
| 3. | demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 25 mm | m | 60 |
| 4. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 60 |
| 5. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 30 |
| 6. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 140 |
| 7. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10 |
| 8. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o śr. zewn. 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 100 |
| 9. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 60 |
| 10. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 60 |
| 11. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 140 |
| 12. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 140 |
| 13. | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 76 |
| 14. | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 76 |
| 15. | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 76 |
| 16. | Kompensatory osiowe mieszkowe o śr. zewn. końcówek rurowych 22 mm | szt. | 4 |
| 17. | Kompensatory osiowe mieszkowe o śr. zewn. końcówek rurowych 18 mm | szt. | 4 |
| 18. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewn. 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 50 |
| 19. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewn. 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 50 |
| 20. | Rurociągi HTEM o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 15,2 |
| 21. | Rurociągi HTEM o śr. 100 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 23,4 |
| 22. | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 400 |
| 23. | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 40 |
| 24. | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 40 |

Zestawienie materiałowe

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ze stali węglowej ocynkowana 28x1,5 | mb | 100 |
| 2. | Rura ze stali węglowej ocynkowana 22x1,5 | mb | 140 |
| 3. | Rura ze stali węglowej ocynkowana 18x1,2 | mb | 30 |
| 4. | Rura ze stali węglowej ocynkowana 15x1,2 | mb | 60 |
| 5. | Zawór grzejnikowy reg. kąt. ½ nik | szt. | 38 |
| 6. | Zawór grzejnikowy odc. kąt. ½ | szt. | 38 |
| 7. | Odpowietrznik ½ grzejnikowy | szt. | 38 |
| 8. | Trójnik redukcyjny Press 28x15x28 | szt. | 30 |
| 9. | Trójnik redukcyjny Press 22x15x22 | szt. | 30 |
| 10. | Trójnik redukcyjny Press 18x15x15 | szt. | 10 |
| 11. | Kolano Press 90ST 28x28 | szt. | 30 |
| 12. | Kolano 90 Press 22x22 | szt. | 30 |
| 13. | Kolano 90 Press 18x18 | szt. | 20 |
| 14. | Kolano Press 90 ST 15x15 | szt. | 100 |
| 15. | Kolano Press 90 ST nypl 28x28 | szt. | 10 |
| 16. | Kolano Press 90 ST nypl 22x22 | szt. | 10 |
| 17. | Kolano Press 90 ST nypl 18x18 | szt. | 10 |
| 18. | Kolano Press 90 ST nypl 15x15 | szt. | 20 |
| 19. | Kolano Press 45 ST nypl 28x28 | szt. | 6 |
| 20. | Kolano Press 45 ST nypl 22x22 | szt. | 8 |
| 21. | Kolano Press 45 ST nypl 18x18 | szt. | 8 |
| 22. | Kolano Press 45 ST nypl 15x15 | szt. | 40 |
| 23. | Mufa 28x28 | szt. | 10 |
| 24. | Mufa 22x22 | szt. | 10 |
| 25. | Mufa 18x18 | szt. | 10 |
| 26. | Mufa 15x15 | szt. | 10 |
| 27. | Mufa redukcyjna 28x22 | szt. | 4 |
| 28. | Rura twarda 28x1 | mb | 140 |
| 29. | Rura twarda 22 | mb | 140 |
| 30. | Rura twarda 18 | mb | 60 |
| 31. | Rura twarda 15 | mb | 60 |
| 32. | Zawór grzewczy reg. kąt. ½ nik. | szt. | 38 |
| 33. | Zawór grzewczy reg. kąt. ½ | szt. | 38 |
| 34. | Odpowietrznik ½ grzejnikowy | szt. | 38 |
| 35. | Trójnik 28-15-28 | szt. | 30 |
| 36. | Trójnik 22-15-22 | szt. | 30 |
| 37. | Trójnik 18-15-18 | szt. | 10 |
| 38. | Kolano 90 2K *28 | szt. | 30 |
| 39. | Kolano 90 2K * 22 | szt. | 30 |
| 40. | Kolano 90 2K * 18 | szt. | 20 |
| 41. | Kolano 90 2K * 15 | szt. | 150 |
| 42. | Kolano 90 1K * 28 | szt. | 20 |
| 43. | Kolano 90 1K * 22 | szt. | 20 |
| 44. | Kolano 90 1K * 18 | szt. | 20 |
| 45. | Kolano 90 1K * 15 | szt. | 60 |
| 46. | Łuk 45 1K 28 | szt. | 10 |
| 47. | Łuk 45 1K 22 | szt. | 20 |
| 48. | Łuk 45 1K 18 | szt. | 20 |
| 49. | Łuk 45 1K 15 | szt. | 40 |
| 50. | Mufa 28 | szt. | 10 |
| 51. | Mufa 22 | szt. | 10 |
| 52. | Mufa 18 | szt. | 10 |
| 53. | Mufa 15 | szt. | 10 |
| 54. | Redukcja 28-22 N | szt. | 4 |
| 55. | Rura twarda 35x1,5 | mb | 40 |
| 56. | Trójnik 35-15-35 | szt. | 14 |
| 57. | Kolano 90 2K *35 | szt. | 20 |
| 58 | Kolano 90 1K *35 | szt. | 10 |
| 59. | Uchwyt podwójny 28 | szt. | 30 |
| 60. | Uchwyt podwójny 22 śruba | szt. | 60 |
| 61. | Uchwyt podwójny 18 śruba | szt. | 60 |
| 62. | Uchwyt podwójny 15 śruba | szt. | 40 |
| 63. | Pasta degufit 3000 250 g | szt. | 5 |
| 64. | Lut miękki2,5 mm | szt. | 10 |
| 65. | Pakuły – warkocz – 100 g | szt. | 2 |
| 66. | Uchwyt gumowy 2” 59-63 mm | szt. | 10 |
| 67. | Uchwyt gumowy 1.1/4” 39-46 mm | szt. | 20 |
| 68. | QIK rura 26x3 wielowarstwowa PE-Xc-Al.-PE-Xc | mb | 100 |
| 69. | Kolano zaprasowane 26x3 dwustronnie zaprasowane | szt. | 10 |
| 70. | Trójnik zaprasowywany 26x3 | szt. | 4 |
| 71. | Trójnik zaprasowywany 26x20x26 | szt. | 4 |
| 72. | Trójnik zaprasowywany 26x20x20 | szt. | 2 |
| 73. | Nypel zaprasowywany 26x3 – 1 GZ | szt. | 8 |
| 74. | Zawór kul. 1 śrub. | szt. | 6 |
| 75. | Mufa zaprasowywany 26x3,0 – 1 GW | szt. | 4 |
| 76. | Kompensator mieszk. DN 28 | szt. | 4 |
| 77. | Kompensator mieszk. DN 22 | szt. | 4 |
| 78. | Kompensator mieszk. DN 18 | szt. | 4 |
| 79. | Rura HTEM 100/200 | szt. | 6 |
| 80. | Rura HTEM 100/100 | szt. | 6 |
| 81. | Rura HTEM 100/500 | szt. | 6 |
| 82. | Rura HTEM 100/150 | szt. | 6 |
| 83. | Rura HTEM 100/250 | szt. | 6 |
| 84. | Rura HTEM 50/1000 | szt. | 8 |
| 85. | Rura HTEM 50/500 | szt. | 8 |
| 86. | Rura HTEM 50/150 | szt. | 8 |
| 87. | Rura HTEM 50/250 | szt. | 8 |
| 88. | Trójnik HTEA 100/100/67 | szt. | 8 |
| 89. | Trójnik HTEA 100/50/67 | szt. | 8 |
| 90. | Trójnik HTEA 50/50/67 | szt. | 4 |
| 91. | Trójnik HTEA 50/50/87 | szt. | 8 |
| 92. | Redukcja HTR 100/50 | szt. | 4 |
| 93. | Wyczystka HTRE 100 szara | szt. | 6 |
| 94. | Uchwyt gumowy 4” 108-116 mm | szt. | 10 |
| 95. | Uchwyt gumowy 1 ½ 48-53 mm | szt. | 10 |
| 96. | Kolano HTB 100/87 | szt. | 4 |
| 97. | Kolano HTB 100/67 | szt. | 10 |
| 98. | Kolano HTB 100/45 | szt. | 10 |
| 99. | Kolano HTB 100/30 | szt. | 4 |
| 100. | Kolano HTB 100/15 | szt. | 4 |
| 101. | Kolano HTB 50/87 | szt. | 10 |
| 102. | Kolano HTB 50/67 | szt. | 10 |
| 103. | Kolano HTB 50/45 | szt. | 20 |
| 104. | Kolano HTB 50/30 | szt. | 6 |
| 105. | Kolano HTB 50/15 | szt. | 6 |
| 106. | Traper HTUG 100 | szt. | 4 |
| 107. | Pasta poślizgowa 250 g | szt. | 2 |
| 108. | Rura PERT-AL.-PERT SUDOSKIN 20x2,0 | m | 50 |
| 109. | Rura SUDOSKIN 16x2 | m | 50 |
| 110. | Trójnik zaprasowywany 20x16x20 | szt. | 10 |
| 111. | Trójnik zaprasowywany | szt. | 10 |
| 112. | Trójnik zaprasowywany 20x20x16 | szt. | 10 |
| 113. | Kolano zaprasowywane 16-1/2 GW | szt. | 20 |

BGN-II-341-11/08

Załącznik nr 2

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia: remont i modernizacja sal i sanitariatów

| Lp. | Opis | jm | ilość | cena netto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych | m2 | 33,84 |  |  |
| 2. | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 99,85 |  |  |
| 3. | Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grub. 32 mm | m2 | 12,3 |  |  |
| 4. | Przybicie do podłóg z płyt OSB gr. 15 mm | m2 | 99,84 |  |  |
| 5. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 | szt. | 12 |  |  |
| 6. | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz izolowanych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 21 |  |  |
| 7. | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 37,8 |  |  |
| 8. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 325,85 |  |  |
| 9. | Zerwanie starych tapet | m2 | 39,76 |  |  |
| 10. | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome | m2 | 143,88 |  |  |
| 11. | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe | m2 | 195,25 |  |  |
| 12. | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. grub. 3 mm z gipsu szpachlowego –wykon. ręczne na stropach na podłożu z tynku | m2 | 143,88 |  |  |
| 13. | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego – wykon. ręczne na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 195,25 |  |  |
| 14. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III o podłożu z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 5 m2 w jednym miejscu) – sale zabaw | m2 | 35,26 |  |  |
| 15. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. ścian | m2 | 195,25 |  |  |
| 16. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. – sufitów | m2 | 143,88 |  |  |
| 17. | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu – np. Novita | m2 | 106,85 |  |  |
| 18. | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | 69,2 |  |  |
| 19. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 | 33,1 |  |  |
| 20. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 66,5 |  |  |
| 21. | Odbicie tynku zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o pow. odbicia do 5 m2 - WC, łazienki | m2 | 85,3 |  |  |
| 22. | Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 – WC i łazienki | m2 | 85,3 |  |  |
| 23. | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. Do 15 cm | m3 | 4,96 |  |  |
| 24. | Podkłady betonowe na stropie | m3 | 4,96 |  |  |
| 25. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatarte na ostro | m2 | 33,1 |  |  |
| 26. | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 33,1 |  |  |
| 27. | Posadzki jednobarwne z płytek o wymiarze 30x30 na zaprawie klejowej | m2 | 33,1 |  |  |
| 28. | Licowanie ścian płytkami | m2 | 168,6 |  |  |
| 29. | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed. z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 55-01 | m2 | 36,5 |  |  |
| 30. | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poj. jednowarstwowe. 55-01 | m2 | 14,3 |  |  |
| 31. | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. Od 15 do 20 cm | m | 123 |  |  |
| 32. | Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 41 |  |  |
| 33. | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 10 |  |  |
| 34. | Demontaż umywalki | kpl. | 10 |  |  |
| 35. | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 8 |  |  |
| 36. | Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | szt. | 1 |  |  |
| 37. | Rurociągi miedziane o śr. zewn. 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 123 |  |  |
| 38. | Rurociągi miedziane o śr. zewn. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 41,6 |  |  |
| 39. | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 26 |  |  |
| 40. | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 56 |  |  |
| 41. | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 24,3 |  |  |
| 42. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 9 |  |  |
| 43. | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 12 |  |  |
| 44. | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 12 |  |  |
| 45. | Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt | kpl. | 8 |  |  |
| 46. | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 10 |  |  |
| 47. | Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 48. | Brodziki natryskowe | kpl. | 1 |  |  |
| 49. | Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania | szt. | 15 |  |  |
| 50. | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych – oprawy strugo-pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem – zawieszenie końcowe 2x40 W | szt. | 12 |  |  |
| 51. | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych o obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem – przekręcanych 1x40 W końcowych | szt. | 8 |  |  |
| 52. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnych z podłączeniem | szt. | 8 |  |  |
| 53 | Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych 2 szt. | m2 | 3,6 |  |  |

Remont instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji w Przedszkolu w Boczowie

| Lp. | Opis | jm | ilość | cena netto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm | m | 220 |  |  |
| 2. | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm | m | 150 |  |  |
| 3. | demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 25 mm | m | 60 |  |  |
| 4. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 60 |  |  |
| 5. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 30 |  |  |
| 6. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 140 |  |  |
| 7. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10 |  |  |
| 8. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o śr. zewn. 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 100 |  |  |
| 9. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 60 |  |  |
| 10. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 60 |  |  |
| 11. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 140 |  |  |
| 12. | Rurociągi miedziane o śr. zewn.j 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 140 |  |  |
| 13. | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 76 |  |  |
| 14. | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 76 |  |  |
| 15. | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 76 |  |  |
| 16. | Kompensatory osiowe mieszkowe o śr. zewn. końcówek rurowych 22 mm | szt. | 4 |  |  |
| 17. | Kompensatory osiowe mieszkowe o śr. zewn. końcówek rurowych 18 mm | szt. | 4 |  |  |
| 18. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewn. 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 50 |  |  |
| 19. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewn. 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 50 |  |  |
| 20. | Rurociągi HTEM o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 15,2 |  |  |
| 21. | Rurociągi HTEM o śr. 100 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 23,4 |  |  |
| 22. | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 400 |  |  |
| 23. | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 40 |  |  |
| 24. | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 40 |  |  |

BGN-II-341-11/09								Załącznik nr 2

(pieczęć adresowa Wykonawcy )

OFERTA PRZETARGOWA

Do ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres zamawiającego)

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy ………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………..................

(adres)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na remont obiektu przedszkola w Boczowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę:

      - Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi :  …………………………………………………………………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….).

      - Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: ……………….. %, tj. ……………………………złotych (słownie: ………………………………………. złotych).

      - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

      - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

          - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy.

          - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

          - Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

          - W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

          - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.

          - Informacje zawarte na ……… stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

          - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:

……………………………………

(podać adres)

osoba do kontaktu

tel.: ………………………………

faks: …………………………….

e-mail: …………………………

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (dalej Załączniki):

Załączniki:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

BGN-II-341/11/09

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1 | Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Data wykonania robót (od-do) |  |
| 2 | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Data wykonania robót (od-do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

BGN-II-341-11/09							Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont obiektu przedszkola w Boczowie” wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

Załącznik nr 6

BGN-II-341-11/09

WZÓR UMOWY

zawarta dnia ....................... r. w Torzymiu w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ………………..2009 r. pomiędzy Gminą Torzym w imieniu której działają:

Burmistrz Torzymia – Ryszard Stanulewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Sodela

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ....................................................... z siedzibą w ........................... w imieniu, którego działają:

- ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

( 1.

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont obiektów w przedszkolu w Boczowie w zakresie:

A. Remont sal zabaw i sanitariatów

B. Remont instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji:

- Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określają:

  - - przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1  nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

( 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

( 3.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

- Na wbudowywane materiały oraz montowane urządzenia Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub certyfikatem.

- Dostarczone przez Wykonawcę materiały oraz urządzenia podlegają dopuszczeniu do wbudowania i montażu przez inspektora nadzoru polegającym na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną, ofertą przetargową i dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

( 4.

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez korzystania z usług podwykonawców.

( 5.

- Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

  - termin protokolarnego przekazania placu budowy – nie później niż 5 dni od daty zawarcia umowy,

  - termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy,

  - termin zakończenia przedmiotu umowy – …………...2009 r.

- Strony dopuszczają zmianę terminu, o których mowa ust.1 lit. c w następujących wypadkach:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 14 ust. 2 uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.  W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego.

- Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

- zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy,

- wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego użycia,

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy,

( 6.

- Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 20 % wartości przedmiotu umowy.

- W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych strony, w trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę.

( 7.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości ………….. zł ( słownie złotych: …………………………………………………………………..) brutto.

( 8.

Strony postanawiają, że rozliczenie za  wykonanie przedmiotu umowy, może być realizowane fakturami częściowymi wystawionymi każdorazowo po protokólarnym odbiorze poszczególnych części zamówienia.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni  od daty odbioru końcowego  fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na numer konta Wykonawcy, dołączony do faktury,

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

( 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad Wykonawca usunie w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, chyba że strony umówią się inaczej.

( 10.

- Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt c - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 7 należnego za wykonanie całości zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 7 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 7,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 7.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

( 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w ( 5 ust. 1 umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub projektem budowlanym,

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 10 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leżą przyczyny uzasadniające odstąpienie,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być Wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ppkt 3 niniejszego punktu,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 12.

  - Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa w niżej.

  - Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

§ 13.

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:

- zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy,

- zmiany przepisów prawnych  w tym zmiany stawku podatku VAT,

- sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej,

- wprowadzenia robót zamiennych,

- gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej,

- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy

( 14.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

( 15.

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 16.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią: załącznik nr 1 – przedmiar robót, załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa, załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY:							        WYKONAWCA: