BGN-II-341-20/09							Torzym 30.12.2009 r

S P E CY F I K A C J A

##### I S T O T N  Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

#### N A :

„Budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów-Lubin”

# GRUDZIEŃ 2009

# 1. ZAMAWIAJĄCY:

## Gmina Torzym

66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, woj. lubuskie, powiat sulęciński

tel. 068/341-30-12, fax. 068/341-31-81

www.torzym.pl

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWEINIA

#### 2.1 Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą” na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku Boczów-Lubin”

## 2.2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                   o wartości  poniżej kwot określonych w art. 11ust. 8 ustawy.

## 2.3 Do postępowania przetargowego  mają  zastosowanie przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych  na jej podstawie, a w sprawach w niej nie unormowanych  przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2.4  Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami” stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

# 3. ZAKRES I OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów-Lubin”

3.2. Zakres zamówienia to:

1) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Lubin z przepompowniami ścieków, monitoringiem, pomiarem przepływu ścieków wraz z budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Boczów-Lubin.

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji przyjętej

do zasobów geodezyjnych Starostwa  Powiatowego w Sulęcinie;

3) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

3.4.  Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna – załącznik        nr 11 SIWZ, przedmiar robót – załącznik nr 10 SIWZ  oraz postanowienia SIWZ.

3.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie i  ujęcie w ofercie  innych  studni   kanalizacyjnych  niż podano  w dokumentacji projektowej, STWiOR pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w tej dokumentacji. tj równoważnych.

3.6. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.

3.7. Uzyskanie decyzji oraz ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót leży po stronie Wykonawcy.

3. 8. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45232440-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1 Wymagany termin realizacji, to termin nieprzekraczalny do wykonania zamówienia. Oznacza to, że przedmiot zamówienia musi być wykonany  w terminie  do dnia 30 kwietnia 2010 r.

4.2. Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie końcowego protokołu odbioru robót po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

# 5. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

  - Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Oferta musi odpowiadać treści specyfikacji.

  - Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do Specyfikacji.

  - Oferta oraz dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione                do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności)                    to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kserokopie z oryginałem stosownego pełnomocnictwa; Wzory dokumentów/załączniki do SIWZ  winny zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do złożenia oferty i dołączone do oferty .

  - Oferta wraz z wszystkimi załącznikami  powinna być napisana w języku polskim, trwałą                 i czytelną techniką pisarską. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane  wraz                  z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

  - Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

  - Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, złożone w jedną całość  i spięte oraz umieszczone  w nieprzejrzystym opakowaniu. Wszystkie strony oferty muszą  być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa jeśli nie są   podpisane przez Wykonawcę  lub potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem

  - Opakowanie, o którym mowa w pkt.5.8 powinno być oznaczone następująco:

Gmina Torzyma, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku Boczów-Lubin”

Nie otwierać przed dniem 25.01.2010 r.  godz. 10.05.

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

5.10 .Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5.12. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym            do    składania ofert.

5.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy winny być zamieszczone  jako ostatni załącznik do oferty  i znajdować się  w nieprzejrzystym opakowaniu.

5.14. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu    zamówienia, o którym mowa SIWZ.

5.15. Wykonawcy będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych

wydatkami lub stratami poniesionymi przez Wykonawcę, w związku  z wizytami i oględzinami miejsca robót, ani żadnymi innymi aspektami związanymi   z przygotowaniem oferty.

5.16. Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy  oraz wszystkie oświadczenia, jakie składa Wykonawca   w ofercie muszą być złożone w formie oryginału, zaś pozostałe  dokumenty tworzące ofertę  mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                            z oryginałem przez Wykonawcę (tzn. opatrzone datą, napisem „za zgodność z oryginałem”             oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

5.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.

5.18 Trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w zakresie robót sieciowo- kanalizacyjnych.

W przypadku zlecenia podwykonawcom części realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie  pozostałych robót (tj poza robotami sieciowo-kanalizacyjnymi) Zamawiający żąda wskazania                     w ofercie tych robót przez Wykonawcę.

5.18. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

5.18.1   Wypełniony formularz ofertowy  stanowiący kartę tytułową oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ;

5.18.2  Szczegółowe kosztorysy ofertowe -  Formularz cenowy – załącznik nr 9 ze wskazaniem cen jednostkowych pozycji oraz wartości tych pozycji w układzie zgodnym z załączonymi do SIWZ i przedmiarami robót.  Układ wypełnionego formularza cenowego – wg przedmiarów stanowiących załącznik nr 9 SIWZ. Należy  wycenić wszystkie pozycje przedmiarów robót. Do wyceny wyliczonej jak wyżej, należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów SIWZ oraz spostrzeżeń i wniosków z wizji na placu budowy.

5.18.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione                   w pkt. 6 SIWZ;

    - Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

    - Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji  wykonany przedmiot zamówienia (załącznik Nr 4 do SIWZ);

    - Oryginał Pełnomocnictwa lub  kopia tego pełnomocnictwa  potwierdzona za zgodność                 z oryginałem przez notariusza, które udzielone zostało reprezentantowi wykonawców  do reprezentowania wykonawców  w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania  w postępowaniu  i zawarcia umowy   w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego tj.: konsorcjum, spółka cywilna. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz muszą złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6 SIWZ.

    - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających                   tj. podpisujących ofertę, o ile  nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

    - Kopię   umowy  spółki   cywilnej,  jeżeli   działalność    gospodarcza   przedsiębiorców               jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania – który Wykonawca sporządzi w oparciu o formularz cenowy i zapisy projektu umowy.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW :

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

6.1.1 posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności                      oraz   nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.1.1.1) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć w ofercie następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert                 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

  - oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 i NR 3 SIWZ               o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  i nie podleganiu wykluczeniu                     (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być przedmiotowe oświadczenia złożone /podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną).

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj:

      - wykonali samodzielnie lub w konsorcjum  w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  o łącznej długości nie mniejszej niż 5 km;

W celu potwierdzenia spełniania  warunku określonego w pkt 6.1.2.1) Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć w ofercie:

-    wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony wg załącznika nr 5 SIWZ)              w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  i miejsca wykonania  oraz dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty  zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich, tego który spełnia dany warunek).

      - dysponują osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia tj:

-  Kierownikiem budowy - osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz posiadać łącznie co najmniej trzyletnie  doświadczenie                      w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu robót sieci kanalizacyjnych;

-  Kierownikiem robót drogowych – osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi   w specjalności drogowej oraz posiadać łącznie co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu robót drogowych.

W celu potwierdzenia spełniania  warunku określonego w pkt 6.1.2.2) Wykonawcy   zobowiązani są przedłożyć w ofercie:

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wg załącznika nr 6 SIWZ  (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

- decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Kierownik budowy  i kierownik robót drogowych muszą  posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku gdy  nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wskaże okres doświadczenia zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie „miesiąc - rok”) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu skrajne miesiące z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie „rok-rok”), wówczas zamawiający pominie skrajne lata.

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia tj:

      - osiągnęli w każdym z 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przychody ze sprzedaży (netto) bez VAT wynoszące co najmniej 3.000.000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania  warunku określonego w pkt 6.1.3.1) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat,  a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody  - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

      - posiadają środki finansowe  lub posiadają zdolność kredytową w wysokości                      co najmniej 3.000.000,00 PLN .

W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 6.1.3.2) Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych   w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej  w wymaganej  wysokości (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna                 i finansowa).

      - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 3.000.000,00PLN.

W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 6. 1.3.3) Wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności            (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców                        o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

6.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  i dokumentów  wymienionych w pkt. 6.1 SIWZ dostarczonych przez Wykonawcę  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku  spowoduje wykluczenie  Wykonawcy  z postępowania.

6.3 Jeżeli Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  :

1)  w pkt  6.1.1.1 lit a) i lit b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.4 Dokumenty, o których mowa w pkt.  6.3  ppkt. 1 lit. a) i b)  powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3 ppkt. 1 lit. c)  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w  kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w  którym Wykonawca ma  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania,  nie  wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3  ppkt.1  zastępuje się je  dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego  odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.  6.4 stosuje się odpowiednio.

  - Dokumenty wymienione w pkt. 6.3  i pkt. 6.5  składane są w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

### 7. WADIUM

  - Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest wniesienie wadium  w wysokości                                        30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100).

7.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

-  w pieniądzu -  winno być wpłacone  na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku         Spółdzielczym  w Krośnie Odrz. o/Torzym  Nr rachunku  16 9656 0008 2060 0271 2000 0005 (niedopuszczalne jest wniesienie wadium w kasie Zamawiającego)

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędniościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.)

7.3. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach  stosowną umowę należy złożyć do depozytu w kasie  Zamawiającego  a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

7.4  Wadium należy wnieść  przed  terminem składania ofert;

7.5 Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert (dniem wniesienia jest dzień uznania na rachunku Zamawiającego).

7.6. Oferta nie zabezpieczona w formie wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o kosztorysy  ofertowe na podstawie kalkulacji własnej uwzględniając wszystkie nakłady i koszty  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisane w SIWZ i jest to cena ryczałtowa. Podstawą obliczenia ceny są przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje techniczne oraz warunki określone i opisane    przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz spostrzeżeń i wniosków z wizji na placu budowy.

  - Kosztorysy ofertowy należy sporządzić ściśle według pozycji wyszczególnionych                                w przedmiarach robót, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, stanowi suma wartości poszczególnych  kosztorysów ofertowych wraz z  podatkiem VAT.

  - Wykonawcy są zobowiązani do wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie robót.

  - Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych i wszystkich warunków, obowiązków, które mogą  w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę Oferty, lub na wykonanie robót. W przypadku jeśli oferta Wykonawcy uznana zostanie za najkorzystniejszą, żadne żądania zmian wartości Oferty motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnieniu ww. obowiązków nie będą brane pod uwagę. Odpowiedzialność ta rozciąga się także na niezgłoszone w terminie określonym w pkt. 13.1 błędy w obmiarach.

9. AUKCJA ELEKTRONICZNA

9.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. KRYTERIA WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

10.1. Zamawiający przy  wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującym  kryterium:

a) cena łączna za  przedmiot zamówienia                                          - 100 %

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje suma punktów uzyskanych za to kryterium, obliczone wg zasady określonych  poniżej.

10.2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę  cena brutto w PLN za przedmiot zamówienia.

10.3 Jeżeli  zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.4 .Opis sposobu oceniania oferty.

Kryterium ceny :

najniższa oferowana cena brutto

liczba punktów =          -------------------------------------------       x  100% x   100 pkt

cena brutto z oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając  w „dół”.

Wszystkie oceny ofert dokonane przez członków komisji przetargowej zostaną wpisane  do „Kart indywidualnej oceny ofert” (druk ZP-20) i podsumowane w „Streszczeniu oceny    i porównania złożonych ofert: (druk ZP-21)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

11. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

11.1 Oferty należy składać w terminie do dnia  25.01.2010 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32  w Sekretariacie  – pokój   Nr 14.

11.2. Adres Zamawiającego dla przesyłek pocztowych:

Gmina  Torzym, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

11.3. Oferty przesłane pocztą  lub za pośrednictwem firm wysyłkowych, które  wpłyną do siedziby   Zamawiającego   po  upływie  terminu  do  składania  ofert,  zostaną  zwrócone  oferentom bez  otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu

12. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ.

12.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie w języku polskim.

12.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazywane faksem  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

12.3  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

12.4  Osobą upoważniona do kontaktu jest Pan Bogdan Szczepaniak, codziennie od poniedziałku do  piątku w godz.: 7:30 – 15:00.

13. WYJAŚNIENIA DO  S.I.W.Z.

13.1 Każdemu Wykonawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości  co do treści   SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi chyba, ze pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

13.2 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej.

13.3. Zamawiający nie przewiduje  możliwości zebrania Wykonawców.

13.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ.. W takim przypadku Zamawiający  przekazuje dokonaną w ten sposób modyfikację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ a także  zamieszcza  na stronie internetowej.

13.6 Wszelkie zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

14.MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT.

14.1. Otwarcie ofert jest jawne.

14.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  25.01.2010 w Urzędzie Miejskim, Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym – pokój nr 11 (Sala posiedzeń) o godz. 10:05.

14.3. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

14.4. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane  z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy   po publicznym badaniu ofert.

14.5. Otwarcia ofert dokonuje się publicznie.

14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.7. W dalszej części:

- zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

- następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,

- następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

14.8. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

- imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji,

- warunki płatności.

14.9. Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

# 15. INFORMACJE O ZABEAZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  - Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w  jednej  lub kilku formach, o których mowa  w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BS Krosno Odrz. o/Torzym Nr 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

  - Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poręczenia winno być ważne o 30 dni dłużej niż przewidywany termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy.

16. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ

16.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

16.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż  60 dni.

16.3. Wykonawca może przedłużyć terminu związania ofertą samodzielnie,  zawiadamiając o tym Zamawiającego.

# 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCI, JAKIE ZOSTANA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY

17.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy  złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                     i prawne;

- Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

17.2. Ponadto Zamawiający po wyborze  najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt. 17.1 lit. a) na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

17.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana  będzie poinformowany  o terminie zawarcia  umowy. Umowę w sprawie zamówienia publicznego  Zamawiający  zawiera  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

17.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie,                      w  jednej  lub kilku formach, o których mowa  w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z pkt. 15.1 SIWZ.

17.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia publicznego wspólnie złożą umowę regulującą ich współdziałanie (konsorcjum), która winna zawierać:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w tym Okres Zgłaszania Wad,

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

- określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego,

- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

17.6 Wszystkie kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w projekcie umowy – załacznik nr 8 SIWZ.

### 18. ŚRODKI  OCHRONY PRAWNEJ

18.1. Wykonawcom  a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w  dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

18.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ,  czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

18.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

18.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 
a) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

-  przepisu pkt. 18.3. zdanie pierwsze nie stosuje się.

18.5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

18.6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

18.7  Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

18.8 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

18.9 Od rozstrzygnięcia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

19.1 Zamawiający  nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych oraz nie przewiduje:

- udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zawarcia umowy ramowej;

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy – zakres zmian został określony we wzorze umowy załącznik nr  8 SIWZ.

19.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Załącznik SIWZ:

- Formularz ofertowy;

- Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy                            o zamówieniach publicznych;

- Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podst. art.24  ust. 1 i 2;

- Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć         w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

- 7. Wykaz sprzętu

8. Projekt umowy;

9. Formularz cenowy.

10. Przedmiary robót;

11. Dokumentacja techniczna.

Zatwierdzam dnia  30.12.2009  r.

BURMISTRZ TORZYMIA

Ryszard Stanulewicz

Załącznik nr 1 SIWZ

BGN-II-341-20/09

###### FORMULARZ   OFERTOWY

| 1. | NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ADRES WYKONAWCY |  |
| 3. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |
| 4. | CAŁKOWITY KOSZT WYKONANIA ZAMÓWIENIA | NETTO | VAT | BRUTTO |
|  |  | .................................. SŁOWNIE................... | %.......................... ...................................... SŁOWNIE.................... | ...................................... SŁOWNIE...................... |
| 5. | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |  |
| 6. | Warunki płatności | Przelew, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT |
| 7. | OKRES GWARANCJI |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią i warunkami SIWZ dla niniejszego zamówienia, przyjmuję  je bez zastrzeżeń gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie                    z treścią i zakresem objętym SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

- akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 7 SIWZ ,

- w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą,  zobowiązuję się zawrzeć umowę  wg projektu określonego w załączniku nr 7 SIWZ w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 15 SIWZ,

- nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- Zamierzam/nie zamierzam korzystać z podwykonawców przy realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia w zakresie *:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(proszę wymienić)

.........................................................................

data , pieczątka i podpis

Załącznik Nr 2 SIWZ

BGN-II-341-20/09

OŚWIADCZENIE

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm):

- spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

- Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................................................

data, pieczątka  i   podpis

Załącznik Nr 3 SIWZ

BGN-II-341-20/09

# OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Informacja:

Art. 24 . 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli  szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych  wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

...................................................

data , pieczątka i  podpis

Załącznik nr 4 SIWZ

BGN-II-341-20/09

OŚWIADCZENIE

O  WARUNKACH GWARANCJI

Niżej podpisani ..................................................................................................................................

Nazwa firmy, adres

oświadczamy, że udzielamy  ...................... miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy , liczonej od  dnia końcowego odbioru  robót.

............................................................

/ data  , pieczątka i podpis/

Załącznik Nr 5 SIWZ

BGN-II-341-20/09

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonałem następujące roboty budowlane  odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w przypadku prowadzenia przez wykonawcę działalności przez okres krótszy niż 5 lata – za cały okres działalności).

| L.p. | Nazwa roboty | Wartość w PLN | Przedmiot roboty | Data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót.

....................................................

data, pieczątka i podpis

Załącznik Nr 6 do SIWZ

BGN-II-341-20/09

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwisko i Imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Doświadczenie zawodowe (lata pracy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

………………………………………..                                                                       ....................

(miejscowość, data)                                                                                        (podpis

Do zestawienia należy załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Załącznik nr 7 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca

Nr postępowania: BGN-II-341-20/09

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Torzym

Ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WYKONAWCY

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Do realizacji niniejszego zamówienia użyję(emy) następujących narzędzi i urządzeń:

| L.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Wymagane właściwości | Data produkcji | Własność (W) / posiadanie (P) | Wskazanie partnera* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* jeżeli jest składana oferta wspólna

Załącznik nr 8 SIWZ

# Projekt umowy

# Umowa w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-20/09 z dnia ……..

zawarta w dniu ………………..r  w Torzymiu  pomiędzy:

Gminą Torzym z siedzibą  66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32,

NIP …………………,  REGON ………………

reprezentowaną przez:

P. ………………………………...          -   Burmistrza Torzymia

przy kontrasygnacie ……………………-  Skarbnika Gminy Torzym

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………..

z siedzibą …………………………….

reprezentowaną przez :

1. ……………………………………….

NIP ………………,  REGON ……………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów-Lubin”

2. Zakres zamówienia to:

1) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Lubin z przepompowniami ścieków, monitoringiem, pomiarem przepływu ścieków wraz z budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Boczów-Lubin.

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji przyjętej

do zasobów geodezyjnych Starostwa  Powiatowego w Sulęcinie;

3) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekt budowlany, przedmiary robót oraz oferta Wykonawcy.

4. Zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane będzie ściśle według harmonogramu  rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do oferty.

§ 2

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 ze zm.).

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;

- oferta Wykonawcy;

- harmonogram rzeczowo-finansowy

§ 3

- Terminem rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy jest dzień sporządzenia protokołu przekazania placu budowy. Sporządzenie protokołu nastąpi  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni od dnia  podpisania umowy z zastrzeżeniem ust 6.

- Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy strony ustalają do dnia 30 kwietnia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać poszczególne etapy robót w terminach wskazanych w harmonogramie,  o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca może zrealizować w terminie wcześniejszym poszczególne etapy harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, co nie stanowi podstawy do odbioru wykonanych robót.

- Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie końcowego protokołu odbioru robót po uprzednim uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie    i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

- W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego harmonogramu rzeczowo - finansowego uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- W przypadku nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 5 niniejszej umowy ostatecznego harmonogramu rzeczowo – finansowego, nastąpi wstrzymanie przekazania placu budowy do momentu otrzymania przedmiotowego harmonogramu. Sytuacja ta nie powoduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy  przy zachowaniu szczególnej staranności, zgodnie  z opisem w niej zawartym oraz zgodnie z :

- warunkami  wynikającymi z obowiązujących  przepisów technicznych  i prawa budowlanego;

- wymaganiami  wynikającymi z obowiązujących  Polskich Norm  i aprobat technicznych;

- postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- dokumentacji projektowo-technicznej,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- zasadami rzetelnej wiedzy  technicznej  i ustalonymi  zwyczajami;

- zasadami sztuki budowlanej;

- warunkami pozwoleń na budowę;

- warunkami złożonej oferty;

- warunkami i sposobem montażu studzienek  wg instrukcji producenta;

§ 5

1.   Nadzór nad realizacją i koordynacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru ……………………………….

- Kierowanie robotami objętymi umową Wykonawca powierza – ………………………..

- Kierownik budowy i kierownik robót drogowych muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku gdy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy                        z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 ze zm.) oraz umową zawartą z Zamawiającym.

- Osobą odpowiedzialną za wszelkie kwestie związane z wykonywaniem niniejszej umowy               z ramienia Zamawiającego jest   - P. Bogdan Szczepaniak

§6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców                    i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby                         ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku                   z wykonywaniem niniejszej umowy.

W szczególności:

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać              o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji robót zapewnić na terenie                      ich prowadzenia należyty ład i porządek, a  szczególnie przestrzegać przepisy BHP                  i p.poż..

- Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub  osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Zamawiający nie przewiduje wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesienia szkody, zniszczenia w mieniu przez osoby trzecie. W ramach umowy  Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie nieruchomości, dróg, placów  i innych miejsc, przez które prowadzona będzie sieć kanalizacyjna.

- Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie              z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r            w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126).

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami (wg zasad obowiązujących na terenie Gminy) wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska, między innymi  zapobiegać powstawaniu odpadów ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.

- Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów  potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.

- Materiały  i   urządzenia    powinny   odpowiadać  co  do  jakości   wymogom   wyrobów dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.

- Materiały i urządzenia muszą posiadać  wymagane prawem stosowne certyfikaty                       lub deklaracje zgodności, atesty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji,

- Wykonawca   zapewni   potrzebne  oprzyrządowanie,   potencjał   ludzki   oraz   materiały    wymagane   do  zbadania  na  żądanie  Zamawiającego  jakości   robót  wykonywanych             z    materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia zużytych materiałów,

- Badania realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli Zamawiający  zażąda  badań,  które  nie  będą   przewidziane   w   umowie,  to  Wykonawca  zobowiązany   jest przeprowadzić  te  badania.

- Na pisemne żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych upoważnień                   w zakresie  realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto umożliwić dysponentowi środków Unii Europejskiej oraz innym uprawnionym podmiotom dokonania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotowego zadania.

- Dodatkowo przed przystąpieniem do prac  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania               od zainteresowanych stron, a w szczególności mieszkańców – właścicieli posesji informacji    o istnieniu   i przebiegu urządzeń podziemnych niezinwentaryzowanych.

###### Wykonawca zobowiązany jest wówczas do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac oraz  należy je wykonywać przy udziale instytucji zarządzającymi tymi sieciami.

Wszelkie szkody wyrządzone przy prowadzeniu prac w urządzeniach podziemnych niezinwentaryzowanych Wykonawca usunie na własny koszt i własnymi siłami.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest                          do sporządzenia dokumentacji fotograficznej w wersji papierowej lub elektronicznej dla robót zanikających.

§ 7

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1 zobowiązuje się do :

- urządzenia placu robót, zaplecza, ponoszenia kosztów za media tj za wodę, energię;

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy;

- demontażu,  napraw,  montażu  ogrodzeń  posesji  oraz  innych  uszkodzeń  obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu na którym będzie realizował roboty;

- zabezpieczenia dojść pieszych do budynków w okresie realizacji   robót oraz prawidłowego zabezpieczenia robót / wykopy/ przed dostępem osób  trzecich;

- przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizację robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją  robót  objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących;

- odpowiedniego zagęszczenia mas ziemnych na całej trasie przebiegu kanalizacji             w celu zabezpieczenia osiadania terenu;

- wykonanie badań  nośności gruntów we wskazanych miejscach przez Zamawiającego;

- przywrócenie  terenu  do  stanu   poprzedniego  umożliwiającego  dotychczasowe  użytkowanie  / w tym rozścielenie uprzednio zdjętej warstwy humusu /;

- uzyskania decyzji oraz poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz chodnika na czas wykonywania robót;

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- przeprowadzenia kamerownia  wszystkich kolektorów; Wykonawca   zobowiązany  jest   do   rejestracji   kamerą   inspekcyjną   do   monitoringu     kanalizacji, wszystkich kanałów głównych  i  bocznych; zapis  wykonanego  monitoringu   kanalizacji wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu przy każdym odbiorze robót wraz                     z   postępem budowy; zapis winien zawierać licznik mb,  datę,  godzinę inspekcji oraz  spadki;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą;

- obsługi geologicznej jeśli będzie to konieczne;

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;

- uzyskanie pozwoleń  na użytkowanie;

- dokonania uzgodnień oraz odbiorów z administratorami wszelkich napotkanych sieci między innymi: wodno.-kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej;

- zezwoleń na wjazd ciężkim sprzętem;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji;

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej;

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie ;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

- współdziałanie z użytkownikiem sieci - Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu;

- wykonania tablic informacyjnych.

2.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie ponadto                  do poniesienia ewentualnych kosztów w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1                   z tytułu prowadzenia nadzoru z ramienia:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- Zakładu  Energetycznego,

- Telekomunikacji Polskiej S.A,

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Inspektorat w Sulęcinie

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Powiatowego Zarządu Dróg                                 w Sulęcinie;

- Innych wg potrzeb.

oraz dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień z w/w instytucjami oraz właścicielami działek.

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od chwili uzyskania wszelkich  opinii oraz uzgodnień do przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. Podpisanie protokołu odbioru robót jest uzależnione od przekazania Zamawiającemu oryginałów opinii oraz uzgodnień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz szczegółowych przepisów branżowych.

4. Wszystkie sięgacze mogą być wykonane przez Wykonawcę wyłącznie za każdorazową pisemną  zgodą Zamawiającego uzyskaną  przez właściciela nieruchomości                                    i przedstawioną  Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca może wykonać roboty będące przedmiotem umowy sam lub przy pomocy podwykonawców w zakresie tej części przedmiotu zamówienia, który został wskazany                w ofercie.

Stosownie do treści art. 647 1 § 1 KC strony ustalają, że następujący zakres robót : …………………………………………….. ……………………………… Wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców , a pozostałe roboty będzie  wykonywał samodzielnie.

- Wykonawca ponosić będzie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane prace, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia  z  podwykonawcami.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić taki okres odpowiedzialności za wady z tytułu gwarancji i rękojmi, aby nie był on krótszy                           od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiającemu w stosunku do wskazanych Podwykonawców przysługują uprawnienia określone w art. 647' Kodeksie Cywilnym, między innymi obowiązek dostarczenia umowy.

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z innymi podwykonawcami pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót w następujących przypadkach:

- Nieprzestrzegania przepisów BHP i P-poż,

- Wykonania robót niezgodnie z STWiOR,

- Nie stosowanie się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikających                    z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyn ich przerwania i za zgodą  Inspektora.

§ 10

- Wykonawcy przysługuje od  Zamawiającego  wynagrodzenie  za wykonanie całości  przedmiotu umowy według oferty sporządzonej przez Wykonawcę w wysokości  ……………..zł  netto  plus należny podatek VAT w wysokości  ……………

Razem ………………………….brutto (słownie………………………………)

- Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art.632 K.C.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 11

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy, co stanowi kwotę …………………zł (słownie : …………………………………………………….. )              w   formie……………………………………..,

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BS Krosno Odrz. o/Torzym Nr16 9656 0008 2060 0271 2000 0005 Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poręczenia winno być ważne o 30 dni dłużej niż przewidywany termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia               i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona                              na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady lub gwarancji jakości w okresie gwarancyjnym stanowić będzie kwotę 30 % równowartości zabezpieczenia i zostanie zwrócona  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości                       i spisaniu komisyjnego protokołu odbioru pogwarancyjnego przez strony umowy.

    - W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 12

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane fakturami częściowymi i fakturą/fakturami końcowymi.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół odbioru częściowego robót – zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru robót.

- Terminy odbiorów  częściowych wskazane zostały w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Maksymalna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury/faktur końcowych będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 12 ust. 7. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje podpisanie protokołu końcowego odbioru robót.

- Odbiór robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego nie stanowi o spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte niniejszą umową  mogą zostać przyjęte wyłącznie              w całości i wyłącznie w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości robót. Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NR…………………………………..  w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego faktury, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W przypadku błędnie wystawionych faktur lub braku wymaganych dokumentów Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Wykonawcę w terminie                     do 7 dni   od daty doręczenia faktury i wymaganych dokumentów, bieg terminu określonego   w § 12 ust 8 rozpoczyna się od daty przedłożenia kompletnych dokumentów, skorygowanych faktur i uzupełnionych dokumentów.

- Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej                            z niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w zakresie wykonania  robót dodatkowych. W przypadku zaistnienia konieczności  wykonania prac nie objętych zamówieniem i specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy nie wolno  ich  wykonywać bez uzyskania  dodatkowego  zamówienia  na podstawie odrębnej zawartej na piśmie umowy. O konieczności wykonania prac dodatkowych  Wykonawca informuje  niezwłocznie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

Podstawą uzyskania zamówienia dodatkowego, będzie uznanie potrzeby wykonania                       i protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru. Zamówienie takie Wykonawca może otrzymać w granicach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, tylko na podstawie pisemnej umowy dodatkowej (pod rygorem nieważności)  określającej zakres,  formę, sposób i termin wykonania prac  dodatkowych oraz termin i sposób ich rozliczenia. Do obliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe przyjmowane będą składniki cenotwórcze   z oferty  podstawowej.

- Za roboty dodatkowe uważa się  tylko te, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie są za takie uznawane roboty wynikające  z ewentualnych błędnych danych zawartych w obmiarze robót lub braku w tym obmiarze robót, które  są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy określonego  w SIWZ.

- Za roboty wykonane, a nie objęte kosztorysem ofertowym lub umową dodatkową Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

- Inspektor nadzoru nie może zlecać samodzielnie robót dodatkowych.

§ 13

- Wykonawca udziela  gwarancji jakości na wykonane roboty objęte umową w tym użyte materiały, na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót                           i przejęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.

- Strony ustalają , że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użytych materiałów oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okresy równe okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 kodeksu cywilnego.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości realizowane będą w miejscu wskazanym w § 1 umowy.

- Wykonawca zapewni:

  - nieodpłatne usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wszelkich wad i usterek;

  - wymiana urządzenia lub jego części na nowe przy 3 (trzech) naprawach gwarancyjnych tego samego typu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagałoby ono nadmiernych kosztów.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest        i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich  w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy komisyjny, ostateczny, gwarancyjny termin odbioru wykonanego przedmiotu umowy  przed upływem dwumiesięcznego terminu gwarancji ustalonego                 w umowie.

- Strony ustalają, że Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania                            od Zamawiającego w sprawie wystąpienia usterek i wad ujawnionych po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót  (tj. w czasie trwania okresu gwarancyjnego) przystąpi do ich usuwania oraz (lub) uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę co do terminu usunięcia w/w usterek i wad.

- W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub braku uzgodnienia terminu usunięcia wad  i usterek lub  nie przystąpienie do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania przez Wykonawcę,  niezbędne prace zostaną powierzone do wykonania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach kwoty pozostawionej  na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Potwierdzeniem zakończenia usunięcia wad i usterek będzie podpisany stosowny protokół przez Komisję,  o której mowa w § 16 ust 3 umowy. W takim przypadku termin gwarancji wymienionej rzeczy na rzecz wolną od wad biegnie od nowa  z dniem podpisania protokołu.

§ 14

1.   Strony postanawiają , że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie  :

- odstąpienia od umowy przez  Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca   - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 pkt. 1 umowy ,

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 pkt. 1 umowy za każdy dzień  zwłoki ,

- zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto dla tego etapu za każdy dzień  zwłoki ,

- zwłoki w dokonaniu odbiorów częściowych robót w  poszczególnych etapach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto dla tego odbioru za każdy dzień  zwłoki ,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi i gwarancji  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto dla danego etapu za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad i usterek.

2    Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia  roszczeń od oferenta  dotyczących  wyrównania szkody  na  zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

- za zwłokę w zapłacie faktury  w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 10%  wynagrodzenia  brutto  określonego w ofercie.

4. Jeżeli wskutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Wykonawcy, Zamawiający utraci przyznane lub mające zostać przyznane środki finansowe związane z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych środków finansowych.

5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.

§ 15

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                 w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Wznowione polisy ubezpieczeniowe  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu.

§ 16

1. Protokół odbioru częściowego

- Po zakończeniu  robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy                          i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy przez inspektora nadzoru, Wykonawca najpóźniej na 20 dni przed wskazanym w harmonogramie rzeczowo - finansowym dniem  odbioru częściowego  pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

- Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą  wykonanego etapu robót                                 t.j oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji na danym odcinku oraz kserokopie dokumentów inwentaryzacyjnych z danego odcinka złożonych do Starostwa Powiatowego w Żywcu lub oświadczenie geodety o podjęciu prac i zakresie zaawansowania z przedstawieniem szkiców potwierdzających długość i zakres rzeczowy;

- atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu;

- dokumentację powykonawczą zakończonego  etapu zamówienia wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy                i inspektora nadzoru oraz za zgodą autora projektu ( w razie potrzeb);

- dziennik budowy;

- protokóły prób szczelności, protokoły innych badań  i sprawdzeń;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

- oświadczenia, uzyskane od właścicieli/zarządcy nieruchomości/posesji w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego;

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór przedmiotu umowy                      lub wezwie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w § 16 ust 1, pkt 2  niniejszej umowy lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru może być zakończony odcinek sieci kanalizacyjnej.

- Przez terminy odbiorów częściowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy rozumieć terminy podpisania protokółów częściowych.

- Przed zgłoszeniem do odbioru kanalizacja winna zostać przepłukana.

2. Protokół odbioru końcowego

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed dniem ……..2010 r. pisemnie zawiadomi Zamawiającego   o gotowości do odbioru.

- Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą  przyjętą do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie;

- inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą  w wersji elektronicznej;

- pozwolenie na użytkowanie;

- dziennik budowy;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

- atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu;

- potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy stanowiący część  kosztorysu ofertowego lub kosztorys powykonawczy wraz z robotami zamiennymi kompensującymi się wzajemnie.

- protokóły prób szczelności,  protokoły innych badań  i sprawdzeń, zapis elektroniczny dot. kamerowania wykonanej sieci kanalizacyjnej,

- oświadczenia, uzyskane od właścicieli/zarządcy nieruchomości/posesji w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego;

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy   lub wezwie do uzupełnienia dokumentów,   o których mowa w  §  16 ust 2, pkt 2  niniejszej umowy lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając  o tym Wykonawcę.

3.  Protokół odbioru końcowego i częściowego podpisuje Komisja w składzie:

- Inspektor Nadzoru;

- Kierownik budowy;

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (użytkownik sieci);

- przedstawiciel Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w odbiorze z danego obszaru przedstawiciela  ze strony mieszkańców.

- Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów  wymaganych do odbioru wstrzymuje   podpisanie protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru.

  - Ujawnienie wady lub drobnej usterki, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru częściowego lub końcowego do czasu jej usunięcia.

  - Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze częściowym lub końcowym lub w toku robót budowlanych usunięte będą niezwłocznie,    a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich ujawnienia;

  - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  jeżeli    nie   uniemożliwiają   one     użytkowania     przedmiotu   odbioru   zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad.

§ 17

- Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie                        pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana                  do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę .

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana  postanowień umowy oraz wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy               w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy,

- zmiany danych identyfikujących Zamawiającego;

- zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy,

- zmiany podwykonawcy;

- braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

- zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót oraz terminów odbioru robót  określonych   w harmonogramie,  o którym mowa w § 1 ust.4 umowy,

- zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej,

- nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

- możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie/  wznowienie robót, ze względu na: 
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, 
b) przedłużenie procedury przetargowej, 
c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 
d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami   nieruchomości, 
e) roboty dodatkowe i zamienne;
f) technologię wykonywania robót, 
g) zmiany stanu prawnego, 
h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, 
j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, 
k) niesprzyjające i nieprzewidziane warunki fizyczne, działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

l) wystąpienie usuwisk lub niezinwentaryzowanych sieci;

j) usunięcie wad ukrytych w dokumentacji projektowej;

7) zmiana terminu wykonania umowy o czas, pozwalający rozliczyć Zamawiającemu projekt zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia…………………..;

8) zmiana umowy w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji  niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego np. z decyzji dysponenta środków, wypłacania zaliczek przez dysponenta środków, nowych uregulowań prawnych  i innych uwarunkowań;

9) zmiana postanowień umowy w związku: 
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy, 
c) rezygnacją z części robót przez Zamawiającego,

d) realizacji niniejszej umowy przez firmę  zagraniczna;

10) zmiany umowy w postaci skrócenia terminu realizacji umowy  na wniosek Zamawiającego lub w  przypadku zakończenia prac przez Wykonawcę przed wskazanym w umowie terminem  bez możliwości wcześniejszej wypłaty;

11)  okoliczności,  których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy                      jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Sposób inicjowania zmian:

    - Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o konieczności  dokonania  wskazanej zmiany,

    - Wykonawca  wnioskuje na piśmie pod rygorem nieważności do Zamawiającego                      w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (protokole ustaleń, pismo wykonawcy, notatka służbowa, itp.).

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w punktach 5 i 6  może dojść do podpisania aneksu do umowy za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Projekt aneksu umowy przygotuje Zamawiający.

§ 18

- Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli :

a)      Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

b)     Wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c)      Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

d) Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawców z naruszeniem warunków określonych w umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne  z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za  wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a)      zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

b)     wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a)      dokonanie odbioru robót, o których mowa w ust. 2 pkt. b oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace,

b)     przejęcie terenu budowy.

§ 19

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

§ 20

  - Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana będzie :

- dla Zamawiającego: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 , 66-235 Torzym

- dla Wykonawcy: …………………………………………………….

  - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

  - Wykonawca zobowiązany jest  przedkładać Zamawiającemu  w trakcie realizacji niniejszej umowy dokumentów w języku polskim.  W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich przetłumaczone na język polski. Zamawiający nie będzie uznawał i akceptował dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w języku obcym bez tłumaczenia, (co stanowić to będzie brak dokumentu/niezłożenie dokumenty przez Wykonawcę).

  - Strony dopuszczają w ramach pisemnej korespondencji komunikowanie się wyłącznie w języku polskim za pomocą faksu na niżej wskazane numery:

- dla Zamawiającego 068 34 13 181

- dla Wykonawcy …………………

Przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt otrzymania   faksu.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

§ 22

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej  umowy strony poddają rozstrzygnięciu  właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla Zamawiającego.

§ 23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:

BGN-II-341-20/09

ZAŁĄCZNIK NR 9

FORMULARZ CENOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU LUBIN - BOCZÓW.

ADRES INWESTYCJI:	LUBIN, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		SANITARNA

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE l MONTAŻOWE |  |
| 1.2 | PRZYŁĄCZA DOMOWE - PRZYKANALIKI |  |
| 1.3 | PRZEJŚCIA POD ROWAMI |  |
| 1 | CPV: 45330000-9; Grupa;453; Klasa: 4533; Kategoria: 45332400-4 KANALIZACJA GRAWITACYJNA, |  |
| 2 | CPV: 45233142-6; Grupa;452; Klasa: 4523; Kategoria: 452331 42-6 ROBOTY DROGOWE -ODTWORZENIE NAWIERZCHNI. |  |
| 3 | CPV: 45232423-3; Grupa;452; Klasa: 4523; Kategoria: 45232423-3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2. |  |
| 4 | CPV: 45315100-9; Grupa;453; Klasa: 4531; Kategoria: 45315100-9 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2;- ZASILANIE ELEKTRYCZNE. |  |
| 5 | CPV: 45330000-9; Grupa;453; Klasa: 4533; Kategoria: 45332400-4 RUROCIĄGI TŁOCZNE PE100, PS1Dn90mm; PS2 Dn110mm; PG - Boczów Dn110mm |  |
| 6 | CPV: 45232452-5; Grupa;452; Klasa: 4523; Kategoria: 45232452-5 ROBOTY ODWODNIENIOWE |  |
| 7 | CPV: 45314000; Grupa 453; Klasa 4531; Kategoria 45314000-1 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2 – ZASILANIE ELEKTRYCZNE I SYSTEM MONITORINGU GPRS |  |
| RAZEM |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości LUBIN; kolektor tłoczny z LUBINA DO BOCZOWA |
| 1 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE |
| 1.1.1. | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa KOLEKTORÓW w terenie równinnym. | km | 6,43 |  |  |
| 1.1.2 | KNNR1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 937,5 |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 1 0113- 02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm; [25cm]. | m2 | 850 |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 1 0305- 02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skarpami o szer. dna do 1 ,5 m w gruncie kat. III; PRZEKOPY KONTROLNE ODKRYCIE CZYNNYCH INSTALACJI | m3 | 300 |  |  |
| 1.1.5 | KNNR 1 0202- 08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 5419,48 |  |  |
| 1.1.6 | KNNR 1 0315- 05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiórką | m2 | 2929,45 |  |  |
| 1.1.7 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład. ; dowóz do zasypywania wykopów | m3 | 5419 |  |  |
| 1.1.8 | KŃNR1 0214-02 | Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 5419 |  |  |
| 1.1.9 | KNNR 1 0320-05 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych - obsypanie studzienek przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. III | m3 | 1368 |  |  |
| 1.1.10 | KNNR1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 357,4 |  |  |
| 1.1.11 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 470,44 |  |  |
| 1.1.12 | KNNR 11 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm | m | 1397 |  |  |
| 1.1.13 | KNNR 11 0405-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m | szt. | 31 |  |  |
| 1.1.14 | KNNR 11 0405- 06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości | szt. | 21 |  |  |
| 1.1.15 | KNNR 4 1424-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne z elementów typu PP "AVA -400/ 200", wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z kinetątypu 1 o wylocie 200/160mm, właz żeliwny D40, o średnicy 400mm i głębokości studzienki 2,0 > 3,0m | szt. | 44 |  |  |
| 1.1.16 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2 0 m | szt. | 10 |  |  |
| 1.1.17 | KNNR11 0401-01 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 1 z 2 płyt przejazdowych | szt. | 12 |  |  |
| 1.1.18 | KNNR 4 1207- 04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.400mm w gruntach kat.lll-IV | m | 96,5 |  |  |
| 1.1.19 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych | m | 101 |  |  |
| 1.1.20 | KNNR 4 1307-03 | Rury ochronne z rur polietylenowych typu WEHOLITE-ŚPI-RO o śr. nominalnej 400 mm | m | 96,5 |  |  |
| 1.1.21 | KNR-W2-19 0122-06 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.4ÓO mm | szt. | 32 |  |  |
| 1.1.22 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW DVK BE o śr.do 75 mm w wykopie | m | 46 |  |  |
| 1.1.23 | KNR 5-1 00303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW DVK BE o śr. do 1 10 mm w wykopie Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 21 |  |  |
| 1.1.24 | KNNR4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 20 mm | odc.-1 prób | 9,52 |  |  |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE l MONTAŻOWE |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | PRZYŁĄCZA DOMOWE - PRZYKANALIKI |
| 1.2.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III; PRZEKOPY KONTROLNE ODKRYCIE CZYNNYCH INSTALACJI | m3 | 146,25 |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III wykopy dla przyłączy[przykanaliki], | m3 | 1368 |  |  |
| 1.2.3 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 1368 |  |  |
| 1.2.4 | KNNR 1 0320-05 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych - obsypanie studzienek przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. III | m3 | 152 |  |  |
| 1.2.5 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 267,6 |  |  |
| 1.2.6 | KNNR 11 0505-05 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 150 mm; 48kompletów, | m | 760 |  |  |
| 1.2.7 | KNNR 4 1424-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne z elementów typu PP "AVA -400/ 200", wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z kinetą typu 1 o wylocie 200/160mm, właz żeliwny D40, o średnicy 400mm i głębokości studzienki 2,0 > 3, Om | szt. | 12 |  |  |
| 1.2.8 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | 9 |  |  |
| 1.2.9 | KNNR 11 0406-01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m | szt. | 36 |  |  |
| 1.2.10 | KNNR 11 0406-02 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | 2 |  |  |
| 1.2.11 | KNNR 11 0401-01 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych | szt. | 6 |  |  |
| 1.2.12 | KNNR 4 1209-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.lll-IV | m | 44,5 |  |  |
| 1.2.13 | KNNR 4 1206-02 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 150mm w rurach ochronnych | m | 45 |  |  |
| 1.2.14 | KNNR 4 1307-02 | Rury ochronne z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 250 mm | m | 44,5 |  |  |
| 1.2.15 | KNR-W2-19 0122-04 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm | szt. | 20 |  |  |
| 1.2.16 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW DVK BE o śr do 75 mm w wykopie | m | 46 |  |  |
| 1.2.17 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1 50 mm | odc.1 prób | 48 |  |  |
| Razem dział PRZYŁĄCZA DOMOWE - PRZYKANALIKI |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | PRZEJŚCIA POD ROWAMI |
| 1.3.1 | KNNR 1 0211-02 | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV | m3 | 28,7 |  |  |
| 1.3.2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. 02 i podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.war-,stwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 28 |  |  |
| 1.3.3 | KNNR 4 1206-06 analiza indyw. | Przewierty sterowane o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.150-250mm w gruntach analiza indywi- kat.lll-IV z głowica samosterujacą | m | 36 |  |  |
| 1.3.4 | KNNR 4 1209- 01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 1 1 0 mm w przewiercie sterowanym | m | 45 |  |  |
| Razem dział PRZEJŚCIA POD ROWAMI |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | ROBOTY DROGOWE – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI |
| 2.1 | KNNR6 0801- 02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 1 5 cm mechanicznie | m2 | 1812,8 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6 0102- 02 | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-02 szerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 1737,05 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6 0112- 02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm | m2 | 1812 |  |  |
| 2.4 | KNNR 6 0308- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1812 |  |  |
| 2.5 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1812 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI. |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2 |
| 3.1 | KNNR 1 0315- 06 | Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzie, ścian wykopów o szerokości 2,50-3,20 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie nawodnionym kat. I-IV, z zastosowaniem agregatu prądotwórczego | m2 | 198,9 |  |  |
| 3.2 | KNR -1 00301 -02 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.lll | m | 39 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-1 00303-02 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV | m | 39 |  |  |
| 3.4 | KNNR 1 0204-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 81,88 |  |  |
| 3.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.war-stwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-IV | m3 | 59,3 |  |  |
| 3.6 | KNNR1 0215-02 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m | m3 | 22,5 |  |  |
| 3.7 | KNNR 1 0606-01 | Wpłukiwanie na głębokość 9 m igłostudni o średnicy 50 mm. | szt. | 18 |  |  |
| 3.8 | KNR-W 2-01 0604-01 analogia | Pompowanie wody z igłostudni pompami próżniowymi z agregatem prądotwórczym, | godz. | 60 |  |  |
| 3.9 | KNNR 4 1418-03 cena zakładowa | PRZEPOMPOWNIA PG; - Zbiornik przepompowni o śr. 1600mm prefabrykowany z polimerobetonu kompletny z wyposażeniem technologicznym, szafką sterowniczą, z dwiema pompami zatapialnymi o mocy do 16,OkW; z stacją sprężarkową o mocy 10kW | kpl. | 1 |  |  |
| 3.10 | KNNR 4 1418-03 cena zakładowa | PRZEPOMPOWNIA PS2; -Zbiornik przepompowni o śr. 1600mm prefabrykowany z polimerobetonu kompletny z wyposażeniem technologicznym, szafką sterowniczą, z dwiema pompami zatapialnymi o mocy do 4,OkW, | m | 1 |  |  |
| 3.11 | KNNR 4 1418-03 cena zakładowa | PRZEPOMPOWNIA PS1; Zbiornik przepompowni o śr. 1200mm prefabrykowany z polimerobetonu kompletny z wyposażeniem technologicznym, szafką sterowniczą, z dwiema pompami zatapialnymi o mocy do 4,OkW, | m | 1 |  |  |
| 3.12 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1 .5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m | 60 |  |  |
| 3.13 | KNR-W 2-02 1808-07 | Wrota z furtkami wys. 1 .6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm | kpl. | 3 |  |  |
| 3.14 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 54 |  |  |
| 3.15 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 105 |  |  |
| Razem dział: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2. |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2 – ZASILANIE ELEKTRYCZNE |
| 4.1 | KNNR 5 0411-05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice; szafki przyłączeniowe SPP+ZK, | szt. | 6 |  |  |
| 4.2 | KNNR 5 041 2-05 | Fundamentyprefabrykowanepoliestrowewgrunciekat.nl ; szt. o objętości w wykopie do 0.15 rn3 pod rozdzielnice; Szafa Sterownicza TS, | szt. | 3 |  |  |
| 4.3 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym; SPP+ZK | kpl. | 3 |  |  |
| 4.4 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym; tablica sterownicza zewnętrzna kompletnie wyposażona TS, [szafa sterownicza przepompowni ścieków], | szt. | 3 |  |  |
| 4.5 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV |  |  |  |  |
| 4.6 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 215 |  |  |
| 4.7 | KNNR 5 0707-03 | Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKY 4x16 mm2 | m | 56 |  |  |
| 4.8 | KNNR 5 0210-01 | Przewody kabelkowe oponowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ; połączenie szafki sterowniczej TS z pompami w przepompowni, | m | 36 |  |  |
| 4.9 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m | 15 |  |  |
| 4.10 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW - DVK o śr.do 140 mm | m | 15 |  |  |
| 4.11 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0. 8 m; kat. gruntu III | m | 75 |  |  |
| 4.12 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.lll | m | 54 |  |  |
| 4.13 | KNNR 5 1206-07 | Podłączanie silników pomp zatapialnych w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 6 |  |  |
| 4.14 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N. N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 3 |  |  |
| 4.15 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N. N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 6 |  |  |
| 4.16 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pom. | 3 |  |  |
| 4.17 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | pom. | 3 |  |  |
| 4.18 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  |  |
| 4.19 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 9 |  |  |
| 4.20 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 18 |  |  |
| 4.21 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób | 9 |  |  |
| 4.22 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób | 18 |  |  |
| 4.23 | KNNR 5 1306-02 | Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW - pomiar rezystancji izolacji | szt. | 6 |  |  |
| 4.24 | KNNR 5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pom. | 6 |  |  |
| Razem dział : PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2; -ZASILANIE ELEKTRYCZNE. |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | RUROCIĄGI TŁOCZNE PE100, PS1Dn90mm;PS2Dn110mm, PG – Boczów Dn110mm |
| 5.1 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-01 są dróg w terenie równinnym. | km | 4,05 |  |  |
| 5.2 | KNNR 1 0305- 02 | iWykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skar-02 parni o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III; PRZEKOPY KONTROLNE ODKRYCIE CZYNNYCH INSTALACJI | m3 | 93,75 |  |  |
| 5.3 | KNNR1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 1299 |  |  |
| 5.4 | KNNR1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 8332,2 |  |  |
| 5.5 | KNNR1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład. ; dowóz do zasypywania wykopów | m3 | 1299 |  |  |
| 5.6 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych.rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 9631 |  |  |
| 5.7 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 815,16 |  |  |
| 5.8 | KNNR 11 0302-01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o sr. zewn. 90 mm; PS1 | m | 96 |  |  |
| 5.9 | KNNR 11 0302-02 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm; PS2, [PG] - Boczów Sistn. | m | 3423 |  |  |
| 5.10 | KNNR 11 0406-05 analogia | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m; Komora rozprężna rurociągu tłocznego | szt. | 3 |  |  |
| 5.11 | KNNR 11 0406-05 analogia | Komory rewizyjne odpowietrzające z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm i głębokości 2.4 m; | szt. | 8 |  |  |
| 5.12 | KNNR 11 0402-06 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej do 200mm w gruntach kat. III-IV | m | 36 |  |  |
| 5.13 | KNNR 11 0404-03 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej do 100mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | 36 |  |  |
| Razem dział : RUROCIĄGI TŁOCZNE PE100, PS1Dn90mm; PS2 Dn110mm; PG - Boczów Dn110mm |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | ROBOTY ODWADNIENIOWE |
| 6.1 | KNNR 1 0605-08 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypkądo głębokości 6 m. | szt. | 350 |  |  |
| 6.2 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie ODWADNIAJĄCE z instalacji igłofiltrowej - godz. 50 igłofiltrów w zestawie o śr. 50mm ROZLICZENIE WEDŁUG DZIENNIKA POMPOWAŃ. | godz. | 1 |  |  |
| 6.3 | KNR 2-01 0609-05 analogia | Montaż zestawu igłofiltrów z agregatem odwadniającym; kpi rurociągami tłocznymi i instalacją zasilającą- instalacja urządzeń | kpl. | 28 |  |  |
| Razem dział : ROBOTY ODWODNIENIOWE |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | KAMALIZACJA SANITARNA – MONITORING PRACY SIECI I PRZEPOMPOWNI |
| 7.1 | KNR-W5-05 0402-01 cena zakładowa | Stacja monitorująca z systemem monitoringu w technologii GPRS | szt. | 1 |  |  |
| 7.2 | KNR 7-08 040203 cena zakładowa | Układy sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją pneumatyczno - elektryczną , sonda hydrostatyczna | ukł. | 1 |  |  |
| 7.3 | KNR 7-08 040101 cena zakładowa | Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskazań – automatyka i moduł sterowniczy do monitoringu | ukł. | 3 |  |  |
| Razem dział : KAMALIZACJA SANITARNA – MONITORING PRACY SIECI I PRZEPOMPOWNI |  |  |

BGN-II-341-20/09

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU LUBIN - BOCZÓW.

ADRES INWESTYCJI:	LUBIN, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		SANITARNA

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE l MONTAŻOWE |
| 1.2 | PRZYŁĄCZA DOMOWE - PRZYKANALIKI |
| 1.3 | PRZEJŚCIA POD ROWAMI |
| 1 | CPV: 45330000-9; Grupa;453; Klasa: 4533; Kategoria: 45332400-4 KANALIZACJA GRAWITACYJNA, |
| 2 | CPV: 45233142-6; Grupa;452; Klasa: 4523; Kategoria: 452331 42-6 ROBOTY DROGOWE -ODTWORZENIE NAWIERZCHNI. |
| 3 | CPV: 45232423-3; Grupa;452; Klasa: 4523; Kategoria: 45232423-3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2. |
| 4 | CPV: 45315100-9; Grupa;453; Klasa: 4531; Kategoria: 45315100-9 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2;- ZASILANIE ELEKTRYCZNE. |
| 5 | CPV: 45330000-9; Grupa;453; Klasa: 4533; Kategoria: 45332400-4 RUROCIĄGI TŁOCZNE PE100, PS1Dn90mm; PS2 Dn110mm; PG - Boczów Dn110mm |
| 6 | CPV: 45232452-5; Grupa;452; Klasa: 4523; Kategoria: 45232452-5 ROBOTY ODWODNIENIOWE |
| 7 | CPV: 45314000; Grupa 453; Klasa 4531; Kategoria 45314000-1 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2 – ZASILANIE ELEKTRYCZNE I SYSTEM MONITORINGU GPRS |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KANALIZACJA GRAWITACYJNA |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE |
| 1.1.1. | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trai KOLEKTORÓW w terenie równinnym. | km | 6,43 |
| 1.1.2 | KNNR1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 937,5 |
| 1.1.3 | KNNR 1 0113- 02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek – dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm; [25cm]. | m2 | 850 |
| 1.1.4 | KNNR 1 0305- 02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skarpami o szer. dna do 1 ,5 m w gruncie kat. III; PRZEKOPY KONTROLNE ODKRYCIE CZYNNYCH INSTALACJI | m3 | 300 |
| 1.1.5 | KNNR 1 0202- 08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 5419,48 |
| 1.1.6 | KNNR 1 0315- 05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiórką | m2 | 2929,45 |
| 1.1.7 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład. ; dowóz do zasypywania wykopów | m3 | 5419 |
| 1.1.8 | KŃNR1 0214-02 | Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat.gr. III-IV | m3 | 5419 |
| 1.1.9 | KNNR 1 0320-05 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych – obsypanie studzienek przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. III | m3 | 1368 |
| 1.1.10 | KNNR1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na teinet płaskim | m3 | 357,4 |
| 1.1.11 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 470,44 |
| 1.1.12 | KNNR 11 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych – rury kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm | m | 1397 |
| 1.1.13 | KNNR 11 0405-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m | szt. | 31 |
| 1.1.14 | KNNR 11 0405- 06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości | szt. | 21 |
| 1.1.15 | KNNR 4 1424-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne z elementów typu PP „AVA -400/ 200”, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z inetą typu 1 o wylocie 200/160mm, właz żeliwny D40, o średnicy 400mm i głębokości studzienki 2,0 > 3,0m | szt. | 44 |
| 1.1.16 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm – za każde 0.5m różnicy głębokości od 2 0 m | szt. | 10 |
| 1.1.17 | KNNR11 0401-01 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 1 z 2 płyt przejazdowych | szt. | 12 |
| 1.1.18 | KNNR 4 1207- 04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.400mm w gruntach kat.lll-IV | m | 96,5 |
| 1.1.19 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych | m | 101 |
| 1.1.20 | KNNR 4 1307-03 | Rury ochronne z rur polietylenowych typu WEHOLITE-ŚPI-RO o śr. nominalnej 400 mm | m | 96,5 |
| 1.1.21 | KNR-W2-19 0122-06 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.4ÓO mm | szt. | 32 |
| 1.1.22 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW DVK BE o śr.do 75 mm w wykopie | m | 46 |
| 1.1.23 | KNR 5-1 00303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW DVK BE o śr. do 1 10 mm w wykopie Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 21 |
| 1.1.24 | KNNR4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 20 mm | odc.-1 prób | 9,52 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | PRZYŁĄCZA DOMOWE - PRZYKANALIKI |
| 1.2.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III; PRZEKOPY KONTROLNE ODKRYCIE CZYNNYCH INSTALACJI | m3 | 146,25 |
| 1.2.2 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III wykopy dla przyłączy[przykanaliki], | m3 | 1368 |
| 1.2.3 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 1368 |
| 1.2.4 | KNNR 1 0320-05 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych - obsypanie studzienek przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. III | m3 | 152 |
| 1.2.5 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 267,6 |
| 1.2.6 | KNNR 11 0505-05 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 150 mm; 48kompletów, | m | 760 |
| 1.2.7 | KNNR 4 1424-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne z elementów typu PP "AVA -400/ 200", wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z kinetą typu 1 o wylocie 200/160mm, właz żeliwny D40, o średnicy 400mm i głębokości studzienki 2,0 > 3, Om | szt. | 12 |
| 1.2.8 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | 9 |
| 1.2.9 | KNNR 11 0406-01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m | szt. | 36 |
| 1.2.10 | KNNR 11 0406-02 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | 2 |
| 1.2.11 | KNNR 11 0401-01 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych | szt. | 6 |
| 1.2.12 | KNNR 4 1209-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.lll-IV | m | 44,5 |
| 1.2.13 | KNNR 4 1206-02 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 150mm w rurach ochronnych | m | 45 |
| 1.2.14 | KNNR 4 1307-02 | Rury ochronne z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 250 mm | m | 44,5 |
| 1.2.15 | KNR-W2-19 0122-04 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm | szt. | 20 |
| 1.2.16 | KNR-W5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW DVK BE o śr do 75 mm w wykopie | m | 46 |
| 1.2.17 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1 50 mm | odc.1 prób | 48 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | PRZEJŚCIA POD ROWAMI |
| 1.3.1 | KNNR 1 0211-02 | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV | m3 | 28,7 |
| 1.3.2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. 02 i podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.war-,stwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 28 |
| 1.3.3 | KNNR 4 1206-06 analiza indyw. | Przewierty sterowane o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.150-250mm w gruntach analiza indywi- kat.lll-IV z głowica samosterujacą | m | 36 |
| 1.3.4 | KNNR 4 1209- 01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 1 1 0 mm w przewiercie sterowanym | m | 45 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | ROBOTY DROGOWE – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI |
| 2.1 | KNNR6 0801- 02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 1 5 cm mechanicznie | m2 | 1812,8 |
| 2.2 | KNNR 6 0102- 02 | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-02 szerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 1737,05 |
| 2.3 | KNNR 6 0112- 02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm | m2 | 1812 |
| 2.4 | KNNR 6 0308- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1812 |
| 2.5 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1812 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2 |  |  |
| 3.1 | KNNR 1 0315- 06 | Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzie, ścian wykopów o szerokości 2,50-3,20 m, głębokości do 9,0 m, w gruncie nawodnionym kat. I-IV, z zastosowaniem agregatu prądotwórczego | m2 | 198,9 |
| 3.2 | KNR -1 00301 -02 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.lll | m | 39 |
| 3.3 | KNR 2-1 00303-02 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV | m | 39 |
| 3.4 | KNNR 1 0204-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 81,88 |
| 3.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.war-stwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-IV | m3 | 59,3 |
| 3.6 | KNNR1 0215-02 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m | m3 | 22,5 |
| 3.7 | KNNR 1 0606-01 | Wpłukiwanie na głębokość 9 m igłostudni o średnicy 50 mm. | szt. | 18 |
| 3.8 | KNR-W 2-01 0604-01 analogia | Pompowanie wody z igłostudni pompami próżniowymi z agregatem prądotwórczym, | godz. | 60 |
| 3.9 | KNNR 4 1418-03 cena zakładowa | PRZEPOMPOWNIA PG; - Zbiornik przepompowni o śr. 1600mm prefabrykowany z polimerobetonu kompletny z wyposażeniem technologicznym, szafką sterowniczą, z dwiema pompami zatapialnymi o mocy do 16,OkW; z stacją sprężarkową o mocy 10kW | kpl. | 1 |
| 3.10 | KNNR 4 1418-03 cena zakładowa | PRZEPOMPOWNIA PS2; -Zbiornik przepompowni o śr. 1600mm prefabrykowany z polimerobetonu kompletny z wyposażeniem technologicznym, szafką sterowniczą, z dwiema pompami zatapialnymi o mocy do 4,OkW, | m | 1 |
| 3.11 | KNNR 4 1418-03 cena zakładowa | PRZEPOMPOWNIA PS1; Zbiornik przepompowni o śr. 1200mm prefabrykowany z polimerobetonu kompletny z wyposażeniem technologicznym, szafką sterowniczą, z dwiema pompami zatapialnymi o mocy do 4,OkW, | m | 1 |
| 3.12 | KNNR 2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1 .5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m | 60 |
| 3.13 | KNR-W 2-02 1808-07 | Wrota z furtkami wys. 1 .6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm | kpl. | 3 |
| 3.14 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 54 |
| 3.15 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 105 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW PG; PS1; PS2 – ZASILANIE ELEKTRYCZNE |
| 4.1 | KNNR 5 0411-05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice; szafki przyłączeniowe SPP+ZK, | szt. | 6 |
| 4.2 | KNNR 5 041 2-05 | Fundamentyprefabrykowanepoliestrowewgrunciekat.nl ; szt. o objętości w wykopie do 0.15 rn3 pod rozdzielnice; Szafa Sterownicza TS, | szt. | 3 |
| 4.3 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym; SPP+ZK | kpl. | 3 |
| 4.4 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym; tablica sterownicza zewnętrzna kompletnie wyposażona TS, [szafa sterownicza przepompowni ścieków], | szt. | 3 |
| 4.5 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV |  |  |
| 4.6 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 215 |
| 4.7 | KNNR 5 0707-03 | Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKY 4x16 mm2 | m | 56 |
| 4.8 | KNNR 5 0210-01 | Przewody kabelkowe oponowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ; połączenie szafki sterowniczej TS z pompami w przepompowni, | m | 36 |
| 4.9 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m | 15 |
| 4.10 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW - DVK o śr.do 140 mm | m | 15 |
| 4.11 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0. 8 m; kat. gruntu III | m | 75 |
| 4.12 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.lll | m | 54 |
| 4.13 | KNNR 5 1206-07 | Podłączanie silników pomp zatapialnych w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 6 |
| 4.14 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N. N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 3 |
| 4.15 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N. N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 6 |
| 4.16 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pom. | 3 |
| 4.17 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | pom. | 3 |
| 4.18 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |
| 4.19 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 9 |
| 4.20 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 18 |
| 4.21 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób | 9 |
| 4.22 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób | 18 |
| 4.23 | KNNR 5 1306-02 | Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW - pomiar rezystancji izolacji | szt. | 6 |
| 4.24 | KNNR 5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pom. | 6 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | RUROCIĄGI TŁOCZNE PE100, PS1Dn90mm;PS2Dn110mm, PG – Boczów Dn110mm |
| 5.1 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-01 są dróg w terenie równinnym. | km | 4,05 |
| 5.2 | KNNR 1 0305- 02 | iWykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skar-02 parni o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III; PRZEKOPY KONTROLNE ODKRYCIE CZYNNYCH INSTALACJI | m3 | 93,75 |
| 5.3 | KNNR1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 1299 |
| 5.4 | KNNR1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 8332,2 |
| 5.5 | KNNR1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.samowyład. ; dowóz do zasypywania wykopów | m3 | 1299 |
| 5.6 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych.rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 9631 |
| 5.7 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 815,16 |
| 5.8 | KNNR 11 0302-01 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o sr. zewn. 90 mm; PS1 | m | 96 |
| 5.9 | KNNR 11 0302-02 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm; PS2, [PG] - Boczów Sistn. | m | 3423 |
| 5.10 | KNNR 11 0406-05 analogia | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m; Komora rozprężna rurociągu tłocznego | szt. | 3 |
| 5.11 | KNNR 11 0406-05 analogia | Komory rewizyjne odpowietrzające z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm i głębokości 2.4 m; | szt. | 8 |
| 5.12 | KNNR 11 0402-06 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej do 200mm w gruntach kat. III-IV | m | 36 |
| 5.13 | KNNR 11 0404-03 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej do 100mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | 36 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ROBOTY ODWADNIENIOWE |
| 6.1 | KNNR 1 0605-08 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypkądo głębokości 6 m. | szt. | 350 |
| 6.2 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie ODWADNIAJĄCE z instalacji igłofiltrowej - godz. 50 igłofiltrów w zestawie o śr. 50mm ROZLICZENIE WEDŁUG DZIENNIKA POMPOWAŃ. | godz. | 1 |
| 6.3 | KNR 2-01 0609-05 analogia | Montaż zestawu igłofiltrów z agregatem odwadniającym; kpi rurociągami tłocznymi i instalacją zasilającą- instalacja urządzeń | kpl. | 28 |
| Razem dział : ROBOTY ODWODNIENIOWE |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | KAMALIZACJA SANITARNA – MONITORING PRACY SIECI I PRZEPOMPOWNI |
| 7.1 | KNR-W5-05 0402-01 cena zakładowa | Stacja monitorująca z systemem monitoringu w technologii GPRS | szt. | 1 |
| 7.2 | KNR 7-08 040203 cena zakładowa | Układy sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją pneumatyczno - elektryczną , sonda hydrostatyczna | ukł. | 1 |
| 7.3 | KNR 7-08 040101 cena zakładowa | Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskazań – automatyka i moduł sterowniczy do monitoringu | ukł. | 3 |

# Footnotes

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.