Urząd Miejski w Torzymiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

MAŁYCH ROB(T O NISKIEJ WARTOŚCI

na realizację następującego projektu:

B2-35-0176

„Remont świetlicy szkolnej w

Szkole Podstawowej w Gądkowie Wielkim”

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany

przez Bank Światowy w ramach:

1) Umowy Kredytu Nr 7013 POL z dnia 25 lipca 2000r.

zawartej przez i pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a

Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

oraz

2) Umowy o Finansowaniu z dn. 07.07.2004r. zawartej przez i pomiędzy

Zarządem Województwa Lubuskiego reprezentowanym przez Edwarda Fedko  – Wicemarszałka  Województwa Lubuskiego i Marka Żeromskiego – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego

a

Gminą Torzym

(Proces przetargowy Małych Robót o Niskiej Wartości będzie prowadzony zgodnie z warunkami określonymi przez Bank Światowy w wyżej wymienionych dokumentach oraz niektórymi elementami przewidzianymi w polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych, na podstawie niniejszej standardowej dokumentacji

zatwierdzonej przez Bank Światowy w dniu 12 lutego 2004.)

Zatwierdzone do użytku: ____________Ryszard Stanulewicz______________________

Torzym  14 lipiec .2004 r.

Spis zawartości:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA OFERENT(W

- Zakres prac

- Zawartość Dokumentacji Przetargowej

- Dokumenty wchodzące w skład oferty

- Sposób przygotowania oferty

- Oględziny miejsca robót

- Termin związania ofertą

- Modyfikacje i wycofanie oferty

- Otwarcie ofert

- Cena ofertowa

- Tajność procesu selekcji

- Ocena i porównanie ofert

- Prawo Zamawiającego do wyboru którejkolwiek z ofert oraz do odrzucenia którejkolwiek lub wszystkich ofert

- Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy

- Środki odwoławcze dostępne dla Oferenta w trakcie procesu przetargowego

Rozdział B - PRZEDMIOT ZAM(WIENIA

Rozdział C - PRZEDMIAR ROB(T

Rozdział D - FORMULARZ UMOWY

Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE

- Formularz ofertowy

- Załącznik 1: “Oświadczenia Oferenta”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE ROBÓT

Data:	 14 lipiec 2004r.

Numer Projektu:   Nr B2-35-0176

Nazwa Projektu: Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Gądkowie Wielkim

Do: ___________________________________

___________________________________

Szanowni Państwo,

- Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gadkowie Wielkim gmina Torzym, powiat sulęciński.

Zakres remontu :

remont swietlicy szkolnej   , odgrzybianie ścian  ,tynkowanie  i malowanie  pomieszczeń zabudowa wykładziny     antypoślizgowej, wymiana okien z parapetami  naprawa posadzek i zabudowa glazury i przebudowa instalacji  elektrycznej zabudowa opraw oświetleniowych

- Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi 12 tygodni.

- Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, schematy/rysunki oraz przedmiar robót i formularz ofertowy, można zakupić za cenę 20 zł u Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w  Torzymiu

ul. Wojska Polskiego 32,

66-235 Torzym, pokój nr 6

od dnia 20. 07. 2004. w godzinach od 7,45 do 15,00

Wszelkich informacji udziela:

...			.Bogdan Szczepaniak

.... Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, pokój nr 5

Tel.: (068) 3413012   Fax: (068) 3413181

E-mail: z-caburmistrza@torzym. pl.,  w godzinach: 7,45 – 15,00

4. Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 05.08.2004 r. do: godz. 11,oo

Urzad Miejski w Torzymiu

Dla: 	Bogdan Szczepaniak

  - Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, pokój nr 5

(B2-35-0176; Świetlica szkolna w  w Gądkowie Wielkim)

- Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 05 08 2004 godz 11.00).

- Oferent, który wycofa swoją ofertę podczas okresu związania nią lub uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy oferentów mogących ubiega( się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszar(w Wiejskich na okres jednego roku.

____________________________

(Podpis)

_____________________________

(Stanowisko)

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1. Zakres prac

- Zamawiający, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac, według opisu zawartego w niniejszej Specyfikacji.

- Oczekuje się, że Oferent, który wygra przetarg, zakończy prace przed wymaganym terminem realizacji określonym w załączonej Umowie.

2. Zawartość Dokumentacji Przetargowej

Kompletna dokumentacja zawiera dokumenty wymienione poniżej:

- Instrukcja dla Oferentów

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiar Robót

- Formularz Umowy

- Formularz ofertowy wraz z załącznikiem

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

- Formularz Oferty (jak w załączniku) wraz z załącznikami

- Kosztorys Robót

- Sposób przygotowania oferty

- Oferta powinna być napisana w języku polskim.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis “Oferta na wykonanie remontu  świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w  Gadkowie Wielkim gmina Torzym, powiat sulęciński , nie otwierać przed 05.08.2004 godz 11.00

- Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Oferenta.

5. Oględziny miejsca robót

- Oferent, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy na wykonanie zamawianych robót.

- Koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent.

6. Termin związania ofertą

- Oferent jest związany ofertą przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.

- Oferent, który wycofa swoją ofertę podczas okresu związania nią lub uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy Oferentów mogących ubiega( się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszar(w Wiejskich na okres jednego roku.

- Zamawiający może zwrócić się do Oferent(w z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy, okres czasu. Prośba oraz odpowiedzi Oferent(w powinny być zgłoszone na piśmie, listownie, faksem lub telegraficznie.

- Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę bez konsekwencji opisanych w punkcie 6.2.

- Od Oferenta, który zgadza się na prośbę o przedłużenie okresu związania ofertą, nie wymaga się ani nie zezwala na wprowadzanie modyfikacji w ofercie.

7. Modyfikacje i wycofanie oferty

- Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

- Modyfikacje lub wycofanie oferty, można składa( wyłącznie przed terminem składania ofert, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 4.3 z dopiskiem “Modyfikacja” lub “Wycofanie”.

- Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania ofertą nie będą uwzględnione.

- Wycofanie oferty w okresie między terminem składania ofert i terminem związania ofertą spowoduje wykluczenie Oferenta z listy Oferentów mogących ubiega( się o kontrakt w ramach Programu Aktywizacji Obszar(w Wiejskich na okres jednego roku, z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 6.4.

8. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2004 r. o godzinie 11,oo w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 32

- Oferenci mogą by( obecni podczas otwarcia ofert.

- Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa Oferenta oraz cena ofertowa.

- Cena ofertowa

- Umowa będzie obejmować całość robót w oparciu o Kosztorys Robót dla umów ryczałtowych, przedłożony przez Oferenta w jego ofercie.

- Wszystkie ceny zostaną podane w złotych polskich.

- Oferent poda stawki i ceny dla wszystkich pozycji robót opisanych w Przedmiocie zamówienia i Schematach/Rysunkach, wymienionych w Przedmiarze Robót.

- Zamawiający nie zapłaci za pozycje, których stawek lub cen Oferent nie podał, w przypadku realizacji tych pozycji zostaną one pokryte przez inne stawki i ceny zawarte w Kosztorysie Robót.

- Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez Oferenta.

- Stawki i ceny oferowane przez Oferenta b(d( stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.

10. Tajność procesu selekcji

Informacje na temat badania, wyjaśniania wątpliwości, oceny i porównania ofert oraz rekomendacji dotyczących przyznania kontraktu nie b(d( ujawnione do momentu ogłoszenia Oferenta, który wygrał przetarg.

11. Ocena i porównanie ofert

- Tylko oferty Oferent(w gwarantujących prawidłowe i terminowe wykonanie robót będą uznane za ważne i będą brane pod uwagę przy porównaniu cen ofertowych.

- Aby oferta mogła być uznana za ważną, muszą być spełnione następujące minimalne wymagania kwalifikacyjne:

- W ciągu ostatnich pięciu lat Oferent był głównym wykonawcą co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu (aby spełnić ten wymóg, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być ukończone w 70 procentach);

- Kierownik Budowy musi dysponować doświadczeniem w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym w charakterze Kierownika;

- Prace w ramach Umowy muszą być wykonane w okresie 21 sierpnia 2004 do 15 listopad  2004r

11.3. Podczas oceny ofert Zamawiający ustali dla każdej oferty ocenioną cenę ofertową, dostosowując cenę ofertową poprzez wprowadzenie poprawek dla wszelkich błędów arytmetycznych według niżej przedstawionych zasad:

- jeśli istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą przedstawioną liczbowo i słownie, pod uwagę brana jest kwota przedstawiona słownie;

- jeśli istnieje rozbieżność pomiędzy stawką za jednostkę oraz pozycją “razem”, będącą wynikiem mnożenia stawki za jednostkę przez ilość, pod uwagę brana jest oferowana stawka za jednostkę;

- jeśli Oferent odmówi przyjęcia poprawek, jego oferta będzie odrzucona.

- Prawo Zamawiającego do wyboru którejkolwiek z ofert oraz do odrzucenia którejkolwiek lub wszystkich ofert

- Zamawiający unieważni przetarg je(li wpłyną mniej niż dwie (2) ważne oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia którejkolwiek oferty, a także do odwołania procesu selekcji i odrzucenia wszystkich ofert, w każdym momencie przed przyznaniem kontraktu, bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności w stosunku do Oferenta(-ów), których to dotyczy.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do poinformowania Oferenta(-ów), których to dotyczy, o powodach Zamawiającego do takiego działania.

- Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy

- Oferent, którego ofertę przyjęto, zostanie pisemnie powiadomiony przez Zamawiającego o przyznaniu mu kontraktu, przed wygaśnięciem terminu związania z ofert(.

- W powiadomieniu określona będzie kwota (odtąd w Umowie zwana "Ceną Umowy"), którą Zamawiający zapłaci Oferentowi w zamian za wykonanie przez Oferenta robót, jak to opisano w Umowie. Pisemne powiadomienie o przyznaniu Umowy zawierać będzie wypełniony Formularz Umowy.

- W dniu wysłania zawiadomienia o przyznaniu Umowy Oferentowi, który wygra przetarg, zawiadomienie o przyznaniu Umowy będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Środki odwoławcze dostępne dla Oferenta w trakcie procesu przetargowego

- Oferenci, których prawny interes został naruszony w rezultacie złamania przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia zamówienia, określonych w niniejszej Specyfikacji, mają prawo wniesienia protestu:

- Oferent może złożyć umotywowany protest na piśmie, przeciwko działaniom podjętym przez Zamawiającego w trakcie procesu przetargowego;

- Protest może być złożony 7 dni po dacie kiedy Oferent dowiedział się, lub mógł się dowiedzieć o okolicznościach stanowiących podstawę do złożenia protestu;

- Protest może być złożony wyłącznie przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia publicznego;

- Jeśli protest zostanie wniesiony, do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, umowa nie może być podpisana;

- W przypadku wniesienia protestu, Zamawiający może wystąpić z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą, zgodnie z punktem 6;

- Zamawiający rozpatrzy protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania;

- W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu będą podane przyczyny rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

  - Środki odwoławcze:

- Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozstrzygnięcia w terminie przysługuje prawo odwołania do Jednostki Koordynacji Programu. Odwołanie może być wniesione w ciągu 3 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia lub 7 dni od daty upływu terminu rozpatrzenia, z poinformowaniem o tym Zamawiającego;

- Odwołanie będzie rozpatrzone przez zespół 3 arbitrów, wskazanych po jednym przez Oferenta, Zamawiającego i Jednostkę Koordynacji Programu;

- Decyzja zespołu arbitrów będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron.

  - Odwołaniu nie podlegają:

- Wybór procedury zamówienia publicznego;

- Odrzucenie wszystkich ofert, zgodnie z punktem 12.2.

Rozdział B - PRZEDMIOT ZAM(WIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest-  Remont  świetlicy  szkolnej w Szkole Podstawowej w  Gądkowie  Wielkim

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Remont świetlicy szkolnej odgrzybianie ścian  ,tynkowanie  i malowanie  pomieszczeń  ,remont sanitariatów  ,zabudowa wykładziny     antypoślizgowej, wymiana okien z parapetami  naprawa posadzek i zabudowa glazury i przebudowa instalacji  elektrycznej zabudowa opraw oświetleniowych

Szczegółowy zakres robót jest zawarty w rozdziale D - “Przedmiar robót”. Oferent przygotowuje Kosztorys Robót na jego podstawie.

- Schematy i rysunki dotyczące zamawianych robót są zawarte w rozdziale C niniejszej specyfikacji.

- Harmonogram prac:

Prace zostaną wykonane w terminie:

- rozpoczęcie prac: 21 08 2004r.

- zakończenie prac: 15.11 2004r.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także*:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego i uporządkowanie terenu.

* niepotrzebne skreślić

Rozdzial C Schematy i rysunki

Gądków Wielki

Rozdział D - PRZEDMIAR ROB(T

- Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

- zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Oferentom przygotować właściwe oferty;

- zapewnienie dla Zamawiającego Kosztorysu Robót.

- Pozycje Kosztorysu Robót będą płatne ryczałtem po zakończeniu robót i odbiorze końcowym.

- Przedmiar Robót będzie wykorzystany do określenia ceny jednostki pracy dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości. Cena kontraktowa może być zmieniona o ilości niedoszacowane lub przekraczające ilość jednostek do 10 %, po poświadczeniu przez Inspektora nadzoru.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Pozycja | Jednostka | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana drzwi wewnętrznych | m2 | 8 |
| 2. | Wymiana okien | m2 | 5,29 |
| 3. | Odbicie okładzin ze ścian | m2 | 36,9 |
| 4. | Licowanie ścian glazurą | m2 | 44 |
| 5. | Warstwa wyrównawcza na posadzce Grubości do 5 mm | m2 | 38 |
| 6. | Posadzka z terakoty | m2 | 16 |
| 7. | Wykonanie cokolika | mb | 40 |
| 8. | Tynkowanie ścian – tynk kat. III | m2 | 39 |
| 9. | Malowanie ścian farbą emulsyjną (x2) | m2 | 42 |
| 10. | Wymiana umywalki porcelanowej | szt | 5 |
| 11. | Wymiana ustępu porcelanowego | szt. | 3 |
| Remont pomieszczeń świetlicy szkolnej |
| 12. | Wymiana okien | m2 | 4,8 |
| 13. | Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (x2) | m2 | 70 |
| 14. | Malowanie lamperii farbą olejną (x2) | m2 | 55 |
| 15. | Posadzka z tworzyw sztucznych, rulonowych z PCV, obiektowych | m2 | 45 |
| 16. | Listwy z PCV zgrzewane | mb | 35 |
| 17. | Opalanie farby olejnej z drzwi | m2 | 12,7 |
| 18. | Malowanie farbą olejna drzwi (x2) | m2 | 12,7 |
| 19. | Odgrzybienie ściany ceglanej | m2 | 2 |
| 20. | Wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych | mb | 14 |
| 21. | Przewody elektryczne 3x1,5 mm2 | mb | 14 |
| 22. | Zawieszenie opraw oświetleniowych 2x36W | szt. | 4 |

Rozdział E - FORMULARZ UMOWY

UMOWA NR......... / ..............

zawarta w dniu ............................. 2004.r. w ………………………….….., pomiędzy:

Gminą Torzym reprezentowaną przez Burmistrza Gminy  z siedzibą w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32,

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

Burmistrz Gminy Torzym – Ryszard Stanulewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Torzym – Marka Sodela

a

- firmą .............................................…..............……………….......................................

mającą siedzibę ...............................................……….......................................….......

działającą na podstawie wpisu do Rejestru ........…………………………......................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

[a .....................................................................………...................................................

.................................................……..............................................................................

będącą właścicielem ............................................................................... z siedzibą w:

......................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności nr .…….........… - zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- .............................................................

- .............................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą Małych Robót o Niskiej Wartości   Numer Projektu: BGN.II.-2231/2.04

na wykonanie remontu: Remont  świetlicy szkolnej w  Szkole Podstawowej w Gądkowie Wielkim  w została zawarta umowa, której projekt został zatwierdzony przez WBWP w Zielonej Górze  o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

Zakres robót - według Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w ( 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

- wymiana okien: m2 – 4,4; szt. - 5

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (x2): m2 - 70

- malowanie lamperii farbą olejną (x2): m2 - 55

- posadzka z tworzyw sztucznych rulonowych z PCV: m2 - 45

- listwy z PCV zgrzewane: mb - 35

- opalanie farby olejnej z drzwi: m2 – 12,7

- malowanie farbą olejną drzwi: m2 – 12,7

- odgrzybienie ściany ceglanej: m2 - 2

- wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych: mb 14

- ułożenie przewodów elektrycznych 3 x 1,5 mm: mb 14

- zawieszenie opraw oświetleniowych 2 x 36 W: szt. 4

- wymiana ustępu porcelanowego: szt. 3

- wymiana umywalki porcelanowej: szt. 5

- malowanie ścian farbą emulsyjną: m2 - 42

- wykonanie cokolika: mb - 40

- posadzka z terakoty: m2 - 16

-  warstwa wyrównawcza na posadzce o gr. 5 mm: m2 - 38

- wymiana drzwi wewnętrznych: m2 – 8, szt. - 5

-  wymiana okien: m2 – 5,29 , szt. - 2

- odbicie okładzin ze ścian m2 – 36,9

- licowanie ścian glazurą m2 - 44

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:	21- 08- 2004

Termin zakończenia robót:				                      15- 11- 2004

§ 5

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: .Pan Roman Sornat , adres: 66-235 Torzym Wojska Polskiego 32 telefon: 068 3413012 ., działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................................................., adres: ............................................................ telefon: ........................

§ 6

1. Warto(( robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: .............zł (słownie: ………………..................). Kwota netto wynosi.............. zł (słownie: .........……………………...........).

2. Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z następującymi cenami wraz z podatkiem VAT

- wymiana okien: m2 – 4,4; szt. – 5 				..................... zł

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (x2): m2 – 70	..................... zł

- malowanie lamperii farbą olejną (x2): m2 – 55			..................... zł

- posadzka z tworzyw sztucznych rulonowych z PCV: m2 – 45 .................. zł

- listwy z PCV zgrzewane: mb – 35				..................... zł

- opalanie farby olejnej z drzwi: m2 – 12,7			..................... zł

- malowanie farbą olejną drzwi: m2 – 12,7			..................... zł

- odgrzybienie ściany ceglanej: m2 – 2				..................... zł

- wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych: mb 14		..................... zł

- ułożenie przewodów elektrycznych 3 x 1,5 mm: mb 14	..................... zł

- zawieszenie opraw oświetleniowych 2 x 36 W: szt. 4		..................... zł

- wymiana ustępu porcelanowego: szt. 3				..................... zł

- wymiana umywalki porcelanowej: szt. 5			..................... zł

- malowanie ścian farbą emulsyjną: m2 – 42			..................... zł

- wykonanie cokolika: mb – 40					..................... zł

- posadzka z terakoty: m2 – 16					..................... zł

-  warstwa wyrównawcza na posadzce o gr. 5 mm: m2 – 38	..................... zł

- wymiana drzwi wewnętrznych: m2 – 8, szt. – 5		..................... zł

-  wymiana okien: m2 – 5,29 , szt. – 2				..................... zł

- odbicie okładzin ze ścian m2 – 36,9				..................... zł

- licowanie ścian glazurą m2 – 44					..................... zł

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi Dokumentacja Projektowa i Kosztorys Robót stanowiący także załącznik do Umowy.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

- Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez aneks. Aneks wprowadzający zmiany do umowy, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez instytucję, która zatwierdziła tę umowę.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w ust. 1, przez cały czas trwania umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 lipca 1996 r. (M.P. z 9.08.1996. nr 48 poz. 461) w oparciu o następujące założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zosta(y w ofercie,

- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiał(w będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesi(ca w którym sprzęt był używany,

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR-y).

§ 7

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

( 9

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 13

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej warto(ci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

§ 14

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 15 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny netto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: ................ zł (słownie: ………………………….............................).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza lub bezwarunkowej gwarancji bankowej.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w odnośnym zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ( 6 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§ 16

- Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenie pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia projektu:

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty _3 tys  PLN za jedno zdarzenie.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

- Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

- Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

§ 17

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 18

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 20

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 22

Wykaz załączników do Umowy:

- Dokumentacja Projektowa/ Rysunki

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta

- Kosztorys Robót

- Podstawa prawna prowadzonej działalności

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	...........................................

Rozdział F – STANDARDOWE FORMULARZE

1. FORMULARZ OFERTOWY

________________________ [data]

Do: Urząd Miejski w Torzym

Adres: 66 – 235 Torzym,

ul. Wojska Polskiego 32

- Składamy ofertę na wykonanie remontu  świetlicy szkolnej w  Szkole Podstawowej w Gadkowie Wielkim   zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Na podstawie warunków zamówienia oraz obejrzenia placu budowy podejmujemy się wykonania zakresu prac będących przedmiotem przetargu zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością:

za cenę ryczałtową:

- w kwocie netto złotych: ................................................

(słownie: ..............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych: ..............................................

(słownie: .............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ....... %, to jest w kwocie: .........................zł (słownie: ..............................................................................................................)

- Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie i obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Proponujemy zakończenie robót opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w okresie ____ [liczbowo] ________________________________ [czas trwania słownie] od Terminu rozpoczęcia po przekazaniu placu budowy, jednoznacznego z terminem określonym w § 4 Formularza Umowy.

- Niniejsza Oferta oraz Państwa pisemne przyjęcie oferty stanowić będzie wiążący kontrakt między stronami. Rozumiemy, że nie są Państwo zobowiązani do zaakceptowania najtańszej czy jakiejkolwiek oferty jaką Państwo otrzymają.

- Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza Oferta jest zgodna z Terminem Związania Ofertą wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

- Załącznik 1: “Oświadczenia Oferenta”

- Kosztorys Robót.

______________________________________________

Nazwisko i Stanowisko oraz podpis Osoby Upoważnionej

______________________________________________

Nazwa Oferenta

______________________________________________

______________________________________________

Adres

Załącznik 1 do Formularza Ofertowego

Oświadczenia oferenta

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu Małych Robót o Niskiej Wartości, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy oraz wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania, jeśli zostanie przyznana nam umowa.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Projektu w określonym czasie.

- Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia ramach Programu Aktywizacji Obszar(w Wiejskich ani nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z opłatami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

- Oświadczamy, że nie byliśmy karani w zakresie spraw przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym "Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

14. Upoważniamy ..................................................... [Zamawiający] lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

16. Do niniejszych "Oświadczeń oferenta" dołączone jest Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

17. Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% warto(ci ofertowej netto, będzie przekazane Zamawiającemu co najmniej trzy dni przed podpisaniem Umowy.

______________________________________________

Nazwisko i Stanowisko oraz podpis Osoby Upoważnionej

______________________________________________

Nazwa Oferenta

______________________________________________

______________________________________________

Adres