GMINA TROJANÓW

TROJANÓW 57A

08-455 TROJANÓW

# SPECYFIKACJA

# Istotnych Warunków Zamówienia

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I

Przedmiot zamówienia publicznego

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego: poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp dla robót budowlanych

Nr sprawy: DM.271.4.2014

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych

numer ogłoszenia: 243190 – 2014 z dnia 21.07.2014r.

Wójt

/-/ Stanisław Kostyra

……………………………..

ZATWIERDZAM

Trojanów 2014 r.

# INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający:

Gmina Trojanów

Trojanów 57A, 08 – 455 Trojanów

NIP  826-11-50-903, REGON  000544496

tel.  (25) 682 71 20, fax. (25) 682 71 20

strona internetowa: www.trojanow.pl

email: ug@trojanow.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

- Nazwa zadania:

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I.

# 4.	Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:

# Rozdział I: Opis przedmiotu zamówienia

# Rozdział II: Zakres zamówienia

# Rozdział III: Instrukcja dla wykonawcy

Rozdział IV: Wzór umowy

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Nr 1 Oświadczenie składane przez wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych)

3. Nr 2 Oświadczenie składane przez wykonawców (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Nr 3 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich

pięciu lat.

5. Nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

6. Nr 5 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

7. Nr 6 Kryteria i metoda oceny ofert.

8. Nr 7 Przedmiar robót.

9. Nr 8 Projekt.

10. Nr 9 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.  z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.)

# ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I

(Opis przedmiotu zamówienia)

1. Przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane w zakresie rozbudowy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy.

ROZDZIAŁ II

(Zakres zamówienia)

1. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1. Fundamenty – 237,119 m3

2. Ściany parteru – 370,65 m2

3. Strop nad parterem – 247,534 m2

4. Ściany pietra – 288,493 m2

5. Strop nad piętrem- 246,167 m2

6. Ściany poddasza – 58,791 m2

7. Dach – 450,634 m2

W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający informuje, że wszystkie przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca powinien uwzględnić dane zawarte w SIWZ w poszczególnych dokumentacjach.

Wszystkie wymienione w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty i nazwy producentów są podane przykładowo i należy je traktować jako równoważne.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych  o wymiarach zewnętrznych takich samych jak w projekcie oraz parametrach jakościowych              i wytrzymałościowych nie gorszych jak zaprojektowane zapewniających jakość wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

W tej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię.

2. Oferty częściowe i wariantowe:

1.	Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.	Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu

ma służyć) realizację zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 01.12.2014r.

4. Wspólny Słownik Zamówień:

CPV: 45.00.00.00-7.

ROZDZIAŁ III

(Instrukcja dla wykonawców)

1.	Opis sposobu przygotowania oferty - Postać oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

- Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.

- Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.

- Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

2. Opis sposobu przygotowania oferty - Opakowanie i oznakowanie oferty:

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.

- Na opakowaniu - opakowaniach należy umieścić:

  - pieczęć wykonawcy (nazwę i adres)

  - napis:

###### „PRZETARG NIEOGRANICZONY na

wykonanie zadania p.n.:

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I

###### Nie otwierać do dnia 06.08.2014 r. do godz. 1500”

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział:

- Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2  oraz spełniający warunki zawarte w  art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby  wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy                    i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwóch inwestycji budowlanych o charakterze i złożoności podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości co najmniej 400.000,00 zł każda z robót.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca musi dysponować osobami z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego                    w zakresie objętym zamówieniem i należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, których szczegółowy wykaz znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według zasady „spełnia – nie spełnia”.

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy – JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (przygotowanej wg wzoru załączonego do SIWZ – pn. „Formularz ofertowy”) stanowiące integralną jej część:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1          ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wypełniony wg  wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                     w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                     i wykształcenia niezbędnych do wykonywania  zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 4 do formularza oferty.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 do formularza oferty.

- Kosztorys ofertowy.

- Dowód wpłaty wadium.

- Projekt umowy.

- Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono                    z przedstawionych dokumentów.

Uwaga:

1. W sytuacji gdy Wykonawca  polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument,                  z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.                Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

- jaki jest  zakres  i  w  jakim  okresie  inny  podmiot będzie brał  udział  przy wykonywaniu zamówienia.

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 4 ppkt 1-2, 5-6

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 1-2, 5-6. Pozostałe dokumenty będą traktowane wspólnie. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich          w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania          w postępowaniu i zawarcia umowy.

4A. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertowego

UWAGA: Wszystkie kserokopie zaświadczeń powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

5. Obowiązki wykonawcy:

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem                     i złożeniem oferty.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się                   z zakresem i wielkością  przedmiotu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej:

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami:

  - w sprawach proceduralnych i merytorycznych – Jarosław Ryszkowski – tel./fax (25) 682 71 20

- Okres związania ofertą:

- Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy

w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pokój nr 3 tj. sekretariat

w terminie do dnia 06.08.2014 roku do godz. 14 30.

- Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

9.	Otwarcie i badanie ofert:

- Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 06.08.2014 roku o godz.1500 do siedziby Zamawiającego (w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów).

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców,                 a także przedstawi informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, gwarancji, warunków płatności.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych              w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest nie zgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału                    w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców                     o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zamówienie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I”

# Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia

# zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 %

# zaoferowanej ceny brutto w formie określonej w art. 148 ust1 i 2 ustawy

# Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono                   w pieniądzu – Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

b)	30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

c)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt „a” zostanie   zwrócone w następujących terminach:

- 	część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70%) - w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót,

  - pozostała część (30%) - w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

d)   Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy częściami. Zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych; „Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane”.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w Rozdziale II SIWZ, którą należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze z wyszczególnieniem podatku VAT.

13.	Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oceny ofert dokona komisja przetargowa – wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria ustalone w załączniku nr 6 pn. „KRYTERIA I METODA OCENY OFERT”.

14.	Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą odbywać się w walucie

polskiej.

15.	 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia    podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.                          W przypadku, gdy wykonywanie niniejszej umowy będzie się wiązało                       z wykonywaniem umowy z zakresu zamówień uzupełniających, Zamawiający przedłuży termin wykonania robót budowlanych na podstawie aneksu wyznaczając czas niezbędny do wykonania zamówienia z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wykonanie umowy z zakresu zamówienia uzupełniającego.

16.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa, której wzór został określony w Rozdziale IV SIWZ - Wzór umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,                         z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

17. Istotne postanowienia umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1)  zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych i uzupełniających

c) przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) konieczności wykonania robót zamiennych,

6) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

7) zmiana sposobu rozliczania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego              i dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,

8) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. rozwiązanie umowy łączącej go z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego,

9) zmniejszenie wynagrodzenia z powodu zaniechania wykonania zakresu robót

objętych kosztorysem ofertowym,

10) zmiana stawki podatku VAT,

11) zmiana kierownika budowy.

18. Podwykonawcy

- W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Zakres  robót,   który   będzie   wykonywał   Podwykonawca/Podwykonawcy   określony jest w formularzu oferty, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania             i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany każdorazowo do przedkładania:

  - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej umowy wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

  - poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii zawartej umowy            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów          o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów,                        których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów             o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Zamawiający określa, iż obowiązkowi przedłożenia umów, o których mowa          w ust. 4 pkt 3, podlegają umowy o wartości większej niż 50.000 złotych.

- Zamawiający zgłosi:

  - zastrzeżenia do:

    - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

    - projektu zmian umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1);

  - sprzeciw do:

    - umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

    - zmian umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2)

w  terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit. a) i b) oraz pkt 2. lit. a) i b).

- Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

- W umowach z  Podwykonawcami  Wykonawca  powinien  zapewnić, aby  suma ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych                        w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres                      w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli  w umowach o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia   przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,                       w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany   umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający  potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

19.	 Udzielenie zamówienia:

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, a co za tym idzie otrzyma największą ilość punktów.

- Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych wykonawców.

20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego wykonawcami:

- Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami również faksem.

- W przypadku korespondencji przekazywanej telefaksem każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza telefaxem, liczbę otrzymanych stron oraz informuje czy otrzymany dokument jest czytelny.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 2 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

21.	Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.	Informacja aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Pouczenie o środkach odwoławczych:

      - Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.  z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.)

      - W sprawach nie normowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

-  Kodeks cywilny.

Zatwierdzam:

Podpis i pieczęć Zamawiającego

ROZDZIAŁ IV

(wzór umowy)

zawarta w dniu .…………………………… w Maciejowicach na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy Gminą Trojanów z siedzibą w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- P. Stanisława Kostyrę - Wójta Gminy

a,

………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I”

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu:

1) Fundamenty – 237,119 m3

2) Ściany parteru – 370,65 m2

3) Strop nad parterem – 247,534 m2

4) Ściany pietra – 288,493 m2

5) Strop nad piętrem- 246,167 m2

6) Ściany poddasza – 58,791 m2

7) Dach – 450,634 m2

2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą Umową został określony w SIWZ,

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca wykona także roboty towarzyszące:

1) odbudowa dróg do stanu istniejącego, uporządkowanie terenu (przywrócenie do stanu pierwotnego)

2) obsługa geodezyjna,

3)  urządzenie placu budowy,

4) zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów.

4. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w § 3 jest kompletna do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                 z Umową, SIWZ, Dokumentacją Projektową, ofertą złożoną w postępowaniu                o udzielenie zamówienia publicznego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami z zastosowaniem nowoczesnych                i sprawdzonych rozwiązań technicznych.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………………………………, zaś termin zakończenia robót na dzień 01.12.2014 roku.

§ 5

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie

……………………………………….…………………………………………………………………………………

posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji               technicznych w budownictwie Nr ……………………………….

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z

późn. zmianami).

3.Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie ……………………………….

§ 6

Do obowiązków stron należy:

1) Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

b) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) przeprowadzenie odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych robót,

g) przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do użytkowania,

h) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

2) Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) uzyskanie wszelkich zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, dopuszczeń lub

odbiorów, niezbędnych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

Dokumenty te i protokoły odbiorów należy bez wezwania i w uzgodnionej liczbie

dostarczyć Zamawiającemu,

b) uzgodnienie, na własny koszt i ryzyko, sposobu korzystania z nieruchomości przez które przebiega sieć wodociągowa oraz przyległych do terenu budowy              z właścicielami tych terenów, w przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z tych gruntów w celu realizacji niniejszej umowy.

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez

Wykonawcę na terenach przyległych do terenu budowy.

Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji nie naprawienia przez Wykonawcę ewentualnych szkód, spowodowanych podczas realizacji robot, na nieruchomościach sąsiednich, Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami przywrócenia przedmiotowych terenów do stanu z dnia ich przejęcia.

c) uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem dokładnej informacji o położeniu budowy, jej dostępności i innych istotnych dla wykonania robót szczegółach. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy,

d) przestrzeganie zasad i przepisów BHP, należytego zabezpieczenia terenu robót i oznakowania go odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi, opracowanie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

e) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich szkodach budowlanych niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od powstania szkody.  W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego koszty i konsekwencje,

f) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu

budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadana ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu świadczącego, iż Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej, od zdarzeń losowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas wykonywania niniejszej umowy,

g) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych we własnym zakresie,

h) zorganizowanie zaplecza budowy, które Wykonawca zlikwiduje po zakończeniu robót oraz zapewnienie miejsca składowania odpadów.

Wykonawca pokryje koszt wszystkich mediów pobranych w celu realizacji niniejszej umowy.

i) zapewnienie dozoru terenu budowy, który Wykonawca ponosi w ramach ceny

określonej w ofercie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń. Zamawiający nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Wykonawca odpowiada również za odprowadzenie wód opadowych. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie swoich robót przed uszkodzeniem                    i zniszczeniem do czasu odbioru końcowego.

j) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym i terminowym wykonaniu robót. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

k) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,

l) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 4 umowy,

ł) sporządzenie na własny koszt kosztorysu powykonawczego,

m) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności:

- dokumentację powykonawczą (w wersji elektronicznej 1 egz. i papierowej 2 egz.),

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w wersji elektronicznej 1 egz. i papierowej 2 egz.),

- protokół  badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcji obsługi i eksploatacji, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane.

n) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność dostarczonych lub wykonanych przez siebie dokumentów. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jej prawidłowość i kompletność.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki dodatkowe:

1) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień dla wszystkich urządzeń określonych w projekcie budowlanym, a wymagających dodatkowych badań i pomiarów przed przekazaniem do eksploatacji.

2) Informowanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania zamówień dodatkowych i robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3) Za zamówienie dodatkowe uznać można takie roboty budowlane, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) są to takie roboty budowlane, których przedmiot wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego.

b) są ściśle związane z przedmiotem umowy i warunkują jego prawidłowe wykonanie,

4) Wszelkie zamówienia dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności i ustaleniu zakresu zamówień dodatkowych w kosztorysie, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z określeniem terminu wykonania zamówień dodatkowych.

5) Za zamówienie dodatkowe strony ustalają w drodze rokowań wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę                z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych w drodze przetargu,               w wysokości:

a. stawka roboczogodziny – ………….. zł

b. koszty pośrednie – …………% liczone od R+S

c. Zysk-…………% liczony od R+Kp (R), S+Kp(S)

d. Koszty zakupu – ……………% liczone od M

oraz

a) ceny materiału wg cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane  w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania

b) ceny sprzętu i środków transportu według cennika najmu generalnego wykonawcy, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD.

§ 8

- Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy   określony jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania                i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja                                z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany każdorazowo do przedkładania:

    - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej umowy wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

    - poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii zawartej umowy            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów          o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów,                        których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów             o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Zamawiający określa, iż obowiązkowi przedłożenia umów, o których mowa

w ust. 3 pkt 3, podlegają umowy o wartości większej niż 50.000 złotych.

- Zamawiający zgłosi:

  - zastrzeżenia do:

    - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

    - projektu zmian umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1);

  - sprzeciw do:

    - umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

    - zmian umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2

w  terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit. a) i b) oraz pkt 2. lit. a) i b).

- W  umowach  z  Podwykonawcami  Wykonawca  powinien  zapewnić,  aby  suma  ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych                  w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres                    w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 9

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

      - Wykonawca dostarczy na teren realizowanych robót wszystkie, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, materiały i urządzenia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w faktury i rachunki Wykonawcy za materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji prac objętych umową wyłącznie materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie(art. 10 ustawy – Prawo budowlane), zgodnie z obowiązującym prawem oraz odpowiadających wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

      - Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, a po zakończeniu zadania złożyć komplet tych dokumentów jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

      - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

      - Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

      - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

  - Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę ………………………. zł. (słownie złotych:………………………………………), bez podatku od towarów i usług VAT, na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT wynosi ……………………….zł (słownie złotych: ……………………zł) na podstawie oferty Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest  Wynagrodzeniem ryczałtowym              i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje w szczególności należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, licencje, opłaty za media, wywóz odpadów, zabezpieczenie robót do odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca.

  - Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur przejściowych za faktycznie wykonany zakres robót, po dokonaniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokolarnego odbioru robót. Faktury przejściowe będą wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

  - Wynagrodzenie określone w umowie jest stałe i niezmienne do końca realizacji umowy, nie podlega zmianom w całym okresie realizacji, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust.13. Wzrost cen rynkowych stosowanych materiałów, robocizny, sprzętu, stawek ubezpieczenia, opłat transportowych i innych opłat, cen lub należności nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia określonego w umowie.

  - Ustalone w rachunku ilościowym dla każdej pozycji ilości robót są szacunkowe. Niewłaściwe oszacowanie nie zwolni Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie roboty z zastosowaniem wymaganych norm, sztuki budowlanej, dokumentacji projektowej i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technicznymi,

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających.

  - W przypadku objęcia fakturą robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, do umowy wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, lub inne dowody, że otrzymali oni należne im z tego tytułu wynagrodzenia oraz że wszelkie ich roszczenia wobec wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone.

  - W przypadku gdyby wykonawca nie dokonał wcześniejszego rozliczenia               z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, to powinien złożyć wraz               z fakturą odpowiednią pisemną informację o braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości wykazanej                 w załączonym protokole odbioru oraz o powodach zaniechania takiego działania.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, zamawiający poinformuje wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia doręczenia informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie uwag przez wykonawcę.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Należne wykonawcy wynagrodzenie płatne jest na rachunek wykonawcy nr ……….., w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rachunek wskazany w umowie                                   o podwykonawstwo.

  - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

  - Faktura końcowa wystawiona będzie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i płatna na zasadach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

  - Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakikolwiek przelew wierzytelności lub praw wnikających z umowy bez takiej zgody nie będzie ważny i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

  - Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna  z nich lub obie nie były wymagalne lub zaskarżalne.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie odpowiednio                        i proporcjonalnie w następujących przypadkach:

1) Pisemnej decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym,

2) zmiany przepisów albo stawek podatkowych

  - W przypadku dokonywania zmian wynagrodzenia z przyczyn o których mowa w ust.12, strony w drodze aneksu do umowy ustalają zakres rzeczowy zmian oraz zmian wynagrodzenia w oparciu o kosztorys robót zaniechanych sporządzony na podstawie wskaźników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym.

§ 11

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3  lat licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru robót.

    - W przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterek w okresie gwarancji,             w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 12

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                            z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                 z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 13

      - Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi równowartość kwoty ……..………………… zł, słownie: …………………………………..

      - Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznacza się na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono.

  - z tytułu nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakże nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia;

  - z tytułu nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  - za każde takie zdarzenie – w wysokości 1000 zł;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każde takie zdarzenie –               w wysokości 1000 zł;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień niewprowadzenia zmian – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wykonawcy, jednakże nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po jego stronie.

- Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w § 10 ust.1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary o których mowa w ust.2 mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z faktury Wykonawcy.

§ 15

- Strony ustanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót, Wykonawca załączy kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys powykonawczy oraz sporządzoną przez uprawnionego geodetę inwentaryzację powykonawczą przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z dokumentami wskazanymi w §6 ust. 2 lit.m.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Termin wyznaczony na usunięcie wad w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonych przed odbiorem końcowym nie wstrzymuje biegu terminu jej wykonania, określonego w § 4 umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru po upływie okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad i usterek wykrytych podczas odbioru ostatecznego.

- Zasady określone w ust. 2-9 niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie również do odbioru pogwarancyjnego i odbiorów częściowych robót.

§ 16

1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

    - okoliczności, których nie można było przewidzieć,

    - przyczyn zależnych od Zamawiającego,

    - z powodu siły wyższej,

    - w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ogłoszeniu                      o zamówieniu.

2. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron, uznane za siłę wyższą przez Zamawiającego.

      - Jeżeli zdarzenia siły wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 3 miesiące – strony podejmują decyzję co do możliwości kontynuacji robót bądź ich zakończenia.

      - Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło na skutek zdarzeń siły wyższej. Jeżeli                 w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót objętych przedmiotem umowy przed ich odbiorem częściowym lub końcowym przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość robót, która uległa zniszczeniu.

§ 17

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności według warunków określonych            w SIWZ.

      - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 18

Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:

      - została podjęta likwidacja Wykonawcy,

      - zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

      - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

      - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

      - Wykonawca zaniecha z przyczyn będących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez 21 dni,

      - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacją techniczną

      - wykonania i odbioru robot i nie reaguje na polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek lub zmiany wykonawstwa robót.

§ 19

        - Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

        - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zostaną zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dokumentacja projektowa.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA:                                                              ZAMAWIAJĄCY:

Dnia............................2014 r.

Formularz ofertowy

pieczęć wykonawcy

OFERTA

#### dla Wójta Gminy Trojanów

WYKONAWCA*):

| Lp | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIK*):

| Imię i nazwisko/ Podmiot |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

Nawiązując do ogłoszenia na realizację zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania p.n.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I” składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w Rozdziale II SIWZ, w cenie:

- Netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT .......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ……….....................................................................)

- Cena brutto podana w pkt. 1 obejmuje wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości zamówienia.

3. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niżej wymienione

stawki:

a. stawka roboczogodziny - ………………..

b. koszty pośrednie - …………………………….liczony od R+S

c. zysk-………………………..liczony od R+Kp (R), S+Kp(S)

d. koszty zakupu - ………………..liczone od M

4. Oświadczamy, że zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 01.12.2014r.

- Oświadczam, że okres gwarancji na wykonane roboty będzie wynosił 3 lata.

- Wadium w kwocie ..................,- zł zostało wniesione w dniu ....................... w formie...............................................................................................

(W wysokości zgodnej z podaną w Rozdziale III  SIWZ )

- Zamawiający dokona zwrotu wadium

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(numer konta na które należy dokonać zwrotu wadium)

6. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ w wysokości .................................. zł słownie: .................................................................................................................

w formie ................................................................................................

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

10. Ofertę niniejszą składamy na …..... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) 	..............................................................

(2) 	...............................................................

(3) 	...............................................................

(4) 	...............................................................

....................................................................

Podpis składającego ofertę

(Upełnomocniony przedstawiciel)

Dnia................................2014 r.                                                                  Załącznik Nr 1

pieczęć wykonawcy

##### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I” oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia reprezentowanej przeze mnie Firmy z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych.

....................................................................

Podpis składającego ofertę

(Upełnomocniony przedstawiciel)

Dnia................................2014 r.                                                                  Załącznik Nr 2

pieczęć wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem (nazwa firmy): .......................................................................

.................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................... ul.

.......................................nr ...../........

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na wykonanie zadania p. n: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I

oświadczamy, że:

# Spełniamy wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.  z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.)

....................................................................

Podpis składającego ofertę

(Upełnomocniony przedstawiciel)

Dnia ..........................2014 r.                                                                  Załącznik Nr 3

pieczęć wykonawcy

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat o przedmiocie i zakresie porównywalnym 
z przedmiotem zamówienia.

| L.p. | Nazwa podmiotu instytucji, dla której realizowano zamówienie | Adres (tel.faks) | Zakres | Czas realizacji od …do... | Wartość robót w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Uwaga: w przypadku większej ilości prosimy o dołączenie kolejnych stron załącznika.

....................................................................

Podpis składającego ofertę

(Upełnomocniony przedstawiciel)

Dnia................................2014 r.                                                                  Załącznik Nr 4

pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu  nieograniczonym na wykonanie zadania p.n: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

| Nazwisko i Imię | Wykształcenie, nr uprawnień | Podstawa do dysponowania osobami | Opis doświadczeń, Lata doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| Kierownicy robót – nadzór wykonawcy |

....................................................................

Podpis składającego ofertę

(Upełnomocniony przedstawiciel)

Dnia................................2014 r.                                                                  Załącznik Nr 5

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n:

„Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I” oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dot. kier. robót (wymienione w załączniku nr 4 do siwz), posiadają wymagane uprawnienia.

..............................., dn. ..........................

....................................................................

Podpis składającego ofertę

(Upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik Nr 6

## KRYTERIA I METODA OCENY OFERT

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający dokona oceny każdej z ofert 
wg następujących kryteriów:

1.1) cena 100%,

2. 	Ocena oferty dla każdego z w/w kryteriów dokonywana będzie osobno przy zastosowaniu punktowego sposobu kwalifikacji wg zasad określonych poniżej:

Ad. 1.1)

| L.p. | Kryterium - cena | Znaczenie waga | Metoda oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym na wykonanie zadania p. n: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I | 100 | Cena oferty najkorzystniejszej Cena oferty badanej X 100 |

Gdzie:  cena oferty najkorzystniejszej oznacza najniższą cenę oferty spośród ofert złożonych
 i nie podlegających odrzuceniu.

Zatwierdzam:

Podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 7

Przedmiar robót

Załącznik Nr 8

Projekt

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca

................................................................................................

............................…………………………………………………………………………….

/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

biorący udział w przetargu p.n.:

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy – etap I

oświadcza, że:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

(W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej)

.................................

(data)

....................................…................................

(podpis i pieczęć osób/osoby

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić