Trojanów, dn. 15.04.2016r.

DM. 271.2.2016

Numer ogłoszenia: 93072 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

| V | zamówienia publicznego |
| --- | --- |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów , Trojanów 57a, 08-455 Trojanów, woj. mazowieckie, tel. 0-25 6827120 w. 34, faks 0-25 6827195.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.trojanow.pl

- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Część 1). Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek

1.Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu z recyklingu - 630 m2

2.Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. - 630 m2

3.Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltową - 630 m2

4.Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym - 47,25 t 5.Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 630 m2

Część 2). Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowiec

1. Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego - 2955 m2

2. Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. - 2955 m2

3.Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltową - 2760 m2

4.Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym - 207 t 5.Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 2760 m2

Część 3). Przebudowa drogi w miejscowości Podebłocie

1. Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu z recyklingu - 606,3 m2

2. Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. - 606,3 m2

3.Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 558 m2

4.Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym - 41,85 t 5.Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 558 m2

Część 4). Przebudowa drogi w miejscowości Podebłocie

1.Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu z recyklingu - 585 m2

2.Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. - 585 m2

3.Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 547,2 m2

4.Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym - 41 t 5.Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 547,2 m2

Część 5). Przebudowa drogi w miejscowości Damianów

1.Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm. - 892,5 m2

2.Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm. - 495 m2

3.Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm. - 495 m2 4.Podbudowa z betonu z recyklingu gr. 20 cm- 1412,5 m2

5.Przepusty rurowe pod zjazdami - 6m.

Część 6). Przebudowa drogi w miejscowości Podebłocie

1.Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu z recyklingu - 1594,95 m2

2.Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 5 cm - 1594,95 m2

3.Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1488,75 m2

4.Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym

- 111,65 t

5.Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 1488,75 m2

6.Zjazdy:

1)Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z recyklingu - 157.5 m2

2)Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 5 cm - 157,5 m2

3)Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 146,25 m2

4)Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym - 11 t 5)Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 146,25 m2

Część 7). Przebudowa drogi w m. Wola Życka

1.Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm- 1504,5 m2

2.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm - 1504,5 m2.

II.1.5)

|  | przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch robót o zakresie porównywalnym z zakresem zamówienia, tj. roboty związane z budową, przebudową lub odbudową dróg o nawierzchni bitumicznej (w przypadku składania oferty na roboty dotyczące wykonania nawierzchni asfaltowej) lub nawierzchni z kruszywa (w przypadku składania oferty na roboty dotyczące wykonania nawierzchni z kruszywa). Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, których szczegółowy wykaz znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według zasady spełnia - nie spełnia.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi dysponować osobami z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie                                   z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem i należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla branży budowlanej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, których szczegółowy wykaz znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według zasady spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony kosztorys ofertowy.

2. Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95

- 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a)spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b)w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych i uzupełniających

c)w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności: a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

c)odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) konieczności wykonania robót zamiennych,

6) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

7) zmiana sposobu rozliczania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego i dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,

8) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. rozwiązanie umowy łączącej go z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego,

9) zmniejszenie wynagrodzenia z powodu zaniechania wykonania zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym,

10) zmiana stawki podatku VAT,

11) zmiana kierownika budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy

/-/ Stanisław Kostyra