GMINA TROJANÓW

TROJANÓW 57A

08-455 TROJANÓW

# SPECYFIKACJA

# Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa dróg

na terenie Gminy Trojanów

Przedmiot zamówienia publicznego

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego: poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp dla robót budowlanych

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych

numer ogłoszenia 160897- 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

Trojanów, 27.07.2016 r.

# INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający:

Gmina Trojanów

Trojanów 57A, 08-455 Trojanów

NIP  826-20-37-304,

tel./fax. (25) 682 71 20,

strona internetowa: www.trojanow.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

- Nazwa zadania:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów.

# 4.	Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:

# Rozdział I: Opis przedmiotu zamówienia

# Rozdział II: Zakres zamówienia

# Rozdział III: Instrukcja dla wykonawcy

Rozdział IV: Wzór umowy

Załączniki:

1.	Formularz ofertowy

2.          Nr 1	Oświadczenie składane przez wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych)

3.         Nr 2  	Oświadczenie składane przez wykonawców (art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

4.	Nr 3	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat.

5.	Nr 4  	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

6.	Nr 5	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

7.         Nr 6    Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

8.         Nr 7	Kryteria i metoda oceny ofert.

9.		Nr 8	Przedmiar robót.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.              z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.)

# ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I

(Przedmiot zamówienia)

1. Przedmiotem zamówienia są:

ROBOTY BUDOWLANE polegające na wykonaniu:

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 450 m w drodze gminnej                                w miejscowości Kozice,

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 230 m w drodze gminnej                                    w miejscowości Kozice,

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 110 m w drodze gminnej                                w miejscowości Korytnica,

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 180 m w drodze gminnej                               w miejscowości Ruda,

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 225 m w drodze gminnej                               w miejscowości Podebłocie,

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1470 m w drodze gminnej                               w miejscowości Babice i Dudki.

- Nawierzchni asfaltowej na odcinku 770 m w drodze gminnej w miejscowości Więcków.

ROZDZIAŁ II

(Zakres zamówienia)

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zadania obejmuje:

Część 1). Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice (odc. 450m)

  - Profilowanie podbudowy z  betonu z recyklingu – 2340 m2

  - Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr.5 cm - 2340 m2

  - Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltową - 2250 m2

  - Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym – 168,75 t

  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 2250 m2

Część 2). Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice (odc. 230m)

1. Profilowanie podbudowy z betonu z recyklingu – 702,5 m2

2. Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 5cm– 702,5 m2

- Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltową – 702,5 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym – 52,69 t

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm – 702,5 m2

Część 3). Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica

1. Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej – 220,0 m2

2. Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr.5 cm – 572,0 m2

- Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – 550 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym – 41,25 t

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm - 550 m2

Część 4). Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda

    - Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej – 900 m2

- Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – 900 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym – 67,5 t

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm – 900 m2

Część 5). Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podebłocie

    - Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej – 900 m2

    - Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – 900 m2

    - Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym – 67,5 t

    - Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm – 900 m2

Część 6). Przebudowa drogi gminnej nr 131210W Babice-Kamionki

1. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych – 2960,0 m2

2. Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 5cm – 7602,2 m2

3. Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – 7435,0 m2

4. Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem

mechanicznym – 557,6 t

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm – 7435 m2

Część 7). Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiecków

    - Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – 1540 m2

    - Wzmocnienie podbudowy klińcem, gr. w-wy 5 cm – 3234 m2

    - Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 3234 m2

    - Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym – 242,55 t

    - Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 3 cm – 3234 m2

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmuje przedmiar robót załączony do SIWZ na podstawie, którego Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego - uproszczonego.

2. Oferty częściowe i wariantowe:

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych –według podziału na części: I, II, III, IV, V, VI i VII.

- Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2016 r.

4. Wspólny Słownik Zamówień:

CPV: 45.23.32.20-7

ROZDZIAŁ III

(Instrukcja dla wykonawców)

1. Opis sposobu przygotowania oferty - Postać oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

- Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.

- Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.

- Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

2. Opis sposobu przygotowania oferty - Opakowanie i oznakowanie oferty:

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.

- Na opakowaniu - opakowaniach należy umieścić:

  - pieczęć wykonawcy (nazwę i adres)

  - napis:

###### „PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów

Nie otwierać do dnia 16.08.2016 r. do godz. 1430 ”

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział:

- Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz spełniający warunki zawarte w  art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch robót o zakresie porównywalnym z zakresem zamówienia, tj. roboty związane z budową, przebudową lub odbudową dróg o nawierzchni bitumicznej.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca musi dysponować osobami z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem i należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla branży budowlanej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, których szczegółowy wykaz znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według zasady „spełnia – nie spełnia”.

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy – JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (przygotowanej wg wzoru załączonego do SIWZ – pn. „Formularz ofertowy”) stanowiące integralną jej część:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie                          z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -  wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 do formularza oferty.

- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

  - lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ

- Wypełniony kosztorys ofertowy.

- Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

4A. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

UWAGA: Wszystkie kserokopie zaświadczeń powinny zostać poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez składającego ofertę.

5. Obowiązki wykonawcy:

- Zapoznanie się z miejscem i wielkością przedmiotu zamówienia, zadanie wszelkich pytań niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i wielkością przedmiotu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej:

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert                      i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami:

  - w sprawach proceduralnych i merytorycznych – Aneta Michta –

tel./faks 025 682-71-20 wew. 39

7. Okres związania ofertą:

- Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Trojanowie,               Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pokój nr 3 tj. sekretariat w terminie do dnia          16.08.2016 r. do godz. 14 00.

2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

9.	Otwarcie i badanie ofert:

- Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 16.08.2016 r. o godz. 1430 do siedziby Zamawiającego (w Trojanowie, Trojanów 57A,     08-455 Trojanów) do pok. nr 14.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców, a także przedstawi informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, gwarancji, warunków płatności.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest nie zgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10.	 Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zamówienie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów”

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto dla każdej drogi  w:

### -   pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy – Bank  Spółdzielczy

### Garwolin/ Oddział Trojanów Nr konta Urzędu Gminy:

### 74 9210 0008 0052 3121 2000 0300.

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku rodzajach określonych lit.a.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu – Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

a)	30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

b)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt „a” zostanie   zwrócone w następujących terminach:

- 	część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70%) - w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót,

  - pozostała część (30%) - w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

- Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy częściami, ponieważ okres realizacji zamówienia jest krótszy niż rok czasu. Zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych; „Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane”.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w Rozdziale II SIWZ, którą należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Cena 
w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną zawartą w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze z wyszczególnieniem podatku VAT.

13.	Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oceny ofert dokona komisja przetargowa – wybierając ofertę najkorzystniejszą
w oparciu o kryteria ustalone w załączniku nr 7 pn. „KRYTERIA I METODA OCENY OFERT”.

14.	Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej.

15.	Zamawiający przewiduje możliwości zamówień uzupełniających                    o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku, gdy wykonywanie niniejszej umowy będzie się wiązało z wykonywaniem umowy z zakresu zamówień uzupełniających, Zamawiający przedłuży termin wykonania robót budowlanych na podstawie aneksu wyznaczając czas niezbędny do wykonania zamówienia z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wykonanie umowy z zakresu zamówienia uzupełniającego.

16.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa, której wzór został określony w Rozdziale IV SIWZ - Wzór umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

17. Istotne postanowienia umowy.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1)  zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

- spowodowane warunkami atmosferycznymi,

- w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych i uzupełniających

- w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego                          w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) konieczności wykonania robót zamiennych,

6) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

7) zmiana sposobu rozliczania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego i dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,

8) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. rozwiązanie umowy łączącej go                          z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego,

9) zmniejszenie wynagrodzenia z powodu zaniechania wykonania zakresu robót objętych

kosztorysem ofertowym,

10) zmiana stawki podatku VAT,

11) zmiana kierownika budowy.

18. Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

2. Zakres  robót,   który   będzie   wykonywał   Podwykonawca/Podwykonawcy   określony jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany każdorazowo do przedkładania:

  - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej umowy wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów                               o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów,                        których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów                           o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

5. Zamawiający określa, iż obowiązkowi przedłożenia umów, o których mowa  w ust. 4 pkt 3, podlegają umowy o wartości większej niż 50.000 złotych.

6. Zamawiający zgłosi:

  - zastrzeżenia do:

    - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

    - projektu zmian umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1);

  - sprzeciw do:

    - umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

    - zmian umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2)

w  terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit. a) i b) oraz pkt 2. lit. a) i b).

7. Umowy o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.  W umowach z  Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić,  aby  suma  ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

9.  Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

  - Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli w umowach                             o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia   przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający  potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

19.	Udzielenie zamówienia:

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, a co za tym idzie otrzyma największą ilość punktów.

- Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców.

20.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

- Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami również faksem.

- W przypadku korespondencji przekazywanej telefaksem każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza telefaxem, liczbę otrzymanych stron oraz informuje czy otrzymany dokument jest czytelny.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

21.	Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.	Informacja aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Pouczenie o środkach odwoławczych:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 9 sierpnia

2013 r. poz. 907 ze zm.)

2.  W sprawach nie normowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Kodeks cywilny.

Zatwierdzam:

Podpis i pieczęć Zamawiającego

Rozdział IV

(Wzór umowy)

Zawarta w dniu …………………….w Trojanowie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy Gminą Trojanów, z siedzibą Trojanów 57A, 08-455 Trojanów zwaną dalej „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

    - Pana Stanisława Kostyrę - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Pani Renaty Wesołowskiej - Skarbnika Gminy

a,

1. ……………………………zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p. n: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów” w zakresie wykonania części…………….:

2. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o ofertę wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.

§ 2.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie kompletu dokumentacji,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt,

    - utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

    - przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

    - stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

§ 3.

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 4.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 w terminie do 30.09.2016 r.

  - Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: …………………………….

  - Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową

prowadził będzie …………………

§ 5.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego w ciągu 7 dni od zakończenia robót. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

Do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót, Wykonawca załączy kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys powykonawczy oraz wymagane atesty i próby.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 6.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:

Część ……... Przebudowa drogi w miejscowości …………

cena netto: ……

plus należny podatek VAT w wysokości: …….

cena brutto: …………….

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie, po wykonaniu robót, dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i faktury dostarczonej Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających.

- W przypadku objęcia fakturą robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych                 z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, do umowy wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, lub inne dowody, że otrzymali oni należne im z tego tytułu wynagrodzenia oraz że wszelkie ich roszczenia wobec wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone.

- W przypadku gdyby wykonawca nie dokonał wcześniejszego rozliczenia                              z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, to powinien złożyć wraz z fakturą odpowiednią pisemną informację o braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości wykazanej w załączonym protokole odbioru oraz     o powodach zaniechania takiego działania.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, zamawiający poinformuje wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia doręczenia informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie uwag przez wykonawcę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie płatne jest na rachunek wykonawcy nr ……………….., w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakikolwiek przelew wierzytelności lub praw wnikających z umowy bez takiej zgody nie będzie ważny i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne lub zaskarżalne.

§ 7.

- Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony                   jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany każdorazowo do przedkładania:

    - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej umowy wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów                              o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów,                        których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Zamawiający określa, iż obowiązkowi przedłożenia umów, o których mowa w ust. 3             pkt 3, podlegają umowy o wartości większej niż 50.000 złotych.

- Zamawiający zgłosi:

1) zastrzeżenia do:

      - projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

      - projektu zmian umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1);

2) sprzeciw do:

  - umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

  - zmian umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2

w  terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1. lit. a) i b) oraz pkt 2. lit. a) i b).

- W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8.

- Zgodnie z art. 150 Ustawy Prawo zamówień publicznych w  sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości brutto na część ………tj.: ………………….zł

- Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną

w pkt.1 w postaci ………………..

- Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

zabezpieczenia nastąpi:

a/ 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

b/ 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu rękojmi w ciągu 15 dni.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad w okresie rękojmi powstałych z jego winy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na ….. miesięcy. Okres Gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

§ 10.

- Zamówienia uzupełniające, dodatkowe lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,                      a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa zamówień publicznych, Wykonawca po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

W przypadku, gdy wykonywanie niniejszej umowy będzie się wiązało z wykonywaniem umowy dodatkowej, Zamawiający przedłuży termin wykonania robót budowlanych na podstawie aneksu wyznaczając czas niezbędny do wykonania zamówienia                                 z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wykonanie umowy dodatkowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do objętych niniejszą umową                   w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego                        z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót dodatkowych na podstawie art.630 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego

- Za zamówienie dodatkowe, roboty zamienne i roboty dodatkowe strony ustalają wynagrodzenie w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę                               z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych w drodze przetargu, w wysokości:

a. stawka roboczogodziny - ………………..

b. koszty pośrednie - …………………………….liczony od R+S

c. zysk-………………………..liczony od R+Kp (R), S+Kp(S)

d. koszty zakupu - ………………..liczone od M

oraz

a) ceny materiału wg cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania

b) ceny sprzętu i środków transportu według cennika najmu generalnego wykonawcy, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane wydawnictwie SEKOCENBUD.

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy według warunków określonych w ogłoszeniu                       o zamówieniu.

§ 11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne                z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 12.

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) została podjęta likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca zaniecha z przyczyn będących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez 21 dni,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot i nie reaguje na polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek lub zmiany wykonawstwa robót.

§ 13.

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie                         w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie rękojmi - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, na każdą część zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

  - za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, za każdą część zamówienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 6 umowy, na każdą część zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakże nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za każde takie zdarzenie – w wysokości 1000 zł;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                    o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każde takie zdarzenie – w wysokości 1000 zł;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień niewprowadzenia zmian – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wykonawcy o którym mowa w § 6 umowy, na każdą część zamówienia, jednakże nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru części przedmiotu umowy.

§ 14.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie zmiany do ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez strony i mogą być dokonane w zakresie przewidzianym w ustawie.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

........................................................                                    …………………………………

WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY

Dnia................................2016 r.                                                                 Formularz ofertowy

pieczęć wykonawcy

OFERTA

#### dla Wójta Gminy Trojanów

Nawiązując do ogłoszenia na realizację zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Trojanów”                         składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w Rozdziale II SIWZ, w cenie:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za niżej wymienioną cenę na część:

      - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice (dł. 450 m)

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                         w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

      - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice (dł. 230 m)

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                         w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

      - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                         w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

      - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                         w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

      - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podebłocie

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                            w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

      - Przebudowa drogi gminnej nr 131210W Babice-Kamionki

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                         w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

      - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Więcków

netto ........................... PLN powiększonej o obowiązujący podatek VAT (…….%)                         w wysokości.......................PLN, 
tj. brutto .................. PLN (słownie złotych: ………........................................................)

Oferowany okres gwarancji:………………………………

2. Cena brutto podana w pkt. 1 obejmuje wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do  zrealizowania całości zamówienia.

3. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niżej wymienione stawki:

a. stawka roboczogodziny - ………………..

b. koszty pośrednie - …………………………….liczony od R+S

c. zysk -………………………..liczony od R+Kp (R), S+Kp(S)

d. koszty zakupu - ………………..liczone od M

4. Oświadczamy, że zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30.09.2016 r.

5. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ w wysokości na:

część 1: ………………………...zł

część 2:........................................zł

część 3:........................................zł

część 4:........................................zł

część 5:........................................zł

część 6:........................................zł

część 7: ………………………….zł

w formie ................................................................................................... przed terminem podpisania umowy.

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

10. Ofertę niniejszą składamy na …..... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) 	...............................................................

(2) 	...............................................................

(3) 	...............................................................

(4) 	...............................................................

............................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Dnia................................2016 r.                                                                          Załącznik Nr 1

pieczęć wykonawcy

##### OŚWIADCZENIE

# Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów” oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia reprezentowanej przeze mnie Firmy z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Dnia................................2016 r.                                                                          Załącznik Nr 2

pieczęć wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem (nazwa firmy): .......................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................... ul. .......................................nr ...../........

# do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów”

# oświadczamy, że:

Spełniamy wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.              z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ze zm.)

....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Dnia ..............................2016 r.                                                                           Załącznik Nr 3

pieczęć wykonawcy

Wykaz ważniejszych robót budowlanych

zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat o przedmiocie i zakresie porównywalnym 
z przedmiotem zamówienia.

| L.p. | Nazwa podmiotu instytucji, dla której realizowano zamówienie | Adres (tel.faks) | Zakres robót | Czas realizacji od …do... | Wartość robót w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Uwaga: w przypadku większej ilości prosimy o dołączenie kolejnych stron załącznika.

………………… .........................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Dnia................................2016 r.                                                                          Załącznik Nr 4

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

# Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

| Nazwisko i Imię | Wykształcenie, nr uprawnień | Podstawa do dysponowania osobami | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| Kierownicy robót – nadzór wykonawcy |

........................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Dnia.................................2016 r.                                                                        Załącznik Nr 5

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

# składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę dróg na terenie Gminy Trojanów”, oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dot. kier. robót (wymienione w załączniku nr 4 do siwz), posiadają wymagane uprawnienia.

..............................., dn. ..........................

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca

.............................................................................................................................................

……………………...……………………………………………………………………….

/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/

biorący udział w przetargu p.n.:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów

oświadcza, że

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

(W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej)

.................................

(data)

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Załącznik Nr 7

## KRYTERIA I METODA OCENY OFERT

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający dokona oceny każdej z ofert
wg następujących kryteriów:

1)  cena 95 %,

2) okres gwarancji 5 %

2. 	Ocena oferty dla każdego z w/w kryteriów dokonywana będzie osobno przy zastosowaniu punktowego sposobu kwalifikacji wg zasad określonych poniżej:

| L.p. | Kryterium - cena | Znaczenie waga | Metoda oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym na „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów”- na część I, II, III, IV, V , VI i VII. | 95% | Cmin | X 95 |
|  |  |  | Cb |  |
|  | Kryterium-okres gwarancji |  |
| 1. | Okres gwarancji podany w formularzu ofertowym na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Trojanów”- na część I, II, III, IV, V, VI i VII. | 5% | Gb | X 5 |
|  |  |  | Gmax |  |

Gdzie:

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto oferty spośród ofert złożonych  i nie podlegających odrzuceniu.

Cb – oznacza cenę brutto oferty badanej

### Gb – oznacza okres gwarancji liczony w miesiącach oferty badanej

### Gmax – oznacza okres gwarancji liczony w miesiącach oferty z najdłuższym okresem gwarancji

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 3 lata (36 m-cy), natomiast maksymalny na 5 lat (60 m-cy).

Zatwierdzam:

Podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 8

Przedmiar robót