Numer sprawy: DM 3410-3/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:

„Przebudowa dwóch odcinków dróg  na terenie Gminy Trojanów”.

Numer sprawy: DM 3410-3/09.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Trojanów

Urząd Gminy w Trojanowie

08-455 Trojanów

Strona WWW: www.trojanow.pl.

E-mail:drogi@trojanow.pl

Godziny urzędowania: 8.oo - 16.oo

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008r. Nr 171, poz. 1058,  ze zmianami).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171, poz. 1058, ze zmianami).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zmianami),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155 ze zm.),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

(Dz. U z 2007r. Nr 241 poz. 1763),

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów:

- odcinka drogi gminnej Nr 131207W  w miejscowości Ochodne, o długości 1135 mb,

- odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Dołówka) o długości – 750 mb,

polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznych na istniejących podbudowach betonowych i brukowych, wykonana według dokumentacji załączonej do SIWZ.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót załączone do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV – 45 23 32 20 – 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówionego zadania innej osobie

(podwykonawcy). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie

część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy

pomocy podwykonawców.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami techniczno-technologicznymi, przedmiarami robót i dokumentacją projektową.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia, do: 20.08.2009r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych.

2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, z tym, że nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków  lub złożenie dokumentów zawierających błędy, skutkować będą wykluczeniem po wyczerpaniu toku postępowania o którym mowa                     w  art. 26 ust.3 Prawo zamówień publicznych.

2.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

2.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 Prawa zamówień publicznych,

2.6 Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:

3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy.

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

3.5 zawiera  błędy w  obliczeniu ceny,

3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia  doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp,

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, z wykorzystaniem wzoru- zał. nr: 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2,

2. Dokumenty dodatkowe:

- dwa kosztorysy ofertowe, (uproszczone), sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót i kosztorysów ślepych.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:  Nie wymaga się.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A1 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.

Oferta winna zawierać:

- wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

W przypadku posiadania imiennej pieczątki wystarczający jest podpis nieczytelny, natomiast w przypadku braku imiennej pieczątki wymaga się podpisu czytelnego Wykonawcy lub osoby upoważnionej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

W oryginale należy złożyć: formularz ofertowy i oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także trzy pierwsze dokumenty z punktu B.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Pytania do Zamawiającego muszą być skierowane na adres:

Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów 57 A, faksem, na nr: (025) 682-71-95,

Każda ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach wykonania zamówienia, udzielenia zamówienia, potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

P. Stanisław Piwoński, tel. (025) 682-71-20 w 34, w godz. pomiędzy 8.30 a 15.30.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami, a odpowiedzi udziela wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W  uzasadnionych przypadkach zamawiający może,   przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.  Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej.

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian          w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czym poinformuje na piśmie wykonawców, którym przekazał siwz oraz na stronie internetowej.

7. Wszelkie  zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty.

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku imiennej pieczątki wystarczający jest podpis nieczytelny, natomiast w przypadku braku imiennej pieczątki wymagany jest podpis czytelny.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

- nie określa się innych wymagań.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego/ w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Trojanowie

Trojanów 57 A, 08-455 Trojanów, pokój nr 3, sekretariat.

do dnia 2009-05-26  do godz. 930

2. Oznakowane oferty następujące: „Przetarg nieograniczony na przebudowę dwóch odcinków dróg   na terenie Gminy Trojanów”.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

4. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Trojanowie

08-455  Trojanów 57 A, Pokój nr 14.

dnia 2009-05-26 o godz. 1000

5. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2 oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena oferty                                                           |100     |

---------------------------------------------------------------------------

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              	Cena oferty

Wzór:                         		O = Cn / Co x W

Sposób oceny:                	O - ocena oferty w punktach

Cn - cena oferty najtańszej

Co - cena oferty ocenianej

W - procentowa waga ceny oferty

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający, w myśl art. 144 ust 1 Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej z wykonawcą umowy w stosunku do treści złożonej przez niego oferty w zakresie zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, tj. długości i powierzchni przebudowywanych odcinków dróg, a tym samym zmiany ceny za wykonanie zamówienia.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Postanowienia umowy zawarto we:

- wzorze umowy, który stanowi załącznik  do siwz.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej ( protest ) w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, zachowując przepisy art.27 ust.1-3 ustawy.

3. Protest  wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia  jej zamieszczenia na stronie internetowej a protest dotyczący treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

8. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczy opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia oraz odrzucenia oferty. Odwołanie  wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: drogi@trojanow.pl

2. Adres strony internetowej: www.trojanow.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- udostępnienie może mieć miejsce w obecności członka komisji, wyłącznie w siedzibie

zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust 1, Pzp.

3. Ogłoszenie o zamówieniu.

4. Wzór umowy.

5. Dokumentacja określająca przedmiot przetargu:

- przedmiary robot i ślepe kosztorysy.

Wójt

/-/Krzysztof Tomaszek

DM  3410-3/2009  								Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCYDane dotyczące wykonawcyNazwa...........................................................................................................................................Siedziba.........................................................................................................................................Nr telefonu/faks............................................................................................................................nr NIP.............................................................................................................................................nr REGON.......................................................................................................................................Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Trojanów

Urząd Gminy w Trojanowie

08-455 Trojanów 57 A.Zobowiązania wykonawcyNawiązując do ogłoszenia Wójta Gminy Trojanów o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), pod nazwą:

„Przebudowa dwóch odcinków dróg  na terenie Gminy Trojanów”, zobowiązuję się wykonać  cały przedmiot zamówienia w zakresie określonym w dokumentach załączonych do SIWZ.

Zgodnie z kosztorysami ofertowymi oferuję cenę:

1. Za wykonanie przebudowy  odcinka drogi gminnej Nr 131207 W w m. Ochodne, o dł. 1135 mb,

Cena ofertowa netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................................  ………………………………………………………….................…………………………)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………….................……………………………………….……)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....................................................................

2. Za wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w m. Trojanów (Dołówka), o dł. 750 mb,

Cena ofertowa netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................................  ………………………………………………………….................…………………………)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………….................……………………………………….……)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....................................................................

W związku z powyższym, oferujemy wykonanie całości zamówienia, tj. dwóch odcinków w/w dróg, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną kwotę:

Cena ofertowa netto ...............................................................................................................zł

(Słownie:......................................................................................................................................  …………………………………………………………....................…………………………)

Stawka podatku VAT...........%,

Oświadczam, że:

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia..........................................................................- Termin płatności faktur:............................. dni.

- Udzielam  gwarancji na przedmiot umowy  na w/w okresy, a także rękojmi na zasadach określonych w przepisach ogólnych.

- Reklamacje będą załatwiane w terminie:......................................dni.

Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

................................................................................................................................................................

Załatwienie wykonania reklamacji: ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................

Podwykonawcy.

Oświadczam, że część zadania (jeśli dotyczy, określić jaką część zadania)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcom (określić komu, w przypadku takiego zamiaru)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby upoważnione do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy, wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy, faks: .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię .................................................................................................... Stanowisko ........................................................................................................... Telefon...................................................Fax......................................................... Zakres*: 	 - do reprezentowania w postępowaniu 		 - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz, czyli 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam, że określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wadium  oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Zastrzeżenie wykonawcy.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....

...............................................................................................................................................................Inne informacje wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………....* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

________________________________ 		(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2.

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa dwóch odcinków dróg  na terenie Gminy Trojanów”.

Sprawa Nr DM 3410-3/09.

Miejscowość: ...................................................................Data:................................................

Nazwa wykonawcy....................................................................................................................

Adres wykonawcy......................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.

24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

________________________________

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA   Nr.........(wzór)

zawarta w dniu ......................... 2009r. w Trojanowie pomiędzy Gminą Trojanów

reprezentowaną przez: Wójt Gminy-Krzysztof Tomaszek, zwaną w dalszej części

„Zamawiającym”, a

........................................................................................................ .................................,

reprezentowanym przez:..................................................................................................,

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.Przedmiotem umowy jest:

Przebudowa dwóch odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów:

- odcinka drogi gminnej Nr 131207W  w miejscowości Ochodne, o długości 1135 mb,

- odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Dołówka) o długości – 750 mb,

polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznych na istniejących podbudowach betonowych i brukowych, wykonana według dokumentacji załączonej do SIWZ.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót załączone do SIWZ.

3.Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami „ przedmiarów robót”

stanowiącym integralną część SIWZ, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących  Polskich Norm i aprobat technicznych oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

4.Uwagi do dokumentacji zgłoszone przez Wykonawcę załatwiane będą przez

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

§2

1.Do wykonania robót wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

2.Przy realizacji zamówionego zadania wykonawca zobowiązuje się stosować

wyroby dopuszczone w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

3.Wykonawca powierza wykonanie części zamówionego zadania innej osobie

(podwykonawcy) w zakresie określonym w ofercie.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§3

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy.

2.Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu

przepisów prawa budowlanego oraz zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć

teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie

przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych,

stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących

bezpośredniej realizacji zamówionego zadania.

§4

Zamawiający zapewnia nadzór z ramienia Urzędu Gminy Trojanów. Przedstawiciel

Urzędu Gminy Trojanów jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń

związanych z jakością i ilością robót niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z

umową wykonania przedmiotu umowy.

§5

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień następny po dniu przekazania placu

budowy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na

dzień 20.08.2009r.

§6

1.Ustala się okresy gwarancji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 tj. za wykonanie przebudowy dwóch

odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów”, Nr sprawy: DM 3410-3/09, zgodnie z

wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kosztorysami ofertowymi,

na niżej wymienione kwoty za każdy poszczególny odcinek drogi:

1). Odcinek drogi gminnej Nr 131207W w m. Ochodne, o dł. 1135 mb, za cenę:

Cena  netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT.......................................................zł

Cena brutto ..............................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):......................................................

2). Odcinek drogi wewnętrznej w m. Trojanów (Dołówka), o dł. 750 mb, za cenę:

Cena  netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT.......................................................zł

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):......................................................

Za wykonanie całości zamówienia, tj. dwóch odcinków w/w dróg, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustala się łączną kwotę:

Cena ofertowa netto ...............................................................................................................zł

(Słownie:......................................................................................................................................  …………………………………………………………....................…………………………)

Stawka podatku VAT...........%,

Powyższe wynagrodzenie, obejmuje wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj. przebudowę dwóch przedmiotowych odcinków dróg.

2. Za roboty wykonane jako zbędne, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.

§7

1.Zamawiający przyjmuje przedmiot zamówienia po jego wykonaniu (każdy odcinek

drogi oddzielnie) na podstawie dwóch protokołów odbioru wraz z obmiarami  wykonanych robót.

2.Wynagrodzenie będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy na konto wskazane w fakturach, w terminie ............. dni od daty

wystawienia przez Wykonawcę faktur, w całości za każdy odcinek drogi, po dokonaniu

udokumentowanego ich odbioru.

§8

Odbiór końcowy przedmiotu umowy strony ustalają w terminie najpóźniej do dnia

31.08.2009r.

§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za spóźnienie w wykonaniu realizacji robót- w wysokości 0,05% należnego

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

2) za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu przedmiotu zamówienia

z tytułu gwarancji w wysokości 0,02% należnego wynagrodzenia za każdy dzień

spóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za spóźnienie  w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,01% należnego

wynagrodzenia za każdy dzień spóźnienia.

2) za odstąpienie od umowy z winy którejkolwiek ze stron, strona odstępująca z

własnej winy zapłaci karę umowną w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia.

3. W przypadku, gdy wysokości ustalonych w umowie kar nie pokrywa faktycznie

poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

na zasadach ogólnych.

§10

Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze

lub w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie,

w którym Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności i zasad prawa budowlanego  może te wady usunąć.

§11

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w pkt 1, strony

zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokółu z inwentaryzacji wykonanych robót na koszt strony

odstępującej od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej

od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do

realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odstępującą od umowy, która

obowiązana jest przejąć je na własny użytek,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty

na zasadach określonych niniejszą umową.

§12

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okresy, jakie zostały wymienione w §6 niniejszej umowy, od dnia odbioru końcowego.

§13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu,  pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy –Prawo budowlane.

§15

Spory będące wynikiem wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y:						W y k o n a w c a:

Załącznik Nr 5 – Przedmiary robót i ślepe kosztorysy.

# PRZEDMIAR  ROBÓT

przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 131207W Budziska – Ochodne – Elżbietów
 w km 1+185 ÷ 2+320

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PODBUDOWA |
| 1 | D.04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 310 m x 5 m + 362,5 m x 4 m + 462,5 m x 5 m | 5312,5 |
| 2 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 310 m x 5 m + 362,5 m x 4 m + 462,5 m x 5 m | 5312,5 |
| 3 | D04.08.01 | 11 | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym wg PN-S-96-025, KR-2 w ilości 75 kg/m² | Mg | 5312,5m2 x 0,075 Mg/m2 | 398,44 |
| NAWIERZCHNIA |
| 4 | D.05.03.05 | 23 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR- 2 | m2 | 310 m x 5 m + 362,5 m x 4 m + 462,5 m x 5 m | 5312,5 |

KOSZTORYS  OFERTOWY

przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 131207W Budziska – Ochodne – Elżbietów
 w km 1+185 ÷ 2+320

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PODBUDOWA |
| 1 | D.04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 5312,5 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 5312,5 |  |  |
| 3 | D04.08.01 | 11 | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym wg PN-S-96025, KR-2 | Mg | 398,44 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4 | D.05.03.05 | 23 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR- 2 | m2 | 5312,5 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |

Słownie:

Wartość netto: …………………………………………………………………………………..

Podatek VAT ……………………………………………………………………………………

Wartość brutto: ………………………………………………………………………………….

Podpis/y  ........................................................................................................................

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )

Pieczątka imienna i firmowa

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Dołówka)

od km 0 + 000 ÷ 0 + 750,00

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Pozycja kosztorysowa | Obliczenie ilości robót z podaniem ich lokalizacji | Jedn. miary | Ilość jednostek | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej – 50% ogólnej powierzchni. ( 2×0, 2146×5² + 750,0×5 )×50% | m² | 1880,4 |  |
| 2. |  | Mechaniczne skropienie podbudowy betonowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m² 2×0,2146×5² + 750×5 | m² | 3760,7 |  |
| 3. |  | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową standard II w ilości 50kg/m² po zagęszczeniu 3760,7×50kg/m² | Mg | 188,0 |  |
| 4. |  | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm wykonana mechanicznie 2×0,2146×5² + 750×5 | m² | 3760,7 |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Trojanów (Dołówka) 
od km 0+000  ÷ 0+750

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PODBUDOWA |
| 1 | D.04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa) | m² | 1880,4 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową | m² | 3760,7 |  |  |
| 3 | D.04.08.01 | 11 | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-S-96025 w ilości 50 kg/m², KR-2 | Mg | 188 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4 | D.05.03.05 | 21 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 | m² | 3760,7 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |

Słownie:

Wartość netto: …………………………………………………………………zł

Podatek VAT: ……………………………………………………………….… zł

Wartość brutto: …………………………………………………………...……zł

Podpis/y  ......................................................................................................................................

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )

Pieczątka imienna i firmowa