2. OCENA REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIERZCHLAS”

„Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzchlas” wykonany w czerwcu 2004 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wierzchlas Uchwała nr XVII/118/2004 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 października 2004 roku był właściwy na lata 2005 -2008.

W Programie określono priorytety ekologiczne na tle zadań gminy i powiatu. Zadania zostały pogrupowane według następujących dziedzin:

- Gospodarka wodna;

- Gospodarka odpadami;

- Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin;

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego;

- Zmniejszenie uciążliwości hałasu;

- Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych;

- Edukacja ekologiczna.

Dziedziny te stanowią grupę celów głównych. Każdy z nich zawiera części składowe w postaci następujących priorytetów:

Ad 1. Gospodarka wodna.

- Ochrona przeciwpowodziowa;

- Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej (ograniczenie zrzutów ścieków do cieków i zbiorników);

- Poprawa jakości wody pitnej;

- Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy.

Ad 2. Gospodarka odpadami.

- Likwidacja dzikich składowisk odpadów;

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;

- Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych;

- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych;

- Zbiórka odpadów budowlanych;

- Budowa i wyposażenie gminnego Punktu Gospodarki Odpadami;

Ad 3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin:

- Ochrona wierzchniej warstwy gleb,

- Przywrócenie wartości użytkowych gleb,

- Racjonalna gospodarka rolna,

- Racjonalna gospodarka kopalinami,

Ad 4. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

- Ograniczenie niskiej emisji;

- Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego;

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i radioaktywnym;

- Ograniczenie emisji przemysłowych (niska i wysoka).

Ad 5. Zmniejszenie uciążliwości hałasu.

- Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i pochodzącego od ciągów komunikacyjnych,

- Ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł (punktowych),

Ad 6. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych.

- Ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej,

- Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych

- Realizacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska

Ad 7. Edukacja ekologiczna.

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach,

- Organizacja pozaszkolnych ośrodków i elementów edukacji ekologicznej

- Edukacja dorosłych w zakresie ochrony środowiska

2.1. OGÓLNA OCENA REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIERZCHLAS”

Ocenę dokonano w nawiązaniu do poszczególnych działów wymienionych wyżej.

2.1.1. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ

Podjęte, wyznaczone w POŚ zadania są realizowane w sposób prawidłowy i konsekwentny czego wynikiem jest poprawiający się stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz lepsza jakość wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych. Trudności wynikają z przyczyn proceduralnych i braku dotrzymywania terminów ustawowych na szczeblu wyższym. Gmina jako ostateczny podmiot w tej dziedzinie nie ma jednak na to wpływu. Za bardzo pozytywny należy uznać, systematycznie uzupełniany, system kontrolno sprawozdawczy istniejących zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.

W gospodarce ściekami bytowymi zakończono etap przedprojektowy i etap wykonania projektu budowlanego wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami. Podstawowym dokumentem programowym dla Gminy Wierzchlas jest zakończona  w marcu 2005 roku „Koncepcja gospodarki ściekowej dla terenu Gminy Wierzchlas” oraz opracowany równolegle „Projekt obszaru i granic Aglomeracji Wierzchlas” . W marcu 2008 opracowany został dokument „Koncepcja gospodarki ściekowej - Doprecyzowanie indywidualnej gospodarki ściekowej dla terenu Gminy Wierzchlas” . Wymienione dokumenty w sposób kompleksowy omawiają gospodarkę ściekami bytowymi i przemysłowymi w gminie. Do opracowania pozostaje jedynie system gospodarowania wodami (ściekami) deszczowymi..

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2009 roku. Równolegle jest wykonywana dokumentacja projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji w Krzeczowie. Opracowano i wdrożono program indywidualnej gospodarki ściekami bytowymi na terenach nie objętych planowaną kanalizacją zbiorczą. W 2008 roku rozpoczęto wykonywanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków dla wszystkich miejscowości, a w pierwszej kolejności w Kochlewie i Bronkowie.

Gmina Wierzchlas posiada odpowiednie do potrzeb ujęcia wody o zdolności poboru 14160 m3/dobę wobec dobowego poboru rzeczywistego ok. 821 m3. Rezerwę ujęcia można określić jako 17 krotnie większą. Na potrzeby gospodarstw domowych dostarczane jest ok. 454,5 m3.

Wójt gminy udzielił zgodnie z prawem 5 koncesji na wywóz ścieków i wywóz odpadów.

2.1.2. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Dotychczasowe działania miały z reguły charakter zapobiegawczy i interwencyjny. Oceniamy, że system segregacji odpadów jest niewystarczający. Dotyczy to zarówno pojedynczych gospodarstw jak i skali gminy.

Największym jednak problemem gminy jest wdrożenie segregacji odpadów na poziomie pojedynczego gospodarstwa. W zgodnej ocenie w większości uległy likwidacji dzikie składowiska. Nielegalne pozbywanie się odpadów jest już coraz mniej spotykane. Większość mieszkańców jest zaopatrzone w pojemniki (120 i 240 l) na odpady niesegregowane.

Na terenie gminy jest obecnie rozstawionych: 24 pojemniki IGLO na szkło i 12 pojemników Druciak na PET. Łączna objętość pojemników 66 m3. Gmina jest regionem typowo rolniczym i odpady biodegradowalne w większości trafiają do domowych kompostowników.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest organizowana raz w roku (w roku 2008 zebrano już 9,14 MB). Przewidziano również w umowie z firmą  Eko – Region zbiórkę odpadów budowlanych. Jeśli ktoś zgłosi się do z prośbą o taki odbiór to Gmina prosi firmę Eko-Region o dostarczenie takiego pojemnika. Do chwili obecnej takiego przypadku jeszcze nie było. Domniemywać należy że takie odpady są zagospodarowane w układzie recyklingu na poziomie gospodarstwa.

Zgodnie z danymi statystycznymi w 2007 roku z terenu gminy wywieziono ok. 31,5 t odpadów (w tym 17,7 t szkła i 4,8 t tworzywa)

Zakładany Gminny Punkt Gospodarki Odpadami nie powstał z uwagi na brak Powiatowego Punktu Gospodarki Odpadami.

2.1.3. W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Działania w zakresie poprawy stanu powietrza w zakresie emisji punktowej należy uznać za mało zadawalające. Wynika to z sposobu ogrzewania pojedynczych gospodarstw w gminie spalającymi odpady a nie paliwa energetyczne. W tym przypadku winny zostać podjęte bardziej radykalne kroki zarówno strukturalne (gazyfikacja) jak i gminnego systemu kontroli. Gmina nie nałożyła jednak do tej pory na nikogo żadnej kary. Na terenie Gminy Wierzchlas nie ma zakładów pracy, które emitowałyby szkodliwe środki do atmosfery.

Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego nie jest zależna od gminy, lecz od zarządców dróg. Przez gminę przebiega tylko jedna większa droga (droga wojewódzka nr 486), pozostałe drogi powiatowe i gminne są mniej uciążliwe dla środowiska.

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i radioaktywnym nie jest realizowana z uwagi na brak występowania takiego zagrożenia.

2.1.4. W ZAKRESIE OCHRONY ZASOBÓW I KRAJOBRAZU

Wzrost wskaźnika lesistości jest w gminie zbyt powolny, jest to efektem zbyt małych powierzchni przeznaczonych do zalesień. Również działania związane z ustanowieniem nowych form ochrony przyrody przebiegają w skali województwa zbyt wolno. Ma to bezpośrednie przełożenie na zasady zagospodarowania i użytkowania tych terenów w gminie.

Pozostałe zasady dotyczą głównie norm wyznaczonych dla istniejącego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego omówionego osobno.

Należy jednak zauważyć, że formy ochrony Parku, nie są spójne z planami zagospodarowania przestrzennego z istniejącymi tam miejscowościami. Trudno też zrozumieć założenia wojewódzkie o ruchu turystycznym a rzeczywistym stanem bazy noclegowej w gminie.

2.1.5. W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI

Tak jak w skali województwa, w gminie Wierzchlas jest wykazywana zbyt mała powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych poddawanych procesowi rekultywacji. Proces kontrolno nakazowy wymaga jednak nakładów finansowych na nowe stanowisko pracy. W zasadzie nad procesem nasadzeń Gmina nie ma kontroli. Nasadzenia polegają na tym, że rolnik który chce zalesić swoje pole, musi zgłosić się do ARiMR w Wieluniu.

Nawożenie naturalne (organiczne) jest realizowane poprzez dawkowanie obornika, kompostu, gnojówki i gnojowica które pochodzą z gospodarstw rolnych. Proces ten nie jest jednak całkowicie zgodny z pragmatyką rolną. Często dochodzi do naruszeń odpowiedniego stosowania tych nawozów. Powodem jest zbyt mała wiedza rolników w tym zakresie. Innym sposobem wzbogacania gleby jest sianie poplonów przez rolników.

Gospodarka kopalinami oparta jest o trzy aktywne kopalnie kruszywa. Jeden obiekt jest na etapie rekultywacji.

2.1.6. W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM

Działania zmierzające do skutecznej eliminacji hałasu zwłaszcza komunikacyjnego prowadzona przez zarządców dróg, oraz wzrastające wymagania (normy, wskaźniki) pozwalają na stwierdzenie, że są one prowadzone w sposób prawidłowy w skali makro, lecz w skali gminy odczuwalne są w minimalnym zakresie. Zarządcy dróg tylko incydentalnie komunikują się z gminą narzucając rozwiązania z pozycji monopolisty.

Na terenie Parku zabronione jest korzystanie ze środków pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Wpływa to dodatnio na możliwość świadczenia usług turystycznych wzdłuż doliny Warty..

2.1.7. ZACHOWANIE I WZBOGACENIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH

Większość terenu gminy znajduje się w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a dodatkowo część tego terenu została włączona w Obszar Natura 2000. Znajdują się tutaj pomniki przyrody. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy są tereny leśne i istniejące w planie tereny dolesień oraz proponowane dolesienia. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kraszkowice i Wierzchlas nie obejmują tych terenów.

Gmina Wierzchlas posiada proporcjonalnie największe w powiecie wieluńskim powierzchnie leśne. One stanowią rzeczywiste bogactwo przyrodnicze gminy i są elementem przyciągającym coraz większe ilości turystów jednodniowych jak i pobytowych.

Mankamentem jest uznanie wód Warty jako niepożądane do bytowania ryb. Wprawdzie nie jest to tylko problem Wierzchlasu i nie Wierzchlas wpływa na taką ocenę, jednak należy dążyć do zachowania starorzeczy i chronić je przed dalszą degradacją przyrodniczą. Zahamowanie spływu zanieczyszczeń wpłynie dodatnio na stan wód tej rzeki. Również należy rozważyć możliwość wykonania mariny na potrzeby potencjalnego ruchu turystyki wodnej. Jakiekolwiek inicjatywy dot. budownictwa wodnego należy wnikliwie rozpatrywać. Potencjalni inwestorzy winni przedkładać wszelkie wymagane dokumenty na etapie przedprojektowym.

2.1.8. W ZAKRESIE OCHRONY PRZED POWODZIĄ I RETENCJI WÓD

Sprawy ochrony przeciwpowodziowej są we właściwości RZGW Poznań. Nie odnotowano zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie gminy i nie były realizowane inwestycje w tym zakresie. Sprawa zbiorników retencyjnych będzie rozpatrywana łącznie z systemem melioracyjnym  i zagospodarowaniem wód opadowych. Głównym problemem gminy w tym zakresie są podtopienia wynikające z niesprawnego systemu melioracji szczegółowych. Realizacja zadań związanych z realizacją obiektów o charakterze przeciwpowodziowym (wały, poldery) nie należy do gminy i nie jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić, czy była niewystarczająca. Działania w zakresie realizacji obiektów małej retencji (powierzchniowej i korytowej) były zdecydowanie niewystarczające z powodu braku programu w tym zakresie .

Rozpoczęto inwestycje dot. oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Krzeczowie na terenie zalewowym przez wody stuletnie. W rzeczywistości teren ten nie był zalany w ostatnich kilkudziesięciu latach. Lokalizację uzgodniono z RZGW i zastosowano wersję oczyszczalni wyniesionej o koronach elementów technologicznych znacznie powyżej przewidywanego poziomu w sytuacjach ekstremalnych.

Brak uregulowań gminnych w gospodarowaniu wodami opadowymi wynikał z pominięcia tych zagadnień w programach wyższego rzędu. Gmina przystępuje jednak do opracowania wytycznych na swoim terenie. Po otrzymaniu jakichkolwiek wskazówek z powiatu bądź województwa, nasze opracowanie zostanie doprecyzowane. Sprawą do pilnego załatwienia pozostaje oczyszczanie ścieków deszczowych z dróg publicznych co najmniej powiatowych klasy „G”. Zarządcy dróg nie biorą pod uwagę wymogów prawa w tym zakresie i faktu, że zanieczyszczają ściekami grunty nie stanowiące ich własności. Sprawy zbiorników retencyjnych, oczek wodnych i wykorzystania wód deszczowych w miejscu powstawania opadów zostaną wówczas również określone.

2.1.9. W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Uznać należy, że przeprowadzone w tym zakresie działania w Gminie miały prawidłowy charakter i kierunek. Nie są jednak wystarczające szczególnie w działaniach kierowanych do dorosłej populacji gminy. Dotyczy to głównie segregacji odpadów, sposobów wykorzystania naturalnych nawozów oraz problemów związanych ze zbiorowym systemem kanalizacji. Podjęto próbę projektu Pt. „Utworzenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Mierzycach”. Projekt został jednak odrzucony przez WFOŚiGW.

Podjęto drugą próbę i dokonano zmiany nazwy „Ekologu młody, poznawaj i chroń skarby przyrody” – edukacyjny program ekologiczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Złożony został dnia 26 września 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt został przyjęty.  Zajęcia rozpoczną się od października 2008 r. i projekt zakończy się w czerwcu 2009 r.

Przedmiotem rozważań będzie program wyjaśniający populacji dorosłej części społeczności naszej gminy zasad gospodarki ściekami bytowymi, problemów kanalizacji, indywidualnych oczyszczalni ścieków i gospodarowania wodami deszczowymi.

Jednym z elementów edukacji jest niewątpliwie system kontrolno restrykcyjny. Taką podstawą jest w gminie opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym. Po przyjęciu regulaminu w drodze Uchwały Rady Gminy należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy rejestracyjne w urzędzie gminy, kontrolne i restrykcyjne w przypadku nieprzestrzegania zapisów zawartych w regulaminie.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchlas został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Wierzchlas nr XXVII/202/2006 z dnia 10 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami. Tekst regulaminu musi jednak być nieco zmodyfikowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym.