Załącznik nr 2

Umowa Nr …./2015 - projekt

W dniu ……..…..2015 r. w Wierzchlesie, pomiędzy Gminą Wierzchlas ul. Szkolna 7, 
98-324 Wierzchlas, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Krzysztofa Bednarka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Teresy Nowak – Skarbnika Gminy

a:

…………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

- …………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy stanowi przyznanie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej w Wierzchlesie na ulicy Południowej z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

Na roboty składają się m.in.:

- roboty pomiarowe,

- wykopy ciągłe w gr. kat. III na odkładach pod kanalizację deszczową,

- wykonanie studni rewizyjnych z rur betonowych,

- wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych kompletnych,

- ułożenie kanału rur w gotowym wykopie,

- ułożenie przykanalików z rur w gotowym wykopie,

- izolacja dwukrotna abizolem zewnętrznych powierzchni rur,

- zasypanie wykopów gruntem II kat. złożonym obok wraz z zagęszczeniem płytą wibracyjną,

- mechaniczne formowanie nasypów,

- wykonanie ścianek czołowych na wylocie kanału wraz z zamontowaniem kraty.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w § 2,  a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości …………. zł netto + podatek VAT w kwocie ……….. zł, (do zapłaty: ……………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………).

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury.

§ 4

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustala się do 30 listopada 2015.

§ 5

- Na wykonany przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi: ….. miesięcy. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi istotnych wad w wykonaniu robót zabezpieczenie nie będzie wypłacone. Zamawiającemu przysługują  ponadto  roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. K.C.).

§ 6

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w pracach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca ubezpieczy prace określone w § 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji prac, objętych umową.

§ 7

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca składowania odpadów.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren na którym będą prowadzone prace w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca pozostawi cały teren w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac, w zakresie wynikającym z czynności o których mowa w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za prace objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulega zmianie.

§ 8

- Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo, po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Zakończenie wykonania prac Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 9

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10% ceny umownej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w protokóle odbioru poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego za usunięcie wad.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

KONTRASYGNATA