Zał. nr 4

Umowa nr

Projekt

zawarta w dniu … roku w Wierzchlesie pomiędzy:

Gminą Wierzchlas z siedzibą ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, , NIP 832-19-79-227, REGON 730934766 reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Wojciecha Bednarka – Wójta Gminy Wierzchlas, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Teresy Nowak, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

- Panem/Panią …, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …, zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 306/2 obrębu ewidencyjnego Krzeczów, gmina Wierzchlas.

- Zakres merytoryczny opracowania określa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym () oraz przepisów wykonawczych.

§ 2

Do obowiązków „Wykonawcy” należy:

    - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 obejmujący:

      - sporządzenie tekstu projektu planu w formie uchwały Rady Gminy w czterech egzemplarzach (w tym jeden egz. w zapisie cyfrowym),

      - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko - w dwóch egzemplarzach,

      - sporządzenie „prognozy skutków finansowych uchwalenia planu” – w dwóch egzemplarzach,

      - sporządzenie dokumentacji wniosków o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne – w czterech egzemplarzach,

      - sporządzenie dokumentacji prac planistycznych – w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz - oryginał + 1 egzemplarz - kopia),

      - przeprowadzenie procedury sporządzania projektu planu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - wykonanie zamówienia z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa;

  - przygotowanie kompletu opracowań projektu planu na etapach pośrednich w ilości i formie niezbędnej do przeprowadzenia procedury jego sporządzenia;

  - przygotowanie wzorów dokumentów – zawiadomień, ogłoszeń, rozstrzygnięć i innych pism niezbędnych do przeprowadzenia procedury opracowania planu;

  - współpraca formalno-prawna z Zamawiającym;

  - zachowanie tajemnicy informacji, którą powziął w związku z wykonaniem zamówienia;

§ 3

Do obowiązków „Zamawiającego” należy:

    - przekazanie „Wykonawcy” niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania opracowania:

      - kopii uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu objętego niniejszą umową,

      - obowiązującego planu miejscowego,

      - opracowanie ekofizjograficzne – do wglądu,

      - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas – do wglądu,

      - innych materiałów, będących w dyspozycji Gminy, wiążących się z przedmiotem planu;

    - terminowe przekazywanie Wykonawcy spływających wniosków, opinii, uwag;

    - zamieszczenie w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń wymaganych przepisami prawa ogłoszeń i obwieszczeń;

    - rozesłanie do organów opiniujących i uzgadniających wymagane przepisami prawa zawiadomienia oraz przesłanie im projektu planu do uzgodnienia lub zaopiniowania;

    - przyjęcie wniosków, opinii, uzgodnień i uwag wnoszonych do projektu planu i niezwłocznie przekazanie Wykonawcy;

    - udzielanie informacji podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu;

    - obsługa administracyjna procedury sporządzania planu;

    - współpraca formalno-prawna z Wykonawcą.

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.

§ 5

- Strony ustalają, że zakończenie całości robót objętych niniejszą umową – przekazanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy Wierzchlas nastąpi w terminie…. miesięcy od daty podpisania umowy i przekazania Wykonawcy materiałów, o których mowa w § 3 pkt 1.

- Termin wykonania  całości robót może ulec zmianie i będzie przedmiotem oddzielnego aneksu, jeśli:

  - zaistnieje konieczność ponawiania czynności opracowania projektu, spowodowana zmianą stanowiska Zamawiającego lub stanowiskiem instytucji opiniujących i uzgadniających;

  - zaistnieje konieczność ponawiania czynności opracowania projektu, spowodowana sposobem rozpatrzenia uwag  do projektu planu, zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu;

  - powstania innych okoliczności, które miały by wpływ na realizację dzieła niezależnie od stron niniejszej umowy.

- Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się:

  - okresu akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektu planu przekraczającego 14 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy;

  - okresu oczekiwania na zajęcie stanowiska przez instytucje opiniujące i uzgadniające przekraczającego 30 dni od udostępnienia im dokumentacji.

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto zł (słownie:) + podatek VAT, Wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach w następujący sposób:

  - po przekazaniu koncepcji projektu planu – 50% wartości umowy brutto;

  - po uchwaleniu projektu planu przez Radę Gminy Wierzchlas, publikacji planu w dzienniku urzędowym województwa oraz niestwierdzeniu przez Wojewodę Łódzkiego naruszenia prawa powodującego nieważność uchwały  - 50% wartości umowy brutto.

- Cena określona w ust. 1 obejmuje całokształt czynności związanych z realizacją umowy.

- Wypłacenie wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury za wykonaną pracę.

§ 7

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10%  wynagrodzenia określonego w § 7,

  - za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania określonego w § 5.

- Rezygnuje się z kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w związku ze stanowiskiem organów uzgadniających w procedurze sporządzania planu, powodujących, iż dalsze prowadzenie procedury opracowania planu byłoby sprzeczne z interesem Zamawiającego.

§ 8

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w wykonywanej pracy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnianie innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

| ………………………............................. Wykonawca | ……………………………………………….. Zamawiający |
| --- | --- |

……………………………………

Kontrasygnata