Załącznik nr 8

UMOWA Nr …../2011-Projekt

zawarta w dniu ...................................  w Wierzchlesie pomiędzy Gminą Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, Nr NIP 832-19-79-227 zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:

Wójta Gminy – Krzysztofa Bednarka

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy – Teresy Nowak

a firmą   .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

wpisaną do .............................................................................................w dniu .......................................  w ........................................... pod numerem ......................................................  reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223., poz. 1655)  w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadanie pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwej organizacji  i oznakowania.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, który obejmuje:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej i wymiarach 24,00 x 44,00 m,

- Budowa ogrodzenia płyty boiska z siatki ślimakowej cynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 6010 o wysokości 450 cm,

- Budowa chodnika z kostki betonowej polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5 cm,

- Budowa oświetlenia ulicznego z blachy cynkowanej wysokości 9,00 m lub równoważne,

§ 2

- Wartość ryczałtowa robót objętych niniejszą umową, zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:

netto: ........................................................................................................................ zł

(słownie:...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................)

plus obowiązujący podatek VAT  w wysokości  22 %, tj. ............................................ zł, czyli brutto: .................................................. zł

(słownie:....................................................................................................................................................................................................................................................................................)

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia.

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi dokumentacja techniczna i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji technicznej.

- Wszelkie roboty nie objęte umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i ust. 3 niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający może zlecić wykonanie robót zamiennych w ramach wynagrodzenia ustalonego w przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów zamiennych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Roboty dodatkowe i zamienne będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych  przy zastosowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych w wysokościach podanych w ofercie przetargowej dla robót podstawowych,

§ 3

Terminy realizacji przedmiotu umowy :

- Termin rozpoczęcia ustala się  na dzień:  …………………………………….

- Termin zakończenia ustala się na dzień: ……………………………………..

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zgłoszenie robót wraz z dziennikiem budowy, dokumentację techniczną oraz przekazać plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy,

- przekazanie dokumentacji projektowej

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881) oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, inspektora nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Zlecenie nadzoru nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi (na czas prowadzenia robót) poszczególnym ich użytkownikom.

- Pełna obsługa geodezyjna w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Wieluniu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny,

- Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o gotowości odbioru robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności wypełnionego dziennika budowy, niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane.

- W razie nie złożenia kompletnych dokumentów, zgłoszenie o gotowości do odbioru robót uznaje się za niezasadne co skutkować będzie możliwością naliczania kar umownych.

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji oraz żądanie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

§ 7

- Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga  zgody Zamawiającego w trybie art. 6471 § 2 k.c.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót.

- W terminie 7 dni, od daty podpisania  umowy z podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do zaciągania zobowiązań.

- Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- protokół odbioru robót,

- cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy.

- Zapłata faktury, o której mowa w ustępie 4, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredyt na realizację niniejszej umowy, oraz osób fizycznych i prawnych wymienionych w ofercie Wykonawcy na realizację przedmiotu niniejszej Umowy jako podwykonawcy.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  Numer rachunku bankowego Wykonawcy:

..................................................................................................................................................

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

- dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw w robotach,

- końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

- ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie rękojmi-gwarancji.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego (inspektora nadzoru ) zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (inspektora nadzoru ) zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

- Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze specyfikacją techniczną, wchodzącą w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

  - jeśli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie

  - jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek.

- Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi-gwarancji, rozpoczynają bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.

§ 10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji trwa ….. miesięcy od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, w terminach  ustalonych przez Strony pod rygorem zapłaty kar przewidzianych w § 13 ust. 1.

§ 11

  - W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym ) - Zamawiający wyznacza :

  - Inspektor nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy :

§ 12

- Wykonawca rozliczy wykonane roboty z Zamawiającym fakturą końcową.

- Faktura końcowa wystawiana będzie po komisyjnym odbiorze przedmiotu odbioru.

- Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy :

z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.

- Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

§ 13

Strony ustalają następujące kary umowne:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad .

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku nie usunięcia wady, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………%. wynagrodzenia umownego, w formie......................................................................................

na kwotę 	(słownie:

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości:

- 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,

- 30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi - gwarancji.

§ 15

Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- W przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany, w tym braku środków na finansowanie kontynuacji zadania, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

§ 16

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz aktami wykonawczymi oraz przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY 							  WYKONAWCA

KONTRASYGNATA