UCHWAŁA NR  XVI/100/07

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, 
co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2007 roku,
          które nie wygasają z upływem roku budżetowego w brzmieniu określonym w Załączniku 
          Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 określający ostateczny termin

dokonania w 2008 roku każdego wydatku ujętego w tym wykazie w brzmieniu określonym w

Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/100/07

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie  ustalenia wykazu wydatków

budżetu Gminy Wyrzysk 2007 roku,

które nie wygasają z upływem roku

budżetowego

WYKAZ NIEZREALIZOWANYCH

WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK

2007 roku, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 144.617 | x |
|  |  | Wyrzysk - przebudowa nawierzchni z budową odwodnienia w ul. Gołębiej | 30.000 | 30.04.2008 |
|  |  | Wyrzysk – ul. Akacjowa budowa nawierzchni drogi, opracowanie dokumentacji | 19.061 | 30.06.2008 |
|  |  | Wyrzysk - budowa parkingu miejskiego | 20.056 | 30.09.2008 |
|  |  | Osiek n/Notecią – ul. Piękna budowa parkingu | 48.000 | 30.09.2008 |
|  |  | - remont ulicy osiedlowej, dojazd do ul. Wiejskiej w Wyrzysku | 27.500 | 31.08.2008 |
| 2 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 44.144 | x |
|  |  | Wyrzysk – budynek gminny przy ul. Plac Wojska Polskiego 19, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych modernizacja, przebudowa, adaptacja, wykonanie dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych | 44.144 | 15.11.2008 |
| 3 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 157.000 | x |
|  |  | - remont instalacji elektrycznej łącznie z wymianą 4 rozdzielnic z częściową wymianą opraw oświetleniowych oraz ułożenie instalacji telefonicznej | 157.000 | 30.11.2008 |
| 4 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 708.179 | x |
|  |  | Osiek n/Notecią - zagospodarowanie terenu na boiska przy Szkole Podstawowej dokumentacja techniczna | 5.500 | 30.11.2008 |
|  |  | Osiek n/Notecią - budowa środowiskowej hali sportowej z widownią | 15.000 | 31.03.2008 |
|  |  | Wyrzysk – ul. Parkowa przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej | 587.362 | 30.11.2008 |
|  |  | Gospodarstwo Pomocnicze SAPO w Wyrzysku - kotłownia szkolna, przyłącze gazowe do kotłowni | 21.936 | 31.03.2008 |
|  |  | Szkoła Podstawowa w Kosztowie - remont dachu sali gimnastycznej | 56.000 | 30.11.2008 |
|  |  | SAPO Wyrzysk – malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana gumolitu | 9.000 | 31.08.2008 |
|  |  | Gimnazjum w Osieku n/Notecią – zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej | 13.381 | 31.01.2008 |
| 5 | 900 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 403.559,52 | x |
|  |  | Wyrzysk - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej i Pocztowej | 77.705 | 30.11.2008 |
|  |  | Żelazno - kanalizacja ściekowa | 100.000 | 30.11.2008 |
|  |  | Osiek n/Notecią - rozbudowa oświetlenia ulic | 2.500 | 30.09.2008 |
|  |  | - „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Notecią etap II i dokończenie III | 211.774.52 | 31.10.2008 |
|  |  | - uaktualnienie Planu Rozwoju Lokalnego, WPI i Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk | 11.580 | 31.03.2008 |
| x | x | OGÓŁEM | 1.457.499,52 | x |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/100/07

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie  ustalenia wykazu wydatków

budżetu Gminy Wyrzysk 2007 roku,

które nie wygasają z upływem roku 									budżetowego

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY WYRZYSK

2007 roku, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | x | x | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 144.617 | 27.500 | 117.117 |
|  | 60016 | x | Drogi publiczne gminne | 76.561 | 27.500 | 49.061 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27.500 | 27.500 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.061 | - | 49.061 |
|  | 60095 | x | Pozostała działalność | 68.056 | - | 68.056 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68.056 | - | 68.056 |
| 700 | x | x | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 44.144 | - | 44.144 |
|  | 70005 | x | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44.144 | - | 44.144 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44.144 | - | 44.144 |
| 750 | x | x | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 157.000 | 157.000 | - |
|  | 75023 | x | Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) | 157.000 | 157.000 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 157.000 | 157.000 | - |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 708.179 | 78.381 | 629.798 |
|  | 80101 | x | Szkoły podstawowe | 648.862 | 56.000 | 592.862 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 56.000 | 56.000 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592.862 | - | 592.862 |
|  | 80110 | x | Gimnazja | 28.381 | 13.381 | 15.000 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13.381 | 13.381 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | - | 15.000 |
|  | 80114 | x | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 30.936 | 9.000 | 21.936 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000 | 9.000 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.936 |  | 21.936 |
| 900 | x | x | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 403.559,52 | 14.080 | 389.479,52 |
|  | 90015 | x | Oświetlenie ulic placów i dróg | 2.500 | 2.500 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 | 2.500 | - |
|  | 90095 | x | Pozostała działalność | 401.059,52 | 11.580 | 389.479,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389.479,52 | - | 389.479,52 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.580 | 11.580 |  |
| x | x | x | OGÓŁEM | 1.457.499,52 | 276.961 | 1.180.538,52 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia  grudnia   2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk  2007 roku, które nie wygasają                 z upływem roku budżetowego

W zakresie niezrealizowanych w 2007 roku wydatków określonych w poszczególnych pozycjach Załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały wyjaśnia się co następuje:

1) niezrealizowany w 2007 r. w całości wydatek inwestycyjny dotyczący przebudowy nawierzchni

z budową odwodnienia w ul. Gołębiej w Wyrzysku w związku z trudnościami w wyłonieniu

projektanta dokumentacji technicznej oraz w związku z długotrwałymi uzgodnieniami

dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Rozpoczęcie prac w m-cu listopadzie nie

pozwoliło zakończyć zadania w bieżącym roku.

Ostateczny termin realizacji 30.04.2008 r.

2) niezrealizowany w 2007 r. wydatek inwestycyjny polegający na opracowaniu dokumentacji

technicznej budowy nawierzchni drogi ul. Akacjowa w Wyrzysku  w związku z wyższą wartością

usługi niż pierwotnie zaplanowano. Zmiany w budżecie Gminy  w m-cu XII 2007 r. pozwolą na

realizację zadania w roku przyszłym

Ostateczny termin realizacji 30.06.2008 r.

3) niezrealizowany w 2007 roku wydatek inwestycyjny dotyczący budowy parkingu miejskiego

w Wyrzysku w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyrzyska.

Pod budowę parkingu konieczny jest wykup działek prywatnych, a jeden z właścicieli zamierza

odsprzedać jedynie część działki na parking. W związku z tym niezbędny jest podział tej

działki będzie on możliwy dopiero po wejściu w życie planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Wyrzyska.

Ostateczny termin realizacji 30.09.2008 r.

4) niezrealizowany wydatek polegający na budowie parkingu przy ul. Pięknej w Osieku n/Not.

z powodu braku wystarczających środków w 2007 r. Po dokonaniu stosownych zmian zmian w

budżecie Gminy Wyrzysk w m-cu XII 2007 r. wydatek zostanie zrealizowany w roku  przyszłym.

Ostateczny termin realizacji 30.09.2008 r.

5) niezrealizowany w 2007 roku remont ulicy osiedlowej- dojazd do ul. Wiejskiej w Wyrzysku

z powodu braku wystarczających środków. Po dokonaniu stosownych zmian w budżecie Gminy

w m-cu  XII 2007 r. zgromadzone środki pozwolą na realizację zadania w roku przyszłym.

Ostateczny termin realizacji 31.08.2008 r.

6) niezrealizowany  wydatek inwestycyjny polegający na modernizacji, przebudowie,

adaptacji, wykonaniu dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku

gminnym w Wyrzysku  ul. Plac Wojska Polskiego. Obecnie trwa  procedura na

wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę windy do przewozu osób niepełnosprawnych,

termin wykonania zlecenia upływa 15 grudnia 2007 roku.

Ostateczny termin dokonania wydatku określa się na dzień 15.11.2008 r.

7) niezrealizowane zadanie polegające na remoncie instalacji elektrycznej  łącznie z wymianą

4 rozdzielnic z częściową wyminą opraw oświetleniowych  oraz ułożenie instalacji telefonicznej.

Wyłoniony w przetargu wykonawca złożył rezygnację przed  podpisaniem umowy z Gminą

Wyrzysk.

Ostateczny termin realizacji 30.11.2008 r.

8) niezrealizowane w 2007 r. zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu na boisko przy

Szkole Podstawowej w Osieku n/Not.; sporządzona została dokumentacja techniczna, obecnie

nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami

administracyjnymi w przyszłym roku.

Ostateczny termin wykonania zadania 30.11.2008 r.

9) niezrealizowane w 2007 r. zadanie inwestycyjne polegające na budowie środowiskowej

hali sportowej z widownią Osiek n/Not ze względu na brak pełnego zabezpieczenia finansowego

na wykonanie robót. Zabezpieczenie środków na rok przyszły pozwoli na sporządzenie

ekspertyzy  technicznej określającej przydatność wykonanych na obiekcie elementów do

ewentualnego dalszego wykonania robót lub zmiany przeznaczenia budynku.

Ostateczny termin wykonania zadania 31.03.2008 r.

10) niezrealizowany w 2007 roku wydatek inwestycyjny polegający na przebudowie i rozbudowie

sali widowiskowej w SP w Wyrzysku  ze względu na brak wystarczających w  środków

finansowych.

Zmiany w budżecie Gminy Wyrzysk w m-cu XII 2007 r. wraz z kumulacją środków z 2006 r.

pozwolą na  realizację zadania w roku w przyszłym.

Ostateczny termin realizacji 30.11.2008 r.

11) niezrealizowany w 2007 roku wydatek inwestycyjny  Gospodarstwo Pomocnicze SAPO

w Wyrzysku – Kotłownia Szkolna, przyłącze gazowe do kotłowni. Wielkopolska Spółka

Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu wykonała instalację gazową zakończoną szafą sterowniczą

bez  zasuwy i kurka gazowego co uniemożliwiło przyłączenie drugiej części instalacji gazowej

od strony kotłowni. Na odbiór prac nie pozwalają również nie zakończone próby ciśnień.

Ostateczny termin realizacji zadania  31.03.2008 r.

12) niezrealizowany w 2007 r. remont dachu sali gimnastycznej w SP w Kosztowie ze względu na

brak wystarczających  środków finansowych, spowodowany znacznymi zmianami cen usług

budowlanych w br. Dofinansowanie zadania w m-cu   XII 2007 r. pozwoli  na jego

realizację w 2008 roku.

Ostateczny termin realizacji zadania  30.11.2008 r.

13) niezrealizowany w 2007 roku wydatek polegający na  malowaniu pomieszczeń biurowych i

wymianie gumolitu SAPO w Wyrzysku,  planowany na okres wakacji szkolnych remont był

niemożliwy z powodu zmiany osoby zatrudnionej na stanowisku  głównego księgowego co

wiązało się z przekazaniem stanowiska pracy ( dokumentacja, sprawy organizacyjne).

Ostateczny termin realizacji zadania  31.08.2008 r.

14) niezrealizowany w roku 2007 wydatek na zakup sprzętu komputerowego do pracowni

informatycznej w Gimnazjum Osiek n/Not. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia w

grudniu 2007 r. procedury zamówienia, sprawdzenia, podłączenia do sieci i sprowadzenia towaru

wydatek zostanie zrealizowany w 2008 r.

Ostateczny termin realizacji zadania  31.01.2008 r.

15) niezrealizowany w 2007 roku wydatek inwestycyjny związany z budową kanalizacji sanitarnej

w ul. Bydgoskiej, Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Pocztowej spowodowany jest

kilkakrotną zmianą trasy kanalizacji co wiąże się  z skomplikowanym ukształtowaniem

terenu i gęstą zabudową ulic. Obecnie uzyskano uzgodnienie trasy sieci w Zespole Uzgadniania

Dokumentacji w Pile i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla przejścia

rurociągu tłocznego przez rzekę Łobzonka.

Ostateczny termin realizacji zadania 30.11.2008 r.

16) brak całkowitej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji

ściekowej w Żelaźnie spowodowany jest trudnościami w ustaleniu trasy przebiegu kanalizacji.

Prawidłowe ustalenie trasy przebiegu kanalizacji powoduje konieczność wykonania szeregu

map  sytuacyjno-wysokościowych na zakres objęty  trasą rurociągu, co wiąże się z

koniecznością dokonania dodatkowych pomiarów wysokościowych terenu. Ponadto z uwagi na

środowiskowy charakter inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach określających wpływ przedsięwzięcia na ochronę   środowiska.

Ostateczny termin realizacji 30.11.2008 r.

17) niezrealizowany w 2007 r. wydatek polegający na rozbudowie oświetlenia w Osieku n/Not.-

brak odpowiednich uzgodnień z Zakładem Energetycznym w Chodzieży spowodował

przesunięcie zadania na rok przyszły.

Ostateczny termin wykonania zadania 30.09.2008 r.

18) brak realizacji zadania inwestycyjnego “Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium

wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osieku n/Not. etap II i

dokończenie etapu III spowodowany jest brakiem naboru wniosków na realizację zadań z

zakresu ochrony środowiska w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013. Pomimo upływu roku 2007  instytucja zarządzająca funduszami z UE  nie

ogłosiła żadnego naboru. Wieloletnia inwestycja będzie  kontynuowana w 2008 r.

Ostateczny termin realizacji środków niewygasających 30.10.2008 r.

19) niezrealizowane  zadanie polegające na uaktualnieniu Planu Rozwoju Lokalnego,

WPI i Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk  związane jest z faktem braku możliwości wykonania

zleconych robót w tym zakresie do końca 2007 roku.

Ostateczny termin realizacji środków niewygasających 31.03.2008 r.