Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia

w sprawie budżetu Gminy

Wyrzysk na 2009 rok

Wydatki na wieloletnie programy

inwestycyjne w latach 2008-2011

| Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf | Nazwa programu i zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2008r. | Planowane wydatki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. PROGRAM OPERACYJNY Nr I A/11 Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej | Zapobieganie marginalizacji i apatii społecznej poprzez rozwój kultury, kultury fizycznej społeczności gminnej, głównie dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój bazy materialnej w oświacie i wychowaniu, edukacyjnej opiece wychowawczej | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU |  |  |  |  |  |  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 2007-2010 | 4.112.500 | 162.271 | 1.100.229 | 2.850.000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 2007-2009 | 712.500 | 162.271 | 550.229 | - | - |
| 6050 | Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku n. Not - boisko wielofunkcyjne teren rekreacyjny |  |  | 2007-2009 | 712..500 | 162.271 | 550.229 środki UE - 200.000 budżet gminy - 350.229 | - | - |
| 80110 | Gimnazja |  |  | 2009-2010 | 3.400.000 | - | 550.000 | 2.850.000 | - |
| 6050 | Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum |  |  | 2009-2010 | 3.400.000 | - | 550.000 budżet gminy – 200.000 pożyczka – 350.000 | 2.850.000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 2008-2009 | 1.000.000 | 20.000 | 980.000 | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  |  | 2008-2009 | 1.000.000 | - | - |  |  |
| 6050 | Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 |  |  | 2008-2009 | 1.000.000 | 20.000 | 980.000 środki BP – 660.000 budżet gminy – 20.000 pożyczka – 300.000 | - | - |
| x | Razem I Program Operacyjny | x | x | 2007-2010 | 5.112.500 | 182.271 | 2.080.229 | 2.850.000 | - |
|  | II. PROGRAM OPERACYJNY Nr III C/12 Program profilaktyki i promocji zdrowia | Poprawa infrastruktury służby zdrowia dla potrzeb mieszkańców wsi Osiek n. Not. | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU |  |  |  |  |  |  |
| 700 | GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA |  |  | 2009-2010 | 150.000 | - | 50.000 | 100.000 |  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6050 | Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia |  |  | 2009-2010 | 150.000 | - | 50.000 budżet gminy – 50.000 | 100.000 | - |
| x | Razem II Program Operacyjny | x | x | 2009-2010 | 150.000 | - | 50.000 | 100.000 | - |
|  | III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15 Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych | Poprawa infrastruktury służb ratowniczych na terenie miasta Wyrzyska | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU |  |  |  |  |  |  |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 2009-2010 | 160.000 | - | 25.000 | 135.000 | - |
| 74512 | Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6050 | Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP |  |  | 2009-2010 | 160.000 | - | 25.000 budżet gminy – 25.000 | 135.000 | - |
| x | Razem III Program Operacyjny | x | x | 2009-2010 | 160.000 | - | 25.000 | 135.000 | - |
|  | IV. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/18 Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej | Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU |  |  |  |  |  |  |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 2007-2010 | 550.200 | 250.200 | 44.000 | 256.000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność |  |  | 2007-2010 | 550200 | 250.200 | 44.000 | 256.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego |  |  | 2007-2010 | 550.200 | 250.200 | 44.000 budżet gminy – 44.000 | 256.000 | - |
| x | Razem IV Program Operacyjny | x | x | 2007-2010 | 550.200 | 250.200 | 44.000 | 256.000 | - |
|  | V. PROGRAM OPERACYJNY Nr I B/19 Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU |  |  |  |  |  |  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 2006-2013 | 12.550.000 | 977.860 | 1.585.000 | 2.765.000 | 2.750.000 |
| 90095 | Pozostała działalność |  |  | 2006-2013 | 12.550.000 | 977.860 | 1.585.000 | 2.765.000 | 2.750.000 |
| 6050 | “Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”-Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III |  |  | 2006-2013 | 11.250.000 | 777.860 | 800.000 budżet gminy – 135.000 pożyczka – 665.000 | 2.450.000 | 2.750.000 |
| 6050 | Żelazno – kanalizacja ściekowa |  |  | 2007-2009 | 600.000 | 200.000 | 400.000 środki UE – 400.000 | - | - |
| 6050 | Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV |  |  | 2008-2009 | 150.000 | - | 150.000 pożyczka – 100.000 budżet gminy – 50.000 | - | - |
| 6050 | Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej |  | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU | 2009 | 200.000 | - | 200.000 budżet gminy – 50.000 pożyczka – 150.000 | - | - |
| 6050 | Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką |  | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU | 2009-2010 | 350.000 | - | 35.000 budżet gminy – 35.000 | 315.000 | - |
| x | Razem V Program Operacyjny | x | x | 2006-2013 | 12.550.000 | 977.860 | 1.585.000 | 2.765.000 | 2.750.000 |
|  | VI. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/20 Program budowy i modernizacji dróg lokalnych | Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU |  |  |  |  |  |  |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 2007 - 2011 | 2.743.300 | 343.721 | 1.154.579 | 1.115.000 | 130.000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 2007 - 2011 | 2.743.300 | 343.721 | 1.154.579 | 1.115.000 | 130.000 |
| 6050 | Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko |  |  | 2008-2009 | 603.300 | 323.721 | 279.579 budżet gminy – 90.000 FOGR– 189.579 | - | - |
| 6050 | Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem |  |  | 2009-2010 | 150.000 | - | 20.000 budżet gminy – 20.000 | 130.000 | - |
| 6050 | Auguścin – budowa drogi asfaltowej |  |  | 2009-2010 | 400.000 | - | 100.000 budżet gminy – 100.000 | 300.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej |  |  | 2009 | 110.000 | - | 110.000 budżet gminy – 70.000 FOGR – 40.000 | - | - |
| 6050 | Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej - dokończenie |  |  | 2009-2010 | 200.000 | - | 30.000 budżet gminy – 30.000 | 170.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia |  |  | 2009-2011 | 120.000 | - | 60.000 budżet gminy – 60.000 | - | 60.000 |
| 6050 | Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie |  |  | 2009-2010 | 250.000 | - | 50.000 budżet gminy – 50.000 | 200.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia |  |  | 2009-2011 | 130.000 | - | 60.000 budżet gminy – 60.000 | - | 70.000 |
| 6050 | Wyrzysk – utwardzenie ulicy pod Czubatką |  |  | 2009-2010 | 250.000 | - | 50.000 budżet gminy - 50.000 | 200.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacjowej |  |  | 2007-2009 | 205.000 | 35.000 | 170.000 budżet gminy – 170.000 | - | - |
| 6050 | Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap |  |  | 2009 | 110.000 | - | 110.000 budżet gminy – 110.000 | - | - |
| 6050 | Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – II etap |  |  | 2009 | 95.000 | - | 95.000 budżet gminy – 95.000 | - | - |
| 6050 | Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej) |  |  | 2009-2010 | 135.000 | - | 20.000 budżet gminy – 20.000 | 115.000 | - |
| x | Razem VI Program Operacyjny | x | x | 2007 - 2011 | 2.743.300 | 343.721 | 1.154.579 | 1.115.000 | 130.0007 |
|  | OGÓŁEM | x | x | x | 21.281.000 | 1.769.052 | 4.938.808 budżet gminy - 1.884.229 pożyczki -1.565.000 środki BP - 660.000 środki UE – 600.000 FOGR– 229.579 | 7.221.000 | 2.880.000 |