## U C H W A Ł A    Nr XVIII/  125    /04

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29.04.2004r.

w sprawie:  procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
gminy Wyrzysk na lata 2004-2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)

Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Wieloletniego Planu Inwestycji na lata 2004 - 2009, optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych jak 
i możliwości finansowych gminy

Rada Miejska w Wyrzysku

uchwala:

§   1

- Powołuje się Komisję  Koordynacyjną ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2009 (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- Prace  Komisji nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wraz z Planem Rozwoju Lokalnego (WPI) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- Wieloletni Plan Inwestycyjny wraz z Planem Rozwoju Lokalnego opracowany przez Komisję na lata 2004 - 2009 posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie 
z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :

  - zmiany w źródłach finansowania WPI.

  - dezaktualizację zadań wprowadzonych do WPI.

- Na Przewodniczącego Komisji ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powołuje się Damiana Losa- Z-cę Burmistrza

- Na Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powołuję się Wacława Michalca - Kierownika Referatu  Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

- Posiedzenia Komisji mogą odbywać się tylko w obecności co najmniej połowy składu Komisji

- Zawiadomienia członków Komisji odbywać się będą telefonicznie

§   2

Celem opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2009 jest :

  - stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania 
z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy.

  - komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski/postulaty składane przez mieszkańców,

  - przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

  - utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych gminy,

  - zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.)

  - konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

  - uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania gminy.

  - określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne gminy.

§   3

- Przedmiotem planowania w WPI będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące :

  - wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.

  - modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne,

  - przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).

- Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2004-2009 sporządzoną przez Skarbnika gminy.

- Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata 2004-2009 sporządzoną przez Skarbnika gminy.

§   4

- Skarbnik gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego gminy na lata 2004-2009 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków gminy.

- Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych.

- W trakcie prac nad WPI Skarbnik gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dot. form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu gminy.

- Przed zakończeniem prac nad WPI, Skarbnik gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do WPI generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Referat Finansowy w ostatecznej wersji pierwszej edycji WPI.

§   5

- Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do WPI (zwany dalej „wnioskiem”) składany  może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- Do WPI przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane.

- Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być referaty Urzędu Miejskiego, a poprzez nie także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy.

- Postulaty do WPI oraz wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia, spółki i grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust. 7.

- Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do WPI przyjmuje Biuro Obsługi Mieszkańców. Złożone wnioski weryfikowane są przez referaty merytoryczne określone w załączniku nr 4. Mogą być też ujmowane wnioski składane przez te referaty do WPI. Złożone sugestie i postulaty (inicjatywy mieszkańców) stanowić mogą podstawę wniosków składanych przez dany referat do WPI.

W przypadku nie uwzględnienia przez referat merytoryczny postulatu/ wniosku referat merytoryczny informuje wnioskodawcę o przyczynie nie uwzględnienia wniosku/postulatu.

- O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz kryteriach kwalifikacji zadań do WPI podaje do publicznej wiadomości (zgodnie z harmonogramem) Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

- Wprowadza się następującą numerację ujednoliconych wniosków inwestycyjnych :

  - „I” - nowa inwestycja; „M” - modernizacja; „Z” - zakup inwestycyjny,

  - symbol - skrót referatu Urzędu Miejskiego,

  - nr wniosku składanego przez referat,

  - rok.

- Kolejność numeru wniosku inwestycyjnego składanego przez referat merytoryczny odpowiada priorytetom inwestycji proponowanych przez dany referat. Referat wnioskujący będzie miał na uwadze kierunki rozwoju miasta ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wyrzysk.

- Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5.

§   6

- Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad WPI obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

- Celem kolejnych działań określonych w załączonym w roku poprzedzającym kolejny rok budżetowy harmonogramie prac jest przedstawienie projektu WPI najpóźniej we wrześniu.

§   7

- Przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zsynchronizowanego ze  Strategią Rozwoju Miasta i Gminy przyjmuje się zasadę otwartości, przyjętego niniejsza uchwała systemu prac nad WPI, na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad WPI bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją WPI.

§   8

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Wyrzyska.

§   10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Zał. Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

Nr XVIII/ 125  /04

z dnia 29.04.2004r

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ DS. WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA GMINY WYRZYSK

- Przewodniczący Komisji – Damian Los

- Wiceprzewodniczący – Wacław Michalec

Członkowie:

- Małgorzata Martin- Mucha

- Danuta Komarowska

- Regina Witczak

- Józef Jasik

- Kazimierz Kowalski

- Roman Łuka

- Lech Ozimina

- Teresa Pinkowska

- Piotr Stachowiak

- Kazimierz Zieliński

# Zał. Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

Nr XVIII/ 125  /04

z dnia 29.04.2004r

Harmonogram prac nad WPI

| Lp. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zatwierdzenie „Procedury opracowania WPI”. | kwiecień 2004 | Rada Miejska |
| 2. |  | Wnioskowanie przez referaty oraz jednostki powiązane z budżetem gminy, radnych, spółki, stowarzyszenia, grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne propozycji zadań inwestycyjnych do WPI na ujednoliconych kartach informacyjnych (ewentualne wnioski mieszkańców opiniuje właściwy referat merytoryczny). | Pierwszy termin zgłoszeń maj 2004 Drugi termin zgłoszeń wrzesień 2004 | Kierownictwo Urzędu Miejskiego Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 3. |  | Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin) do Referatu Finansowego (w ramach karty zadania). | Termin zgłoszeń 30 września 2004 | Kierownictwo Urzędu Miejskiego Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 4. |  | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego gminy na lata 2004-2009 | maj 2004 | Kierownictwo Urzędu Miejskiego Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 5. |  | Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. | maj 2004 | Kierownictwo Urzędu Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 6. |  | Praca nad propozycją hierarchii zadań w/g ustalonych kryteriów i selekcja zadań. | maj 2004 | Kierownictwo Urzędu Miejskiego Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 7. |  | Ustalenie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie do Wieloletniego Planu Finansowego celem dokonania ewentualnych korekt w Wieloletnim Planie Finansowym. | czerwiec 2004 | Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 8. |  | Zakończenie prac nad WPI i przekazanie do konsultacji społecznych. | czerwiec 2004 | Kierownictwo Urzędu Miejskiego Komisja koordynacyjna ds. WPI |
| 9. |  | Korekty z uwzględnieniem konsultacji społecznych i zakończenie prac nad WPF i WPI. | do 15 lipca 2004 | Kierownictwo Urzędu Miejskiego Komisja koordynacyjna ds. WPI |

# Zał. Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

Nr XVIII/125   /04

z dnia 29.04.2004r

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO WPI

- NAZWA ZADANIA:

- WNIOSKODAWCA:

- OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

- BENEFICJENT:

- KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

(w tym związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów)

- LOKALIZACJA:

(w tym władanie gruntami)

- CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

(propozycja terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu)

- EFEKT:

(ekonomiczny, społeczny, inny)

- KOSZTY:

(jednorazowe nakłady inwestycyjne, roczne koszty eksploatacji)

- ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

(w jednorazowych nakładach inwestycyjnych; % - kwota)

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

- PARTNERZY PROJEKTU:

- UZASADNIENIE:

Data : .........................................

.......................................................

Podpis Wnioskodawcy

.................................................. 				..................................................

Podpis Kierownika Referatu /

Samodzielne Stanowisko						Podpis Burmistrza

# Zał. Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

Nr XVIII/ 125  /04

z dnia 29.04.2004r

WYKAZ REFERATÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

| Lp. | Nazwa Referatu | Numer pokoju |
| --- | --- | --- |
| 1. | Referat Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa | 36 |
| 2. | Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Leśnictwa | 38 |
| 3. | Referat Finansowy | 2 |
| 4. | Referat Spraw Obywatelskich | 8 |
| 5. | Stanowisko ds. Promocji i Marketingu | 33 |
| 6. | Referat Organizacyjny (Biuro Obsługi Mieszkańców) | 1 |
| 7. | Stanowisko ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu | 32 |

# Zał. Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

Nr XVIII/125   /04

z dnia 29.04.2004r

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE :

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | 2 punkty |
| 2. | Dokumentacja | 1 punkt |
| 3. | Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) | 1 punkt |
| 4. | Pozwolenie na budowę | 2 punkty |
| 5. | Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy | 3 punkty |
| 6. | Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami | 1 punkt |
|  | Razem : | 10 punktów |