Załącznik

do Uchwały Nr XLIV/378/10

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 7 lipca 2010 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

AUGUŚCIN

na lata 2010 – 2017

Gmina Wyrzysk

Powiat Pilski

Województwo Wielkopolskie

SPIS TREŚCI

1.WPROWADZENIE	.4

2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA	.6

2.1.Położeniemiejscowości	...6

2.2 Przynależność administracyjna…………………………………….…7

2.3. Powierzchnia………………………………………………………….7

2.4. Liczba ludności……………………………………………………….8

2.5.Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego.	8

2.6. Określenie przestrzennej struktury miejscowości 	8

3.INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	9

3.1.Zasoby  przyrodnicze	9

3.2. Dziedzictwo kulturowe . 	9

3.3. Infrastruktura społeczna 	9

3.4. Infrastruktura techniczna.	10

3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)	11

3.6. Kapitał społeczny i ludzki ……………………………………..…...11

4.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA - ANALIZA SWOT	11

5.PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI AUGUŚCIN W LATACH 2010 - 2017

5.1.Cele i projekty.	15

5.2.Opis projektów 	16

5.3.Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 2010-2017	20

6.MONITOROWANIE, OCENA REALIZACJI, AKTUALIZACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY	23

6.1.System monitorowania	23

6.2.Ocena, aktualizacja	23

6.3.Komunikacja społeczna	24

7.PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA 
W LATACH  2011-2012 W  RAMACH PROW 2007-2013  – DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

7.1.Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie	25

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Uchwała Nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego Wsi Auguścin z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Auguścin na lata 2010 – 2017”.

# WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowości Auguścin (w skrócie POM) jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o fundusze z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (w skrócie PROW), Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 3.3 – Odnowa i rozwój wsi oraz osi 4 LEADER, Działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz projektów zwanych „Małymi projektami” nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach osi 3.

Plan jest także dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o środki wsparcia z publicznych funduszy krajowych na działania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności dla odnowy i rozwoju wsi zgodnie z ustawą o samorządzie gminy.

Niniejszy Plan powstał na bazie przyjętego przez Zebranie Wiejskie w 2005 roku Planu Odnowy Miejscowości Auguścin. Zespół opracowujący POM w wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności Auguścina, pracownikami Urzędu Miejskiego, konsultacji z władzami gminy, dokonał aktualizacji określonych prawie 5 lat temu projektów przyczyniających się do rozwoju miejscowości.

Podjęcie procesu odnowy i opracowania Planu Odnowy Miejscowości Auguścin zainicjowali mieszkańcy Auguścina. Prace nad planem prowadzono zgodnie z wymogami przewidzianymi dla tego typu lokalnych dokumentów oraz z uwzględnieniem trybu proponowanego w dokumencie programowym PROW 2007 – 2013 oraz zapisów rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do każdego z działań PROW.

Odnowa wsi to wspólne działanie jej mieszkańców, oparte o wieloletni plan odnowy, zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także jakości tego, co na wsi cenne.

Istotny element działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych 
i stymulowanie współpracy na rzecz odnowy, rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą oraz dbałością o ład przestrzenny, w którym ważna jest spójność wsi jako jednostki osadniczej i harmonia różnych funkcji.

Ostatecznymi beneficjentami podjętych działań są mieszkańcy miejscowości należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców.

Auguścin, jako wieś  licząca 245 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.) może być beneficjentem PROW osi 3, działanie 3.3. oraz osi 4. LEADER.

Plan odnowy jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW (Dz. U. nr 64) oraz dokumentu programowego PROW i rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tego programu.

Plan zawiera w szczególności:

- opis miejscowości, w której będzie realizowana operacja;

- inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;

- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja - analiza SWOT;

- opis planowanych zadań i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu.

Niniejszy plan obejmuje lata 2010-2017. Czasokres planu podyktowany jest dwoma względami:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. ustala okres planowania na co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, co zważywszy na czas uchwalenia planu, obejmuje okres do 2017 roku włącznie.

- Część operacji będzie realizowana przy współfinansowaniu środkami z UE, dla których obowiązuje unijna zasada n+2, a zatem mogą być realizowane do 2015 roku włącznie.

Planowane kierunki rozwoju zamieszczono wraz z harmonogramem realizacji 
i planem finansowym dla wszystkich przewidzianych projektów i zadań, w tym współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Podano opis, motywację 
i uzasadnienie wyboru, tych a nie innych, projektów do realizacji w ciągu najbliższych co najmniej 7 lat.

Szczególną wagę przywiązywano do szerokiej dyskusji społecznej, wypracowania przez mieszkańców wizji swojej wsi oraz pozyskania deklaracji obywateli co do powszechnego zaangażowania się w realizację projektów wskazanych w planie. Podczas zebrania przyjęto zasady wdrażania planu odnowy (pkt. 11).

Zebranie  mieszkańców   Auguścina w dniu 4 marca 2010 r. podjęło uchwałę:

- o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Auguścina  na lata 2010 – 2017 i przekazaniu Burmistrzowi Wyrzyska – Załącznik nr 1.

Plan odnowy został opracowany przez społeczność lokalną. Koordynatorem prac ze strony Gminy była:

- Maria Bratkowska   – Burmistrz Wyrzyska,

Plan odnowy opracowany został dla wsi Auguścin, administracyjnie należącej do gminy Wyrzysk, w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim.

Odnowa jest procesem wieloletnim i wielozadaniowym. Wymaga, zatem koordynacji postępowania tak w poczynaniach społecznych i organizacyjnych, jak i w realizacji przedsięwzięć rzeczowych.

# CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

2.1. Położenie miejscowości

Wieś Auguścin to jedno z 18 sołectw gminy Wyrzysk. Auguścin położony jest ok. 8 km na północny – wschód od Wyrzyska. Miejscowość ta należy do krainy geograficznej zwanej Krajną. Geograficznie Krajna jest związana z Pomorzem. Gmina Wyrzysk leży w północnej części województwa wielkopolskiego. Siedziba władz samorządowych gminy mieści się w Wyrzysku.

Gmina Wyrzysk  graniczy z następującymi gminami, od:

- północy z gminą Łobżenica,

- wschodu z gminą Sadki,

- południa z gminą Szamocin,

- zachodu z gminą Białośliwie.

Według podziału fizyczno – geograficznego Polski (wg J. Kondrackiego) gmina Wyrzysk  leży w prowincji Niż Środkowo – Polski, podprowincji Pojezierze Południowo – Bałtyckie. Leży na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierze Południowo – Pomorskie i Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka oraz w mezoregionach: Pojezierze Krajeńskie (Pojezierze Południowo – Pomorskie) i Dolina Środkowej Noteci (Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka). Granica między mezoregionem Pojezierze Krajeńskie i mezoregionem Dolina Środkowej Noteci biegnie po krawędzi wysoczyzny. U podnóża tej wysoczyzny jest linia kolejowa Piła – Bydgoszcz.

Gmina położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego, na południu rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Noteci,  linię kolejową Piła –Kutno i drogę krajową T 10.

W skali województwa, według kryterium powierzchni ogólnej Wyrzysk jest dużą  gminą. Zajmuje  powierzchnię 159 km 2, w tym:

- 11 711 ha użytków rolnych,

- 1 965 ha lasów.

Ponad 60 % powierzchni gminy zajmuje strefa krajobrazu chronionego.

Na terenie gminy istnieje 30 miejscowości, w tym jedno miasto – Wyrzysk.

2.2. Przynależność administracyjna

AUGUŚCIN

GMINA - Wyrzysk

POWIAT - Pilski

WOJEWÓDZTWO – Wielkopolskie

2.3 Powierzchnia

Sołectwo Auguścin zajmuje powierzchnię 849.6133 ha.

Lasy i grunty leśne – 91,5900 ha

Użytki rolne - 724,3695 ha

Pozostałe grunty - 133,7943 ha

2.4 Liczba ludności

Wieś Auguścin liczy 245 mieszkańców (według danych na 31.12.2009 r.). Zamieszkuje ją 122 mężczyzn i 123 kobiety.  Z danych ewidencji ludności w chwili obecnej Auguścin zamieszkuje 19 dzieci w wieku do 6 lat (10 dziewczynek i 9 chłopców), młodzieży do 15 roku życia jest 60 osób, a do 19 lat 78 osób. 206 osób do 60 lat żyje w Auguścinie, z tego 99 kobiet i 107 mężczyzn. Powyżej 60 lat ma 39 mieszkańców, w tym 24 kobiety i 15 mężczyzn.

Jest wsią typowo rolniczą. Prosperuje tutaj 38 indywidualnych gospodarstw rolnych o różnej wielkości od 1 do 40 hektarów.

2.5 Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego

W XIX w. Auguścin pozostawał niewielkim założeniem dworsko – folwarcznym. Właścicielem majątku był hrabia Witzleben, który posiadał również wsie: Liszkowo, Liszkówek, Marynka i Masłowo. Hrabia mieszkał w pałacu w Liszkowie, natomiast w Auguścinie mieszkała jego matka. W sąsiedztwie pałacu znajdują się ruiny budynku, w którym mieszkał rataj hrabiny.

W 1937 r. dokonano parcelacji majątku i przekazano ziemię w posiadanie pięćdziesięciu polskim osadnikom, w ten sposób powstał zachowany do dzisiaj układ przestrzenny oraz zabudowa wsi. Przybysze z południa Polski przynieśli ze sobą inne sposoby gospodarowania i inne techniki budowlane. Ich zagrody złożone były najczęściej z trzech obiektów: chałupy, stodoły i obórki.

W 1945 r. w czasie odwrotu rodzin niemieckich w głąb Rzeszy zmarła hrabina. Rok później do pałacu przeniesiono szkołę. Wokół pałacu znajdował się park otoczony ze wszystkich stron polami. W latach 70-tych dokonano jego ewidencji. Rosły w nim brzozy brodawkowe, buk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, jesion wyniosły, grochodrzew biały, klon jawor, klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, topola czarna, wiąz polny, daglezja zielona, sosna wejmutka, świerk pospolity, jedlica zielona. Na południowej części znajdował się sad.

2.6 Określenie przestrzennej struktury miejscowości

Parcelacja majątku po hrabin Witzlebenie wpłynęła na ukształtowanie przestrzenne miejscowości. Wśród pól położone są pojedyncze domostwa, co przełożyło się na ilość dróg wewnątrz samej wsi – długość wszystkich to ok. 7 kilometrów.

# INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

## Zasoby  przyrodnicze

Miejscowość Auguścin położona jest w odległości ok. 8 km od miasta Wyrzysk. Na północnym zachodzie od Auguścina znajduje się kompleks leśny, w którym Koło Łowieckie nr 15 „Bażant” posiada stanicę myśliwską. Walory krajobrazowe i klimatyczne wsi cieszą się zainteresowaniem wśród turystów. Dobra sieć dróg, która łączy gminy sąsiednie Sadki, Łobżenicę stwarza dogodne warunki do uprawiania do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki i wycieczek związanych z grzybobraniem i zbieraniem owoców leśnych ( maliny, jeżyny, poziomki).

Wokół pałacu znajduje się park otoczony ze wszystkich stron polami. W latach 70-tych XX wieku dokonano jego ewidencji. Rosły w nim takie gatunki drzew jak: brzoza brodawkowa, buk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, jesion wyniosły, grochodrzew biały, klon jawor, klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, topola czarna, wiąz polny, daglezja zielona, sosna wejmutka, świerk pospolity, jedlica zielona.

## 3.2. Dziedzictwo kulturowe

We wsi Auguścin znajduje się dwór murowany z połowy XIX wieku, który należał do rodziny Witzleben. Otoczony jest parkiem.

Obiekty objęte ochroną konserwatorską

- zespół dworsko – parkowy, dwór, mur., poł. XIX w.

- kuźnia, mur. drewn., pocz. XX w.

## 3.3. Infrastruktura społeczna

Ze względu na brak na terenie sołectwa placówek oświatowych, dzieci uczą się w Szkole Podstawowej w Gleśnie (przedszkolaki i uczniowie kl. I – III), i w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (uczniowie kl. IV – VI), młodzież uczy się w Gimnazjum w Wyrzysku. Zorganizowane dojazdy do tych szkół umożliwiają dzieci i młodzieży podnoszenie swojej wiedzy. Jednak brak miejscowych warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej zmusza młodzież jak i dorosłych do korzystania z usług kulturalnych w mieście. Działalność sportowa prowadzona jest w szkołach i klubach sportowych na terenie gminy i miasta Wyrzysk.

## 3.4. Infrastruktura techniczna.

W Auguścinie są 54 gospodarstwa domowe. Każde gospodarstwo korzysta z sieci elektrycznej i wodociągowej. Miejscowość wyposażona jest również w infrastrukturę telekomunikacyjną, nie ma problemu z zasięgiem sieci telefonii cyfrowych.

Mankamentem jest brak sieci kanalizacyjnej ze względu na rozproszoną zabudowę wsi. Jedynym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na które zainteresowane osoby mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy. Wieś nie jest zgazyfikowana. Na terenie wsi występują kotłownie olejowe i węglowe przy zabudowach mieszkaniowych.

Metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych produkowanych w sołectwie Auguścin jest ich składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Kłoda w gminie Szydłowo. We wsi funkcjonuje system selektywnej zbiórki i usuwania odpadów komunalnych. Zbiórkę odpadów prowadzą wyspecjalizowane jednostki: „Komunalnik” z Wyrzyska i „Altvater” z Piły.

Wieś Auguścin jest typową wsią rolniczą. Na jej terenie nie ma zakładów przemysłowych czy usługowych. Znajduje się jeden sklep spożywczo – przemysłowy.

W związku z rozproszona zabudową we wsi jest 7 kilometrów dróg, z czego dotychczas utwardzono 800 metrów prowadzących do sklepu i świetlicy wiejskiej.

Tabela 1. Drogi (Wg. Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk)

| L. p. | rodzaj drogi | długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | - | - |
| 2. | drogi wojewódzkie | - | - |
| 3. | drogi powiatowe | 3 | 3 |
| 4. | drogi gminne | 7 | 0,8 |

## 3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)

Prosperuje tutaj 38 indywidualnych gospodarstw rolnych o różnej wielkości od 1 do 40 hektarów. Najwięcej - 12 - jest gospodarstw rolnych o wielkości od 5 do 7 ha i od 1 do 2 ha. Tych najmniejszych gospodarstw jest 10. Więcej niż 15 ha ziemi uprawia zaledwie 8 rolników.

W produkcji roślinnej przeważają zboża, w tym głownie uprawa pszenżyta ozimego. Podobny areał zajmują mieszanki zbożowe jare przeznaczone na cele produkcyjne w gospodarstwach rolnych.

3.6. Kapitał ludzki

Na terenie wsi Auguścin od 1955 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich. W chwili obecnej przynależy do niego 25 mieszkanek wsi. Organizacja ta aktywnie działa na rzecz dobra ogółu mieszkańców. Wspólnie z Radą Sołecką organizuje różnego rodzaju uroczystości zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców wsi. Co roku organizowany jest Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Gwiazdka dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci i dla dorosłych. Ponadto organizują zabawy taneczne i bale karnawałowe dla dorosłych, nie tylko mieszkańców swojej wsi.

Panie aktywnie uczestniczą również w życiu gminy – co roku przygotowują wieniec dożynkowy na Miejsko – Gminne Święto Plonów.

Świetlica wiejska stanowi swoisty ośrodek kultury przede wszystkim dla młodzieży, ale i dorosłych. Organizowane są zabawy, dyskoteki i wieczorki, a także bale karnawałowe, Gwiazdka dla dzieci. W niej organizowane są również zebrania wiejskie i okolicznościowe spotkania.

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA - ANALIZA SWOT

Analiza SWOT zawiera informację o czynnikach kluczowych dla rozwoju, cechach wsi, mocnych i słabych stronach rozwoju oraz jego szansach i zagrożeniach.

Wymagana będzie duża aktywność społeczności lokalnej aby użyć silnych stron, zminimalizować zagrożenia i przezwyciężyć słabe strony po to, aby wykorzystać szansę. Tylko ogólna aktywna mobilizacja społeczności lokalnej daje szanse przyspieszenia realizacji dążeń do podniesienia standardu życia.

Tabela 2. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja – ANALIZA SWOT

| Czynniki wewnętrzne | Silne strony: Telefonizacja wsi Oświetlenie Korzystne walory turystyczne Wyremontowana świetlica wiejska Czyste powietrze | Słabe strony: Nieutwardzone drogi Rozległa zabudowa Brak placu zabaw dla dzieci Brak współpracy miedzy mieszkańcami Brak melioracji rowów Brak kanalizacji wsi Brak instalacji gazowej Brak rozwoju kulturalnego Utrudniony dostęp do kultury i oświaty Rozdrobnienie gospodarstw Mała opłacalność produkcji rolnej Bezrobocie | Analiza wsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Czynniki zewnętrzne | Szanse: Poprawa stanu nawierzchni dróg Integracja społeczeństwa Stworzenie kółka zainteresowań Stworzenie rozwoju kulturalnego dla młodzieży Uzyskanie środków z Unii Europejskiej Dostęp do Internetu przez to pozyskiwanie informacji Promocja walorów sołectwa | Zagrożenia: Brak funduszy na infrastrukturę Brak inwestycji Migracja wykształconej młodzieży Zubożenie środowiska wiejskiego Bezrobocie Starzenie się społeczeństwa Wyludnianie wsi przez mały przyrost naturalny | Analiza otoczenia |
|  | Czynniki pozytywne | Czynniki negatywne |  |

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Wyrzysk

# PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI AUGUŚCIN  W LATACH 2010 - 2017

5.1. Cele i projekty

Mając na uwadze mocne i słabe strony sołectwa Auguścin oraz wizję rozwoju wsi przyjęto następujące priorytety i cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zamierzonych do spełnienia wyznaczonej dla wsi Auguścin wizji.

Priorytet I

Auguścin – centrum kulturalno – sportowe

Cel 1.1

Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Możliwe to będzie dzięki realizacji następujących działań:

1.1.1. Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami.

1.1.2. Budowa boiska do koszykówki i siatkówki.

1.1.3. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi.

1.1.4. Wyremontowanie budynku gospodarczego przy świetlicy dla młodzieży.

1.1.5. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy.

Wybudowanie boisk do gry i placu zabaw skłoni do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stanowi szansę na integrację społeczności lokalnej i większe zaangażowanie w życie wsi. Wyremontowanie pomieszczeń dla młodzieży to szansa na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. Inwestycje te będą działać przeciw patologiom społecznym.

Priorytet II

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi

Cel 2.1.

Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej

2.1.1. Budowa utwardzonych dróg na terenie wsi.

2.1.2. Wymiana dachy na budynku świetlicy wiejskiej.

2.1.3. Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej.

2.1.4. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej.

2.1.5. Bezpłatny Internet w każdym domu.

Cel 2.2.

Poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych

2.2.1. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

2.2.2. Odnowienie przystanku autobusowego.

Priorytet III

Wzrost aktywności społeczności sołectwa

Cel 3.1.

Krzewienie kultury i promocja wsi

3.1.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Auguścin.

3.1.2. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców wsi.

3.1.3. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa.

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacja zadań wspierających rozwój obszarów wiejskich, zapewniają stała poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców. Wpływają również na promocje turystyki wiejskiej.

## 5.2. Opis projektów

Tabela 3. Opis projektów

| Projekt 1.1.1. Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami |
| --- |
| Lata realizacji | 2014 – 2015 |
| Nakłady finansowe | 30.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest wykonanie boiska z trawy, zamontowanie trybun, oświetlenie terenu, przyłącza na terenie wokół świetlicy wiejskiej. Wpłynie to aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Przyczyni się do zintegrowania się społeczności lokalnej mieszkańców. |
| Projekt 1.1.2. Budowa boiska do koszykówki i siatkówki |
| Lata realizacji | 2014 – 2015 |
| Nakłady finansowe | 30.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest wykonanie boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę na terenie wokół świetlicy wiejskiej. Wpłynie to aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Przyczyni się do zintegrowania się społeczności lokalnej mieszkańców. |
| Projekt 1.1.3. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi |
| Lata realizacji | 2012 |  |
| Nakłady finansowe | 20.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Umiejscowienie go na terenie wokół świetlicy wiejskiej poprawi estetykę miejscowości, umożliwi spędzanie aktywnie wolnego czasu, zintegruje się społeczność lokalną. |
| Projekt 1.1.4. Wyremontowanie budynku gospodarczego przy świetlicy dla młodzieży |
| Lata realizacji | 2016- 2017 |
| Nakłady finansowe | 20.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez młodzież, która będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Remont budynku, który będzie służył młodzieży w okresie zimowym na aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Wpłynie to na aktywne i pożyteczne spędzanie czasu przez młodzież, zwłaszcza w okresie zimowym. |
| Projekt 1.1.5. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy |
| Lata realizacji | 2011 - 2012 |
| Nakłady finansowe | 5.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi. |
| Przedmiot projektu | Zakup sprzętu nagłaśniającego, który będzie wykorzystywany podczas okolicznościowych spotkań i imprez organizowanych na terenie świetlicy wiejskiej. |
| Priorytet 2. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi |
| Projekt 2.1.1. Budowa utwardzonych dróg na terenie wsi |
| Lata realizacji | 2011 -2017 |
| Nakłady finansowe | 60.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Utwardzenie dróg we wsi. Poprawi to estetykę wsi i podniesie standard życia. |
| Projekt 2.1.2. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej |
| Lata realizacji | 2011-2012 |
| Nakłady finansowe | 130.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Wymiana pokrycia dachu. Przyczyni się to do poprawy wizerunku świetlicy wiejskiej, a tym samym miejscowości. |
| Projekt 2.1.3. Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej |
| Lata realizacji | 2012-2014 |
| Nakłady finansowe | 50.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | W budynku świetlicy nie ma zainstalowanego żadnego ogrzewania. W celu właściwego i pełnego wykorzystania świetlicy przez mieszkańców konieczne jest zainstalowanie centralnego ogrzewania. Projekt przyczyni się do większego wykorzystania przez mieszkańców budynku świetlicy, zwłaszcza w okresie zimowym. |
| Projekt 2.1.4 Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej. |
| Lata realizacji | 2013-2015 |
| Nakłady finansowe | 50.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Projekt przyczyni się do poprawy wizerunku budynku świetlicy. |
| Projekt 2.1.5 Bezpłatny Internet w każdym domu |
| Lata realizacji | 2014 – 2015 |
| Nakłady finansowe | 30.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot i przeznaczenie projektu | Postawienie masztu z nadajnikiem i anteną dokulną oraz zbudowanie bezprzewodowej sieci WLAN do każdego gospodarstwa. Przyczyni się to do informatyzacji społeczności i nieograniczonego dostępu do informacji. |
| Projekt 2.2.1. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej |
| Lata realizacji | 2012 |
| Nakłady finansowe | 10.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, na którym znajdować się będą boiska do gry, plac zabaw dla dzieci. Poprawi to estetykę terenu rekreacyjnego. |
| Projekt 2.2.2 Odnowienie przystanku autobusowego |
| Lata realizacji | 2010 |
| Nakłady finansowe | 2.000 zł | Gmina |
| Cel projektu | Poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Zamontowanie ławek do siedzenia, z uwagi dzieci dojeżdżające do szkoły i osoby starsze, pomalowanie ścian. Poprawi to estetykę tego miejsca. |
| Priorytet 3. Wzrost aktywności społeczności sołectwa |
| Projekt 3.1.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Auguścin |
| Lata realizacji | 2011-2017 |
| Nakłady finansowe | 35.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel | Wzrost aktywności społeczności sołectwa, inicjatywy społeczne. |
| Przedmiot projektu | Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, np. zabawy, turnieje sportowe, wycieczki. |
| Projekt 3.1.2. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców wsi |
| Lata realizacji | 2011-2017 |
| Nakłady finansowe | 40.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Wzrost aktywności społeczności sołectwa, inicjatywy społeczne. |
| Przedmiot projektu | Organizowanie imprez promujących i integrujących dla mieszkańców, np. spotkania okolicznościowe, organizowanie wycieczek, prezentacja amatorskiej twórczości ludowej. |
| Projekt 3.1.3. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa |
| Lata realizacji | 2011 - 2017 |
| Nakłady finansowe | 20.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Wzrost aktywności społeczności sołectwa |
| Przedmiot projektu | Organizacja kursów dokształcających dla mieszkańców wsi. |

## 5.3. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 2010-2017

Tabela  zawiera projekty do realizacji w latach 2009 – 2016, sposób realizacji, przewidywane koszty projektów oraz źródła finansowania. Przedstawione wartości są szacunkowe, mają różny stopień dokładności. Podstawę wyliczeń stanowią wstępne koncepcje i ceny robót oraz materiałów w regionie.

Projekty współfinansowane środkami zewnętrznymi (unijnymi, krajowymi) realizowane będą przez Gminę poprzez:

- wyłonienie projektantów

- przeprowadzenie procedury związanej z wyborem wykonawców w drodze przetargu

- uruchomienie procedury niezbędnej do złożenia wniosków o fundusze strukturalne, dotacje, kredyty i pożyczki.

Pozostałe projekty z udziałem gminy będą przez nią współfinansowane i współzarządzane. Projekty realizowane przez mieszkańców lub inne osoby fizyczne lub prawne będą przez nich finansowane lub współfinansowane i zarządzane.

Tabela 4. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji stanowiącym wypadkową przyjętych kryteriów rozwoju miejscowości w latach 2010 – 2017

| Numer proje-ktu | Nazwa projektu | Wymagane środki finansowe (ZŁ) | Źródła finansowania PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki własne Gminy | Mieszkańcy | Osoba fizyczna lub prawna | Termin realizacji (lata) |
| 1.1.1. | Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami | 30.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2014 – 2015 |
| 1.1.2. | Budowa boiska do koszykówki i siatkówki | 30.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2014 – 2015 |
| 1.1.3. | Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0 | 3.000,00 | 2012 |
| 1.1.4. | Wyremontowanie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 2016 – 2017 |
| 1.1.5. | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 1.000,00 | 2011 - 2012 |
| 2.1.1. | Budowa utwardzonych dróg na terenie wsi | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 2011 – 2017 |
| 2.1.2. | Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej | 130.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 2011 – 2012 |
| 2.1.3. | Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 2012 – 2014 |
| 2.1.4. | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 2013 – 2015 |
| 2.1.5. | Bezpłatny Internet w każdym domu | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 | 2014 – 2015 |
| 2.2.1. | Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 2012 |
| 2.2.2. | Odnowienie przystanku autobusowego | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 2010 |
| 3.1.1. | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Auguścin | 35.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |
| 3.1.2. | Wzrost aktywizacji i integracji mieszkańców | 40.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |
| 3.1.3. | Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |

# MONITOROWANIE, OCENA REALIZACJI, AKTUALIZACJA I  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY

## System monitorowania

Dla społeczności wiejskiej sprawny monitoring jest najbardziej użyteczny, stanowi bowiem wskazówkę o postępie realizacji projektów, daje wiedzę czy zmiany następują zgodnie z założeniami planu odnowy, ułatwia podejmowanie decyzji co do wspomagania realizacji planu, bądź korygowania jego założeń.

Osiąganie celów zapisanych w miejscowym planie odnowy sprawdzane będzie w ramach prowadzonego stałego monitoringu i poddawane ocenie mieszkańców podczas zebrania wiejskiego jeden raz w roku. Wnioski z oceny będą podstawą dokonania w planie odnowy ważniejszych korekt, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

## Ocena, aktualizacja

Proces odnowy nie jest constans, lecz ma charakter dynamiczny. Dlatego musi być poddawany okresowej ocenie i aktualizacji. W trybie sporządzania aktualizacji niezbędny jest udział społeczny pod przewodnictwem Lidera (koordynatora) i grupy odnowy.

W latach 2010 – 2017 ocena będzie dokonana trzykrotnie:

- ocena pierwsza (ex ante) przed zatwierdzeniem planu odnowy przez radę gminy,

- ocena realizacji planu odnowy na koniec 2011 roku

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (postępie prac, trudnościach) i na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę wypracują wnioski w sprawie ewentualnego skorygowania poczynań bądź założeń planu.

- ocena trzecia (ex post) po zakończeniu realizacji planu odnowy (przed upływem 2017 roku)

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (końcową) i jej skutkach, a na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę sformułują wnioski do następnych planów odnowy.

## Komunikacja społeczna

Rada Sołecka wspólnie z gminą zabiegać będzie o umieszczenie w lokalnej prasie, radiu i telewizji informacji o wykonywanych przez mieszkańców wsi pracach 
i realizowanych projektach. Przedmiotem informacji będą także zmiany wprowadzone do planu odnowy. Urząd Gminy będzie prezentował pełną informację na swoich stronach internetowych.

Projekty zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą dodatkowo promowane przez umieszczenie tablic z informacjami, że projekty powstają dzięki pomocy UE, a po zakończeniu realizacji projektu umieści się na obiektach tablice pamiątkowe (zgodnie z unijnymi rozporządzeniami).

# PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA W LATACH 2011 – 2012 W  RAMACH PROW 2007-2013  – DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

## Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w ramach PROW – Działanie „Odnowa i rozwój wsi” będzie wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej. Planowana realizacja projektu jest w latach 2011 - 2012 r.

W ramach przedsięwzięcia będą wykonane:

- Wymiana pokrycia dachu na dachówkę

- Wymiana/ naprawa konstrukcji dachu i izolacje

- Wymiana części podłogi/ stropu na poddaszu

Czas realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2011-2012.

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej, poprawa standardu i jakości życia, czyli warunków materialnych i niematerialnych, w tym:

- stworzenie warunków do rozwoju kultury  i spotkań o różnym charakterze na terenie wsi

- poprawa miejsca organizacji uroczystości i imprez dla społeczności lokalnej

- wzrost aktywności społecznej

- rozwój inicjatyw lokalnych

- wzrost atrakcyjności wsi oraz gminy

- promocja gminy

Uzasadnienie wyboru projektu

Wdrożenie projektu przyczyni się do uzyskania pozytywnych efektów 
w standardzie i jakości życia, co w poszczególnych sferach wyrazi się następująco:

Społeczność:

- zaspokojenie potrzeb społecznych

- poprawa bezpieczeństwa publicznego

- wzrost integracji społeczności gminy

- wzrost zainteresowania kulturą

Przestrzeń i środowisko:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z zachowaniem walorów naturalnego otoczenia

- poprawa estetyki budynku poprzez poprawę jego wizerunku.

Gospodarka:

- wzrost atrakcyjności wsi

- stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej.

Szansa na współfinansowanie projektu środkami unijnymi daje możliwość  jego realizacji, dotąd bowiem ograniczone możliwości finansowe gminy i społeczności lokalnej stanowiły barierę dla podjęcia tak dużego wyzwania.

Tabela 5. Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu przewidzianego do wsparcia w ramach PROW w latach 2011- 2012

| Numer projektu | Nazwa projektu i zadań realizowanych w ramach projektu | Termin realizacji projektu | Sposób wykonania | Koszt projektu i zadań brutto - w zł - | z tego w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.2. | Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej | 2011–2012 |  | 130.000,00 | 7.000,00 | 123.000,00 |  |
|  | Etap przygotowawczy Prace przygotowawcze: - projektowe | 2011 | Gmina - systemem zleconym | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 |  |
|  | Wymiana części podłogi/ stropu na poddaszu | 2012 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |  |
|  | Wymiana/ naprawa konstrukcji dachu i izolacje | 2012 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |  |
|  | Wymiana pokrycia dachu na dachówkę | 2012 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 93.000,00 | 0 | 93.000,00 |  |