Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXV/258/05

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zmian w  Budżecie

Gminy Wyrzysk na 2005 rok

zmieniający Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/186/05

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu

Gminy Wyrzysk na 2005 rok

##### BUDŻET

## GMINY  WYRZYSK  NA  2005  ROK

### WYKAZ ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ LIMITÓW WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK I LIMITÓW  WYDATKÓW NA

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WYRZYSK

z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

|  |  |  |  |  |  |  | Plan | wydatków rok | na 2005 |  |  |  | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego, jednostka organizacyjna realizująca program, zadania inwestycyjne | Cel programu inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do dnia 31.12.2004 r. | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianach | Plan wydatków na 2006 r. | Plan wydatków na 2007 r. | Źródło finansowania programu , zadania inwestycyjnego | rozpoczęcia | zakoń. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | I. PROGRAM INWESTYCYJNY Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | Zapobieganie marginalizacji i apatii społecznej poprzez rozwój kultury, kultury fizycznej społeczności gminnej, głównie dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój bazy materialnej w oświacie i wychowaniu, edukacyjnej opiece wychowawczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 5.018.000 | 1.113.996 | 421.944 | - | 421.944 | 3.482.060 | - | x | x | x |
|  | 80110 | x | Gimnazja |  | 5.018.000 | 1.113.996 | 421.944 | - | 421.944 | 3.482.060 | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Osiek n/Not. – budowa środowiskowej hali sportowej z widownią |  | 5.018.000 w tym: | 1.113.996 | 421.944 | - | 421.944 | 3.482.060 | - |  | 2001 | 2006 |
|  |  |  |  |  | 35.940 |  |  |  |  |  | - | dochody własne |  |
|  |  |  |  |  | 1.500.000 |  |  |  |  |  | - | kredyt bankowy |  |
|  |  |  |  |  | 1.200.000 |  |  |  |  |  | - | dotacja z MENiS |  |
|  |  |  |  |  | 2.282.060 |  |  |  |  |  | - | dotacja na podstawie porozumienia między rządami polskim a niemieckim dotycząca finansowania budownictwa pasywnego |  |
| x | x | x | Razem I Program Inwestycyjny |  | 5.018.000 | 1.113.996 | 421.944 | - | 421.944 | 3.482.060 | - | dochody własne, kredyt bankowy, dotacja z MENiS, dotacja na podstawie porozumienia między rządami polskim a niemieckim, - finansowanie budownictwa pasywnego | 2001 | 2006 |
|  |  |  | II. PROGRAM INWESTYCYJNY Budowa i modernizacja istniejącej sieci i urządzeń wodno- kanalizacyjnych URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | x | x | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 4.016.755 | 2.278.755 | 508.000 | 30.000 | 538.000 | 300.000 | 300.000 | x | x | x |
|  | 90095 | x | Pozostała działalność |  | 4.016.755 | 2.278.755 | 508.000 | 30.000 | 538.000 | 300.000 | 300.000 | x | x | x |
|  |  | 6050 | Osiek n/Not. – kolektor ściekowy z przepompownią |  | 3.523.039 w tym : | 2.045.039 | 248.000 | 30.000 | 278.000 | 300.000 | 300.000 |  | 2002 | 2005 spłata środków zaangażowanych przez wykonawcę od 2006 r. do 2009 r. w tym: 2006-300.000 2007- 300.000 2008- 300.000 2009- 300.000 |
|  |  |  |  |  | 1.523.039 |  |  |  |  |  |  | dochody własne |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  | pożyczka z WFOŚiGW |  |  |
|  |  | 6050 | Budowa wodociągu do wsi Gaj |  | 60.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
|  |  | 6050 | Wyrzysk- przebudowa odcinków kanalizacji – ul.Staszica, kanalizacja ul. Pod Czubatką i ul. Dębowa z przepompowniami |  | 433.716 | 233.716 | 200.000 | - | 200.000 | - | - | dochody własne pożyczka z WFOŚiGW | 2004 | 2005 |
|  | x | x | Razem II Program Inwestycyjny | x | 4.016.755 | 2.278.755 | 508.000 | 30.000 | 538.000 | 300.000 | 300.000 | dochody własne, pożyczka z WFOŚiGW, | 2002 | 2005 spłata środków zaangażo-wanych przez wykonawcę od 2006 roku do 2009 roku |
|  |  |  | III PROGRAM INWESTYCYJNY Budowa i modernizacja dróg lokalnych URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | Rozbudowa i polepszenie sieci komunikacyjnej w Gminie Wyrzysk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | x | x | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 401.000 | 14.180 | 361.820 | 25.000 | 386.820 | - | - | x | x | x |
|  | 60016 | x | Drogi publiczne gminne |  | 401.000 | 14.180 | 361.820 | 25.000 | 386.820 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Kosztowo- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m (Nteze-Frucht) |  | 129.000 w tym: | 10.000 | 119.000 | - | 119.000 | - | - |  | 2004 | 2005 |
|  |  |  |  |  | 52.025 |  |  |  |  |  |  | dochody własne |  |  |
|  |  |  |  |  | 51.975 |  |  |  |  |  |  | dotacja FOGR |  |  |
|  |  |  |  |  | 25.000 |  |  |  |  |  |  | darowizna pieniężna |  |  |
|  |  | 6050 | Wyrzysk – ul.Kwiatowa budowa chodnika |  | 12.000 | - | 12.000 | - | 12.000 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
|  |  | 6050 | Budowa chodnika w Osieku n/Not. wzdłuż ulicy Leśnej |  | 10.000 | 4.180 | 5.820 | - | 5.820 | - | - | darowizna pieniężna | 2003 | 2005 |
|  |  | 6050 | Osiek n/Not. – ul. Staszica budowa ulicy |  | 100.000 | - | 100.000 | - | 100.000 | - | - | dochody własne, pomoc finansowa Wojew. Wielkopol. | 2005 | 2005 |
|  |  | 6050 | Dobrzyniewo – Młotkówko budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. min 4 m I etap |  | 125.000 | - | 125.000 | - | 125.000 | - | - | dochody własne FOGR | 2005 | 2005 |
|  |  | 6050 | Wyrzysk – ul. Pod Czubatką budowa chodnika |  | 25.000 | - | - | 25.000 | 25.000 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
| x | x | x | Razem III Program Inwestycyjny |  | 401.000 | 14.180 | 361.820 | 25.000 | 386.820 | - | - | dochody własne, dotacja FOGR, darowizna pieniężna, pomoc finansowa Wojew. Wielkop. | 2003 | 2005 |
| x | x | x | POZOSTAŁE INWESTYCJE URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU |  | 274.417 | 35.059 | 239.358 | - | 239.358 | - | - | x | x | x |
| 700 | x | x | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 68.614 | 31.614 | 37.000 | - | 37.000 | - | - | x | x | x |
|  | 70004 | x | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | 22.000 | - | 22.000 | - | 22.000 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6010 | Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyrzysku- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego |  | 22.000 | - | 22.000 | - | 22.000 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
|  | 70005 | x | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 46.614 | 31.614 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Dąbki- wykup i adaptacja nieruchomości na cele publiczne |  | 46.614 | 31.614 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | dochody własne | 2004 | 2005 |
| 750 | x | x | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 173.808 | - | 173.808 | - | 173.808 | - | - | x | x | x |
|  | 75022 | x | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 3.808 | - | 3.808 | - | 3.808 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6060 | Rada Miejska w Wyrzysku zakup portretu Papieża Jana Pawła II Honorowego Obywatela Gminy Wyrzysk |  | 3.808 | - | 3.808 | - | 3.808 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
|  | 75023 | x | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 170.000 | - | 170.000 | - | 170.000 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6060 | Urząd Miejski w Wyrzysku- zakup sprzętu komputerowego, sieć komputerowa |  | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
|  |  | 6060 | Zakup mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz MGOK w Wyrzysku |  | 120.000 | - | 120.000 | - | 120.000 | - | - | dochody własne PFRON | 2005 | 2005 |
| 851 | x | x | OCHRONA ZDROWIA |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | - | - | x | x | x |
|  | 85195 | x | Pozostała działalność |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zakupu na potrzeby ZOZ w Wyrzysku wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu RTG |  | 20.000 | - | 20.000 | - | 20.000 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 11.995 | 3.445 | 8.550 | - | 8.550 | - | - | x | x | x |
|  | 80104 | x | Przedszkola |  | 11.995 | 3.445 | 8.550 | - | 8.550 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Budowa boiska i placu zabaw przy Przedszkolu w Wyrzysku |  | 11.995 | 3.445 | 8.550 | - | 8.550 | - | - | dochody własne | 2004 | 2005 |
|  |  |  | SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU N/NOTECIĄ |  | 244.863 | - | 134.863 | - | 134.863 | 110.000 | - | x | x | x |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 244.863 | - | 134.863 | - | 134.863 | 110.000 | - | x | x | x |
|  | 80101 | x | Szkoły podstawowe |  | 244.863 | - | 134.863 | - | 134.863 | 110.000 | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Modernizacja i rozbudowa kuchni w SP w Osieku n/Not. |  | 239.800 | - | 129.800 | - | 129.800 | 110.000 | - | dochody własne | 2005 | 2006 |
|  |  | 6060 | Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w SP w Osieku n/Not. |  | 5.063 | - | 5.063 | - | 5.063 | - | - | dochody własne | 2005 | 2005 |
|  |  |  | GIMNAZJUM W OSIEKU N/NOT. |  | 344.512 | 114.512 | 110.000 | - | 110.000 | 120.000 | - | x | x | x |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 344.512 | 114.512 | 110.000 | - | 110.000 | 120.000 | - | x | x | x |
|  | 80110 | x | Gimnazja |  | 344.512 | 114.512 | 110.000 | - | 110.000 | 120.000 | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Gimnazjum Osiek n/Not- przebudowa części mieszkalnej na pomieszczenia szkolne |  | 344.512 | 114.512 | 110.000 | - | 110.000 | 120.000 | - | dochody własne | 2004 | 2006 |
|  |  |  | GIMNAZJUM W WYRZYSKU |  | 71.800 | 10.999 | 6.500 | - | 6.500 | 54.301 | - | x | x | x |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 71.800 | 10.999 | 6.500 | - | 6.500 | 54.301 | - | x | x | x |
|  | 80110 | x | Gimnazja |  | 71.800 | 10.999 | 6.500 | - | 6.500 | 54.301 | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Gimnazjum w Wyrzysku przebudowa poddasza budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania strychu na sale zajęć pozalekcyjnych |  | 71.800 | 10.999 | 6.500 | - | 6.500 | 54.301 | - | dochody własne | 2004 | 2006 |
|  |  |  | SAPO WYRZYSK |  | 269.100 | 104.000 | 165.100 | - | 165.100 | - | - | x | x | x |
| 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 269.100 | 104.000 | 165.100 | - | 165.100 | - | - | x | x | x |
|  | 80113 | x | Dowożenie uczniów do szkół |  | 144.000 | - | 144.000 | - | 144.000 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6060 | Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz SAPO w Wyrzysku |  | 144.000 | - | 144.000 | - | 144.000 | - | - | dochody własne PFRON | 2005 | 2005 |
|  | 80114 | x | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół |  | 125.100 | 104.000 | 21.100 | - | 21.100 | - | - | x | x | x |
|  |  | 6050 | Wyrzysk- basen pływacki wentylacja |  | 125.100 | 104.000 | 21.100 | - | 21.100 | - | - | dochody własne | 2004 | 2005 |
| x | x | x | Razem Pozostałe Inwestycje | x | 1.204.692 | 264.570 | 655.821 | - | 655.821 | 284.301 | - | x | x | x |
| x | x | x | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | x | 10.640.447 | 3.671.501 | 1.947.585 | 55.000 | 2.002.585 | 4.066.361 | 300.000 | x | x | x |

Wyrzysk,   30.09.2005r.