Uzasadnienie

do Uchwały nr   VII / 47/07

# Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 27 marca 2007 r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne:

Osiek n. Not. – kolektor ściekowy z przepompownią.

Konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego spowodowana jest wzrostem zakresu  robót nie przewidzianych w trakcie  ustalania potrzeb do pełnego zgodnego z założeniami osiągnięcia sprawności technicznej i użytkowej inwestycji.

W trakcie realizacji prac wystąpiły  okoliczności związane z poziomem wód gruntowych , wymuszające budowę dodatkowej przepompowni strefowej oraz  rozszerzenie zakresu naprawy trwałych nawierzchni ulic i chodników . Ponadto planuje się zabezpieczyć część środków na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych  prac podczas rozruchu całości sieci i urządzeń. Bilans kosztów jest następujący :

-     nakłady na przepompownię nr 3b   - 140 tys złotych,

- wobec braku możliwości aneksowania umowy kredytowej podpisanej na zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.500.000 zł ( termin wykorzystania kredytu upłynął z dniem 29.12.2006 r ), a zatem pobrania pozostałej kwoty kredytu 190.878 zł , zachodzi potrzeba przeznaczenia części przedmiotowego kredytu bankowego na sfinansowanie robót,

- rozszerzenie zakresu odtworzenia ulic i dróg ( ul. XX i XXX – lecia ) 100 tys zł,

- środki  na ewentualne roboty awaryjne 60 tys zł.

Proponowana kwota kredytu pozwoli na całościowe wykonawstwo inwestycji i osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego  oraz  oddanie mieszkańcom Osieka n/Not pełnego zakresu zadania do użytkowania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały  uważa się za konieczne i uzasadnione.