# Załącznik nr 4

# UMOWA NR …….…

NA WYKONANIE WYDZIELENIA PASA DROGOWEGO DLA DROGI 
UL. DĘBOWA W KANIOWIE I ŁĄCZNIKA DO BOROWEJ GÓRY, 
GM. ZAGNAŃSK.

zawarta w dniu ………………… 2009 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez: Mirosław Garecki - Zastępca Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

# § 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego polegającego 
na wydzieleniu pasa drogowego dla drogi ul. Dębowa w Kaniowie i łącznika 
do Borowej Góry, gm. Zagnańsk:

a) długość pasa do wydzielenia, około: 1.120 m;

b) dokonanie podziału około 70 działek;

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) sporządzenie projektu podziału - 6 egz;

2) zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

3) wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

a) wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi kamieniami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu;

b) punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

4) wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości.

5) Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy zaklauzulowane materiały geodezyjne:

a) dla każdej z dzielonych nieruchomości składające się z:

- 5 egz. map jednostkowych podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych,

- 2 egz. wykazu synchronizacyjnego w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości,

b) zbiorcze dla całej drogi składające się z:

- 5 egz. mapy zbiorczej zawierającej projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych,

- 1 egz. skróconych wypisów hipotecznych,

- 2 egz. mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:500 z wykreślonym przebiegiem drogi,

- 1 egz. zarysu pomiarowego,

- 1egz. opisów topograficznych punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie,

- 1egz. wykazu współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie DWG lub DXF na nośniku CD i w formie papierowej.

3. Warunki, jakie należy uwzględnić:

1) szerokość wydzielanego pasa drogowego – zgodna z dokumentacją, stanowiącą załącznik graficzny do specyfikacji;

2) dokumentacja w formie elektronicznej w formacie .DWG lub .DXF zostanie przekazana Wykonawcy przy podpisaniu umowy;

4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2001 r. nr 38 poz. 454);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663 z późn. zm.);

4) art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.);

5. W ofercie należy przewidzieć koszt innych robót i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac.

.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia ujęte w §1 
w kwocie brutto: ..................................................................

(słownie: ................................................................................).

- Kwota powyższa zawiera podatek VAT.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 
podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień:

  - zakres przedmiotu zamówienia ujętey w § 1 ust 1 i ust 2, z wyjątkiem ust. 2 pkt. 3) lit a) umowy do dnia 31 marca 2010 r.

  - zakres przedmiotu zamówienia ujęty w ust. 2 pkt. 3 lit a) umowy do 30 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzającej podziały.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o okres niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłową realizację zadania.

- Za niesprzyjające warunki atmosferyczne uznaje się takie warunki pogodowe 
(np.: temperatura, opady atmosferyczne), które uniemożliwiają wykonanie zadania.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zawiadomienia na piśmie w terminie natychmiastowym o powyższym fakcie Zamawiającego oraz uzyskać jego pisemną zgodę na wstrzymanie prac.

§ 4

- Dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie dwóch faktur:

  - faktura częściowa – obejmująca 75% wartość przedmiotu zamówienia; płatność nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji ujętej w § 1 ust 1 i ust 2, z wyjątkiem ust. 2 pkt. 3) lit a);

  - faktura końcowa – obejmująca 25% wartości przedmiotu zamówienia po utrwaleniu betonowymi kamieniami granicznymi wszystkich punktów załamania pasa drogowego z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – ust. 2 pkt. 3 lit a) umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury:

a) częściowej po wykonaniu pełnego zakresu prac określonych w § 1 ust 1 i ust 2, z wyjątkiem ust.2 pkt. 3) lit a) i odebraniu go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez obie strony.

b) końcowej po dokonaniu utrwalenia betonowymi kamieniami granicznymi wszystkich punktów załamania pasa drogowego – zgodnie z ust. 2 pkt. 3 lit a) umowy i odebraniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony;

- Płatność faktur nastąpi w terminie 21 dni od daty ich przedłożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Finansowanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z konta 
nr 42 8512 0002 2001 0000 0143 0002

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę:
..................................................................................................................................... .

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacji i uchybień powodujących jej nieprzydatność 
do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji podziałowej i utrwaleniu punktów załamania pasa drogowego.

- Gwarancja nie obejmuje stabilizowanych na gruncie punktów granicznych po ich komisyjnym odbiorze.

§ 6

- Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest 
do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy kwoty zabezpieczenia 
w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia 
z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go 
przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zwrócone zostanie na następujących zasadach:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego o bezusterkowym odbiorze pełnego zakresu prac określonych w § 1.

- 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia gwarancji.

- Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają zmniejszeniu z tytułu naliczania kar umownych za złą jakość wykonania robót, niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub nakładów poniesionych na usunięcie wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca umowy.

§ 7

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

# § 8

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy lub opóźnienia zakończenia prac przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne:

- za opóźnienie robót 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy 20% wartości przedmiotu zamówienia określonego w §2.

2.	Kary umowne mogą być potrącane z faktury za realizację zamówienia. 
W przypadku kiedy kwoty z tej faktury nie będą  pokrywały kar umownych, wtedy strony będą miały prawo do roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 9

  - Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty 
na podstawie, której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Załącznik do umowy:

1. Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.