# Załącznik nr 5

# (wzór umowy)

# UMOWA NR …….…

wykonanie projektu technicznego przebudowy parkingów wokół Urzędu Gminy oraz przed Ośrodkiem Zdrowia w Zagnańsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

zawarta w dniu ………………… 2010 r.

pomiędzy Gminą Zagnańsk, z siedzibą ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

reprezentowaną przez: Zbigniew Zagdański – Wójta Gminy Zagnańsk,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w drodze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

# § 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego przebudowy parkingów wokół Urzędu Gminy oraz przed Ośrodkiem Zdrowia w Zagnańsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Lokalizację obiektu ustalono na działkach nr 480/2, 480/7 480/8, 480/9, 480/10, 480/13 i 486/4 w msc. Zagnańsk - przedstawiono na mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 7.

- Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  - projekty parkingu przed i za urzędem gminy, pomiędzy budynkiem GOPS 
i posterunkiem energetycznym, przed ośrodkiem zdrowia oraz dróg dojazdowych do parkingów i włączeń do drogi powiatowej;

  - aktualizację lub wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1: 500;

  - wykonanie wstępnej koncepcji projektowej i złożenie jej u Zamawiającego 
do zaopiniowania. Zamawiający opinię w ciągu 7 dni roboczych;

  - uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i dokonanie zmian 
w koncepcji;

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych;

  - w projekcie należy uwzględnić:

a) usunięcie zieleni przy budynku urzędu pomiędzy parkingiem a wejściem do banku;

b) podniesienie terenu parkingu przed urzędem co spowoduje złagodzenie wjazdu 
i zjazdu na parking;

c) zaprojektowanie wjazdu do urzędu dla osób niepełnosprawnych;

d) parking przed urzędem gminy zaprojektować z płyt kamiennych o odpowiedniej wytrzymałości, jak również inne elementy drogowe;

e) parking poszerzyć w stronę drogi powiatowej; dopuszcza się zaprojektowanie 
od tej strony estetycznego muru oporowego oraz poszerzyć parking w stronę urzędu gminy;

f) pozostałe miejsca parkingowe nie wymienione w pkt. d) wykonać z betonowej kostki brukowej;

g) uwzględnić wyburzenie budynku gospodarczego za urzędem gminy;

h) poszerzyć drogę dojazdową przed ośrodkiem zdrowia do 5,0 m;

  - projekt budowlano - wykonawczy (m.in. zagospodarowanie terenu, dokumentacja geotechniczna) - obejmujący wszystkie występujące branże, uwzględniający usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi bądź przebudowę urządzeń technicznych – jeżeli tak będzie wynikać z warunków technicznych wydanych przez administratorów sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) - wykonany w 5 egzemplarzach;

  - projekt zagospodarowania terenów zielonych wokół parkingów - m.in. nowe nasadzenia drzew, krzewów, klomby oraz inne elementy ozdobne.

  - kosztorys inwestorski - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - wykonany w 1 egzemplarzu;

  - przedmiar robót wg słownika CPV - wykonany w 1 egzemplarzu;

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży), wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) - wykonana w 1 egzemplarzu;

  - wersję elektroniczną całości dokumentacji na płytach CD - wykonana w 1 egz. w formacie .pdf;

  - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowej inwestycji.

- Obowiązkiem projektanta jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, a także uzgodnienie projektu w ZUDP. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.

- Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty.

- Ustalenia dodatkowe:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.

  - Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca zabudowy w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

  - Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do uzyskania informacji 
w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej 
w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki zmiany: w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, możliwe będzie zawarcie aneksu do umowy w zakresie wykonania zamówienia. W szczególności możliwe będzie zawarcie aneksu do umowy w przypadku opóźnienia wynikłego z procedury dokonania uzgodnienia wstępnej koncepcji projektowej przez Zamawiającego.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia ujęte w §1 w kwocie brutto: ..................................................................

(słownie: ................................................................................).

- Kwota powyższa zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się 
do dnia 15 grudnia 2010r.

§ 4

- Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie:

  - faktury częściowej – obejmującej 60% wartości podmiotu zamówienia: płatność nastąpi po udokumentowanym złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę 
w Starostwie Powiatowym;

  - faktury końcowej – obejmującej 40% wartości przedmiotu zamówienia; płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Gminy Zagnańsk nieprawomocnego pozwolenia na budowę.

- Wykonawca po zakończeniu zleconych prac, ale przed złożeniem dokumentacji 
do ZUDP, Wykonawca zobowiązany jest dokonać prezentacji projektu z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

3.	Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie dokonana prezentacja projektu, podpisany protokół odbioru dokumentacji bez uwag i przedstawienie dokument potwierdzającego złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowych parkingów.

4.	Płatność faktur nastąpi po spełnieniu odpowiednio warunków zawartych w ust.1 - 3, w terminie 21 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

5.	W przypadku stwierdzenia w toku procesu odbioru dokumentacji projektowej, że jest ona niekompletna, Zamawiający zwraca całą dokumentację Wykonawcy celem jej uzupełnienia.

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacji projektowej i uchybień powodujących 
nie uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji, na wykonywany przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych.

- Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentację projektową wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów 
i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi w okresie gwarancji.

- Wykonawca opatrzy projekt budowlany oświadczeniem, o którym mowa 
w art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) o treści „Oświadczam, że projekt pt. Przebudowa parkingów wokół Urzędu Gminy oraz przed Ośrodkiem Zdrowia w Zagnańsku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”.

§ 6

- W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca będzie prowadził nadzór autorski nad zgodnością prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową.

- Nadzór autorski sprawowany będzie w zakresie obejmującym w szczególności:

  - uczestniczenie na wezwanie zamawiającego w naradach koordynacyjnych, prowadzonych na budowie przez Zamawiającego;

  - udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnie z prowadzonymi przez Zamawiającego procedurami.

§ 7

- Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem, kwoty zabezpieczenia w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej
z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia 
z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po przedłożeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę.

- Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

# § 9

# Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §2, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w pełnym zakresie, łącznie z wyrażeniem zgody na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian czy przeróbek.

# W zakresie dokonanych przez Zamawiającego zmian w projekcie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej.

# § 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

- za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §2, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 1 lit a).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli zadanie określone niniejszą umową współfinansowane będzie ze środków obcych 
a Wykonawca odstąpi od umowy lub nie dotrzyma terminu wykonania inwestycji, 
co uniemożliwi skorzystanie z przedmiotowych środków lub ich utratę, strony ustalają, 
że Zamawiający niezależnie od kar zawartych w ust.1, przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości niewykorzystanych środków, a w przypadku konieczności ich zwrotu łącznie z odsetkami. Odszkodowanie będzie zawierać również odsetki.

- Kary będą potrącane z faktury za realizację zamówienia a jeżeli kwota kar i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana w ostatniej fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy.

§ 11

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy 
w następujących wypadkach:

  - stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywania dokumentacji projektowej, uniemożliwiającej jej wykorzystanie w całości na potrzeby realizacji inwestycji,

  - ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% wartości ceny umownej zadania inwestycyjnego określonej w § 2 umowy.

§ 12

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

- Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy w przypadku opisanym w § 1 pkt.7 umowy.

- SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Załącznik do umowy:

Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.