# Załącznik nr 5

# UMOWA NR …….…(wzór)

NA WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ROZBUDOWY DROGI 
I BUDOWY CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 0303T 
PRZEZ MSC KANIÓW ORAZ ROZBUDOWY DROGI I BUDOWY CHODNIKA 
W PASIE DROGI GMINNEJ NA UL. DĘBOWEJ W MSC KANIÓW 
OD KM 0+000 DO KM 0+140, GM. ZAGNAŃSK

zawarta w dniu ………………… 2009 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez: Mirosław Garecki – Zastępca  Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

# § 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  - projektu budowlanego rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc Kaniów, gm. Zagnańsk wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

  - projektu budowlanego rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc Kaniów od km 0+000 do km 0+140, gm. Zagnańsk wraz 
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2.	Zakres rzeczowy zamówienia dla każdego zadania wymienionego w pkt.1 oddzielnie:

- Zakres prac projektowych obejmuje:

    - aktualizację lub wykonanie map dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym 
do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1: 500;

    - wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu – 4 egz.;

    - wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 5 egz.;

    - wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego - 5 egz.;

    - wykonanie projektu wykonawczego – 4 egz.;

    - opracowanie tabeli zjazdów (załączone do egzemplarzy projektu wykonawczego) 
– 4 egz.;

    - wykonanie projektów zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń podziemnych 
i nadziemnych na podstawie wydanych warunków technicznych (zał. nr 8), 
uprzednimi uzgodnieniami z zarządcami sieci i wydanymi warunkami technicznymi 
w ramach ceny ofertowej, niezależnie od zakresu przebudowywanych urządzeń technicznych - 5 egz.;

    - projekty ujęte w ust. 2 pkt. 2 lit. c), d) i e), łącznie z projektem drogowym, muszą mieć naniesione wszystkie zinwentaryzowane i projektowane urządzenia techniczne.

    - w oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego oraz granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 t.j. z późn. zm.) wkreślone w projekcie zagospodarowania terenu i egzemplarzach nr 1 – 5 projektu architektoniczno – budowlanego;

    - wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów ślepych - po 2 egz.;

    - opracowanie kosztorysów inwestorskich na pełny zakres robót opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) z uwzględnieniem słownika CPV - 2 egz.;

    - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) -1 egz.;

    - dokumentacja geotechniczna – 4 egz.;

    - sporządzenie aktualnego wykazu właścicieli i zarządców nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana droga i chodnik – 1 egz.;

    - opracowania wymienione w punktach od b) do n) - wykonać dla każdego opracowania po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej;

    - wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla odwodnienia projektowanego odcinka drogi - 1 kpl.;

    - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a jeżeli będzie konieczne raportu środowiskowego;

    - uzyskanie decyzji wynikających z art. 11b ust. 1 i art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

    - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

    - sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

    - zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

    - wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych w terenie, punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek i punkty załamania pasa drogowego, będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

    - wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

    - sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

      - dla każdej z dzielonych nieruchomości składające się z:

        - 5 egz. map jednostkowych podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych;

        - 2 egz. wykazu synchronizacyjnego w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie 
i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości;

      - zbiorcze dla całej drogi składające się z:

        - 6 egz. mapy zbiorczej zawierającej projekt podziału nieruchomości wraz 
z wykazem zmian gruntowych;

        - 1 egz. skróconych wypisów hipotecznych;

        - 1 egz. zarysu pomiarowego;

        - 1egz. opisów topograficznych punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie;

        - 1egz. wykazu współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie AutoCAD na nośniku CD i w formie papierowej

f) w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- Inne ustalenia:

      - Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do uzyskania informacji 
w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych 
w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej

      - projekty wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne – zał. nr 6, nr 7 i nr 8;

      - lokalizację rowu odprowadzającego wody do cieku wodnego uzgodnić z zarządcą drogi nr 0303T i umieścić w projekcie rozbudowy w/w drogi;

      - uzgodnić włączenie się drogi gminnej ul. Dębowa do drogi powiatowej nr 0303T 
z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach;

      - projekty drogi i przebudowy urządzeń technicznych na ul. Dębowej nawiązać 
do projektu budowy p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Kaniowie wraz 
z łącznikiem do Borowej Góry, Gmina Zagnańsk” (zał. nr 11);

      - Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do uzyskania informacji 
w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych 
w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;

      - w nawiązaniu do ust. 2 pkt. 2 lit e) Wykonawca wykona projekty przebudowy urządzeń podziemnych i nadziemnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      - uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy na posesje i działki;

      - w zakres opracowania wchodzi wykonanie projektów rozbudowy wszystkich skrzyżowań z drogami głównymi i podrzędnymi na odległość wyłuczeń jezdni a jeżeli to konieczne zaprojektowanie również przepustów;

- Uzgodnienia projektu z Zamawiającym:

    - przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

    - wykonanie wstępnej koncepcji projektowej i złożenie jej u Zamawiającego 
do zaopiniowania. Zamawiający uzgodni koncepcję w ciągu 7 dni roboczych;

    - uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i dokonanie zmian 
w koncepcji;

    - uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla poprawionej koncepcji;

- Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego koniecznych do uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty;

- Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca;

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z następującymi przepisami:

    - Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 t.j. z późn. zm.)

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) w zakresie szczegółowości wymaganym do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wynikający z przepisów i ustaw. Dokumentacja powinna być opracowana w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie za wykonane elementy zamówienia ujęte w §1:

1) projektu budowlanego rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc Kaniów, gm. Zagnańsk wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

cena brutto wynosząca …………………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych).

2) projektu budowlanego rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc Kaniów od km 0+000 do km 0+140, gm. Zagnańsk wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

cena brutto wynosząca …………………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………… złotych).

2. Łączna kwota za zadania wyszczególnione w ust 1, pkt 1 i pkt 2 wynosi brutto: ....................... zł;   (słownie: ………………………………………………… złotych).

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 
dzień 28 luty 2011 r.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o:

- okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiającą prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy;

- w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego

- o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi 
na pytanie dotyczące jej wykonania;

- o przypadek przewidziany w Rozdziale IX ustęp 2 SIWZ;

§ 4

1.	Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie dwóch faktur:

a) faktura częściowa – obejmująca 60% wartości przedmiotu zamówienia dla każdej 
z dokumentacji wyszczególnionej w § 2 ust. 1 oddzielnie; płatność nastąpi po udokumentowanym złożeniu wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w imieniu zarządców dróg;

b) faktura końcowa – obejmująca pozostałą część wartości dokumentacji przedłożonej 
w ust. 1. lit a) płaconą łącznie za obydwie dokumentacje; płatność nastąpi 
po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu zarządców dróg nieprawomocnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dokumentacji projektowych ujętych w §1 ust.1;

2.	Wykonawca po zakończeniu zleconych prac zobowiązany jest dokonać prezentacji zleconych projektów z udziałem przedstawicieli Zamawiającego przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,

3.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dokonana prezentacja projektów oraz podpisany protokół odbioru końcowego dokumentacji.

4.	Płatność faktur nastąpi po spełnieniu odpowiednio warunków zawartych w ust. 1 - 3, 
w terminie 21 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

5.	W przypadku stwierdzenia w toku procesu odbioru dokumentacji projektowej, że jest 
ona niekompletna Zamawiający zwraca całą dokumentację Wykonawcy celem 
jej uzupełnienia.

6.	Finansowanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z konta

nr 42 8512 0002 2001 0000 0143 0002

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacji projektowej i uchybień powodujących 
nie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu trzy lata gwarancji, na wykonywany przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych.

- Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentację projektową wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów 
i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi w okresie gwarancji.

- Wykonawca opatrzy projekt budowlany oświadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 t.j., z późn. zm.) o treści „Oświadczam, że „projekty budowlane rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc Kaniów oraz rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc Kaniów od km 0+000 do km 0+140, 
gm. Zagnańsk” zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i są kompletne oraz przydatne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć”, a jeśli starci ono ważność, dostarczy ważne oświadczenie na żądanie Zamawiającego. W/w zobowiązanie wykonawcy dotyczy okresu ważności pozostałych uzgodnień potrzebnych Zamawiającemu do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeśli wskutek zmian prawnych Wykonawca nie będzie mógł podpisać w/w oświadczenia, doręczy Zamawiającemu oświadczenie o treści „Oświadczam, że „projekty budowlane rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc Kaniów oraz rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc Kaniów od km 0+000 do km 0+140, 
gm. Zagnańsk” nie są zgodne z zobowiązującymi przepisami, ponieważ nastąpiły poniższe zmiany w obowiązujących przepisach: (wymienić zmiany)”.

§ 6

- W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca będzie prowadził nadzór autorski 
nad zgodnością prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową.

- Nadzór autorski sprawowany będzie w zakresie obejmującym w szczególności:

  - Uczestniczenie na wezwanie zamawiającego w naradach koordynacyjnych, prowadzonych na budowie przez Zamawiającego;.

  - Udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnie z prowadzonymi przez Zamawiającego procedurami;

§ 7

- Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest 
do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy kwoty zabezpieczenia 
w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia łącznie dla obu zadań ujętych w § 1 ust. 1. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia 
z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po przedłożeniu Zamawiającemu obu decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowych.

- Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

# § 9

# Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w §2, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w pełnym zakresie, łącznie 
z wyrażeniem zgody na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian czy przeróbek.

# W zakresie dokonanych przez Zamawiającego zmian w projekcie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej.

# § 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

- za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w §2, ust 2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2, ust 2 umowy;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §2, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 1 lit a).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli zadanie określone niniejszą umową współfinansowane będzie ze środków obcych 
a Wykonawca odstąpi od umowy lub nie dotrzyma terminu wykonania inwestycji, 
co uniemożliwi skorzystanie z przedmiotowych środków lub ich utratę, strony ustalają, 
że Zamawiający niezależnie od kar zawartych w ust 1, przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości niewykorzystanych środków, a w przypadku konieczności ich zwrotu łącznie z odsetkami. Odszkodowanie będzie zawierać również odsetki.

- Kary mogą być potrącane z faktury na realizację zamówienia a jeżeli kwota kar 
i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana 
w fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

  - stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywania dokumentacji projektowej, uniemożliwiającej jej wykorzystanie w całości na potrzeby realizacji inwestycji,

  - ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% wartości ceny umownej przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 2 umowy

§ 12

  - Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian zawartych 
w Rozdziale IV ustęp.2 i Rozdziale IX ustęp 2 SIWZ oraz § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Załącznik do umowy:

1. Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.