ZP 271.19.2012									Zaklików 30.08.2012

(znak sprawy)									(miejscowość i data)

S p e c y f i k a c j a

Istotnych Warunków Zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:

„Odbudowa grobli zbiornika ”Zalew” w Zaklikowie”

- Zamawiający:

Gmina Zaklików

ul. Zachodnia 15

37-470 Zaklików

tel. (015) 8738476 	fax. (015) 8738324

konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 45 8717 1093 2012 1200 0101 0001

NIP 865-23-96-324

Strona internetowa: http://www.zaklikow.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 	przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 euro.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 	ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 	późn. zm.)

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

3.1. 	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 	z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana w dalszej części SIWZ „ustawą”

3.2.	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 	rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający 	od wykonawcy (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)

3.3. 	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 	średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 	wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650)

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową grobli zbiornika ”Zalew” w Zaklikowie. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1.1. Odbudowa grobli zbiornika Zalew w Zaklikowie, obejmująca m.in.:

a)  sporządzenie projektu budowlanego, a następnie wykonawczego odbudowy grobli wraz z infrastrukturą: mnichem regulacyjno-spustowym, nawierzchnią ciągu pieszo-rowerowego - całość niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania obiektu zbiornika wodnego „Zalew” w Zaklikowie.

b) uzyskanie niezbędnych opinii do projektu, uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

c) obsługę geodezyjną,

d) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów,

e) dostawę materiałów na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów,

f)  inwentaryzację powykonawczą,

g) przeprowadzenie wymaganych prób i badań w trakcie trwania budowy jak i po ich wykonaniu, opłaty za nadzory związane z kolizją z urządzeniami obcych podmiotów i opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1.2. Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy.

UWAGA - należy uwzględnić zakres zamówienia opisany w P.F.U. związany tylko w częścią dotyczącą odbudowy grobli zbiornika „Zalew” w Zaklikowie (zamówienie nie dotyczy konserwacji obiektu)

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5: Roboty Inżynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45240000-1: Budowa obiektów inżynierii wodnej

- Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy udokumentują, że:

1. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w tym okresie minimum jedno zadanie polegające na budowie lub odbudowie grobli ziemnej wraz z urządzeniem do spiętrzania wody o wartości nie mniejszej niż 150 000 złotych brutto.

2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego w zakresie budowy lub odbudowy grobli ziemnej wraz z urządzeniem do spiętrzania wody.

1.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, obejmujący co najmniej: spycharkę gąsienicową, sprzęt do mechanicznego zagęszczania gruntu, koparkę gąsienicową, dźwig (żuraw) do zamontowania elementów konstrukcji.

1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o:

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, obejmujący co najmniej: kierownika budowy z minimum 3 letnim stażem pracy (3 lata od daty otrzymania uprawnień o wymaganej specjalności) posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (wymagane do kierowania robotami w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych), projektanta (posiadającego wymagane uprawnienia do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu), uprawnionego geodetę.

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Wymienione osoby powinny przynależeć do właściwej izby inżynierów budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do izby inżynierów budownictwa wynika z odrębnych przepisów.

1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

- Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 	zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” 	wymagany warunek, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i 	oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, 
	o których mowa w art. 24 ust.1-2 ustawy

- Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 	zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o 	dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o 	których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 	warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 	osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 	podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 	Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 	dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 	przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 	dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 	zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 	dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 	może 	przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 	spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w 	określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 	lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 	wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 	wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w terminie 3 dni od daty otrzymania 	wezwania, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 	konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 	wyjaśnień dotyczących złożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów

- Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia 	warunków udziału w postępowaniu, zawiera rozdział VI SIWZ

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 	oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego 		wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy wykonawcy spełniają 		łącznie (§VI ust. 1 SIWZ), natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy musi 		spełniać każdy z wykonawców (§VI ust. 2  SIWZ).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego 	wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik 	wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 ustawy, powinien legitymować się 	pełnomocnictwem wykonawców do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu 	poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, 	zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich 	współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta 	podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. 	Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 	zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 		będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać 		przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 	polski

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

- Inne dokumenty

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, niewymienione w ust.1, 2 lub 3:

4.1 Formularz oferta

4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy

4.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4.4Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie powierza się podwykonawcom

4.5 Projekt umowy

stanowiące załączniki do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia należy wspólnie złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.3 niniejszego rozdziału.

- Możliwość zatrudnienia podwykonawców:

- Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych zamówieniem podwykonawcom.

- W przypadku przewidywanego przez Wykonawcę zatrudnienia podwykonawców należy w ofercie podać, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował wykonawca, a jaki zakres podwykonawcy

- Do warunków zatrudnienia podwykonawcy stosuje się przepis art. 6471kc oraz zasady wymienione w niniejszej specyfikacji.

- Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego lub jego pracowników.

- Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą będzie przedstawienie zamawiającemu w terminie 14 dni przed planowanym terminem podjęcia robót przez podwykonawcę umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub jej projektu.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z następnym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy.

- Umowy, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany umowy lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z art. 6471kc.

- W sytuacji określonej w punkcie 9) zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w tej części SIWZ.

- Szczegółowe zasady wystawiania faktur i rozliczeń określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zasady te stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wstrzymania płatności należności przez zamawiającego z powodów wymienionych w pkt.10 .

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów pkt. 6 upoważnia zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od wykonawców postanowień niniejszej części SIWZ aż do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie deklaruje w ofercie zatrudnienia podwykonawców, zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez wykonawcę.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający i wykonawca mogą przekazywać pisemnie lub faxem z zachowaniem art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

- Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione 
z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści o ogłoszeniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

## Krzysztof Kalina, Urząd Gminy w Zaklikowie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:

pn. – pt. godz. 7.30 – 15.30

10. Pisma, wiadomości, informacje prosimy składać pisemnie do sekretariatu – pokój Nr 11 lub przekazywać faxem 015 873 83 24 z zachowaniem art.27 ust.2.

- Wadium

- Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006, z zaznaczeniem, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbudowa grobli zbiornika ”Zalew” w Zaklikowie.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Przygotowanie oferty:

  - Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu zamówienia.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Ofertę należy opracować wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez wykonawcę, a we wskazanych miejscach dodatkowo opatrzone pieczątką imienną.

  - Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  - Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy.

  - Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

  - W ofercie wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

2.1. Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Zaklików

Adres: ul. Zachodnia 15

Kod: 37-470 Miejscowość: Zaklików

2.2. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętej kopercie i oznakować następująco: Oferta – przetarg nieograniczony, Odbudowa grobli zbiornika ”Zalew” w Zaklikowie.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików.

- Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2012 roku o godz. 10.00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2012 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej.

- Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie: „ZMIANA/WYCOFANIE”. W opakowaniu należy zamieścić oświadczenie wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty.

- Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów

- Postępowanie przetargowe jest jawne.

- Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Program funkcjonalno – użytkowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskiej walucie.

XIII. Kryteria i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: Cena oferty - 100 %

##### 1.Opis kryteriów:

1.1. Cena oferty:

Punktacja – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt.. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru:

Pn = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:  Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia  spośród wszystkich

ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie

ocenianej.

Pn - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (n – numer oferty).

1.2. Wynik

a) Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma każda oferta za kryterium określone 
w pkt 1.1.Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badanie oferty.

b) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1 ppkt 1 powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane pisemnie.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

1) w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

2) w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden wykonawca.

5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006. z zaznaczeniem, że zabezpieczenie dotyczy zadania pn. Odbudowa grobli zbiornika ”Zalew” w Zaklikowie.

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

XVI. Warunki umowy

1.	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3.	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią projektu umowy i zaakceptowania jej postanowień poprzez zaparafowanie każdej strony projektu umowy, podpisanie w miejscu przeznaczonym dla Wykonawcy oraz załączenie podpisanego wzoru do oferty.

- Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy P.Z.P. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

6.1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- klęski żywiołowe

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,

3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

6.2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami;

2) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

3) siła wyższa uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

4) zmiana obowiązującej stawki VAT;

5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

6) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);

7) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) § 1 Kodeksu Cywilnego (tzw. rażąca strata);

8) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku określonym w ustęp 2 punkt 4), zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku ustęp 2 punkt 5) zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

6.3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

6.4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiany danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

6.6. Strona, która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

- Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

XVII. Środki ochrony prawnej:

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

1.1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wartość zamówienia poniżej 5 000 000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

3.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3.2. Na czynności, o których mowa w pkt.2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy

Pozostałe informacje dotyczące tej kwestii znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XVIII. Inne informacje:

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie przewiduje udzielenia umowy ramowej.

    - Informacja dotycząca zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

    - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

    - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy wykonawca winien wskazać w ofercie – załącznik nr 8 do SIWZ – część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

    - Każdy z oferentów winien dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Oględzin w terenie uczestnik przetargu dokonuje samodzielnie

    - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

    - Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XIX. Zawartość dokumentacji przetargowej:

Komplet dokumentacji przetargowej składa się z następujących dokumentów;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

- Formularz oferta – załącznik nr 1

- Program funkcjonalno – użytkowy – załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 i 3a

- Wykaz robót i usług – załącznik nr 4

- Wykaz narzędzi – załącznik nr 5

- Wykaz osób – załącznik nr 6

- Projekt umowy – załącznik nr 7

- Informacje dot. podwykonawców – załącznik nr 8

- Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 9

XX. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Zaklików dnia	 30.08.2012 r. 			              Zatwierdzam:    Zdzisław Wójcik

Wójt Gminy Zaklików