# UMOWA  Nr  2/06

Zawarta w dniu 24.X.2006 r w Zaklikowie pomiędzy Gminą Zaklików

reprezentowanym przez:

1. inż. Ryszard Polański   -    Wójt Gminy

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

- F.P.H.U. „ELEKTROSERWIS” Robert Trawiński

Sudoły , ul. Sanowa 36 , 37-403 Pysznica

zwanym dalej WYKONAWCĄ

§  1.

Zamawiający zleca a WYKONAWCA przejmuje do wykonania roboty

budowlane polegające na wykonaniu :

a/ budowa linii oświetlenia ulicznego na ul.Pułankowej i ul. Krzywej

w Zaklikowie,

b/ budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Świerkowej w Lipie,

c/ budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdziechowice Pierwsze,

d/ budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdziechowice Drugie.

§  2

Na przedmiot umowy w § 1. składa się :

a/ podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35 na istniejącej

linii nN dł.379,6 oraz montaż opraw oświetleniowych OUSd-150 W

szt 4 na ul. Pułankowej i ul. Krzywej w Zaklikowie.

b/ podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35 na istniejącej

linii nN dł. 365,04 m, montaż opraw oświetleniowych OUSd –150 W

szt 5, wykonanie sterowania w st.trafo w miejscowości Lipa na ul.

Świerkowej.

c/ podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn  2x35 na istniejącej

linii nN dł. 143,52 m oraz montaż opraw oświetleniowych OUSd –150W

szt.3 w miejscowości Zdziechowice Pierwsze.

d/ podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35 na istniejącej

linii nN dł. 743,6 m oraz montaż opraw oświetleniowych OUSd – 150 W

szt.5 w miejscowości Zdziechowice Drugie.

§  3.

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

1.  Termin rozpoczęcia robót :     24 październik 2006 r.

2.  Termin zakończenia robót :    10 listopada 2006 r.

§  4.

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie

WYKONAWCY w wysokości netto: 26.229,51zł

/słownie : dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć zł.  51/100/

# Podatek VAT- 22%                              5.770,49 zł

/ słownie : pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złote 49/100/

Cena brutto:                                         32.000,00 zł

/ słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych   00/100/

§  5.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się  dostarczyć : kpl. projektów

Przekazać teren budowy w dniu  24 października 2006 r.

§  6.

ZAMAWIAJĄCY  powołuje inspektora nadzoru w osobie :

Pan Marian Oleszek  - uprawnienia budowlane  Nr69/98.

WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie :

Pan Andrzej Tkaczyk  -  uprawnienia budowlane Nr 69/Tbg/91

§ 7.

Po zakończeniu robót WYKONAWCA  zobowiązany jest uporządkować

teren budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU  w terminie ustalonym

na odbiór robót.

§ 8.

WYKONAWCA przejmuje na siebie obowiązki :

- Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO  /inspektora nadzoru/ o konieczności

wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

- Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających

zakryciu oraz o terminie zakrycia robót zanikających.

§ 9.

Na wykonanie roboty WYKONAWCA udziela gwarancji na okres  3 lat

od daty końcowego odbioru robót.

§ 10.

Strony postanawiają, że rozliczenie WYKONAWCY za wykonane roboty

następować będzie :

- fakturami częściowymi, wystawionymi w oparciu o wykonany i potwierdzony

przez ZAMAWIAJĄCEGO zakres robót,

- fakturą końcową po zakończonym odbiorze robót,

wynagrodzenie WYKONAWCY rozliczone łącznie fakturami częściowymi

nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

§  11.

1.ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2.Płatność nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY.

§ 12.

Strony postanawiają , że obowiązującą je formę  odszkodowania stanowią kary umowne:

1.WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji na wykonane roboty w wysokości 0,05% wynagrodzenia

umownego na usunięcie wad,

- za udostępnienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY ,

w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego.

2.ZAMAWIAJĄCY zapłaci  WYKONAWCY  kary umowne :

- za zwłokę w dostarczeniu projektu w wysokości 0,05% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY

w wysokości  5%  wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem § 14p.1umowy

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego

tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości  kar rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron,

wyrażoną na piśmie w formie aneksu

- pod rygorem nieważności.

§ 14.

Poza wypadkami  wynikającymi z treści  tytułu XV K.C.ZAMAWIAJĄCEMU

przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- W razie  wystąpienia okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym.

- Zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY.

- WYKONAWCA  nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje bez uzasadnionych

przyczyn  pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15.

WYKONAWCY  przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :

- ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z zapłaty faktur.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem

nieważności  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy,                                   ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale

ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót.

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony

odstępującej.

- ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które

nie odpowiada  obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych  oraz do

zapłaty  wynagrodzenia za roboty  wykonane do dnia odstąpienia od warunków umowy.

§ 16.

Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają  rozstrzygnięciu

Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę

ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 17.

Roboty geodezyjne – inwentaryzację powykonawczą WYKONAWCA

wykona przy pomocy podwykonawców na własny koszt.

§ 18.

## W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy

kodeksu Cywilnego  oraz w sprawach procesowych przepisy Postępowania

Cywilnego.

§19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz.

dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                   WYKONAWCA: