Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa firmy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:  Remontu dróg na terenie Gminy Zaklików

Umowa o roboty budowlane (Projekt)

zawarta w dniu..................................w Urzędzie Gminy w Zaklikowie pomiędzy:  Gminą Zaklików ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, NIP 865 – 15 – 37 – 656, reprezentowaną przez :

Zdzisława Wójcika - Wójta Gminy Zaklików,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Strony zawierają niniejszą umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o następującej treści.

§ 1. Przedmiot umowy.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:Remontu dróg na terenie Gminy Zaklików na następujących odcinkach:

- Droga wewnętrzna o nr działki 95 w miejscowości Dąbrowa  – odcinek        90, x 2,5 m

- Droga wewnętrzna o nr działki 38 w miejscowości Józefów – odcinek           100 x 3,0 m

- Droga wewnętrzna o nr działki 188 w miejscowości Nowe Baraki – odcinek 110  x 30 m

- Droga wewnętrzna  o nr działki 2308 w miejscowości Zaklików Plac Sienkiewicza – odcinek o powierzchni 165m2

- Droga wewnętrzna o nr działki 3176 w miejscowości Zaklików ul. Piłsudskiego  – odcinek 67 x 6,1 m

- Droga wewnętrzna  w miejscowości Zaklików ul. Zaśluzie  – odcinek

o powierzchni       1 985,5 m2

- Szczegółowy zakres robót określający przedmiot umowy podano w:

- dokumentacji przetargowej,

- przedmiarach robót.

§ 2. Wykonanie umowy.

- Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z  7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.

- Następujące roboty  Wykonawca  wykona za pomocą Podwykonawców:

- ……………………………………..,

- ……………………………………..

- Do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą stosuje się zasady ustalone w tym zakresie w niniejszej umowie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy oraz w Kodeksie cywilnym.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią wymaga zgody dłużnika.

§ 3. Wynagrodzenie.

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 w wysokości:

wartość netto ……………..................................zł (słownie:.................................................................................................................złotych)
podatek VAT …..................................................zł. 
(słownie: ................................................................................................................złotych)
wartość brutto .................................zł (słownie:..................................................................................................................złotych)

przy stwierdzeniu wykonania pełnego zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót.

- Umówione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszty badań laboratoryjnych oraz koszty wykonania ekstrakcji próbek mas bitumicznych itp.

- W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robót w stosunku do przedmiotu umowy wynikającego z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy strony umowy dokonają obmiaru robót. Na podstawie dokonanego obmiaru zostanie wyliczone wynagrodzenie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

- Zwiększenie zakresu robót wynikające z istoty inwestycji wymaga sporządzenia przez Strony pisemnego protokółu konieczności wykonania robót, których na etapie opracowania dokumentacji nie dało się przewidzieć oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe na zasadach określonych w art.67 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót określonego w przedmiarze robót stanowiącym dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 4. Warunki płatności.

- Umówione wynagrodzenie uregulowane będzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur częściowych.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, na którego wyraził zgodę Zamawiający zgodnie z zasadami określonymi w. s.i.w.z., ustala się następujący tryb wystawiania faktur przez Wykonawcę i płatności tych faktur przez Zamawiającego :

  - Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy,

  - potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury,

  - w przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót,

  - w przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wstrzymuje płatność faktury do czasu złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1 i 2. .

§ 5. Termin realizacji umowy.

- Termin realizacji umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy  do dnia …......2011

- Po przekroczeniu terminu realizacji umowy o którym mowa w ust. 1 , Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Dokonania odbioru końcowego robót w przypadku bezusterkowego ich wykonania, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót i złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- Protokolarnego przejęcia terenu budowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności.

- Zorganizowania zaplecza budowy.

- Dbania o należyty porządek na terenie budowy.

- Zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

- Stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego

- Przekazania Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.

- Zgłoszenia zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Powiadomienia Zamawiającego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej, natychmiast po ich wykryciu.

- Zgłaszania zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy, urządzeń i materiałów tam użytych, w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania. Roboty dodatkowe wykonane zostaną po spisaniu protokołu konieczności i zawarciu odrębnej umowy na zasadach określonych przepisami ustawy  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.)

- Wykonania wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych dotyczących zastosowanych materiałów oraz wykonanych robót, sprawdzających ich jakość.

- Oprócz wyników ekstrakcji próbek mas bitumicznych wykonanych w wytwórni Wykonawcy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego pobierze próbki masy bitumicznej wbudowanej na drodze (po jednej próbce na każde 0,3 km) z podaniem jej nr i przekaże Zamawiającemu do wykonania ekstrakcji celem porównania wyników. Wykonawca wypełni miejsca po wyciętych próbkach masą bitumiczną.

- W przypadku, gdy wyniki badań wykonanych przez Zamawiającego nie potwierdzają badań wykonanych przez Wykonawcę, za właściwe i ostateczne przyjmuje się wyniki badań wykonanych przez Zamawiającego w niezależnej jednostce badawczej. W takim przypadku Wykonawca ponosi koszty badań zleconych przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest gospodarzem placu budowy na czas trwania robót i odpowiada za szkody powstałe w wyniku zdarzeń zachodzących w tym czasie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, Podwykonawców oraz osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 8. Osoby reprezentujące Strony.

- Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie reprezentowany przez inspektora nadzoru w osobie .........................................................................................; zam. ….............................................………….......... posiadający uprawnienia nr....................

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie -..............................................................................................
zam.....................................................................................................; posiadający uprawnienia bud. nr...................

§ 9. Odbiór przedmiotu umowy.

- Odbiór wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy ma charakter odbioru końcowego. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy, określony w § 1 umowy.

- Po wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak również  inne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, tj. szczególności :

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na zastosowane prefabrykaty i materiały,

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,

- protokoły z przeprowadzonych badań jakości.

- Dokumenty określone w ustępie 3 powinny być opisane i ostemplowane przez kierownika budowy.

- Odbiór przedmiotu umowy odbywał się będzie przy udziale przedstawicieli obu Stron.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się dzień zgłoszenia zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, pod warunkiem wykonania całości robót stanowiących przedmiot umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru robót przy spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 1 – 4 umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady strony sporządzają protokół odbioru robót z wyszczególnieniem stwierdzonych wad.

- W przypadku stwierdzenia wad:

1) nadających się do usunięcia – Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) nienadających się do usunięcia – Zamawiający może według swego wyboru:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

- zażądać ponownego wykonania wadliwych robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując przy tym prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych lub

- odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o usunięciu wad.

- Po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu wad strony przystępują do dalszego odbioru robót, sporządzając protokół odbioru, w którym stwierdzają między innymi fakt usunięcia wad. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin sporządzenia protokołu odbioru robót po usunięciu stwierdzonych wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie czynności odbioru ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. W takim przypadku procedurę odbioru należy powtórzyć.

- W przypadku nie usunięcia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad lub ponownie wykonać wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiający może ich usunięcie zlecić innemu podmiotowi, a powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może uregulować z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiający może również odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady lub żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 10. Gwarancja i rękojmia za wady.

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczanie należytego wykonania umowy w formie ................................................................. w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj. ....................................... zł.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Ustala się zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% jego kwoty w terminie 30 dni licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12. Kary umowne.

    - Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku:

- zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w przypadku bezusterkowego wykonania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w umowie w § 5 pkt 1,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu do ich usunięcia określonego przez zamawiającego.

- Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 13. Odstąpienie od umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 5 ust. 1, lub też z przyczyn nieleżących po stronie zamawiającego przerwie wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od umowy przed upływem terminu jej realizacji.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku naruszenia zasad dotyczących zatrudniania Podwykonawców, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszeń.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

  - sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy.

§ 14. Zmiana postanowień umowy.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

§ 15. Postanowienia końcowe.

- Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny, o którym Strona została pisemnie powiadomiona, ze skutkiem doręczenia korespondencji w dniu drugiego awiza.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu Sądowi Powszechnemu w Stalowej Woli.

- Integralną część umowy stanowi kosztorys ofertowy wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Niniejszą umowę zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) dla każdej ze stron.

- Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: