UMOWA  Nr

/projekt/

zawarta  w dniu ………………..     w   Zaleszanach    pomiędzy  Gminą Zaleszany reprezentowaną przez Wójta Gminy – Stanisława Guźlę  , zwanego  w dalszej  treści  umowy  „Zamawiającym" ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Moniki Chałubiec,

a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą”

o treści następującej:

§   1

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39ustawy z 29 stycznia 2004r –Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.z 2007 r Nr 223, poz.1665) .

§   2

- Zamawiający  zleca   a Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  na zewnątrz budynku Wiejskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Kepiu Zaleszańskim”

- Zakres robót obejmuje :

- wykonanie chodników z kostki przed  budynkiem i schodów

- wykonanie tarasu

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

- naprawę schodów zewnętrznych

- wykonanie parkingu

- malowanie ubikacji wolnostojącej,

- podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz ofertą wykonawcy z dnia ……….. , stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.

§   3

Strony ustalają terminy realizacji robót :

1) rozpoczęcie     październik 2010 r.

2) zakończenie    31.10.2010

§  4

### Strony dokonały następującego podziału obowiązków;

1)    Obowiązki zamawiającego :

- odbiór przedmiotu umowy

- dokonanie zapłaty za wykonane roboty

2)   Obowiązki Wykonawcy :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną  i normami budowlanymi.

- zgłaszanie robót zanikających lub częściowych do odbioru

- zgłoszenie całości robót do odbioru

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP.

§   5

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy ,  wynosi netto ………

zł, plus podatek VAT w wysokości ………………, co daje łączną kwotę  ……………….. zł (słownie ……………. zł) .

2. Kwota , o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia  Wykonawcy wobec

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy .

§   6

Zapłata za roboty nastąpi po sporządzeniu przez strony protokołu odbioru robót ,  przelewem na podstawie przedłożonej faktury , w terminie 14 dni od jej złożenia na rachunek bankowy

wskazany na fakturze.

§ 7

1. Odbiór robót zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności

wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 2

umowy . W przypadku ,gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w

niniejszej umowie , Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące

przedstawionych do odbioru prac.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je w

wykonywanych pracach będących przedmiotem umowy.

3. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez

przedstawiciela Zamawiającego oraz przez Wykonawcę .

§ 8

Wykonawca udzieli Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot umowy na okres  3 lat   od

daty odbioru robót.

§ 9

1.Jeżeli konieczność robót uzupełniających wynika z  błędów lub zaniedbań Wykonawcy ,

prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w

terminach wynikających z niniejszej umowy.

2. Roboty uzupełniające i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy ,

zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,

parametrów i standardów , po podpisaniu przez strony umowy określającej zakres

rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

§ 10

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne , które będą naliczane w przypadkach :

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę z tytułu :

1)odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umownej robót za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca ma prawo naliczyć karę z tytułu:

1)za zwłokę w płatności za roboty w wysokości 0,1% wartości umownej za każdy dzień

zwłoki .

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 12

Do  rozstrzygnięcia  sporów  ,mogących  wyniknąć pomiędzy  stronami  , z  niniejszej  umowy, właściwy  jest  Sąd  Rejonowy w Stalowej Woli.

§ 13

Umowa  została  sporządzona  w    dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach   po 1 egzemplarzu dla obu stron.

Zamawiający:                                                                Wykonawca: