###### Załącznik 5

znak sprawy: WOL/02/2011

(wzór umowy)

## UMOWA

zawarta w Kotowej Woli w dniu ................... 2011 r.  pomiędzy:

Stowarzyszeniem Odnowy Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli 191, 37 – 416 Zbydniów

pow. stalowowolski, woj. podkarpackie

#### NIP: .........zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

a

....................................................................................................................................................... z siedzibą w ..................... przy ..............................., wpisanym do ..........................................., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” NIP: ...., kapitał zakładowy: ..... reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonanie I etapu remontu kapitalnego dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli polegającego na:

robotach przygotowawczych i rozbiórkowych,

renowacji, przebudowie i odbudowie ścian,

odtworzeniu nadproży,

wykonaniu stropu nad piwnicami,

wykonaniu stropu nad parterem,

izolacji ścian fundamentowych.

- Wykonawca będzie wykonywał prace w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca będzie obowiązany prowadzić roboty przy udziale osób, o których mowa na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

- Wykonawca będzie obowiązany prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca powinien prowadzić dokumentację wykonywanych robót.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (słownie: …), w tym wynagrodzenie netto w wysokości … zł (słownie: …) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości … zł (słownie: …).

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień … 2011 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 października 2011 r.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi Załącznik 2 do umowy.

§ 4

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru: w osobie … posiadającego uprawnienia budowlane nr ….

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie … posiadającego uprawnienia budowlane nr …

- Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz o schludny jego wygląd na zewnątrz.

- W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie obowiązany do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

- Wykonawca w celu udokumentowania usuwania odpadów w sposób, o którym mowa w ust. 6 będzie obowiązany prowadzić pełną dokumentację określającą, rodzaj, ilość materiału odpadowego, termin usunięcia oraz kto tego usunięcia dokonał.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 7 będzie zawierać wszelkie fakty związane z usuwaniem odpadów. W przypadku spalania odpadów należy wskazać sposób i rodzaj spalania ze wskazaniem podmiotów usuwających wraz z udokumentowaniem ich uprawnień do takich działań.

- W przypadku wykorzystania materiałów odpadowych należy podać miejsce i sposób ich wykorzystania.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację, o której mowa, sukcesywnie w miarę usuwania odpadów oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:

- wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

- osobiście w zakresie: ........................................................................................................

- przy pomocy podwykonawców w zakresie: ....................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W zakresie części robót powierzonych podwykonawcy (podwykonawcom), ma zastosowanie art. 6471 kodeksu cywilnego.

§ 9

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, zobowiązuje się w szczególności:

- do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót inspektor nadzoru dokona w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych okolicznościach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót lub ich części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej prowadzącej do Zamawiającego, do utrzymania na niej porządku,

- do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu protokołów niezbędnych do odbioru robót,

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu określonej części przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za część, w której zwłoka nastąpiła, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmii – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,

  - za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za część, która rozpoczynała realizację przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów częściowych będzie każda z części przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik 2 do umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, w formie pisemnej.

- Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od dnia wpływu do Zamawiającego pisma, o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym uprzednio Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie wad albo może odmówić odbioru żądając usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru w określonym terminie,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru w określonym terminie albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 10 ust. 2 pkt 5.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad.

- Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, w przeciwnym przypadku.

§ 12

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres .... lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych przez producentów lub dostawców wyrobów, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej z podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji lub rękojmi, o których mowa w ust. 4 powinien być nie krótszy niż okres udzielony przez producentów lub dostawców.

§ 13

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik 2, będzie się odbywało fakturami częściowymi.

- Podstawą sporządzenia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1, oraz faktury końcowej za przedmiot umowy, stanowić będą protokoły odbioru, o których mowa w § 11 ust. 7.

- Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie 7 dni od daty odbioru częściowego oraz fakturę końcową w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 14

- Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi przepisami ustawy – Prawo budowlane.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność o której mowa w ust. 1 nastąpi nie wcześniej niż w terminie 21 dni od zakończenia prac i podpisaniu protokołu odbioru obiektu.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 20 dni,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni,

  - Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3,

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1 mają zastosowanie przepisy § 10 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 16

- Zmiany postanowień zawartej umowy mogą dotyczyć terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:

- zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.)

- złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiające dotrzymanie założonych terminów schnięcia tynków,

- dodatkowych (specjalnych) wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- wydania z opóźnieniem właściwych poleceń przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zmiany technologii robót,

- dodatkowych żądań użytkowników.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo budowlane, kodeksu cywilnego, oraz przepisy innych ustaw.

§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający:						Wykonawca:

.........................						........................

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik 1   –	Przedmiar robót.

- Załącznik 2   – 	Harmonogram rzeczowo – finansowy