Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA  Nr  .........

Umowa zawarta w dnia               2015 r w  Zaleszanach   pomiędzy Gminą

Zaleszany   , zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

1.   Pawłem  Gardy    – Wójta Gminy  Zaleszany

przy kontrasygnacie :

2.   Moniki Chałubiec    - Skarbnika Gminy  Zaleszany

a

, zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” , którego reprezentuje :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego , Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami,  przepompowniami  i zasilaniem energetycznym dla miejscowości  Obojna ” zwanym dalej „przedmiotem umowy” lub „dokumentacją projektową” .

2. Przedmiot umowy obejmuje :

1) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  ,przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Obojna , Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska  .

- Obojna                          -  505-ciu    mieszkańców ,

- Wólka Turebska           -  392-ciu  mieszkańców ,

- Majdan Zbydniowski    -  460-ciu mieszkańców

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję lokalizacyjną  celu publicznego  ( Wykonawca przygotuje wnioski do Urzędu Gminy Zaleszany ).

3) Dołączenie wyrysów  i wypisów  z ewidencji gruntów wraz z zawartymi w imieniu Zamawiającego  umowami cywilno - prawnymi z dysponentami nieruchomości zezwalającymi na wejście na teren działki  w celu  wykonania robót budowlanych zgodnych  powyższą dokumentacją projektową ,w celu  uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem  robót budowlanych  .

4) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej  wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem  robót budowlanych  i wykazem działek z posiadanym prawem  do dysponowania na cele budowlane wg. wymogów Starostwa Powiatowego w  Stalowej  Woli.

5) Wykonanie wykazu przyłączy z numerami działek i adresami .

6) Wykonanie podkładów geodezyjnych  sytuacyjno- wysokościowych  do celów projektowych  (aktualne)   niezbędnych  do wykonania projektu wraz z  aktualizacją,  opłatami  w Ośrodku Geodezyjnym w Stalowej  Woli .

7)Wykonanie dokumentacji  geologicznej - badanie podłoża gruntowego pod kanalizację i przepompownie.

8)Wykonanie  dokumentacji towarzyszącej (w szczególności  operatu  wodno-prawnego ) na przejście pod potokami, rowami oraz  innych  płatnych  uzgodnień i decyzji w tym ; dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko.

9) Uzyskanie  warunków  technicznych  zasilania w energię elektryczną do przepompowni oraz warunków włączenia kanalizacji do istniejącej sieci.

10) Sporządzenie części opisującej wydajność pompowni, ilość ścieków i przekroje rurociągów, długość wg. średnic,  ilość ścieków  na dobę ( RLM ).

11)Wykonanie  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót,

12)Odebranie  oświadczeń  od dysponentów  nieruchomości zlokalizowanych na  trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej niezainteresowanych przyłączeniem do kanalizacji.

13)Wykonanie projektu monitoringu przepompowni umożliwiającego przesyłanie informacji z wykorzystaniem technologii GSM, oświetlenia pompowni ,ogrodzenia pompowni , filtrów antyodorowych w pompowniach .

14) Dokonanie płatnych uzgodnień na naradach koordynacyjnych w Starostwie  Stalowa Wola i  Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

15) Dokonanie  uzgodnień branżowych przy skrzyżowaniach z gazem, kablami  ziemnymi i przejściami pod drogami.

3. Warunki wykonania przedmiotu umowy :

1/ W dokumentacji należy przyjąć system kanalizacji rozdzielczej- grawitacyjno-tłocznej .

2/ Przebieg trasy kanalizacji i miejsc podłączenia przyłącza winny być uzgodnione z każdym

właścicielem/dysponentem  nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt.3.

3/ Wykonawca  jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy  . Nadzór autorski wynikający z poprawy i koniecznych uzupełnień będzie pełniony w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy .

4/ Wykonawca winien złożyć  pisemne oświadczenie  , że dokumentacja projektowa  jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu.

5/ Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna umożliwić prawidłową realizację zadania oraz

musi posiadać wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed złożeniem materiałów do decyzji lokalizacyjnej oraz  przed przekazaniem  kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę ,Wykonawca  zobowiązany jest zorganizować Radę Techniczną- której skład zostanie  uzgodniony z Zamawiającym - i przedstawić główne założenia projektu .Ustalenia Rady Technicznej są wiążące dla Wykonawcy .

6/ Projekt winien być uzgodniony z Zakładem Usług Komunalnych – zarządcą sieci , natomiast przekroczenia dróg gminnych należy uzgodnić z Urzędem Gminy Inspektor ds. Dróg

7/. Wykonawca   wystąpi w imieniu Zamawiającego  o pozwolenie na budowę. Ewentualną potrzebę ograniczenia  zakresu przedmiotowego wniosku o pozwolenie na budowę w stosunku do zakresu przedmiotowego  dokumentacji projektowej  podyktowaną względami  technicznymi bądź

ekonomicznymi  ,Wykonawca zobowiązany jest  zgłosić  Zamawiającemu ,celem podjęcia decyzji co do zakresu  przedmiotowego wniosku o  pozwolenie na budowę .

8/.  W przypadku niekorzystnych technicznie lub ekonomicznie warunków wykonania niektórych przyłączy kanalizacyjnych,  po uprzedniej akceptacji  Zamawiającego  ,należy zaprojektować w tych przypadkach  przydomowe oczyszczalnie ścieków.

4. Kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza winna obejmować :

1/  kompletne materiały do decyzji lokalizacyjnej inwestycji wraz z umowami  cywilno- prawnymi ,

2/  kompletny projekt budowlano -wykonawczy z przekrojami i profilami  - 6 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna ,

3/  przedmiary robót - 2 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna ,

4/  kosztorys inwestorski – 2 egz.

5/ przedmiary i kosztorysy powinny być  opracowane zlewniami , z podziałem na sieci grawitacyjne ,tłoczne i przykanaliki, pompownia ,odtworzenie dróg  .

6/  specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót  – 2 egz. /wersja papierowa/ + wersja elektroniczna .

7/ wykaz  wszystkich określonych w  ust. 2 i 3 dokumentów wchodzących w skład dokumentacji  projektowej- 2 egz.

8/ Dokumentację geologiczną  - badanie podłoża gruntowego pod kanalizację i przepompownie- 2 egz.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami .

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonywaniem dokumentacji  projektowej , będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego przekazać całości  praw i obowiązków wynikających z umowy  na rzecz osoby trzeciej  . Wykonawca odpowiada za prace  wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji  przedmiotu  umowy  jak za własne .

§ 3

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych .

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  :

a)    uzyskania zgody Zamawiającego co do istotnych  rozwiązań konstrukcyjnych i

materiałowych  mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

b)   do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów

technicznych, tzn. bez podawania ich producenta . Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne

okaże się podanie producenta materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany jest do

podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

3. W przypadku  gdy w trakcie realizacji inwestycji  wykonywanej na podstawie  przedmiotowej dokumentacji  projektowej  okaże się ,że dokumentacja  jest niekompletna  bądź posiada  inne wady  ,Wykonawca  zobowiązany jest  bez dodatkowego  wynagrodzenia  do wykonania dokumentacji  uzupełniającej ,usuwającej  stwierdzone  wady .Termin wykonania tych prac  zostanie ustalony przez Zamawiającego z uwzględnieniem  czasu niezbędnego na niezwłoczne  ich wykonanie.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do  ………………..

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną  i zgodną  z umową dokumentację

projektową  w siedzibie zamawiającego w ww. terminie.

3. Odbiór dokumentacji  projektowej  odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust.3 , traktuje się jako

datę  wykonania i odbioru pełnej  dokumentacji projektowej.

5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne

oświadczenie , że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna – z punktu  widzenia celu,

któremu ma służyć .Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić  w

przypadku konieczności  wykonania prac projektowych nie przewidzianych w  zamówieniu .

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto :         zł zwanym dalej „wynagrodzeniem”,

w tym 23% podatek VAT :        zł, cena netto :                 zł .

2. Ww. cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie .

3. W przypadku przerwania wykonywania  prac projektowych z powodu okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia

przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu

zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

4. Cena ryczałtowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego    oświadczenia Wykonawcy , że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową ,   obowiązującymi przepisami oraz normami , i że został wydany w stanie kompletnym  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za  wykonane i odebrane prace projektowe .

2. Zapłata wynagrodzenia , o którym mowa w § 5 ust. 1 , odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych po zrealizowaniu  następujących etapów  przedmiotu umowy :

a)      I etap  25% wynagrodzenia ,po złożeniu kompletnych  materiałów do decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach ,

b)      II etap  30 % po złożeniu kompletnych  materiałów do decyzji lokalizacyjnej inwestycji,

c)      III etap  20% po złożeniu kompletnych  materiałów do pozwolenia na budowę,

d)      IV etap  25% po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia na

roboty budowlane.

3. Podstawą do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  będą  faktury częściowe  płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego . Wykonawca wystawi  fakturę nie wcześniej jak po uzyskaniu  pisemnego  potwierdzenia przez upoważnionego  pracownika Urzędu Gminy Zaleszany ,że  wymagany etap realizacji przedmiotu umowy został prawidłowo wykonany.

4. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 7

Zbycie wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu  umowy wymaga zgody Zamawiającego .

§ 8

1)W przypadku niemożności  rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub zaistnienia przerw w jego  wykonaniu , z  przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2)Działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy  – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;

3)Przedłużających się postępowań administracyjnych i uzgadniających w zakresie zmiany terminu wykonania,

4)Zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym stawek podatku VAT – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy.

5)Braku środków finansowych na realizacje inwestycji ,z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego .

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy z zastrzeżeniem  §8 , Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę – w wysokości 0,2% wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki .

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości  20% wynagrodzenia.

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień  opóźnienia .

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych  Zamawiający , niezależnie od kar umownych , może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego .

§ 10

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady  przedmiotu umowy  kończy swój bieg po upływie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego ostatniego elementu robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji  projektowej

lub  po upływie 3 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku  nie rozpoczęcia  w tym czasie  inwestycji  na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej .

2. W  okresie o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego  usunięcia

, nie później niż w terminie oznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego  wszelkich wad i braków w dokumentacji projektowej .W przypadku nie usunięcia  w terminie wad/braków  Zamawiający może zlecić ich usunięcie w ramach tzw. wykonania zastępczego , a kosztami  obciążyć Wykonawcę .

§ 11

1. Zamawiający w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej części ma prawo :

a) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

b) odstąpić od umowy, jeżeli wady dokumentacji projektowej  uniemożliwiają  uzyskanie  niezbędnych decyzji i pozwoleń , o których mowa w § 1 ust.2,3 a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie.

2.Oprócz  przypadku określonego w ust. 1b ,Zamawiający może odstąpić od umowy , jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy  przekroczy  15 dni .

3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego , wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie wyłącznie za tą część wykonanego przedmiotu  umowy ,która została wykonana prawidłowo , odebrana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i zapłacona zgodnie z § 6 ust. 2.W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia  określone w § 3 ust. 3 i § 10 umowy co do tej części przedmiotu umowy .

4.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .

§ 12

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się :

1) . .

2). Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się :

Katarzyna Stawowa  - Urząd Gminy  Zaleszany  .

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności .

2. Spory powstałe na gruncie wykonywania niniejszej umowy Strony będą załatwiać polubownie.                                                                                                                                     W przypadku braku ugodowego załatwienia sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego .

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego .

§ 15

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron .

Wykonawca :                                                                       Zamawiający :