# UCHWAŁA   Nr- XVII/182/2004

Rada Gminy w Zaleszanach

z dnia 27 sierpnia 2004 roku

W sprawie  : aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. )

oraz §4 uchwały Nr XII /120/99 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 grudnia

1999 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego  Planu Inwestycyjnego w Gminie

Zaleszany Rada Gminy

uchwala

§1

Dokonuje się aktualizacji  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie

Zaleszany przyjętego Uchwałą nr XII/120/99 Rady Gminy z dnia 28 grudnia

1999 roku w sprawie zatwierdzenia WPI poprzez ustalenie i włączenie

do tekstu WPI następujących dokumentów , będących kolejnymi załącznikami

do niniejszej uchwały:

1)Zestawienie inwestycji na lata 2004-2007 wg priorytetów

2)Zestawienie planowanych inwestycji na lata 2004-2007 wg nakładów

3)Charakterystyki zadań inwestycyjnych

4)Obliczenia priorytetów

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu

poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej

Gminy Zaleszany  .

Przewodniczący Rady Gminy

## Zbigniew Sarnowski

Załącznik  Nr 1

do uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004r w sprawie

aktualizacji WPI

ZESTAWIENIE INWESTYCJI

według priorytetów

| L.p. | Tytuł | Kod zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończ. | Priorytet | Referat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji w msc. Zbydniów | GKM.IV-76331 | 07.2004 | 06.2005 | 162 | Ref. Gospodarki i Ochr. Środowiska |
| 2. | Budowa kanalizacji w msc. Kępie Zaleszańskie etap IV | GKM.IV-76331 | 2005 | 2005 | 155 | Ref Gospodarki i Ochr. Środowiska |
| 3. | Budowa kanalizacji w msc. Dzierdziówka | GKM.IV | 2006 | 2007 | 129 | Ref Gospodarki i Ochr.Środowiska |
| 4. | Budowa kanalizacji w msc. Kotowa Wola | GKM.IV | 2006 | 2007 | 129 | Ref. Gospodarki iOchr. Środowiska |
| 5. | Budowa drogi Turbia – Pilchów | GKM.III- 5540 | 2004 | 2004 | 115 | Ref. Gospodarki i Ochr. Środowiska |
| 6. | Modernizacja drogi południowej Agatówka –Kotowa Wola | GKM.III.- 5540 | 2005 | 2007 | 107 | Ref, Gospodarki i Ochr. Środowiska |
| 7. | Budowa Gimnazjum w Zbydniowie | GZOSz i P | kontynuacja | 2004 | 97 | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach |
| 8. | Zbiornik małej retencji w Kotowej Woli | GKM.IV. | 2005 | 2010 | 92 | Ref Gospodarki i Ochr. Środowiska |
| 9 | Rozbudowa Domu Ludowego w Majdanie Zbydniowskim | GKM.I.-71412 | kontynuacja | 2006 | 49 | Ref Gospodarki i Ochr. Środowiska |

## Załącznik Nr 2

## do Uchwały RG w Zaleszanach

## z dnia 27.08.2004r

## w sprawie aktualizacji  WPI

## Zestawienie planowanych inwestycji na lata 2004-2007

według nakładów

| Tytuł Priorytet | Nakłady | 2004r tys.zł | 2005r tys. zł | 2006 tys. zł | 2007 tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolne środki po spłacie zobowiązań |  | 799 | - 268 | 503 | 541 |
| Budowa kanalizacji msc. Zbydniów 162 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki Sapard Saldo po inwestycji | 1 886 1 886 0 -1 087 | 1 856 417 1 439 -685 | 0 0 0 503 | 0 0 0 541 |
| Budowa kanalizacji w msc. Kępie Zal. Etap IV 155 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki UE Środki budż. państwa Saldo po inwestycji | 15 4,8 9 1,2 -1 092 | 1 855 419,2 1 267 168,8 - 1 104 | 0 0 0 0 503 | 0 0 0 0 541 |
| Budowa kanalizacji w msc. Dzierdziówka 129 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki UE Środki budż. państwa Saldo po inwestycji | 0 0 0 0 -1 092 | 0 0 0 0 -1 104 | 2 354 353 1 766 235 150 | 2 353 353 1 765 235 188 |
| Budowa kanalizacji w msc. Kotowa Wola 129 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki UE Środki budż. państwa Saldo po inwestycji | 0 0 0 0 -1 092 | 0 0 0 0 -1 104 | 3 416 512 2 562 342 - 362 | 3 416 512 2 562 342 -324 |
| Budowa drogi Turbia –Pilchów 115 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki Sapard Saldo po inwestycji | 768 330 438 -1 422 | 0 0 0 -1 104 | 0 0 0 -362 | 0 0 0 -324 |
| Modernizacja drogi południowej Agatówka- Kotowa Wola 107 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki UE Środki budż. państwa Saldo po inwestycji | 0 0 0 0 -1 422 | 40 40 0 0 -1 144 | 0 0 0 0 -362 | 3 500 525 2 625 350 -849 |
| Budowa Gimnazjum w Zbydniowie 97 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki zewn. Saldo po inwestycji | 728 200 528 -1 622 | 0 0 0 -1 144 | 0 0 0 -362 | 0 0 0 -849 |
| Zbiornik małej retencji W Kotowej Woli 92 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Środki UE Środki budż.państwa Saldo po inwestycji | 0 0 0 0 -1 622 | 50 50 0 0 -1 194 | 250 250 0 0 -612 | 0 0 0 0 -849 |
| Rozbudowa Domu Ludowego w Majdanie Zbydniowskim 49 | Nakłady inwestycyjne Środki własne gminy Saldo po inwestycji | 20 20 -1 642 | 40 40 -1 234 | 0 0 -612 | 0 0 -849 |

## Załącznik 3a

## do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004r.

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji w msc.Zbydniów |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 3 742 000 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie :2004 zakończenie :2005 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0 wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę tak |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Nie |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 60% środki zewnętrzne 40% |
| 7. | Udział społeczeństwa wpłaty mieszkańców |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Rok 2004 – 1886 tys. zł, rok 2005 – 1856 tys. zł |

# Załącznik nr 3 b

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : Budowa kanalizacji w msc. Kępie Zaleszańskie etap IV ( 40 gospodarstw 7 przepompowni) |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 1 870 000 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : 2005 zakończenie : 2005 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0% wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę tak |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Nie |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 424 000 środki zewnętrzne 1 446 000 |
| 7. | Udział społeczeństwa : Wpłaty mieszkańców |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Nie występuje |

# Załącznik nr 3c

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004r

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : Budowa kanalizacji w msc. Dzierdziówka |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 4 707 414 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : 2006 zakończenie : 2007 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0% wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę : nie , wykonywana decyzja o warunkach zabudowy |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Nie |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 15% - kwota 706.112 środki zewnętrzne 85 % - kwota 4 001 302 |
| 7. | Udział społeczeństwa : Wpłaty mieszkańców w wysokości 1500 zł na gospodarstwo |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Nie występuje |

# Załącznik nr 3d

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004r

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : budowa kanalizacji w msc. Kotowa Wola |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 6 832 323 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : 2006 zakończenie : 2007 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0% wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę : nie , wykonywana decyzja o warunkach zabudowy |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Nie |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 15% - kwota 1 024 848 środki zewnętrzne 85 % - kwota 5 807 475 |
| 7. | Udział społeczeństwa : Wpłaty mieszkańców w wysokości 1500 zł na gospodarstwo |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Nie występuje |

# Załącznik nr 3 e

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : Budowa drogi Turbia – Pilchów |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 767 621,36 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : 07.2004 zakończenie : 08. 2004 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0% wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę tak |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Tak |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 330 014,26 środki zewnętrzne 437 607,10 |
| 7. | Udział społeczeństwa : nie występuje |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Wykonana dokumentacja |

# Załącznik nr 3 f

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : modernizacja drogi południowej relacji Agatówka – Kotowa Wola |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 3 500 000 zł |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : 2005 zakończenie : 2007 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0% wykonana dokumentacja : nie uzyskane pozwolenie na budowę : nie |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Tak |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 375 000 środki zewnętrzne 2 625 000 |
| 7. | Udział społeczeństwa : nie występuje |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Nie występują |

# Załącznik nr 3 g

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : Budowa Gimnazjum w Zbydniowie |
| --- |
| 1. | Wartość kosztorysowa : 1 416 000 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : inwest. kontynuowana . zakończenie : 2004r |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 48% wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę tak |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : nie wpływa |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Nie |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy na 2004 r 200 tys. zł środki zewnętrzne UW na 2004 r – 528 tys.zł razem : 728 tys. |
| 7. | Udział społeczeństwa nie |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Na koniec 2003 r- 688.000 zł |

# Załącznik nr 3 h

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego : zbiornik małej retencji w Kotowej Woli |
| --- |
| 1. | Wartość szacunkowa : 15 000 000 zł |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : 2005 zakończenie : 2010 |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 0% wykonana dokumentacja : nie uzyskane pozwolenie na budowę : nie |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : Dodatni |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Tak |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 25% 3 750 000 środki zewnętrzne 75% 11 250 000 |
| 7. | Udział społeczeństwa : nie występuje |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Nie występują |

# Załącznik nr 3i

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004r

# Charakterystyka zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania inwestycyjnego Dom Ludowy W Majdanie Zbydniowskim |
| --- |
| 1. | Warrtość kosztorysowa : 172582,84 |
| 2. | Terminy realizacji : rozpoczęcie : inwest. kontynuowana od 1998r. zakończenie : 2006 r. |
| 3. | Zaawansowanie inwestycji : ( w %) 53% wykonana dokumentacja : tak uzyskane pozwolenie na budowę tak |
| 4. | Wpływ inwestycji na środowisko : nie wpływa |
| 5. | Czy inwestycja generuje wpływy budżetowe Nie |
| 6. | Planowane źródła finansowania : budżet gminy 100% środki zewnętrzne ----- |
| 7. | Udział społeczeństwa nie |
| 8. | Nakłady poniesione w latach poprzednich dla inwestycji kontynuowanych Na koniec 2003 r- 91 842,86 zł |

Załącznik 4b

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : budowa kanalizacji w msc. Kępie Zaleszańskie etap IV

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 1 | 18 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 0 | 0 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 1 | 23 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 1 | 12 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 1 | 15 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 1 | 11 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 1 | 11 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 1 | 8 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 1 | 27 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 155 |

Załącznik 4c

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : budowa kanalizacji w msc. Dzierdziówka

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 0 | 0 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 1 | 23 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 1 | 12 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 1 | 15 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 1 | 11 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 1 | 11 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 0 | 0 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 1 | 27 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 129 |

Załącznik 4d

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : budowa kanalizacji w msc. Kotowa Wola

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 0 | 0 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 1 | 23 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 1 | 12 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 1 | 15 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 1 | 11 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 1 | 11 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 0 | 0 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 1 | 27 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 129 |

Załącznik 4e

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : budowa drogi Turbia - Pilchów

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 1 | 10 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 0 | 0 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 1 | 15 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 0 | 0 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 0 | 0 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 1 | 8 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 1 | 27 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 115 |

Załącznik 4f

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : modernizacja drogi południowej Agatówka – Kotowa Wola

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 1 | 10 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 0 | 0 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 1 | 15 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 0 | 0 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 0 | 0 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 0 | 0 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 1 | 27 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 107 |

Załącznik 4g

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : budowa gimnazjum w Zbydniowie

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 0 | 0 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 1 | 23 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 0 | 0 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 0 | 0 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 1 | 11 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 1 | 8 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 0 | 0 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 97 |

Załącznik 4h

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania : zbiornik małej retencji w Kotowej Woli

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 0 | 0 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 1 | 10 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 0 | 0 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 1 | 15 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 0 | 0 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 0 | 0 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 0 | 0 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 1 | 27 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 92 |

Załącznik 4i

do Uchwały RG w Zaleszanach

z dnia 27.08.2004

# Priorytet  inwestycji

Nazwa zadania :rozbudowa Domu Ludowego w Majdanie Zbydniowskim

| L.p | Nazwa priorytetu | Waga | Priorytet | Iloczyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycja ogólno gminna | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Inwestycja zaawansowana w 80% | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Zadanie obowiązkowe | 15 | 1 | 15 |
| 4. | Zadanie generujące wpływy budżetowe | 10 | 0 | 0 |
| 5. | Dotacje subwencje | 23 | 0 | 0 |
| 6. | Pozytywny wpływ na środowisko | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Rozwiązanie o najniższych kosztach | 15 | 1 | 15 |
| 8. | Wpływ na rozwój gospodarczy | 15 | 0 | 0 |
| 9. | Pożyczki preferencyjne | 11 | 0 | 0 |
| 10. | Zaangażowanie społeczne | 11 | 1 | 11 |
| 11. | Dokumentacja formalno- prawna | 8 | 1 | 8 |
| 12. | Środki poza budżetowe | 27 | 0 | 0 |
|  | Łączna ilość punktów |  |  | 49 |