Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Gminą Ziębice zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

1.mgr inż. Tadeusza Wolskiego	Burmistrza Ziębic

a ....................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

§ 1

Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n:

„Rozbiórka budynku byłej chlewni na działce nr 43/5 w Dębowcu ”

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

§ 2

Integralną częścią umowy są:

1.Oferta Wykonawcy

2.Kosztorys ofertowy

3.Projekt rozbiórki budynku  chlewni w Dębowcu dz.43/5

§ 3

Szczegółowy zakres rzeczowy określa przedmiar robót.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się:

- rozpoczęcie ……………………………………..

- zakończenie …………………………………….

§ 5

1. Wynagrodzenie brutto ( z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie:  ………………….. zł

(słownie: …………………………………………………)

w tym wynagrodzenie netto : …………………………….

(słownie: ………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.:

- urządzeniem zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do posesji w trakcie trwania robót

§ 6

1.Rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury po dokonanym odbiorze końcowym robót.

2.Podstawowymi dokumentami protokołu odbioru końcowego robót będą:

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót,

- potwierdzenie wykonania robót przez inspektora nadzoru

3.Strony ustalają, że realizacja faktury końcowej nastąpi przelewem w terminie 30 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy: ..........................

…....…………………………………………………………………………………………...

§ 7

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie art.145 ustawy –Prawo zamówień publicznych oraz do zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, określonego zamówieniem, bez odszkodowania.

Konsekwencją zmniejszenia zakresu rzeczowego robót będzie zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 5.

W przypadku zrealizowanej części zamówienia, rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie cen określonych w kosztorysie ofertowym i stwierdzonych ilości wykonanych jednostek obmiaru.

2.Ewentualne roboty dodatkowe o wysokości do 20 % wartości określonej w § 5 mogą być realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnej umowy.

§ 8

1.Okres gwarancyjny na wykonane roboty ustala się na 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego.

2.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji określa Kodeks Cywilny.

3.W okresie rękojmi i gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek wynikłych z winy Wykonawcy.

§ 9

1.Wykonawca wykona roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.

2.Wykonawca realizował będzie roboty budowlane w taki sposób, aby przebiegały one sprawnie w miarę możliwości bezkolizyjnie z dostosowaniem się do istniejących warunków użytkowania drogi.

§ 10

1.Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5-ciu dni licząc od daty podpisania umowy.

2.Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni licząc od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar:

1.Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony (z wyłączeniem przyczyn określonych w treści art.145 ustawy- Prawo zamówień publicznych) odstępujący zapłaci karę w wysokości 10% ceny umownej.

2.Za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

3.Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 12

Wykonawca ponosi:

- odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrębie wykonywanych robót.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd.

§ 15

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,

1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY: