#### Załącznik nr 6 do SIWZ

#### WZÓR UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

W dniu ………………. 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

pomiędzy Gminą Ziębice, REGON 890718478,  NIP 887-16-35-214

z siedzibą w:  57 – 220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10

reprezentowaną przez  ………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: pn” Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach – Etap II, remont kondygnacji i krenelaża”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Naprawa wewnętrznych kamiennych  ścian przejazdu bramnego, naprawa boniowanych łuków przejazdu, wymiana belek stropowych na kondygnacjach, wymiana podłóg drewnianych i wykonanie nowych stropów z płyt żelbetowych, wykonanie nowych schodów żelbetowych na kondygnacjach, wykonanie tynków wewnętrznych ścian  i malatury, prace konserwatorskie elementów i detali, naprawa                    i konserwacja ceglanego krenelaża,  zgodnie z projektem, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych                   w ofercie z dnia……………… stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2.	Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ oraz w  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami                  i polskimi normami, warunkami określonymi przez konserwatora zabytków oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia   30 listopada  2013 r. wraz z przekazaniem terenu robót Zamawiającemu.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego, konserwatorskiego i inwestorskiego                       oraz archeologicznego.

- Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za bezusterkowo wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2)	Zabezpieczenie i zorganizowanie terenu robót wraz z zapleczem socjalnym

3)	Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4)	Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym   w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), oraz wymaganiom Zamawiającego podanych                w SIWZ, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5)	Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania                         lub składowania , łącznie z kosztami utylizacji;

6)	Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                       z następujących ustaw:

a)	Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr Dz.U.2008 nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami),

b)	Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7)	Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

8)	Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

9)	Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

10)	Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11)	Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  w trakcie wykonywania robót;

12)	Dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie zgodnym z wymaganiami przepisów bhp,

13)	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania                na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

14)	Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

15)	Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny                do ich usunięcia;

16)	Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

17)	Posiadanie opłaconej polisy, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony                                       od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                               z przedmiotem zamówienia

a)	Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 17 oraz dowodów potwierdzających opłacenie składek.

b)	W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, których termin płatności przypada w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenie zapłaty każdej raty.

c) Wykonawca zobowiązuje się, że ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 17 będzie posiadał przez cały okres trwania umowy, a polisy ubezpieczeniowe będzie przedkładał Zamawiającemu  w terminie 7 dni od ich przedłużenia.

18)	Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                          o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

19)	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad pracą podległych pracowników wykonujących roboty objęte umową przez osoby do tego powołane

3.	Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru został wyznaczony przez Zamawiającego                  i zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie robót jak w SIWZ  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.	W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy, będzie następujący:

1)	W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości całego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

2)	W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu ujętego w kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego  i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót               i odliczona od ogólnej wartości całego przedmiotu umowy, w przypadku gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu a zatwierdzonego przez Zamawiającego                             i Inspektora nadzoru.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonego protokołu  odbioru końcowego robót.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,            w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)	Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)	Odbiór końcowy.

2.	Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)	Dziennik budowy,

2)	dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach w tym wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób                            i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3)	Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4)	dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane                    są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

5)	pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7.	Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,               w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

9.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.	Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały  przez Wykonawcę usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po  upływie okresu rękojmi za wady

§ 8

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –   w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2)	Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji   i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)	Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn za które zamawiający odpowiada w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.	Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1)	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

2)	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3)	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                    z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi                        lub wskazaniami Zamawiającego,

4)	jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli             w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,

5)	jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy.

2. 	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)	Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania                w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2)	Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3)	Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. 	W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym                  na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)	w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                       nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz                do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. 	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie                      z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                        i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1.	Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione postanowienia:

1)	Wniosek o zgodę na zawarcie umowy, o podwykonawstwo wraz ze wzorem projektu umowy - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym jej zawarciem. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności                           z postanowieniami przedmiotowo - istotnymi umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.

2)	Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę firm podwykonawczych oraz producentów i rodzaju materiałów tylko w uzasadnionych przypadkach.

3)	Kopia umowy z podwykonawcą winna być dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.	Wykonawca ponosi  odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

4.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy                    na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, natomiast na ujęte materiały zgodnie                   z gwarancją producenta.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na cegłę oraz inne materiały użyte do budowy i  zabiegów konserwacyjnych.

3.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.	Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie                      od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas

§ 12

Zmiana umowy

1.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)	Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

a)	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

-  klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób  i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

b)	zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu. itp.),

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                        w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych

c)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                      w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

d)	zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

-  wstrzymanie prac przez organ konserwatorski.

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania    przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a - d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2)	Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a)	zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,                        w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- 	odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- 	odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                       w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- 	konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

zmiany, o których mowa w pkt 2 lit (a tiret 2 i 3  mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, zmiany wskazywane w pkt 2 lit a) tiret 4 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazywanych zmian w pkt 2 lit a) tiret 1-4  może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

3) Zmiana obowiązującej stawki VAT:

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy              po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia    o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy  po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,

4)	Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,                  przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia                              oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

5)	Jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakakolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

3.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4.	Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron,  za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 wraz ze zmianami), oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami)

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- SIWZ wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

……………………………………..                         ………………………………………