Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

Zawarta w dniu ………………. 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Ziębicach pomiędzy Gminą Ziębice, REGON 890718478,  NIP 887-16-35-214z siedzibą w:  57 – 220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10, reprezentowaną przez  …………………………………….przy kontrasygnacie ………….............................

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………… REGON …….., NIP ……..,KRS

reprezentowanym przez: …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonania zadanie p. n: „Remont odcinka cieku wodnego z remontem dwóch przepustów w rejonie posesji nr 83 w m. Wigańcice”

§ 2

Integralną częścią umowy są:

1)	Oferta Wykonawcy

2)	Kosztorys ofertowy

§ 3

Szczegółowy zakres rzeczowy określa przedmiar robót, opis techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu Wykonawcy

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż: …………………………… .

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego

§ 5

1.	Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

2.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie robót jak w SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.	W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona wykonawcy, będzie następujący:

1)	W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości całego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

2)	W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu ujętego w kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości całego przedmiotu umowy, w przypadku gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu a zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

§ 6

1.	Rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, dwuetapowego:

- I etap po wykonaniu 70% zakresu finansowego przedmiotu umowy,

- II etap po wykonaniu całości przedmiotu umowy

3.	Podstawą do wystawienia faktury częściowej o wysokości do 50% wartości przedmiotu umowy będzie:

- wykonanie I-go etapu robót wykazanego w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

- protokół odbioru robót I-go etapu dokonany przez inspektora nadzoru

Zapłata f-ry częściowej nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego f-ry.

4.	Podstawą do wystawienia faktury za etap II, tj. faktury końcowej stanowić będzie protokół komisyjnego odbioru końcowego robót

5.	Podstawowymi dokumentami protokołu odbioru końcowego robót będą:

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót,

- potwierdzenie wykonania robót przez inspektora nadzoru,

- protokoły badań i sprawdzeń wymagane odrębnymi przepisami oraz atesty dotyczące materiałów wbudowanych,

- inwentaryzacja powykonawcza (na koszt Wykonawcy)

6.	Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o wykonaniu przez służby geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencją złożenia takiego oświadczenia będzie wstrzymanie kwoty 2.000 zł z faktury końcowej do czasu protokolarnego przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej

7.	Strony ustalają, że realizacja faktury końcowej (z zastrzeżeniem treści ust. 6 niniejszego paragrafu nastąpi przelewem w terminie 14 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy: ………………………….. …………………………

§ 7

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego,

- Jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,

- Jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy.

2. 	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. 	W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. 	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 8

1.	Okres gwarancyjny na wykonane roboty ustala się na ……………. miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

2.	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji określa Kodeks Cywilny.

3.	W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek wynikłych z winy Wykonawcy w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: …………………….w jednej z form wskazanej w treści art.148 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych

5.	Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót                      i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

1.	Wykonawca wykona roboty zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz kosztorysem ofertowym, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

2.	Wykonawca realizował będzie roboty budowlane w taki sposób, aby przebiegały one sprawnie w miarę możliwości bezkolizyjnie z dostosowaniem się do istniejących warunków użytkowania drogi.

§ 10

1.	Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni licząc od daty podpisania umowy.

2.	W dniu przekazania placu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy zgłoszenie wykonania robót, projekt budowlano -wykonawczy.

3.	Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru

§ 11

1.	Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego będzie: …………………………………………………………………………………………..

2.	Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………………………………………………………………………………...

3.	Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualny wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane).

4.	W przypadku zmiany kierownika budowy ust 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12

1.    Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

§ 13

1.	Na każde żądania Zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty określone w ustawie z dn.16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) potwierdzających, że wyrób budowlany przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulęgających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej ( pismem, faksem lub email-em).

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar:

1)	Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony (z wyłączeniem przyczyn określonych w treści art.145 ustawy- Prawo zamówień publicznych) odstępujący zapłaci karę w wysokości 5% ceny umownej (brutto).

2)	Za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

3)	Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 15

1.	Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione postanowienia:

1)	Wniosek o zgodę na zawarcie umowy, o podwykonawstwo wraz ze wzorem projektu umowy - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym jej zawarciem. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności 
z postanowieniami przedmiotowo - istotnymi umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.

2)	Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę firm podwykonawczych oraz producentów i rodzaju materiałów tylko w uzasadnionych przypadkach.

3)	Kopia umowy z podwykonawcą winna być dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

4.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 16

1.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2.	Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 17

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrębie wykonywanych robót.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy                                    z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.) nie stanowią inaczej.

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY