###### Załącznik nr 1

###### FORMULARZ  OFERTOWY

.....................................................................      ............................................................................

(pieczęć adresowa Oferenta/ Konsorcjum)     	(pełna nazwa z adresem zamawiającego)

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Ziębice przetarg ograniczony  na budowę sieci wodociągowej Niedźwiednik - Rososznica wraz z pompownią w Niedźwiedniku - gmina Ziębice, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

Oferta została złożona przez ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podać nazwę i adres oferenta składającego ofertę, w przypadku konsorcjum nazwa, adres lidera konsorcjum)

działającego w imieniu:

- własnym*:

- konsorcjum/podwykonawców składającego/ą się z *

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(Podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum)

*niepotrzebne skreślić

Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu oraz zgodnie z projektem

wykonawczym opracowanym przez OF Projekt s.c. Wrocław, ul. Łaciarska 7/1.

Zadanie I

Netto ....................................(słownie:......................................................................)*

Podatek VAT 7 %                  (słownie:......................................................................)

Brutto ...................................(słownie:......................................................................)

Zadanie II

Netto ....................................(słownie:......................................................................)*

Podatek VAT 22 %                (słownie:......................................................................)

Brutto ...................................(słownie:......................................................................)

Ogółem:

Netto ....................................(słownie:......................................................................)*

Podatek VAT ........................(słownie:......................................................................)

Brutto ...................................(słownie:......................................................................)

*wymieniona cena netto zostanie wstawiona do wzoru przedstawionego w pkt. 13  siwz.

Informacja dla oferenta:

W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena z VAT za całość realizacji zamówienia napisana słowami.

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby zdolne do reprezentowania firmy.

Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane do .....................................2006 r.

Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej przedmiotowego postępowania.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki:

- Dokumenty i oświadczenia

- Kosztorys ofertowy

- Harmonogram robót

- Parafowany projekt umowy

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:

........................................................

Data podpisania oferty ...............................................

Załącznik nr 2

UMOWA nr ...../WBGKiM.I/2007

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Ziębice.

WYKONAWCA : ......................................................................................................

W dniu ...............2007 r. w Ziębicach pomiędzy Zamawiającym, w imieniu którego działa :

– dr Antoni Herbowski – Burmistrz Ziębic

a  Wykonawcą, w imieniu którego działają :

..................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania p.n.”Budowa sieci wodociągowej Niedźwiednik - Rososznica wraz z pompownią w Niedźwiedniku - gmina Ziębice” na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2.

Przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną jest budowa sieci wodociągowej Niedźwiednik - Rososznica wraz z pompownią w Niedźwiedniku, obejmująca wykonanie:

Zadanie I

- Sieć wodociągowa przesyłowa i rozdzielcza Służejów - Niedźwiednik

- Ø    225 mm PE  –       36,0 mb

- Ø    200 mm PE  –  2 140,0 mb

- Ø    160 mm PE  –  3 149,0 mb

- Ø    125 mm PE  -   1 641,0 mb

- Ø    110 mm PE  -   1 001,0 mb

- Ø      63 mm PE  -      373,0 mb

- Ø      50 mm PE  -        25,0 mb

- Ø      40 mm PE  -      421,0 mb

Razem:  8 786,00 mb

- Pompownia sieciowa  w Niedźwiedniku

- Wymagane ciśnienie minimalne na cele bytowe : Hmin = 15,0 m sł. wody

- Wymagane ciśnienie minimalne na cele ppoż : Hmin = 25 m sł. wody

Gotowa pompownia podziemna umieszczona w studni z polimerobetonu.

  - Obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia i pomiaru powykonawczego przedmiotu

umowy.

Zadanie II

- Sieć wodociągowa przesyłowa i rozdzielcza Służejów - Rososznica

- Ø    200 mm PE  –  2 544,5 mb

- Ø    160 mm PE  –  1 553,0 mb

- Ø    125 mm PE  -      945,0 mb

- Ø    110 mm PE  -      641,0 mb

- Ø      63 mm PE  -      249,0 mb

- Ø      50 mm PE  -        74,0 mb

- Ø      40 mm PE  -      297,0 mb

Razem:  6 303,50 mb

  - Obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia i pomiaru powykonawczego przedmiotu

umowy.

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlano – wykonawczy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym przez OF. Projekt s.c. Wrocław, ul. Łaciarska 7/1

§ 3.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji inwestycji i odbioru robót, z zastrzeżeniem zapisów § 5.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą :

Zadanie I

Netto ....................................(słownie:......................................................................)

Podatek VAT  7 %                 (słownie:......................................................................)

Brutto ...................................(słownie:......................................................................)

Zadanie II

Netto ....................................(słownie:......................................................................)

Podatek VAT 22 %                (słownie:......................................................................)

Brutto ...................................(słownie:......................................................................)

Ogółem:

Netto ....................................(słownie:......................................................................)

Podatek VAT ........................(słownie:......................................................................)

Brutto ...................................(słownie:......................................................................)

- Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający dokona stosownych zmian.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. innymi:

- urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

- koszty obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i pomiaru powykonawczego przedmiotu umowy,

- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego tj. odbudowę dróg, placów chodników, przepustów, drenaży, ogrodzeń, kładek oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- odtworzenie granic własności terenu (wybudowanie ograniczników w przypadku ich uszkodzenia),

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót,

- opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji,

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi za okres do 31.12.2007 r. ( dot. sieci wodociągowej  w Niedźwiedniku) i za okres do 31.12.2008 r. (dot. sieci wodociągowej w Rososznicy).

- koszty nadzoru wymaganego przez uzgadniające projekt budowlany instytucje, przy robotach gdzie występują kolizje z urządzeniami nad- i podziemnymi będących własnością lub w zarządzie tych instytucji,

- ubezpieczenie robót,

- opłaty i odbiory wynikające z potrzeby realizacji,

- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,

- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

- koszty wynikające z dokumentacji projektowej dotyczące:

- zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie wodociągu, w tym przy przekroczeniu dróg powiatowych i gminnych, terenów kolei,

- rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) przekazania placu budowy - w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

b) przekazania prawomocnego pozwolenia na budowę, zarejestrowanego dziennika budowy,  w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,

c) zapewnienia nadzoru autorskiego,

e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

f) odebrania wykonanego zgodnie z projektem budowlanym oraz normami techniczno - budowlanymi przedmiotu umowy,

g) zapłacenia wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym  oraz  normami techniczno - budowlanymi i przekazania wykonanego  przedmiotu umowy Zamawiającemu,

b) wskazania kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, wymagane prawem budowlanym do zakresu robót  objętych przedmiotem umowy,

- uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych za nieterminową i nieprawidłową realizację robót w pasie drogowym,

- poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i pomiaru powykonawczego,

e) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego za czas niezbędny do wykonania robót oraz koszty umieszczenia urządzeń i sieci wodociągowej w pasie drogowym,

f) zawiadomienia właścicieli działek i posesji, na których prowadzone będą roboty, o terminie wejścia na teren i terminie realizacji robót,

g) informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7-miu dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

h) informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

i) okazania na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) dokumentów określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881), potwierdzających, że wyrób budowlany przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje się do stosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 5.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych,  których zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarami robót, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez zamawiającego „protokół konieczności”.

- Za roboty dodatkowe strony ustalą w drodze rokowań wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych w drodze przetargu, w wysokości:

  - stawka roboczogodziny - ..................

  - koszty pośrednie - ................. liczone od R i S

  - zysk - .................. liczony od R + S + Kp

  - koszty zakupu - .................liczone od M

oraz cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania, sprzętu i środków transportu wg cennika najmu lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, norm nakładów rzeczowych wg KNR, w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy.

- Na wykonanie robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarta oddzielna umowa.

- Zmiany warunków umowy mogą być wprowadzane w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 6.

1.	Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową nastąpi:

a) fakturami częściowymi o wartości minimum 20 % wartości umownej netto, za element wykonany „pod klucz” i zinwentaryzowany,

b) podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół wykonanych robót,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni licząc od daty przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy bez usterek i wad.

Protokół odbioru elementu robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku  Zamawiającego w Banku Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie nr 36958800040000555520000050

na konto Wykonawcy w Banku  ...............................nr ...............................w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia faktury .

§ 7.

1. Zamawiający:

a) nie będzie udzielał zaliczki na wykonanie przedmiotu umowy,

b) nie zapewnia dostawy urządzeń i materiałów.

§ 8.

1. Termin realizacji zamówienia ustala się :

rozpoczęcie robót –  do 7-miu dni licząc od daty podpisania umowy

zakończenie robót –  dla zadania I  -  do dnia 17.12.2007 r.

-  dla zadania II –  do dnia 31.08.2008 r.

Rozpoczęcie robót musi nastąpić niezwłocznie po dniu przekazania przez Zamawiającego placu budowy.

2. Zmiana terminu wykonania zamówienia może wynikać wyłącznie z okoliczności bądź na skutek bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych przy jednoczesnym spełnieniu warunku ciągłości robót liczonej od daty określonej w § 8 ust. 1, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3..Termin usunięcia wad i usterek nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych liczonych od

daty ich ujawnienia i zgłoszenia.

§ 9.

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 10.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji dla całego przedmiotu umowy a dla urządzeń okres gwarancji  zgodnie z kartami gwarancyjnymi licząc od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§ 11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

a) nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) nieterminowe usunięcie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto co stanowi wartość................................................................... zł

( słownie zł : ............................................................................................................... ).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za :

a) odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto co stanowi wartość................................................................... zł

( słownie zł : ............................................................................................................... )

Powyższe nie dotyczy przypadku gdy zaistnieją okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zgodnie z art.145 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 13.

Za zwłokę w płatności przysługującego wynagrodzenia, Wykonawca będzie pobierać odsetki ustawowe od Zamawiającego.

§ 14.

1.	W dniu podpisania umowy Wykonawca złoży  Zamawiającemu  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zgodnie z art. 148  ustawy zamówieniach dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w wysokości: ..................... zł (słownie zł: ...................................................................... zł ).

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przedmiotu umowy bez usterek i wad oraz 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji bez usterek i wad .

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa ustawa Prawo zamówień publicznych w artykułach: 147, 148, 149, 150 i 151.

§ 15.

- Podstawę do rozpisania odbioru końcowego stanowi odpowiedni wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości do odbioru dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: dziennik budowy, projekt budowlany ze zmianami, protokół prób ciśnienia i szczelności, protokoły dezynfekcji i płukania, atesty producentów na zastosowane materiały, DTR urządzeń, karty gwarancyjne , wynik badania wody przez TSSE.

2.	Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 5 dni od daty stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że przedmiot umowy jest gotowy do odbioru.

3.	Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru o wyznaczonym terminie odbioru.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych i Kodeksu cywilnego.

2.	Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd.

3.	Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

# WYKONAWCA :                                      		                      ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik Nr 3

...............................................

(miejscowość, data)

..............................................

(pieczęć firmowa)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej Niedźwiednik - Rososznica wraz z pompownią zlokalizowaną w Niedźwiedniku - gmina Ziębice, spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  tj.:

- Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Data, pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:

........................................................

| Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie realizacji przedsięwzięcia/inwestycji p.n.: Załącznik nr 5 „Bodowa sieci wodociągowej Niedźwiednik - Rososznica wraz z pompownią w Niedźwidniku – gmina Ziębice” |  | Okres finansowania realizacji inwestycji | .2008 rok | XII | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | XI | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | WYKONAWCA |  | Podpis i pieczątka osób uprawnionych do reprezentacji |  |  |
|  |  |  |  | X | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IX | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VIII | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VII | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VI | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 rok | XII | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | XI | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IX | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VIII | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VII | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VI | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | INWESTOR* |  | Data Podpis i pieczątka osób uprawnionych do akceptacji |  |  |
|  |  |  |  | III | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty inwestycji | /netto/ | w zł. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * w przypadku akceptacji i zawarcia umowy |
|  |  | /brutto/ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednostki i ilość elementów robót do wykonania | ilość | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jednostka | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robot do wykonania | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |
|  | L.p. | 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ... |  |  |  |  |  |  |  |