SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO  (SIWZ)

dla  przetargu nieograniczonego  p.n. „REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH – ETAP IV ELEWACJA ZEWNĘTRZNA, STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA, INSTALACJE” znak sprawy ZP.271.1.10.2014 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych                          (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Ziębice

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice

REGON: 890718478

NIP: 887-16-35-214

Zatwierdzam SIWZ wraz z załącznikami

Z up. Burmistrza

Edward Cymbała

Z-ca Burmistrza

…………………………………………..

podpis Kierownika Zamawiającego

Ziębice, dnia  12 września  2014 roku

I. NAZWA  ORAZ  ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA  ZIĘBICE

ul. Przemysłowa 10

57-220	Ziębice

tel. /74/ 8 163 870,  fax. /74/  8 191 212

REGON  890718478

NIP    887 – 16 – 35 – 214

e-mail: sekretariat@ziebice.pl

http://www.ziebice.biuletyn.net

II. TRYB   UDZIELENIA     ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust. 1 oraz 39 - 46 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. zwana dalej Pzp.)

III. OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA :

WSTĘP

Inwestycja  jest realizowana etapami  poprzez  roboty budowlane i prace konserwatorskie                    na obiekcie zabytkowym.

W roku 2013 zrealizowano:

Etap I – przebudowa stożka hełmu,  – zakres prac obejmował

- rozebranie części ceglanego stożka hełmu i jego przebudowę, konserwację  pozostałej części hełmu, konserwację i osadzenie kamiennej figury, wykonanie instalacji odgromowej,

Etap II – remont kondygnacji i krenelaża, – zakres prac obejmował

- naprawę kamiennych ścian przejazdu bramnego, wykonanie żelbetowych stropów,  wymianę podłóg drewnianych, wykonanie żelbetowych schodów, naprawę tynków wewnętrznych                          i wykonanie malatury ścianę,  naprawę i konserwację krenelaża,

W roku bieżącym jest obecnie realizowany Etap III w zakresie:

Część 1 -  Naprawa odcinka muru obronnego od Bramy Paczkowskiej do ul. Bohaterów Getta                        w Ziębicach polegająca na; oczyszczeniu muru z porostów , uzupełnieniu brakujących kamieni, naprawie pęknięć, przemurowaniu rozwarstwień , przemurowaniu miejsc „łatanych” cegłą na wątek kamienny, przemurowaniu odcinka wtórnego zamurowania cegłą na mur kamienny, wykonaniu  łukowego przejścia dla pieszych w murze, domurowaniu kamieniem  muru do wymaganej wysokości i wyprofilowaniu spadku  dla wód opadowych. W części przylegającej do bramy należy wykonać ganek i mur obronny zwieńczyć blankowaniem  z cegły. Przeprowadzić kompleksową konserwację elewacji muru.

Część 2  - budowy zadaszonych  gontem schodów wejściowych zewnętrznych, budowa chodnika dydaktycznego  z kamiennej kostki brukowej  po obydwóch stronach muru, zagospodarowanie terenu zielenią.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje  -  prac związanych z obiektem Bramy w zakresie robót wykonanych w wyżej wymienionych etapach oraz  montażu systemu osuszania, wyposażenia             w sprzęt do transportu osób  niepełnosprawnych.

OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV

45212350-4	Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45000000-7	Roboty budowlane

45410000-4	Tynkowanie

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8	Roboty malarskie

45443000-4	Roboty elewacyjne

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Obiekt Bramy Paczkowskiej  znajduje się przy ul Grunwaldzkiej w Ziębicach i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.09.1960 r pod nr A/5190/729.

Obiekt mury obronne jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 12.02.1956 r. pod nr A/2581/418

Zamawiający zapewnia osoby funkcyjne dla realizacji tego zadania w osobach: osobę nadzorującą prace konserwatorskie, inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski  oraz nadzór archeologiczny.

Zamówienie  będzie prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

Inwestycja ma na celu działania zapewniające zachowanie dziedzictwa historycznego na terenie miasta Ziębice jak również ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Nazwa nadana zamówieniu: REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH”

- Etap IV Elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje.

Zakres Etapu IV obejmuje  elewację, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje:

1) wykonanie robót budowlanych

- obejmujących  naprawę kamiennego   zewnętrznego  muru przyziemia bramy,  wymianę stolarki okiennej, wykonanie i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z przeszkleniem przejazdu bramnego, scalenie  kolorystyczne elewacji,  wykonanie przyłączenia elektrycznego  wraz   z zabudową rozdzielnicy RG,  wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej wraz  z  osprzętem i oprawami, wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej SAP oraz                    instalacji oddymiania, wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi wejścia  z ganku do Bramy .

2) wykonanie prac konserwatorskich

- obejmujących naprawę elewacji zewnętrznej (tynków, boni, elementów metalowych rozet ściągów),  odtworzenie kartuszy – herbów na elewacji zewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- projekcie budowlanym                                                            	załącznik nr 9

- projekcie wykonawczym                                                           	załącznik nr 10

- projekt budowlano-wykonawczym – instalacje elektryczne 		załącznik nr 11

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiORB,   	załącznik nr 12

- przedmiarze robót							załącznik nr 13

- Program prac konserwatorskich					załącznik nr 14

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w dokumentach odnoszących się do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacjach projektowych, rysunkach technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót wskazania dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane                     w dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany, (jeżeli występuje) w dokumentacji projektowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Nazwy własne w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót, przedmiarach robót - jeżeli występują nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w dokumentacji projektowej.

IV. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2015 roku

V. WARUNKI   UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU  ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie precyzuje warunku.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

- w zakresie robót budowlanych

- co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu/wymianie instalacji elektrycznej                            o wartości co najmniej 10 000,00 zł każda,

- co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na montażu stolarki okiennej i /lub drzwiowej w ilości co najmniej 10 sztuk dla każdej roboty.

- w zakresie prac konserwatorskich

- co najmniej dwóch prac związanych z naprawą/ uzupełnieniem/ konserwacją tynków.

- co najmniej dwóch prac związanych z konserwacją/odtworzeniem elementów sztukaterii elewacji

W przypadku wykonawców którzy wykażą roboty budowlane  w innych walutach niż złoty polski zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                     do wykonania zamówienia.

- w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie precyzuje warunku.

- w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:

jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                         w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,   które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy, oraz odbytą co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,

jedną osobą, -  konserwatora do prowadzenia prac konserwatorskich, który posiada:

- tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków

oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków;

- w  dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa powyżej, prace konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada: świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Zamawiający zaleca, aby wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie  kierownika budowy oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie konserwatora .prac konserwatorskich

Dokumenty będą pomocne przy sprawdzeniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Nie dołączenie powyższych dokumentów nie będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy czy odrzuceniem oferty.

Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych za równoważne.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu potencjał ekonomiczny i finansowy będzie podlegał sumowaniu

W przypadku wykonawców którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w innych walutach niż złoty polski zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust 1 pkt 1-4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"                w oparciu o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w części VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                          z postępowania.

2.   W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

3.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                 w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Warunki określone w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

VI. WYKAZ    OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW   JAKIE   MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty wypełnionej na Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy załączyć:

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych               w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych– na zał. nr 2 do SIWZ,

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,                  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ oraz                            z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty      te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający określa, że robotami budowlanymi, których  dotyczy obowiązek wykazania przez wykonawcę w wykazie i złożenie dla nich poświadczeń, dotyczy:

a)	w zakresie robót budowlanych:

-   co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu/wymianie instalacji elektrycznej                            o wartości co najmniej 10 000,00 zł każda;

-  co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na montażu stolarki okiennej i /lub drzwiowej w ilości co najmniej 10 sztuk dla każdej roboty;

b)   w zakresie prac konserwatorskich:

-   co najmniej dwóch prac związanych z naprawą/ uzupełnieniem/ konserwacją tynków;

- co najmniej dwóch prac związanych z konserwacją/odtworzeniem elementów sztukaterii elewacji;

Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub   wykonanych nienależycie.

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na zał. nr 4 do SIWZ

Wykaz powinien  potwierdzać, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby osoby wskazane w wykazie w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji.

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

1.2 Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 2, są:

1)	poświadczenie,

2)	inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;

1.3 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio                 w pkt 1.1.ppkt 2 oraz pkt 1.2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

1.4. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 2  zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.2.

2.1	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - na załącznika nr 5 do SIWZ,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                 lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

3.1 Dokumenty podmiotów zagranicznych

3.2     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1)	o których mowa w pkt 2.1 ppkt 2-4  składa dokument lub dokumenty wystawione                 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                 i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                     lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.3   Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 ppkt 1) lit. a,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2 ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.4    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 3.3 stosuje się odpowiednio.

3.5    W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4.1 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada:

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie                            z załącznikiem  nr 6 do SIWZ

5.1 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający nie żąda dokumentów .

6.1	Inne dokumenty do oferty:

1)     Uproszczony kosztorys ofertowy

2)     Dokument potwierdzający wniesienie wadium

3) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie                                   do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik,

4)	   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi                do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem na załączniku nr 7 do SIWZ

- Jeżeli wykonawca, polega na wiedzy i doświadczeniu,  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów przedstawia również dokument zawierający:

  - jaki jest  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - jaki jest sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia,

  - jaki jest charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  - jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ( sytuacji finansowej) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę              z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda również:

-	     informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu        o udzielenie zamówienia,

7.	Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (np. konsorcjum):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                          o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania                          ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem                      do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                    albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

Wykonawcy którzy składają ofertę wspólnie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają w taki sposób aby wykazać że warunki udziału w postępowaniu spełniają łącznie.

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia a więc wskazane w części VI pkt 2.1, 3.1, 4.1 muszą być złożone osobno przez każdego                          z wykonawców.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Zamawiający może żądać przedłożenia umowy  współpracy  (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej:

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów  wobec Zamawiającego                  za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.

- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partner kierujący (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

- Forma składania dokumentów

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                  w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. INFORMACJA   O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA    SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ   I  DOKUMENTÓW:

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i  Wykonawcy   przekazują  w  formie  pisemnej.

- Zamawiający  dopuszcza  przekazywanie  powyższych  dokumentów  faksem na    numer   74 8 191 212  oraz drogą elektroniczną   na    adres sekretariat@ziebice.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie   potwierdza  fakt                 ich  otrzymania.

- Wyjaśnienia treści SIWZ

1)	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

2)	Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, tj. http://www.ziebice.biuletyn.net;

3)	jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

4)	przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg  terminu, składania wniosku, o którym mowa w ppkt 1;

5)	nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie, tj. http://www.ziebice.biuletyn.net

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i będą wiążące przy składaniu ofert.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne,

- jeżeli zmiana, o której mowa w lit a, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach,

- Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia                        o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację                    o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, tj. http://www.ziebice.biuletyn.net

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie, ppkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Wyjaśnienia w toku badania ofert:

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

- ppkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokumentu -  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacji o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- W toku badania ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

- zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Inspektor ds. zamówień publicznych - Elżbieta Ochał

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych )

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm).

- Wadium należy wnieść przed  upływem terminu składania ofert w następujący sposób:

- w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Wykonawca  wpłaca wadium                           w  wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  Nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zaleca się w tytule przelewu wpisać „Wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy  …………., dotyczącej przetargu …………”

- w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty jako osobny dokument nie wpięty do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą (w sposób umożliwiający zwrot wadium) .  Dokument powinien określać:

- Zamawiającego – poprzez wskazanie zamawiającego jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji,

- charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego,

- bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy,

- termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą.

- Gwarancja lub poręczenie złożone przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą w swej treści zawierać zapis z którego wynika, iż wadium jest wnoszone w imieniu całego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

- nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 9

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 4 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi                   na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika                    to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium                    na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

- z postępowania wyklucza się wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa                     w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

IX. TERMIN    ZWIĄZANIA    OFERTĄ:

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

X. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERTY:

1.	Opakowanie i adresowanie oferty:

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia oraz  zaadresowana i opisana w następujący sposób:

ZAMAWIAJĄCY-  GMINA   ZIĘBICE

Adres: Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

Oferta w postępowaniu  „…………………….”   znak sprawy ZP.271.1.10.2014

Nie otwierać przed dniem  ………………  2014 roku do godz. ……

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

2.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.	Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

5.	Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną                do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie                    z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty lub oferty i umowy. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone  do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność  z oryginałem.

6.	Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7.	Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną                       do reprezentowania Wykonawcy.

8.	Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9.	Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

10.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                       w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                       w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,  co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.	Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

12.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. MIEJSCE,  TERMIN,  SPOSÓB   SKŁADANIA   I   OTWARCIA  OFERT:

1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim                            w Ziębicach przy  ul. Przemysłowej 10, 57-220 Ziębice  w sekretariacie (I piętro – pok. Nr 10) , w terminie do dnia 29.09.2014 roku, do  godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu  na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy).

2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2014 roku o  godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10                                         w Ziębicach, w pokoju nr 2 (sala narad),

3.	Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem,                              że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

5.	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad                        i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną Oferentowi niezwłocznie po otwarciu ofert, o ile wycofanie oferty zostało złożone przez podmiot uprawniony. W przeciwnym wypadku wykonawca jest związany ofertą.

Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY:

1.	Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe                za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie                                z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku).

2.	Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku                         od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, oraz ewentualnych upustów i rabatów.                 W cenie oferty należy uwzględnić również koszty związane z urządzeniem zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy, koszty związane                     z organizacją ruchu zastępczego, koszty obsługi geodezyjnej, zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót, inne czynności nie mające odzwierciedlenia w przedmiarze robót a wynikające z procesu realizacyjnego robót.

3.	W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4.	Do oferty należy załączyć w formie pisemnej uproszczony kosztorys ofertowy, który musi obejmować koszt za cały przedmiot zamówienia opisany w SIWZ

5.	Kosztorys ofertowy będzie sprawdzany tylko pod kątem skontrolowania, czy nie doszło                      do błędu w obliczeniu ceny. Niezgodność kosztorysu ofertowego z przedstawionym w celu poglądowych przez Zamawiającego przedmiaru robót, nie musi być oceniony jako błąd w obliczeniu ceny z uwagi na ryczałtową cenę oferty. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do negocjacji warunków wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

6.	Przygotowane wynagrodzenie ma obejmować wykonanie zamówienia zgodnie                                z przedmiarem robót, projektem budowlano – wykonawczym STWiORB oraz SIWZ. Wykonawca ma przedstawić własny kosztorys ofertowy obejmujący realizację zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlano - wykonawczym, STWiORB oraz SIWZ. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji.  W razie wątpliwości dotyczącej złożonej oferty, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z ze zm.) Zamawiający zażąda wyjaśnień do złożonej oferty. Jeżeli w wyniku złożonych wyjaśnień okaże się, iż Wykonawca w kosztach pominął elementy opisane w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, STWiORB, SIWZ, wówczas taka oferta może zostać odrzucona szczególnie, gdy omyłek nie będzie można poprawić zgodnie z zapisami art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.	Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:

1) Sposób przedstawienia ceny w formularzu ofertowym: cena bez podatku VAT..................................., podatek VAT w wysokości ..............%, tj. wartość VAT w wysokości ............................ zł, łącznie należność brutto w wysokości ................................................ zł

Słownie złotych ……………………………………………………………………..

a.	cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do SIWZ dokumentów.

b.	cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zbiorczym zestawieniu kosztów robót budowlanych ma jednoznacznie wynikać z sumowania pozycji kosztorysu ofertowego (być identyczna).

8.	W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT. Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

9.	Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN].

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty jest najniższa  cena oferty (cena brutto oferty  za  całość zamówienia).

- Waga  kryterium  - cena   brutto  oferty   za  całość zamówienia - 100 %

Oferty będą oceniane komisyjnie według wyliczenia matematycznego:

cena oferowana minimalna brutto za całość zamówienia

---------------------------------------------------------------------	x 100  = ilość punktów

cena ocenianej oferty brutto za całość zamówienia

3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

4.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 2.

5.	 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                        w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                i prawne;

3)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

7.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                  o których mowa w pkt 6 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem,  lub drogą elektroniczną pod numer/adres email  podany w formularzu ofertowym oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                           W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanego w pkt 1, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,                lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.	Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

a)	przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców, jeśli zażąda jej Zamawiający.

b)	przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną, jeśli zażąda jej Zamawiający.

4.	Kopie dokumentów o których mowa w pkt 3 muszą być potwierdzone za zgodność                        z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne.

5.	W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród       pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.	Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 Pzp.

7.	Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XV. WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     ZABEZPIECZENIA    NALEŻYTEGO        WYKONANIA     UMOWY.

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank GBS w Strzelinie Nr  36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 z podaniem tytułu zamówienia: „…….”.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

- Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał.                        nr 8  do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku          do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót,

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczególności:

- niewybuchy i niewypały,

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe                        w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie  Zamawiającego                         a w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego

- konieczność  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, dodatkowych

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski,

- przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

w przypadku wystąpienia  którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-d termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu  w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany technologiczne a w szczególności:

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

- odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunki skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                        w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji  lub obiektów infrastruktury,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany o których mowa w ppkt 2 lit a) tiret 2 i 3 mogą być wprowadzone w sytuacjach, odpowiadających przesłankom  do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, zmiany wskazywane w ppkt. 2 lit. a)  tiret 4 będą wprowadzone wyłącznie                   w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia  wynagrodzenia z tytułu  takich zmian wyłącznie                    w kwocie równej  zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazanych zmian w ppkt 2 lit .a) tiret 1-4 może być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

- Zmiana obowiązującej stawki VAT:

- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę;

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

- Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie  pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

- Jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w  umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- Zmiany w zakresie podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w ppkt 6

- zmiana polegająca na wskazaniu innych podwykonawców,

- zmiana w zakresie rezygnacji  z podwykonawców,

- zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa,

- zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,

- zmiana osób odpowiedzialnych za 	kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownika budowy) zgodnie z warunkiem w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonym w SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, w terminie 7 dni od podpisania aneksu do umowy, dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane). W przypadku zmiany konserwatora prac konserwatorskich Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w terminie 7 dni od podpisania aneksu do umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe konserwatora prac konserwatorskich.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem                      lub telefonicznie.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XVII.   POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określają przepisy w art. 179-198g ustawy Pzp.

1.	Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł                      lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa                           w art. 154 pkt 5 ustawy.

3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)	odrzucenia oferty odwołującego

4.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie ora wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                     w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia                        w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

9.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość   o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11.	Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu                        na szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

12.	Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

13.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi                  w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15.	Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

16.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy                   z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

- ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW                                       W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć - umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, że kluczową część zamówienia przedmiotowej roboty budowlanej musi wykonywać osobiście sam Wykonawca składający ofertę  a nie podwykonawca.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,

- projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót.

- zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy musi być zgodny z zakresem robót wynikającym z kosztorysu ofertowego wykonawcy.

- projekt umowy/ umowa musi uwzględniać przepisy dotyczące gwarancji                       i rękojmi wskazane w SIWZ.

- projekt umowy/umowa musi zawierać warunki odbioru robót oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,

- projekt umowy/umowa musi uwzględniać kary umowne min. za zwłokę                      w wykonaniu przedmiotu umowy, za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, 	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi

- projekt umowy/ umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz  przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni.

9.	ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ: Urząd Miejski w Ziębicach                          ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice (pokój nr 20b- II piętro)

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – załącznik nr  1

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr  2

- Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 3

- Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5

- Informacja zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp. – załącznik nr 6

- Oświadczenie w zakresie zobowiązania podmiotów trzecich - załącznik nr 7

- Wzór umowy – załącznik nr 8

- Projekcie budowlanym - załącznik nr 9

- Projekcie wykonawczym   - załącznik nr 10

- Projekt budowlano-wykonawczym – instalacje elektryczne – załącznik nr 11

- STWiORB - załącznik nr 12

- Przedmiarze robót   załącznik nr 13

- Program prac konserwatorskich – załącznik nr 14