#### Załącznik nr 8 do SIWZ

#### WZÓR UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

Zawarta w dniu ………………. 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Ziębicach pomiędzy Gminą Ziębice, REGON 890718478,  NIP 887-16-35-214 z siedzibą w:  57 – 220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10 reprezentowaną przez   …………………..przy kontrasygnacie …………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a

………………………………………………………………... REGON …….., NIP ……..,

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                       na zadanie: p.n.” REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIEBICACH  ETAP IV –Elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane i prace konserwatorskie  w zakresie:

- wykonania robót budowlanych  obejmujących  naprawę kamiennego zewnętrznego  muru przyziemia bramy,  wymianę stolarki okiennej, wykonanie i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z przeszkleniem przejazdu bramnego, scalenie kolorystyczne elewacji,  wykonanie przyłączenia elektrycznego  wraz   z zabudową    rozdzielnicy RG,  wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej wraz z  osprzętem     i oprawami, wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej SAP oraz instalacji oddymiania, wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi wejścia  z ganku do Bramy .

- wykonanie prac konserwatorskich obejmujących naprawę elewacji zewnętrznej (tynków, boni, elementów metalowych rozet ściągów),  odtworzenie kartuszy –herbów na elewacji zewnętrznej

Całość prac należy prowadzić w oparciu o załączoną w zamówieniu publicznym dokumentacją projektową Zamawiającego, wydanymi decyzjami, jak również pod nadzorem konserwatora zabytków oraz innych osób funkcyjnych powołanych przez Zamawiającego dla tych robót. Roboty budowlane i prace konserwatorskie należy prowadzić na warunkach wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik                      do umowy.

Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w  dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie       z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się         z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia ………………………… r. wraz z przekazaniem terenu robót Zamawiającemu.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego, archeologicznego                     i inwestorskiego;

  - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i   wody;

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie i zorganizowanie terenu robót wraz z zapleczem socjalnym;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), oraz wymaganiom Zamawiającego podanych w SIWZ, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub składowania , łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (t.j.Dz.U.2013 poz. 1232 z późn. zm.),

  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013  poz. 21 z późn. zm.),

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować                        z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności, za bezpieczeństwo na terenie robót i stosowanie wszelkich działań prowadzonych na terenie robót   i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe               w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót                         i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie zgodnym z wymaganiami przepisów bhp,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony                                    od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 18 oraz dowodów potwierdzających opłacenia składek w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- w przypadku opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, których termin płatności przypada   w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty.

- Wykonawca zobowiązuje się, że ubezpieczenie, o którym mowa będzie posiadał przez cały okres trwania umowy a polisy ubezpieczeniowe będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich przedłużenia

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad pracą podległych pracowników wykonujących roboty objęte umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: .......................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie  o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych i prac konserwatorskich objętych dokumentacją projektową (budowlaną)w zakresie robót jak i SIWZ oraz STWiORB, w tym koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające  z niniejszej umowy a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wszelkie rodzaje robót inne niż ujęte w dokumentacji projektowej (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz roboty zamienne konieczne                         do wykonania  w celu oddania do użytkowania przedmiotu umowy, mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokółów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego.  Bez zatwierdzenia protokółów  konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania                     w/w robót, lub z nich rezygnować.

- Odrębnie dla każdego rodzaju robót (dodatkowych, zamiennych, zaniechanych) muszą być prowadzone książki obmiarów robót, stanowiące podstawę do sporządzenia kosztorysów.

- Roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia będą rozliczane wg cen ustalonych przez analogię do cen ofertowych,                w ilości wg książki obmiarów. W takim przypadku wynagrodzenie określone w ust1 zostanie odpowiednio zmienione przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku wystąpienia innego rodzaju robót niż wynikających                        z dokumentacji projektowej (tzn. takich których nie można rozliczyć zgodnie z ustępem jak wyżej)   a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą  na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę  w zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu                   o następujące założenia:

- ceny czynników cenotwórczych (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte                        z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o j/w, brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z SEKOCENBUD jako średnie za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte                w wyżej wskazanych kosztorysach a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR, w przypadku braku odpowiednich pozycji w KRR zostaną zastosowane KNNR, PKZ, TZKNC a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Rozlicznie między stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonego protokółu odbioru końcowego robót.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy …………………………………………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokółem odbioru robót.

- Do faktury Wykonawca przedłoży ponadto:

1)	kopie wszystkich wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur/rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

2)	dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom                  i dalszym Podwykonawcom zaakceptowanych przez Zamawiającego wynikających z faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3)	oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń                    w całości.

chyba że Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawców i do faktury przedłoży takie oświadczenie.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów      zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom        Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego  wynagrodzenia za odebrane       roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających                               z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                         lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                        z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                   są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                         w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

Kierownik budowy, konserwator do prowadzenia prac konserwatorskich

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją niniejszej umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako konserwatora do prowadzenia prac konserwatorskich

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy:

- dokumentów potwierdzające kwalifikacje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe konserwatora do prowadzenia prac konserwatorskich

- W przypadku zmiany osób o których mowa w ust 1 i 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez, Kierownika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach w tym wymagane dokumenty, protokoły                         i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami                       i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane            i ostemplowane przez Kierownika Budowy),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego              w terminie do 21 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego                     z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia                          a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad                    i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie           i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odbioru końcowego robót.

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji             i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do zmiany umowy w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych                               z przysługującego mu wynagrodzenia .

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- w przypadku gdy Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia

- W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5  ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, oraz SIWZ

- jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę  do zmiany sposobu świadczenia  i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić              w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                     i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury  przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót             w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 5 % , wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,                            z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale podwykonawców* ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

(wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy się podwykonawcom wraz z określeniem rodzaju i zakresu zgodnie z ofertą )

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami  musi być zawarta w formie pisemnej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni,  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                        w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  w terminie 3 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji                       z Podwykonawcy a także o rozwiązaniu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, natomiast na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na materiały i urządzenia użyte do budowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę               o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności                    z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1)	zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a)	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót,

b)	zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczególności:

- niewybuchy i niewypały,

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe  w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

c)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego a w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego

- konieczność  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian                 w dokumentacji projektowej,

- konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, dodatkowych

d)	zmiany będące następstwem działania organów administracji,              w szczególności:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski,

- przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

w przypadku wystąpienia  którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-d termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu  w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2)	zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a)	zmiany technologiczne a w szczególności:

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

- odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunki skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji  lub obiektów infrastruktury,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany o których mowa w pkt 2 lit a tiret 2 i 3 mogą być wprowadzone w sytuacjach, odpowiadających przesłankom  do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, zmiany wskazywane w pkt. 2 lit a  tiret 4 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia  wynagrodzenia z tytułu  takich zmian wyłącznie  w kwocie równej  zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazanych zmian w pkt 2 lit a tiret 1-4 może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

3)	Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług:

a)	jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę

b)	jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

4)	Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie  pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

5)	Jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w  umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- Zmiany w zakresie podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w pkt 6

- zmiana polegająca na wskazaniu innych podwykonawców,

- zmiana w zakresie rezygnacji  z podwykonawców,

- zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa,

- zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

- zmiana osób odpowiedzialnych za 	kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownika budowy) zgodnie z warunkiem w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonym w SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, w terminie 7 dni od podpisania aneksu do umowy, dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane). W przypadku zmiany konserwatora prac konserwatorskich Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w terminie 7 dni od podpisania aneksu do umowy dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe konserwatora prac konserwatorskich

2.	Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania                         do wyrażenia takiej zgody.

3.	Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu                        do umowy.

4.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ wraz z załącznikami

- Dokumentacja projektowa

- STWiORB

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

*niepotrzebne skreślić