Wzór umowy

Zawarta w dniu ………………. 2016 r. pomiędzy Gminą Ziębice, REGON 890718478, NIP 887-16-35-214z siedzibą w: 57 – 220 Ziębice,ul. Przemysłowa 10,zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:
    1. Alicję Bira	- Burmistrza Ziębic
przy kontrasygnacie:
1. Anny Słowik	- Skarbnika Gminy

a ………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pn.: …................................., REGON: NIP: …................. z siedzibą w: ….............................. zwanym dalej Wykonawcą
Strony zawierają umowę w trybie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Z 2015 r,poz. 2164 o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie p. n.„ Przebudowa przepustu drogowego wraz z regulacją cieku wodnego w miejscowości Jasienica”
2.Wykonawca wykona roboty budowlane z należytą starannością zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym techniczno -budowlanymi i obowiązującymi normami oraz niniejszą umową.
3.Wykonawca realizował będzie roboty budowlane w taki sposób, aby przebiegały one sprawnie w miarę możliwości bezkolizyjnie z dostosowaniem się do istniejących warunków użytkowania drogi.
§ 2

Szczegółowy zakres rzeczowy określa, przedmiar robót, projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacja techniczna i niniejsza umowa.
§ 3
1.Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczęcia prac strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2) termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż:31.08.2017 r.
2.Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
§ 4

1.Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.
Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich – powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
2.Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru.
3.Podstawowymi dokumentami protokołu odbioru końcowego robót będą:
1)	zawiadomienie Wykonawcy o wykonaniu robót,
1. protokoły badań i sprawdzeń wymagane odrębnymi przepisami oraz atesty dotyczące materiałów wbudowanych,
2. inwentaryzacja powykonawcza (na koszt wykonawcy)
4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o wykonaniu przez służby geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru).
Konsekwencja złożenia takiego oświadczenia będzie wstrzymanie kwoty 2.000 zł z faktury końcowej do czasu przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej.
§ 5
1.W trakcie wykonywania robót teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.
2.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
3. Na każde żądania Zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty określone w ustawie z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) potwierdzających, że wyrób budowlany przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
4.Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej ( pismem, faksem lub email-em).
§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ złotych brutto (słownie złotych: ...........................................................................................).
2.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, oraz ewentualnych upustów i rabatów. W cenie oferty należy uwzględnić również koszty związane z urządzeniem zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy, koszty obsługi geodezyjnej niezbędnej w trakcie realizacji robót oraz koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót, inne czynności wynikające z procesu realizacyjnego robót, mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, określonego zamówieniem, bez odszkodowania.
Konsekwencją zmniejszenia zakresu rzeczowego robót będzie zmniejszenie wynagrodzenia określonego w ust.1
5.Ewentualne roboty dodatkowe mogą być realizowane przez Wykonawcę na podstawie aneksu do umowy
6.Wynagrodzenie wykonawcy zarówno przy zmniejszeniu zakresu rzeczowego jak również przy realizacji robót dodatkowych zostanie obliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu i zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
7.Podstawą do wystawienia faktury /rachunku stanowić będzie protokół komisyjnego odbioru końcowego robót.
8.Podstawowymi dokumentami protokołu odbioru końcowego robót będą:
1) zgłoszenie Wykonawcy o wykonaniu robót
2) protokoły badań i sprawdzeń wymagane odrębnymi przepisami oraz atesty dotyczące materiałów wbudowanych
3) inwentaryzacja powykonawcza (na koszt Wykonawcy
9. Podstawa wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie wystawiona faktura lub rachunek przedstawiony Zamawiającemu wraz z :
1. 1) kopią wszystkich wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur/rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
2. 2) dowodami potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynikających z faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
3. 3) oświadczeniem wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości,
4. 4) pkt 1) do 3) stosuje się jeśli Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
10.Strony ustalają, że realizacja faktury końcowej nastąpi przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 1)-3), na konto Wykonawcy: …………………………..
11.W przypadku, nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
12.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 7
1.Okres gwarancyjny na wykonane roboty ustala się na …............... m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3.Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
7.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8
1.Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego będzie: …..........................
2.Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………………………………………………………………………………...

§ 9

1.Wykonawca może powierzyć, wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej.
3.Projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót.
4.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§ 10
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni w terminie 30 dni od upływu ostatniego 30 dnia przerwy,
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury/ rachunku mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, i powinno zawierać uzasadnienie.
4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% ceny umownej (brutto).
2) za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny umownej (brutto).
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty.
5.Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie z należnego Wynagrodzenia nie zwalnia wykonawcy z ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 12

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrębie wykonywanych robót.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Zmiany i uzupełnienia umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej
§ 15
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy zgodnie z art. 509-518 k.c nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 15
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 16

Umowę sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY