## Załącznik nr 3

## UMOWA

zawarta w dniu  …………………..

pomiędzy: Gminą Piekoszów; ul. Częstochowska 66a; 26-065 Piekoszów NIP: 95901478926 – jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie, reprezentowanym przez p. Małgorzatę Bernat  - dyrektora,  zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………… REGON …………………….reprezentowanym przez Pana ………………………………  zwanym dalejWykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro zawarto umowę  o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:  „Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie”, określone załącznikiem nr 1.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy  z dniem zawarcia umowy.

§ 3

Zobowiązania stron

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do  prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jak również dysponuje osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane.

- Wykonawca  zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z należyta starannością.

- Wykonawca realizując umowę ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i  erminowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz w mieniu osób trzecich, przez osoby, którymi się posługuje realizując przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji materiały własne  oraz uradzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany przedstawić Zamawiającemu karty techniczne, aprobaty oraz atesty wykorzystane do realizacji zadania określonego w § 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej 
i zgodnej z zasadami realizacji robót budowlanych w zakresie od niego zależnym,  dostępu do mediów (energia elektryczna, woda) .

§ 4

Odbiórrobótbudowlanych, gwarancja

- Wykonanie całego przedmiotu umowy  jest podstawą do zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego.

3. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć - Zamawiający może odmówić odbioru. W razie odmowy odbioru z powyższych przyczyn nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust.2. Postanowienia ust.3 stosuje się do nowego terminu osiągnięcia gotowości do odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu odbioru,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Wszelkie czynności podczas odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7.Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, której bieg rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego.

§ 5

Wartość umowy, sposób zapłaty

- Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………………. zł brutto(słownie ……………….........................................................................................................zł.).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlega żadnym zmianom, w związku z tym Zamawiający nie dopuszcza dokonywania dodatkowych płatności.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie  21 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawę wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

§ 6

Kary umowne, odstąpienie od umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej, w przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, w wysokości odsetek ustawowych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego;

- Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 5 dni.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 7

Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami umowy w związku z jej realizacją, będą rozwiązywane polubownie.

- W razie przypadku niemożliwości porozumienia się Stron w terminie nie dłuższym niż 10 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  w postaci zawarcia stosownego aneksu.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiający.

- Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.

Wykonawca:						                         Zamawiający :

...………………………………………	                   …………....………………………