Załącznik nr 7

Umowa nr ….. /2015

(wzór)

zawarta w dniu  ... ...  …….2015r. Bakałarzewie , pomiędzy:

Gminą Bakałarzewo , ul.Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo , reprezentowaną przez:

Tomasza  Naruszewicza Wójta Gminy Bakałarzewo –zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bakałarzewo Alicji   Przyborowskiej

a  firmą : ……………………………………………………………………………………(wpis do rejestru nr………………….) reprezentowanym przez……………………………….., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

- „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

- „Roboty budowlane” – stanowiąca przedmiot Umowy budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

- „Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

- ”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

- „Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

- „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- „Umowie o podwykonawstwo” – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi , dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia  publicznego zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem – podwykonawcą.

ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: wykonanie robót budowlano – remontowych   w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na parterze budynku  Urzędu Gminy Bakałarzewo

Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace remontowo – budowlane                    o następującym zakresie rzeczowym w skład którego  wchodzi:

- demontaż płyt drewnopodobnych ze ścian sufitów i podłóg;

- zeskrobanie starych powłok malarskich;

- skucie słabych tynków;

- uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów;

- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- kartonowych;

- izolacje podłóg ze styropianu wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii;

- osadzenia stolarki drzwiowej pomiędzy pomieszczeniami z dostosowaniem standartowo do istniejącej na I piętrze budynku;

- osadzenie parapetów z płyty laminowanej;

- posadzki cementowe wykończone płytkami terakotowymi;

- wymiana instalacji elektrycznej ,montaż opraw wraz z osprzętem;

- wykucie bruzd i zamurowanie przewodów instalacji c.o. w ścianach.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz będą zgodne ze: złożoną ofertą (Załącznik nr 1 do umowy),stanowiącą integralną część  niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona cały zakres prac objętych umową.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

ARTYKUŁ 3 - SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego .

2.  Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawowany będzie przez ………………………………….

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………………...........................

## ARTYKUŁ 4 – OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1)założeniami technicznymi i wykonawczymi  do wykonania remontu .

2)obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

3)  ze złożoną ofertą,

4)  zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

3. Materiały i urządzenia służące do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

5. Jeżeli zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

- współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń w których będzie przeprowadzony remont ,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci wraz z wywozem na własny koszt,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

9. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ARTYKUŁ 5 - TERMINY

1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych od dnia podpisania umowy.

2.Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy do dnia

........................lipca  2015r.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ARTYKUŁ 6 - ODBIORY I PROCEDURA

1. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez kierownika budowy  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- atesty na wbudowane materiały,

- protokóły badań i sprawdzeń,

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru, chyba że uniemożliwią to okoliczności niezależne od stron.

5. Protokół odbioru  sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego  i  doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru .

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7 - GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcy rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 9 - KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w art. 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w art. 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w art. 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- Zawinione przez jedną ze stron przyczyny, powodujące odstąpienie drugiej strony od umowy - karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w art. 11 ust. 1 płacić będzie strona winna odstąpienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 10 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, t.j. ………………zł w formie   ………………………

2. Zamawiający zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów końcowego.

ARTYKUŁ 11 – WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………netto (słownie: ………………………………netto), w tym podatek VAT ….% ………………..zł (słownie:……………………………………………..) ,kwota brutto ............zł (słownie:.....................................................zł) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia …………………………..

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół końcowy odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. Istnienie wad i usterek stanowi podstawę od odmowy odbioru robót.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na: Gminę Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, NIP 844-21-40 -699

5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

ARTYKUŁ 12 - ZMIANY UMOWY

- Zamawiający na podstawie art. 144  ustawy Pzp nie  dopuszcza  zmian  umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ARTYKUŁ 13 - ODSTĄPIENIE  OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania złożonego na piśmie - w terminie 30 dni od doręczenia drugiego pisma.

2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

ARTYKUŁ 14 - ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane listem.

2. Zawiadomienia oraz dokumentacja, o których mowa w ust. 1 będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 15 - POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

2. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące Przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

5. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem ust. 6, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY						                                     WYKONAWCA

SKARBNIK GMINY

załącznik nr1 oferta wykonawcy