Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/157/09

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 13 listopada 2009 r.

GMINA BAKAŁARZEWO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA

GMINY BAKAŁARZEWO

za okres od dnia 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

Bakałarzewo, listopad 2009 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3

1.1	Cel i zakres opracowania	3

1.2	Podstawa prawna	3

1.3	Źródła informacji	4

2.	ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY	5

2.1	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	5

2.2	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	6

3.	Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007 - 2008 – składowiska odpadów	8

3.1	Stan formalno – prawny składowisk odpadów	8

4.	Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008 wraz z oceną sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	15

5.	Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	20

6.	Ocena systemu monitoringu	23

7.	Podsumowanie	25

8.	Wykorzystane materiały	26

SPIS TABEL	26

# WPROWADZENIE

## Cel i zakres opracowania

Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy Bakałarzewo.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia 31 grudnia 2006r. – 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do poniższych aspektów gospodarki odpadami:

- stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2008r., w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

- stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów (jeśli taka instalacja istnieje na terenie analizowanej gminy);

- stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć;

- ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

## Podstawa prawna

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bakałarzewo” na lata 2007 – 2008 powstało w wyniku nałożenia obowiązku na organ wykonawczy gminy - Wójta Gminy Bakałarzewo składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach- Dz.U. 07.39.251 z późn. zm.). Sprawozdaniu podlega realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bakałarzewo przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bakałarzewo Nr XV/91/04 z dnia 23 września 2004 r. Niniejsze sprawozdanie obejmuje lata 2007 oraz 2008.

## Źródła informacji

- decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

- wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- rocznik statystyczny województwa podlaskiego – dane za rok 2006, 2007, 2008r.,

- roczne sprawozdania z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- raport o stanie środowiska w województwie podlaskim za rok 2008,

- sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego – Białystok 2008r.,

- plan gospodarki odpadami dla gminy Bakałarzewo na lata 2004 - 2015, czerwiec 2004r.

# ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY

Rozdział ten zawiera analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów, dotyczącą zmian ilościowych i struktury odpadów w poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie.

Zestawienia porównawcze zostały ujęte w tabelach 1 i 2 dla odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Bakałarzewo oraz tabele nr 3 i 4 dla odpadów poddawanych procesom odzysku. Pod każdą z tabel znajduje się podsumowanie przeprowadzonej analizy zawierające omówienie najistotniejszych zmian w zakresie ilości i rodzajów odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku w okresie 2004 – 2006. Wniosku wynikające z poniższej analizy powinny zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

## Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Gmina Bakałarzewo, jako organ wydająca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami) dysponuje informacjami o ilościach i rodzajach odebranych odpadów komunalnych. Zezwolenia udziela w drodze decyzji wójt gminy Bakałarzewo, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy sporządzić i przekazać wójtowi informację dotyczącą (art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach): masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów i masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. W związku z art.7 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 z późn. zm.)

Na terenie gminy Bakałarzewo odbiór odpadów komunalnych oraz zbiórkę surowców wtórnych prowadzą:

- P.U.H. „MPO” Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok – 11 umów na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Bakałarzewo,

- Firma Transportowo – Usługowa „EKO” s.c. w Jeleniewie – 332 umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Bakałarzewo.

W roku 2007 z terenu gminy Bakałarzewo zebrano 197,31 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast w roku 2008 zebrano 282,91 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

20% mieszkańców gminy Bakałarzewo jest objętych zbiórką selektywną odpadów.

Gospodarstwa domowe są kontrolowane w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą specjalistyczną oraz działaniach edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie.

Odpady ulegające biodegradacji ze względu na charakter rolniczy gminy są m.in. wykorzystywane w ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt.

## Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Odpady w latach 2007 – 2008 r. wywożone były na składowisko odpadów w Czerwonce prowadzone przez Urząd Gminy w Bakałarzewie. Ze względu na wyczerpanie pojemności składowiska zostanie ono zamknięte z dniem 31 grudnia 2009r..

Tabela 1	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Bakałarzewo w latach 2007 i 2008.

| Kod odpadu | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 219,90 | D5 | 122,63 | D5 |
| RAZEM | 219,90 |  | 122,63 0 1155,46 33317,08 159,64 0 0 1130,38 620,94 36383,5 |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Bakałarzewo, WSO.

Objaśnienia do tabeli 1;

    - Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

    - Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu do 2008 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737).

    - Oznaczenie procesu odzysku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Oznaczenie procesu unieszkodliwiania - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

    - W tabelach zebrano zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu i odzyskowi na terenie gminy. Podano łączną masę odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, pokazano w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania lub odzysku.

Odpady komunalne unieszkodliwiane na terenie gminy Bakałarzewo w roku 2008 poddane zostały procesowi unieszkodliwienia przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne (D5).

W strumieniu odpadów komunalnych składowanych znajdują się przede wszystkim niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiąc w roku 2008 ok. 100 % całego strumienia odpadów.

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) unieszkodliwiane na terenie gminy Bakałarzewo w latach 2007-2008 nie były wytwarzane. Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Bakałarzewo w 2008 r. nie zostały poddane procesom odzysku.

Podsumowanie:

- Zestawienie danych zawartych w tabeli nr 1 przeprowadzono analizą danych uzyskanych z WSO, Urzędu Gminy Bakałarzewo, WUS, GUS.

- Przyjęcie roku 2007 jako roku bazowego wynika z faktu, iż poprzedni okres sprawozdawczy kończył się na roku 2007.

- Wyniki przeprowadzonej analizy w okresie sprawozdawczym (lata 2007-2008) świadczą o zwiększającej się systematycznie skuteczności systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Bakałarzewo i to zarówno w zakresie odbioru odpadów zmieszanych jak i zbiórki selektywnej.

Zmniejszająca się ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów zbieranych selektywnie potwierdza skuteczność funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Następuje zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych systematycznie na korzyść zwiększającego się udziału odpadów segregowanych.

Dobra skuteczność prowadzonej zbiórki selektywnej wskazuje, iż na etapie aktualizacji Planu gospodarki odpadami w roku 2008 - na kolejny okres - lata 2008-2011 można już rozszerzyć istniejący system selektywnej zbiórki na terenie gminy Bakałarzewo stopniowo na kolejne rodzaje odzyskiwanych odpadów. Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki powinno zostać zaplanowane (mając na uwadze art. 16a ustawy o odpadach) w aktualizowanym Planie (obowiązek aktualizacji Planu wynika z art. 14-15 ustawy o odpadach).

Wyniki analizy pokazują, iż konieczna jest dalsza systematyczna edukacja społeczeństwa Gminy (zwłaszcza mając na uwadze rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki w kolejnym Planie), gdyż do pojemników trafiają odpady nie zawsze nadające się do recyklingu. Stąd w kolejnym Planie należy zarezerwować znacznie większe niż w dotychczasowym środki finansowe na edukację społeczeństwa Gminy.

# Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007 - 2008 – składowiska odpadów

## Stan formalno – prawny składowisk odpadów

Tabela 2	Karta składowiska odpadów na terenie Gminy Bakałarzewo - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. Składowisko odpadów w Czerwonce.

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne dane o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | Składowisko odpadów komunalnych w Czerwonce |
| 1.2 | Gmina |  | Bakałarzewo |
| 1.3 | Powiat |  | Suwalski |
| 1.4 | Województwo |  | Podlaskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN, OUO)1) | IN |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Jednostki samorządu terytorialnego Gmina Bakałarzewo |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | Gmina Bakałarzewo: 000531387 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | Gmina Bakałarzewo: 844-00-08-292 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Jednostki samorządu terytorialnego Gmina Bakałarzewo |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | Gmina Bakałarzewo: 000531387 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | Gmina Bakałarzewo: 844-00-08-292 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 000531387 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 844-00-08-292 |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | (tak/nie) | tak |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 1 (6 sektorów) |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 (6 sektorów) |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | - |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | nie |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | tak |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać jeśli decyzja została uchylona | Urząd Rejonowy w Suwałkach, 21.01.1997r., OA.IV.7351/3/2/97 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji | Nie dotyczy |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji | Starosta suwalski, 25.02.2002r., OŚR.V.7643/5/02 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.7 | Czy przepisów ww. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana | [tak/nie] Jeśli nie to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | - |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana | [tak/nie] Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | - |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.12 | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu zostanie przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | - |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok | - |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego | - |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeśli tak, to na jakiej podstawie: jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana | [tak/nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego | - |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów | - |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów | - |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | - |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji | Starosta suwalski 21.12.2004r. OŚR.V.7610-67/04 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Nie dotyczy |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, termin obowiązywania | Nie dotyczy |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku | Nie |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeśli tak, to podać rok | Tak, 2009r. |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 15 073 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 7 069 |
| 4.3 | Pojemność pozostała | m3 | 8 004 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 200 |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Piasek (20 cm) |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia PHD (1,5 mm) |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | - |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | Studnia zbiorcza o pojemności 30 m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | - |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni gminnej [tak/nie] | Tak (oczyszczalnia w Bakałarzewie) |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | - |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | - |
| 4.9 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | - |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | - |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady podać kod) | 10 01 01, 17 01 01, 20 02 02 |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | - |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | - |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeśli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | 0 |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 20 03 01, 10 01 01, 19 08 05, 19 08 01 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? | [tak/nie] | tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 40, 20 01 39 |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | nie |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 219,90 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | 0 |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 122,63 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | 0 |

# Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008 wraz z oceną sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 wraz z późniejszymi zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami jest opis działań, które na terenie gminy mają zostać podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami (zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat i harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach uwzględniono zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla.

W niniejszym sprawozdaniu odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają z planów wyższego szczebla: krajowego, wojewódzkiego, powiatowego (KPGO, WPGO, PPGO) i zapisów gminnego planu gospodarki odpadami (GPGO).

Informacje zawarte w poniższych tabelach powinny zostać przeanalizowane i wykorzystane w procesie aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami w celu lepszego dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych, mając jednocześnie na uwadze obowiązki ustawowe nałożone przepisami na gminę.

Tabela 3	Zadania zaplanowane w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Bakałarzewo na 2004 - 2012 i sposób ich realizacji

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO1) | Rok realizacji | Nazwa zadania w GPGO2) | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami | 2009 | Opracowanie aktualizacji GPGO | Planowana jest aktualizacja GPGO w 2010 roku |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2003 – 2006 | Stworzenie systemów zbiórki w celu realizacji celów w zakresie recyklingu i odzysku dla odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych z opłat za produkty i opłat recyklingowych), np. przez: zwykłą zbiórkę + centra recyklingu dla domów jednorodzinnych w obszarach miejskich, zwykłą zbiórkę + centra recyklingu + kontenery do selektywnej zbiórki dla gospodarstw domowych w domach wielorodzinnych na obszarach miejskich oraz podwójna zbiórka w latach 2010-2015 dla około 50% gospodarstw domowych, zwykłą zbiórkę + centra recyklingu dla gospodarstw wiejskich; zatem tylko zwykła zbiórka w okresie 2003-2006 dla około 50% gospodarstw domowych, zwykłą zbiórkę do kontenerów + zbiórkę surowców wtórnych do kontenerów od zakładów przemysłowych z odpadami komunalnymi; zatem tylko zwykła do kontenerów w okresie 2003-2006 dla około 50% odpadów komunalnych od zakładów przemysłowych. | 20% mieszkańców gminy objęta jest zbiórką odpadów segregowanych. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003 – 2006 | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych dotyczących odpadów. | W szkołach odbywają się zajęcia z edukacji ekologicznej. Prowadzona jest zbiórka makulatury oraz baterii. |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2003 – 2006 | Stworzenie takich systemów zbiórki, aby 100% mieszkańców było objętych systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych. | 100% mieszkańców objętych zbiórką w 2008 r. |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2003 – 2006 | Organizowanie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych | Budowa instalacji recyklingu odpadów budowlanych realizowana będzie w ramach ZZO Suwałki |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006r. ok. 1 460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju | 2003 – 2006 |  |  |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych | 2003 – 2006 | Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% w 2006 r. Instalacja linii unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych o odpowiedniej wydajności | W trakcie organizacji. |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003 – 2006 |  | Budowa instalacji demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych realizowana będzie w ramach ZZO Suwałki |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003 – 2006 | Rozwój systemu zbiórki odpadków budowlanych i rozbiórkowych (gruzu): działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 15% w 2006 r Instalacja linii odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych i gruzu o odpowiedniej wydajności | W trakcie organizacji. |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003 – 2006 |  | Budowa instalacji recyklingu odpadów budowlanych realizowana będzie w ramach ZZO Suwałki |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003 – 2006 | Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 15% w 2006 r. | W gminie organizowana jest zbiórka w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiorem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zajmuje się Firma Transportowo - Usługowa EKO s. c., ul. Słoneczna 12, 16 - 404 Jeleniewo, www.ftueko.pl, tel. 087 568 30 16 |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006r. | 2003 – 2006 |  | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych realizowana będzie w ramach ZZO Suwałki |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE | 2003 – 2012 | Współudział w utworzeniu regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ZZO i dostosowania regionalnego składowiska odpadów | Gmina do końca 2009 r. eksploatuje istniejące składowisko w m. Czerwonka. WPGO nie przewiduje budowy nowego składowiska na terenie Gminy Bakałarzewo. Gmina Bakałarzewo została w aktualizacji WPGO przydzielona do regionalnego systemu gospodarki odpadami ZZO Suwałki (we wsi Zielone Kamedulskie). |
|  |  |  | Dostosowanie istniejącego składowiska wg standardów i wymogów UE |  |

Tabela 4	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007 – 2008

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO1) | Rok realizacji | Nazwa zadania w GPGO2) | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003 – 2014 | Wdrażanie systemu zbiórki recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych | W szkołach organizowane są zajęcia z edukacji ekologicznej. Prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych głównie makulatura i baterie. 20% mieszkańców gminy objęta jest systemem selektywnej zbiórki odpadów – odpady gromadzone są w workach foliowych (120l) oraz odbierane 1 x 4 miesiące przez firmę „EKO” Jeleniewo. Na terenie gminy zbiórka przeterminowanych leków oraz strzykawek odbywa się w aptekach w wyznaczonych pojemnikach. |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2003 – 2014 |  |  |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu | 2003 – 2014 |  |  |
| 4. | Działania informacyjno – edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2003 – 2014 |  |  |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi | 2003 – 2014 |  |  |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów | 2003 – 2014 |  |  |

Źródło: PGO 2004 – 2012, Sprawozdanie z realizacji budżetu za lata 2007-2008, dane z Urzędu Gminy w Bakałarzewie

Tabela 5	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007 – 2008

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO1) | Rok realizacji | Nazwa zadania w GPGO2) | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno – informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | 2003 – 2014 | Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją PCB | Wykonano ulotki informacyjne dotyczące wyrobów azbestowych i rozdano sołtysom. |
|  |  |  | Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją azbestu |  |
|  |  |  | Utworzenie baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości oraz miejsc występowania azbestu, a także producentów PCB | W 2008 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie niektórych miejscowości gminy Bakałarzewo (Stara Chmielówka, Płociczno, Sadłowizna, Gębalówka, Stary Skazdub, Zdręby, Malinówka, Stara Kamionka, Nieszki, Aleksandrowo, Zajączkowo) |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003 – 2010 | Utworzenie GPZON | Nie zostało utworzone z braku środków finansowych |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 2003 – 2014 | Organizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych 29% ilości odpadów komunalnych | W trakcie realizacji. Na bieżąco realizowany jest monitoring usuwania wyrobów azbestowych przez mieszkańców. W tym celu na terenie powiatu suwalskiego działają firmy zajmujące się demontowaniem, transportem oraz unieszkodliwianiem azbestu. |
|  |  |  | Działania związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających PCB |  |
|  |  |  | Działania dotyczące eliminacji azbestu |  |
|  |  |  | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu |  |

Źródło: PGO 2004 – 2012, Sprawozdanie z realizacji budżetu za lata 2007-2008, dane z Urzędu Gminy w Bakałarzewie

# Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

W tabeli 6 dokonano podliczenia i oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami. Zestawiono wszystkie zadania, które przewidziano do realizacji w harmonogramie gminnego planu gospodarki odpadami i których wykonanie rzeczowe zostało zaprezentowane w tabelach od 3 do 5. Zadania zgodnie z wytycznymi MŚ w zakresie wykonywania sprawozdań, podzielono na cztery grupy w taki sam sposób jak w tabelach od 3 do 5, to jest przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami: 1) komunalnymi, 2) opakowaniowymi, 3) w sektorze gospodarczym, 4) niebezpiecznymi.

W tabeli 6 zestawiono wraz z planowanymi zadaniami kwoty przewidziane na ich realizację zgodnie z GPGO (Gminnym planie gospodarki odpadami). Planowane (wg GPGO) koszty realizacji zadań zestawiono z kosztami faktycznie poniesionymi w latach 2007-2008 na realizację poszczególnych działań, celem określenia stopnia realizacji Planu.

Tabela 6	Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008 - Gmina Bakałarzewo.

| Lp. | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Kwota przewidziana na zadanie (wg GPGO) [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2007-2008 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
|  | Opracowanie aktualizacji GPGO | - | Aktualizacja przewidziana jest w 2010 roku | GFOŚiGW |
|  | Stworzenie systemów zbiórki w celu realizacji celów w zakresie recyklingu i odzysku dla odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych z opłat za produkty i opłat recyklingowych), np. przez: zwykłą zbiórkę + centra recyklingu dla domów jednorodzinnych w obszarach miejskich, zwykłą zbiórkę + centra recyklingu + kontenery do selektywnej zbiórki dla gospodarstw domowych w domach wielorodzinnych na obszarach miejskich oraz podwójna zbiórka w latach 2010-2015 dla około 50% gospodarstw domowych, zwykłą zbiórkę + centra recyklingu dla gospodarstw wiejskich; zatem tylko zwykła zbiórka w okresie 2003-2006 dla około 50% gospodarstw domowych, zwykłą zbiórkę do kontenerów + zbiórkę surowców wtórnych do kontenerów od zakładów przemysłowych z odpadami komunalnymi; zatem tylko zwykła do kontenerów w okresie 2003-2006 dla około 50% odpadów komunalnych od zakładów przemysłowych. | - | W latach 2007 – 2008 w ramach gospodarki odpadami komunalnymi wykonano: niwelacje składowiska – 10,584 zł, badania wód z piezometrów, monitoring składowiska – 27,54 zł, wywóz odpadów komunalnych stałych – 7,395 zł | GFOŚiGW, UGiM, PGK |
|  | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych dotyczących odpadów. | - |  |  |
|  | Stworzenie takich systemów zbiórki, aby 100% mieszkańców było objętych systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych. | - |  |  |
|  | Organizowanie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych | - |  |  |
|  | Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% w 2006 r. Instalacja linii unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych o odpowiedniej wydajności | - |  |  |
|  | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | - |  |  |
|  | Rozwój systemu zbiórki odpadków budowlanych i rozbiórkowych (gruzu): działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 15% w 2006 r Instalacja linii odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych i gruzu o odpowiedniej wydajności | - |  |  |
|  | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | - |  |  |
|  | Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 15% w 2006 r. | - |  |  |
|  | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006r. | - |  |  |
|  | Współudział w utworzeniu regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ZZO i dostosowania regionalnego składowiska odpadów | - |  |  |
|  | Dostosowanie istniejącego składowiska wg standardów i wymogów UE | - |  |  |
| RAZEM | - | 45,519 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych (pojemniki na odpady opakowaniowe). Współudział w rozwoju systemu odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZOO Suwałki (rozbudowa linii segregacji odpadów, doposażenie w urządzenia) | - | - | - |
| RAZEM | - | - |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
|  | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. Współudział we wdrażaniu systemu odzysku odpadów niebezpiecznych w ramach ZOO Suwałki. | - | W latach 2007 – 2008 w ramach gospodarki odpadami niebezpiecznymi wykonano: usuwanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 6,42 zł, inwentaryzacja azbestu w poszczególnych miejscowościach gminy – 10,00 zł | GFOŚiGW |
|  | Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie gminy | - |  |  |
|  | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji zawierających azbest | - |  |  |
|  | Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest | - |  |  |
|  | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania | - |  |  |
|  | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu i PCB | - |  |  |
| RAZEM | - | 16,42 |  |
| SUMA (I+II+III): | - | 61,939 |  |

Źródło: Oprac. na podst.: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy, sprawozdań z wykonania budżetu na lata 2007 – 2008, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO.

Z uwagi na nowelizację m.in. ustawy o odpadach (w 2005r.) i wprowadzenie art. 16a – zadań i limitów wyznaczonych gminom w gospodarce odpadami oraz stopniowe planowane zaostrzanie limitów w zakresie uzyskiwanych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych itd. zwiększy się konieczność ponoszenia nakładów finansowych dla realizacji nowych zadań, rozwoju i rozbudowy istniejącego systemu, co należy przewidzieć w aktualizowanym Planie.

Mając na uwadze możliwości inwestycyjne budżetu gminy w zakresie finansowania zadań w gospodarce odpadami i jednocześnie obowiązki gminy wynikające, m.in. z art. 16a ustawy o odpadach (i innych przepisów) należy stwierdzić, iż gmina sama nie będzie w stanie sprostać wszystkim stawianym wymogom. Dla realizacji zadań niezbędne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych (funduszy ochrony środowiska, unijnych), a także partycypacja gminy w realizacji zadań na poziomie regionalnym (regionalny ZOO), co będzie należało przewidzieć i zaplanować w aktualizowanym Planie gospodarki odpadami.

# Ocena systemu monitoringu

Elementem podsumowującym niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w Planie.

W tabeli 5 przedstawiono zestaw wskaźników wyznaczonych w GPGO, których zmiany powinny być monitorowane. Zestaw wskaźników monitoringu GPGO opracowany był w oparciu o wskaźniki obliczone na podstawie założeń PGO. Z uwagi na brak możliwości określenia wartości części wskaźników pełna ocena stopnia realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest utrudniona. Dlatego też w aktualizowanym Planie należy opracować zestaw wskaźników w oparciu o obowiązujące przepisy i wynikające z nich możliwości mierzalności wartości tych wskaźników, np. obowiązek ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów, daje możliwość określenia ilościowego stopnia obsługi populacji gminy. Z kolei obowiązek firm wywozowych prowadzenia i przedkładania Gminie informacji nt. ilości odbieranych, unieszkodliwianych i odzyskiwanych odpadów w tonach – daje możliwość określenia ilościowego strumienia odpadów odbieranych z terenu gminy i zagospodarowywanych.

Tabela 7	Wskaźniki monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bakałarzewo.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika w roku 2006 | Wartość wskaźnika w roku 2007 | Wartość wskaźnika w roku 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach | % | 100 | 100 | 86,69 |
|  | % mieszkańców objętych selektywną zbiórką | Mg | 20% | Selektywna zbiórka prowadzona jest przez szkoły z terenu gminy Bakałarzewo |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 221,98 | 197,37 | 282,91 |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 1 | 1 | 1 |
|  | Działania dotyczące eliminacji azbestu – inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy | - | - | - | Przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie niektórych miejscowości gminy Bakałarzewo (Stara Chmielówka, Płociczno, Sadłowizna, Gębalówka, Stary Skazdub, Zdręby, Malinówka, Stara Kamionka, Nieszki, Aleksandrowo, Zajączkowo) |

Źródło: Urząd Gminy, GUS, WSO

Na podstawie powyższej tabeli widać, iż w analizowanym okresie sprawozdawczym - lata 2007 – 2008 w Gminie Bakałarzewo:

    - wzrosła ilość wytwarzanych odpadów komunalnych,

    - ilość ogółem odpadów segregowanych ze zbiórki selektywnej rośnie,

    - zwiększyła się masa odpadów komunalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania i odzysku.

# Podsumowanie

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym należy stwierdzić, iż stopień realizacji zadań zaplanowanych jest zaawansowany. Utrudnienia w pełnej realizacji zadań spowodowane były brakiem wystarczających środków finansowych własnych (budżet gminy, GFOŚiGW) i pozyskanych z zewnątrz (m.in. środków unijnych, funduszy ochrony środowiska). Niezrealizowane zadania należy zatem traktować, jako pozostające do realizacji w następnych okresach sprawozdawczych. Zadania te są o tyle trudne, że wymagają dość sporych nakładów pieniężnych. Są one jednak niezbędne i powinno stanowić dopełnienie innych proekologicznych działań podejmowanych przez Gminę.

Dodatkowo w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziane jest miejsce na realizację inwestycji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów

Konieczne będzie w aktualizowanym planie gospodarki odpadami:

- opracowanie nowego kompatybilnego z obowiązkami gmin ustawowymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, zestawu wskaźników monitoringu, których wartość można będzie określić na podstawie dokumentów, ewidencji, sprawozdawczości;

- zaplanowanie zadań i rozwiązań umożliwiających gminie wywiązanie się z osiągania wyznaczonych ustawowo poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, m.in. opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych i innych.

# Wykorzystane materiały

- Wojewódzka baza dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

- Ankieta z Urzędu Gminy Bakałarzewo

- Karta składowiska w Czerwonce

- Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, Gdańsk 2009

- Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Bakałarzewo uchwalony przez Radę Gminy Bakałarzewo Nr XV/91/04 z dnia 23 września 2004 r.

- www.stat.gov.pl –strony internetowe GUS

# SPIS TABEL

Tabela 1	Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Bakałarzewo w latach 2007 i 2008.	6

Tabela 2	Karta składowiska odpadów na terenie Gminy Bakałarzewo - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. Składowisko odpadów w Czerwonce.	8

Tabela 3	Zadania zaplanowane w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Bakałarzewo na 2004 - 2012 i sposób ich realizacji	15

Tabela 4	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007 – 2008	18

Tabela 5	Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007 – 2008	19

Tabela 6	Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008 - Gmina Bakałarzewo.	20

Tabela 12	Wskaźniki monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bakałarzewo.	23

# Footnotes

Źródło: www.stat.gov.pl