Chmielnik, dnia 12 września 2016r.

Znak: IPS.271.38.2016

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych   
równowartości kwoty 30 000 euro

**Zamawiający: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik**; [**www.chmielnik.com**](http://www.chmielnik.com)tel. (41) 354 32 73, fax. (41) 354 -22-78

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
publicznego na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w gminie Chmielnik:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 190 w miejscowości Celiny”. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA CELINY.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Kotlice - Suskrajowice dz. nr 200”. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA KOTLICE.
3. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 269 (grunty m. Lubania)”. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA LIPY.
4. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól położonej na dz. nr 108 i 262 w msc. Lubania”. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA LUBANIA.
5. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 210 w miejscowości Minostowice”. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA MINOSTOWICE.
6. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 200 (Kotlice)”. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA SUSKRAJOWICE.

CPV: 45 23 31 40 - 2 - Roboty drogowe

CPV: 45 10 00 00 - 8 - Roboty przygotowawcze

CPV: 45 11 21 00 - 6 - Roboty ziemne

CPV: 45 23 32 20 -7 - Podbudowy

**Rodzaj zamówienia: roboty budowlane**

**I. Określenie przedmiotu zamówienia:**

**1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w gminie Chmielnik o następujących parametrach :**

a) Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 190 w miejscowości Celiny”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o szer. 4m, dł.160 mb w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) w terenie,

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (równiarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korytowanie i profilowanie.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 63mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (równiarka, walec).

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (równiarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstałej z profilowania wzdłuż wykonanej drogi.

b) Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Kotlice - Suskrajowice dz. nr 200”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o szer. 4m, dł. 104 mb w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (równiarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korytowanie i profilowanie

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 63mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm(równiarka, walec).

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm(równiarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstałej z profilowania wzdłuż wykonanej drogi.

c) Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 269 (grunty m. Lubania).

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o szer. 4m, dł. 91mb w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni(równiarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korytowanie i profilowanie

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 63mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (równiarka, walec).

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm(równiarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstałej z profilowania wzdłuż wykonanej drogi.

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól położonej na dz. nr 108 i 262 w msc. Lubania”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o szer. 4m, dł. 129 mb w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni(równiarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korytowanie i profilowanie

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 63mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm(równiarka, walec).

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm(równiarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstałej z profilowania wzdłuż wykonanej drogi.

e) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 210 w miejscowości Minostowice”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o szer. 4m, dł. 104 mb w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (równiarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korytowanie i profilowanie.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 63mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (równiarka, walec).

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (równiarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstałej z profilowania wzdłuż wykonanej drogi.

f) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 200 (Kotlice)”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o szer. 4m, dł. 68 mb w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogowych) w terenie,

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (równiarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korytowanie i profilowanie

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 63mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (równiarka, walec).

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0 - 31,5mm. - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm(równiarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstałej z profilowania wzdłuż wykonanej drogi.

**2.** **Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić minimum 2 - letniej gwarancji.**

**3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu poszczególnych zadań, w zależności od środków finansowych zabezpieczonych w budżecie .**

**4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i uwzględnił w cenie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamierzonej inwestycji.**

**II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście   
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7,   
26-020 Chmielnik, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 354-32-73; 41 354 22 78 wew. 207.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Zbigniew Kuza .

**III. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin realizacji zamówienia – **do dnia 20.10.2016r.**

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w przypadku:

* szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
* działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć   
w momencie zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią umowy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu.

**IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:**

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,** **którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.**

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

**Kryterium oceny ofert – cena 100%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania.

**VI. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać:

* osobiście lub pocztą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku,   
  Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, sekretariat-pokój 102, lub
* e-mailem na renata.cwiek@chmielnik.com , lub
* przesłać faksem na nr 41 354 22 78 w terminie **do dnia 19 września 2016 roku** do godz. **12.00.**

1. **Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**
2. **Formularz ofertowo – cenowy** wg wzoru – Załącznik nr 1.
3. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert **(załącznik Wykonawcy).**
4. **Kalkulacja cenowa dla poszczególnych zadań – wg wzoru – Załącznik nr 2**

**VIII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto  
   za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz w rozbiciu na poszczególne zadania.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w gminie Chmielnik.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**IX. Warunki płatności:**

1. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturami końcowymi wystawionymi oddzielnie dla każdego zadania.

2. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od

daty prawidłowo wystawionych faktur dostarczonych do siedziby Zamawiającego, po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru prac lub protokołu o braku uwag.

**X. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Termin związania ofertą – 30 dni.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

**Załączniki:**

* Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – wzór
* Załącznik nr 2 – Kalkulacja cenowa zadań
* Załącznik nr 3 - Projekt umowy

*Załącznik nr 1*

*WZÓR* - *FORMULARZ OFERTOWY*

|  |
| --- |
| WYKONAWCA: .............................................................  ..........................................................................................  ..........................................................................................  tel/fax: ............................................................................ |

**O F E R T A**

Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w gminie Chmielnik” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

|  |
| --- |
| **BRUTTO za wykonanie zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi  przy realizacji zamówienia w wysokości** .................................................. **PLN**  **(słownie** .................................................................................... **PLN)**  w tym podatek VAT w wysokości ............... % co stanowi kwotę .................................. PLN  (słownie: ......................................................................... PLN)  netto: ............................. (słownie: ...................................................................... ………….PLN ) |

**W tym:**

1. „ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 190 w miejscowości Celiny”: Brutto…………………………………. netto …...…………….………………
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Kotlice - Suskrajowice dz. nr 200”: Brutto……………………………………... netto ……..…………………………
3. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 269 (grunty m. Lubania)”: Brutto…………………………….. netto …..………………………………
4. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól położonej na dz. nr 108 i 262”: Brutto………………………………………. .. netto ………..…………………………
5. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 210 w miejscowości Minostowice”: Brutto………………………… netto ………..…………………………
6. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz. nr 200 (Kotlice)”: Brutto………………………………………… netto ………..…………………………
7. Warunki płatności: do 30 dni od dnia wystawienia faktury.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz uznaję/-my się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
9. Powyższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia określonego w zapytaniu

cenowym zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

1. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w zapytaniu ofertowym.
2. **Oświadczam, że:**
3. **posiadam uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,**
4. **posiadam zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.**
5. Na zrealizowany przez nas przedmiot zamówienia **udzielamy gwarancji w ilości ………**.
6. **Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi\*/ z udziałem podwykonawców\*** ( \* niewłaściwe skreślić):

……………………………………………………………………………………………… ( nazwa firmy podwykonawcy)**,**

**którym zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………

1. Akceptuję/emy zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.) .
3. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :

Imię i nazwisko: …………………Adres: ……………………………

Telefon: …………… fax ………………E-mail: ……………………………

Data i podpis ...........................................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictw