## M O D Y F I K A C J A

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

zamieszczonej w dniu 08.12.2017 r.

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie

pn. „Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

- Rozdział XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

pkt.1 otrzymuje brzmienie:

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Gmina Chmielnik, Plac  Kościuszki 7, 
       26-020 Chmielnik, pokój nr 102 – Sekretariat w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. 
       do  godz. 12 00.

pkt.5 otrzymuje brzmienie

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Gmina Chmielnik, 
 Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik pok. Nr 202 w dniu 8 stycznia 2018 r. o godz. 1215.

- Rozdział XVIII.  Informacja o podwykonawcach.

pkt.1 otrzymuje brzmienie:

- Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców jeżeli Wykonawca zna nazwy (firmę) na etapie przygotowania oferty.

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

pkt. 8 otrzymuje brzmienie

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY( należy podkreślić odpowiednio ppkt.a) lub b):

  - sami*

  - przy udziale Podwykonawców*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przy realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy wskazać zakres podwykonawstwa ( rodzaj robót) oraz firmy ( nazwy) podwykonawców ( jeżeli są znane na etapie przygotowywania oferty)

- Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa (wzór)

§5 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót wykonanych. Pierwsza płatność częściowa możliwa jest po zaawansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego minimum na poziomie 30% wartości brutto zadania.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu zamówienia a procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do umowy : Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania pn. „Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej Modyfikacji

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

Chmielnik, dn. 19.12.2017 r.

Załącznik nr 1 do umowy

( wzór)

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania 
pn. „Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

| Lp. | Zakres prac podlegających rozliczeniu | Termin realizacji | Kwota netto | Kwota brutto | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | do ..…..… |  |  |  |
| 2. |  | do ……… |  |  |  |
| 3. |  | do …….… |  |  |  |
| …. |  | do ………. |  |  |  |
| Razem |  |  | 100 |

UWAGA:

- Podział zakresu prac oraz określenie płatności częściowych podlega bezwarunkowej akceptacji Zamawiającego.

- Przy opracowywaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego należy uwzględnić następujące zasady:

- pierwsza płatność częściowa po zaawansowaniu realizacji prac na poziomie min. 30% wartości brutto  zadania

- płatności częściowe max do wysokości 90% wartości brutto zadania

- płatność końcowa max. 10% wartości brutto zadania.

- Częściowe rozliczenie wynagrodzenia realizowane będzie na podstawie protokołów odbioru  częściowego zatwierdzonych przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem prac.

.......................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu )