## M O D Y F I K A C J A

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

zamieszczonej w dniu 20.11.2019 r.

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

### Na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Celiny na działkach nr 190 i 236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I ”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostaje zmodyfikowany   Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy w którym wprowadza się następujące zmiany

- W §6 Wynagrodzenie i rozliczenie  dodaje się ust. 9 i 10 o następującej treści:

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego ……….. z dnia ……….. wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 9 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 7 umowy.

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

(…)

- W §6 Wynagrodzenie i rozliczenie  koryguje się ust. 5 i 6 w następującym zakresie:

5. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi po zakończeniu realizacji i odbiorze zadania/etapów zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania do 90 % wynagrodzenia płatne w częściach na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wysokość poszczególnych rat z proponowanym terminem płatności Wykonawca zaproponuje w Harmonogramie płatności. W przypadku przyjęcia do rozliczenia płatności częściowych Wykonawca przygotuje Harmonogram płatności z uwzględnieniem następujących zasad:

a) każda płatność częściowa nie częściej niż raz w miesiącu,

- co najmniej 10 % wynagrodzenia zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji Umowy tj. po odbiorze końcowym.

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie: protokół odbioru końcowego robót  podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu komisji odbiorowej a w przypadku faktury częściowej protokół odbioru części robót zatwierdzony przez upoważnionych przez Zamawiającego przedstawicieli.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SIWZ w/w zakresie. Treść zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Ujednolicony tekst Załącznika nr 2 do SIWZ ( wzór umowy) stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

Chmielnik, dnia 25.11.2019 r.