# Planowane działania na obszarze rewitalizowanym w podziale na lata i zakres

| Obszar I - Stare Miasto - Rynek |
| --- |
| Zadania przestrzenne ( techniczno- materialne) |
| Lp. | Nazwa zadania | Etap zadania | Czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Koszt całkowity w zł. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu |
| I.1. | I. Przebudowa ulic: Wspólnej, Sienkiewicza, Szydłowska, Krótkiej, Lubańskiej, 13-go Stycznia, Furmańskiej, Mielczarskiego, Poprzecznej, Starobuskiej, Kilińskiego, Żeromskiego, Parkowa, Plac Kościuszki. | I | 2008-2009 | Wykonanie nowej nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 6 000 m2 16 500 m2 | 600 000 | Gmina Chmielnik |
|  |  | II | 2010-2015 |  | 1 650 000 |  |
| Razem: | 2008 -2015 |  | 2 250 000 |  |
| II.1 | II. Przebudowa zasilania energetycznego oraz oświetlenia w ulicach: Sienkiewicza, Wspólnej, Szydłowskiej, Krótkiej, 13-go Stycznia, Furmańskiej |  | 2008- 2013 | 33 szt. latarń oświetleniowych | 300 000 | Gmina Chmielnik, Zakład Energetyczny |
| Razem: |  | 2008-2013 |  | 300 000 |  |
| III.1 | III. Remont i renowacja starych zabytkowych kamienic | I | 2009- 2010 | Odnowienie 10 kamienic Odnowienie 20 kamienic Odnowienie 20 kamienic | 250 000 | Gmina Chmielnik, prywatni właściciele |
|  |  | II | 2011- 2013 |  | 500 000 |  |
|  |  | III | 2014- 2015 |  | 500 000 |  |
| Razem: | 2009- 2015 |  | 1 250 000 |  |
| IV.1 | IV. Remont i modernizacja budynku kościoła w Chmielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła |  | 2008-2010 | Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta – wzrost ruchu turystycznego o 5% | 3 000 000 | Parafia Rzymsko- Katolicka w Chmielniku |
| Razem: | 2008-2010 |  | 3 000 000 |  |
| V.1 | V. Utworzenie ośrodka edukacyjno – muzealnego w budynku byłej synagogi |  | 2009-2013 | Powstanie nowej oferty kulturalno- turystycznej .Przewidywany wzrost ilości turystów o 30% | 8 000 000 | Gmina Chmielnik |
| Razem: | 2009-2013 |  | 8 000 000 |  |
| VI.1 | VI.Zagospodarowanie terenu i uzupełnienie zabudowy w starej części miasta poprzez budowę budynku biblioteczno – administracyjnego |  | 2008-2013 | Wzrost czytelnictwa o 20%, poprawienie obsługi administracyjnej mieszkańców Gminy | 7 000 000 | Gmina Chmielnik |
| Razem: | 2008- 2013 |  | 7 000 000 |  |
| VII.1 | VII. Przebudowa i modernizacja Samorządowego Przedszkola w Chmielniku | I | 2008- 2009 | Zwiększenie liczby dzieci korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury do 170 | 100 000 | Gmina Chmielnik |
|  |  | II | 2010- 2013 |  | 2 900 000 |  |
| Razem: |  | 2008-2013 |  | 3 000 000 |  |
| Zadania gospodarcze |
| I.1 | I. Powołanie Klubu Pracodawców |  | 2008-2013 | Dostęp do informacji dla 30 pracodawców rocznie | 10 000 | GCI, ZDZ, PUP |
| razem | 2008-2013 |  | 10 000 |  |
| II.1 | I. Punkt Konsultacyjny w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego | Zadanie ciągłe | 2008- 2013 | Prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego z wykorzystaniem elementów indywidualnego planu działania – 120 osób rocznie | 40 000 | Gmina Chmielnik, GCI, PUP, WUP |
| Razem: | 2008- 2013 |  | 40 000 |  |
| III.1 | III. Zorganizowanie Punktu „IT” w Chmielniku |  | 2008 | Promocja naszej Gminy dla gości przyjeżdżających z kraju i zagranicy. Korzystanie z punktu „ It” przez 1000 osób rocznie. | 30 000 | UMiG ( GCI), ChCK, Stowarzyszenie Agroturystyczne |
| Razem | 2008 |  | 30 000 |  |
| IV.1 | IV.Remont i modernizacja Gminnego Centrum Informacji |  | 2009 | Wyremontowanie pomieszczeń oraz zmodernizowanie 7 stanowisk komputerowych | 60 000 | Gmina Chmielnik |
| Razem | 2009 |  | 60 000 |  |
| Zadania społeczne |
| I.22 | I.Utworzenie Parafialnego Klubu Młodzieżowego | I | 2007 | Remont lokalu i wyposażenie | 20 000 | Parafia Rzymskokatolicka, Caritas, Gmina Chmielnik, Wojewoda Świętokrzyski |
| I.2 |  | II | 2008 i lata następne | Zagospodarowanie czasu wolnego dla 20 osób | 20 000 |  |
| Razem: | 2007 i lata następne |  | 40 000 |  |
| Obszar II „Osiedle 22 lipca” |
| Zadania przestrzenne ( techniczno- materialne) |
| I.1 | I. Remont elewacji i dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedle 22-lipca |  | 2008- 2015 | Remont 13 budynków wielorodzinnych | 1 500 000 | Gmina Chmielnik, Wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa |
| Razem: | 2008- 2015 |  | 1 500 000 |  |
| Obszar III - położony na południe od ulicy Mickiewicza i na wschód od oczyszczalni ścieków |
| Zadania przestrzenne ( techniczno- materialne) |
|  | I. Budowa mieszkań socjalnych | I – budowa 24 mieszkań | 2008 -2013 | Wybudowanie 24 mieszkań | 2 800 000 | Gmina Chmielnik |
|  |  | II – budowa 34 mieszkań | 2010-2015 | Wybudowanie 34 mieszkań | 3 500 000 |  |
| Razem: | 2008-2015 |  | 6 300 000 |  |
| Zadania dotyczące całego rewitalizowanego obszaru miasta |
| I | Poręczenia i pożyczki | Całorocznie | 2009 | Udzielenie poręczeń dla 5 przedsiębiorców rocznie | 100 000 | Starostwo Powiatowe, UMiG, Fundacja Rozwoju Pierzchnicy |
| II | Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych |  | 2007- 2013 | Zatrudnienie 60 osób rocznie | 8 500 000 | Gmina Chmielnik, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy |
| III | Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym |  | 2007-2013 corocznie | Zagospodarowanie czasu wolnego i pomoc w nauce dla 40 dzieci z rodzin patologicznych | 10 000 | Gmina Chmielnik, Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, MOPS |
| REWITALIZACJA RAZEM |  |  | 41 390 000 |  |