Gmina Dubiecko

ul. Przemyska 10

37-750 Dubiecko

tel. 16 65 11 156

Znak sprawy: **PW.271.ZO.2.2018**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

zwane dalej jako „Zapytanie”

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn.

**Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże**

**w ramach programu PROW 2014-2020.**

ZATWIERDZAM:

Dubiecko, 9 maj 2018 r.

|  |
| --- |
| **Spis treści** |

[I. Nazwa i adres Zamawiającego. 3](#_Toc513638155)

[II. Opis przedmiotu zamówienia. 3](#_Toc513638156)

[III. Termin wykonania zamówienia. 5](#_Toc513638157)

[IV. Warunki udziału w postępowaniu. 5](#_Toc513638158)

[V. Opis sposobu przygotowania oferty. 6](#_Toc513638159)

[VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 6](#_Toc513638160)

[VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 7](#_Toc513638161)

[VIII. Przesłanki odrzucenia oferty oraz zakończenia postępowania. 8](#_Toc513638162)

[IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 8](#_Toc513638163)

[X. Udzielenie zamówienia. 8](#_Toc513638164)

[XI. Załączniki. 8](#_Toc513638165)

|  |
| --- |
| I. Nazwa i adres Zamawiającego. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa:Adres:NIP: REGON:Strona internetowa: E-mail: Numer telefonu: Numer faksu: Czas urzędowania:  | Gmina Dubieckoul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko795-231-14-03650900453[www.dubiecko.biuletyn.net](http://www.dubiecko.biuletyn.net) zamowienia@dubiecko.pl 16 65 11 156 16 65 11 156poniedziałek-piątek 730 – 1530 |

|  |
| --- |
| II. Opis przedmiotu zamówienia. |

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.

**Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże**

**w ramach programu PROW 2014-2020**

1. **Ogólny zakres prac obejmuje:**
2. roboty pomiarowe,
3. roboty przygotowawcze, przygotowanie placu budowy,
4. odhumusowanie terenu na grubości 15 cm,
5. roboty ziemne związane z formowaniem skarp i opasek ziemnych,
6. korytowanie pod ścieżki i place wewnętrzne,
7. ułożenie krawężników i obrzeży betonowych gumowych na ławie betonowej z oporem,
8. wykonanie konstrukcji ciągów pieszych z kostki betonowej,
9. wykonanie konstrukcji placów rekreacyjnych z kostki betonowej bezfazowej,
10. wykonanie konstrukcji poszerzenia Placu Imprez z nawierzchnią bitumiczną,
11. dostawa i montaż elementów małej architektury:
* kosze na śmieci – 6 szt.
* ławki parkowe z oparciem – 11 szt.
* tablica informacyjna – 1 szt.
1. dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej:
* steper – 1 szt.
* orbitrek – 1 szt.
* wioślarz – 1 szt.
* zestaw drabinka + podciąganie nóg – 1 szt.
* zestaw ławka + prostownik pleców – 1 szt.
* zestaw wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1 szt.
1. założenie zieleńców.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót jako Załącznik nr 5 oraz w Dokumentacji projektowej – Załącznik nr 6 do Zapytania.

Przedmiary nie stanowią podstawy lecz jedynie pomoc do sporządzenia wyceny niniejszego przedmiotu zamówienia.

1. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
2. organizacja i zabezpieczenie placu budowy;
3. pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja powykonawcza,
4. odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni alejek lub instalacji;
5. odtworzenie zniszczonego trawnika i uzupełnienie nawierzchni trawiastej (posianie trawy) po wykonaniu robót budowlanych;
6. likwidacja placu budowy.
7. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Krzysztof Atak – telefon kontaktowy 16 65 11 156 w dni powszednie w godzinach 730 – 1530.
8. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż zastosowane przez niego materiały, technologie lub urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programemPROW 2014-2020 w szczególności w zakresie użytych materiałów tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane.
10. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
11. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
12. Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.
13. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i wykona oznakowanie miejsca robót.
14. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.
15. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

|  |
| --- |
| III. Termin wykonania zamówienia. |

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać **do 26 czerwca 2018 r.**
2. Przedmiot umowy będzie uznany za wykonany z dniem podpisania przez obie strony protokołu z odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia rozpocznie się po podpisaniu umowy i po przekazaniu placu budowy.

|  |
| --- |
| IV. Warunki udziału w postępowaniu. |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków wg. wzoru stanowiącego **Załączniku nr 2 do Zapytania**.

1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać (na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 3 do Zapytania**), że wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w ramach jednej umowy/zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej 1 robotę** polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie zewnętrznego (pod gołym niebem) obiektu rekreacyjnego (np. plac zabaw, siłownia, obiekt „street workout”, itp.) o wartości min. **80 000,00 zł** brutto.

Na dowód, że ww. roboty zostały zrealizowane należycie, Wykonawca dołączy referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane.

|  |
| --- |
| V. Opis sposobu przygotowania oferty. |

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli osoba/by podpisująca/ce ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
7. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w Cz. I i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na:

**„Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże**

**w ramach programu PROW 2014-2020”**

**Nie otwierać przed: 24.05.2018 r. godz. 10:10**

|  |
| --- |
| VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. |

1. Oferty należy składać do dnia: **24.05.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa:Adres:Pokój nr:  | **Urząd Gminy Dubiecko****ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko**1. **- sekretariat**
 |

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Oferty zostaną otwarte dnia: **24.05.2018 r. o godz. 10:10** w siedzibie Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa:Adres:Pokój nr:  | **Urząd Gminy Dubiecko****ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko****201 – II piętro** |

|  |
| --- |
| VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. |

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1. **Cena,** waga – 60 % , max liczba punktów – 60 pkt.
2. Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowaną w Formularzu ofertowym Wykonawcy cenę ofertową brutto.
3. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium tj. 60 pkt.
4. Pozostali Wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena (C) =** | **najniższa oferowana cena brutto** | **x 60** |
| **cena badanej oferty brutto** |

1. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Okres gwarancji,** waga – 40 %, max liczba punktów – 40 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym długość okresu gwarancji.
4. Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny okres gwarancji w przedziale **od 36 miesięcy do 72 miesięcy**. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający ofertę odrzuci.
5. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń punktacji wartość 72 miesiące.
6. Wykonawca, który zadeklaruje najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 40 pkt.
7. Pozostali Wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Okres gwarancji (G) =** | **zaoferowany okres gwarancji badanej oferty w miesiącach** | **x 40** |
| **najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach** |

1. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (LP) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

**LP = C + G**

gdzie:

**LP** – Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

**C** – Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena"

**G** – Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Okres gwarancji”

|  |
| --- |
| VIII. Przesłanki odrzucenia oferty oraz zakończenia postępowania. |

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie zapytania ofertowego, bez wyboru żadnej z ofert w szczególności w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

|  |
| --- |
| IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. |

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
3. Wzór umowy, określa zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

|  |
| --- |
| X. Udzielenie zamówienia. |

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w warunkach Zapytania i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy.

|  |
| --- |
| XI. Załączniki. |

1. Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszego Zapytania:

**Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy Wykonawcy.

**Załącznik nr 2** – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Załącznik nr 3** – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

**Załącznik nr 4** – Wzór umowy.

**Załącznik nr 5** – Przedmiar robót.

**Załącznik nr 6** – Dokumentacja projektowa.